充电桩项目

可行性研究报告

xxx投资公司

摘要

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

该充电桩项目计划总投资8119.42万元，其中：固定资产投资6228.20万元，占项目总投资的76.71%；流动资金1891.22万元，占项目总投资的23.29%。

达产年营业收入16046.00万元，总成本费用12108.84万元，税金及附加167.00万元，利润总额3937.16万元，利税总额4647.22万元，税后净利润2952.87万元，达产年纳税总额1694.35万元；达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.24%，投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位282个。

近日，EV Sales对外公布了全球电动车销量数据。统计数据显示，2018年12月份，全球电动车注册量同比增长70%至286367辆，而2018年全年，全球电动车销量达到2018247辆，且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。随着大众对新能源汽车认可度的不断提升和环保理念的推广，电动汽车的发展前景将会非常可观。

项目总论、建设背景、项目市场前景分析、投资建设方案、选址分析、土建工程研究、工艺说明、环境保护概况、安全管理、风险应对说明、项目节能可行性分析、项目实施安排、投资估算、项目经济评价分析、项目评价等。

充电桩项目可行性研究报告目录

第一章        项目总论

第二章        项目承办单位基本情况

第三章        建设背景

第四章        选址分析

第五章        土建工程研究

第六章        工艺说明

第七章        环境保护概况

第八章        风险应对说明

第九章        项目节能可行性分析

第十章        实施进度及招标方案

第十一章      人力资源

第十二章      投资估算

第十三章      项目经济评价分析

第十四章      项目评价

第一章  项目总论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

充电桩项目

近日，EV Sales对外公布了全球电动车销量数据。统计数据显示，2018年12月份，全球电动车注册量同比增长70%至286367辆，而2018年全年，全球电动车销量达到2018247辆，且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。随着大众对新能源汽车认可度的不断提升和环保理念的推广，电动汽车的发展前景将会非常可观。

（二）项目承办单位

xxx投资公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某某工业新城

（二）项目负责人

胡xx

三、报告研究目的

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背

景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

2、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。

健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为充电桩，根据市场情况，预计年产值16046.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（二）建规模

1、该项目总征地面积25459.39平方米（折合约38.17亩），其中：净用地面积25459.39平方米（红线范围折合约38.17亩）。项目规划总建筑面积40735.02平方米，其中：规划建设主体工程27007.89平方米，计容建筑面积40735.02平方米；预计建筑工程投资2935.81万元。

2、项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费3021.93万元。

七、投资估算

项目预计总投资8119.42万元，其中：固定资产投资6228.20万元，占项目总投资的76.71%；流动资金1891.22万元，占项目总投资的23.29%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入16046.00万元，总成本费用12108.84万元，税金及附加167.00万元，利润总额3937.16万元，利税总额4647.22万元，税后净利润2952.87万元，达产年纳税总额1694.35万元；达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.24%，投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位282个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“充电桩项目”主要从事充电桩项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

充电桩项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：充电桩项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“充电桩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位282个，达产年纳税总额1694.35万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.24%，全部投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前，新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立，其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时，各地区也选择重点产业优势领域，创建制造业创新中心，鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头，以资本为纽带，联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台，探索多种产学研协同组建模式，建设省级制造业创新中心，重点围绕区域性重大技术需求，探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作，形成新型研发机构。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 平方米 | 25459.39 | 38.17亩 |
| 1.1 | 容积率 |  | 1.60 |  |
| 1.2 | 建筑系数 |  | 65.57% |  |
| 1.3 | 投资强度 | 万元/亩 | 163.17 |  |
| 1.4 | 基底面积 | 平方米 | 16693.72 |  |
| 1.5 | 总建筑面积 | 平方米 | 40735.02 |  |
| 1.6 | 绿化面积 | 平方米 | 2735.75 | 绿化率6.72% |
| 2 | 总投资 | 万元 | 8119.42 |  |
| 2.1 | 固定资产投资 | 万元 | 6228.20 |  |
| 2.1.1 | 土建工程投资 | 万元 | 2935.81 |  |
| 2.1.1.1 | 土建工程投资占比 | 万元 | 36.16% |  |

| 2.1.2 | 设备投资 | 万元 | 3021.93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1 | 设备投资占比 |  | 37.22% |  |
| 2.1.3 | 其它投资 | 万元 | 270.46 |  |
| 2.1.3.1 | 其它投资占比 |  | 3.33% |  |
| 2.1.4 | 固定资产投资占比 |  | 76.71% |  |
| 2.2 | 流动资金 | 万元 | 1891.22 |  |
| 2.2.1 | 流动资金占比 |  | 23.29% |  |
| 3 | 收入 | 万元 | 16046.00 |  |
| 4 | 总成本 | 万元 | 12108.84 |  |
| 5 | 利润总额 | 万元 | 3937.16 |  |
| 6 | 净利润 | 万元 | 2952.87 |  |
| 7 | 所得税 | 万元 | 1.60 |  |
| 8 | 增值税 | 万元 | 543.06 |  |
| 9 | 税金及附加 | 万元 | 167.00 |  |
| 10 | 纳税总额 | 万元 | 1694.35 |  |
| 11 | 利税总额 | 万元 | 4647.22 |  |
| 12 | 投资利润率 |  | 48.49% |  |
| 13 | 投资利税率 |  | 57.24% |  |
| 14 | 投资回报率 |  | 36.37% |  |
| 15 | 回收期 | 年 | 4.25 |  |
| 16 | 设备数量 | 台（套） | 122 |  |
| 17 | 年用电量 | 千瓦时 | 659390.06 |  |
| 18 | 年用水量 | 立方米 | 13704.58 |  |
| 19 | 总能耗 | 吨标准煤 | 82.21 |  |
| 20 | 节能率 |  | 25.28% |  |
| 21 | 节能量 | 吨标准煤 | 30.41 |  |
| 22 | 员工数量 | 人 | 282 |  |

第二章  项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入15257.64万元，同比增长29.95%（3516.90万元）。其中，主营业业务充电桩生产及销售收入为13288.34万元，占营业总收入的87.09%。

2018年营业收入一览表

| 序号 | 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 营业收入 | 3204.10 | 4272.14 | 3966.99 | 3814.41 | 15257.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主营业务收入 | 2790.55 | 3720.74 | 3454.97 | 3322.09 | 13288.34 |
| 2.1 | 充电桩(A) | 920.88 | 1227.84 | 1140.14 | 1096.29 | 4385.15 |
| 2.2 | 充电桩(B) | 641.83 | 855.77 | 794.64 | 764.08 | 3056.32 |
| 2.3 | 充电桩(C) | 474.39 | 632.52 | 587.34 | 564.75 | 2259.02 |
| 2.4 | 充电桩(D) | 334.87 | 446.49 | 414.60 | 398.65 | 1594.60 |
| 2.5 | 充电桩(E) | 223.24 | 297.66 | 276.40 | 265.77 | 1063.07 |
| 2.6 | 充电桩(F) | 139.53 | 186.04 | 172.75 | 166.10 | 664.42 |
| 2.7 | 充电桩(...) | 55.81 | 74.41 | 69.10 | 66.44 | 265.77 |
| 3 | 其他业务收入 | 413.55 | 551.40 | 512.02 | 492.32 | 1969.30 |

根据初步统计测算，公司实现利润总额3637.28万元，较去年同期相比增长503.32万元，增长率16.06%；实现净利润2727.96万元，较去年同期相比增长397.03万元，增长率17.03%。

2018年主要经济指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 完成营业收入 | 万元 | 15257.64 |
| 完成主营业务收入 | 万元 | 13288.34 |
| 主营业务收入占比 |  | 87.09% |
| 营业收入增长率（同比） |  | 29.95% |
| 营业收入增长量（同比） | 万元 | 3516.90 |
| 利润总额 | 万元 | 3637.28 |
| 利润总额增长率 |  | 16.06% |
| 利润总额增长量 | 万元 | 503.32 |
| 净利润 | 万元 | 2727.96 |

| 净利润增长率 |  | 17.03% |
| --- | --- | --- |
| 净利润增长量 | 万元 | 397.03 |
| 投资利润率 |  | 53.34% |
| 投资回报率 |  | 40.00% |
| 财务内部收益率 |  | 25.28% |
| 企业总资产 | 万元 | 12285.66 |
| 流动资产总额占比 | 万元 | 27.01% |
| 流动资产总额 | 万元 | 3318.83 |
| 资产负债率 |  | 21.07% |

第三章  建设背景

一、项目建设背景

1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

2、制造业转移的趋势走向与国家前途命运关系甚大。全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移，而创新因素是推动制造业大迁移的重要动力。当前，制造业升级和迁移面临的最大现实是全要素生产率的下降。普遍认为，全球范围内出现过四次大规模的制造业迁移：第一次在20世纪初，英国将部分向美国转移；第二次在20世纪50年代年代，美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国这些战败国转移；第三次在20世纪60至70

年代，日本、德国向亚洲和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业；第四次在20世纪80年代年代初，欧美日等发达国家和亚洲等新兴工业化国家，把劳动密集型产业和低技术高消耗产业向发展中国家转移，于是，30多年来中国逐渐成为第三次世界产业转移的最大承接地和受益者。

3、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。

4

、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。

近日，EV Sales对外公布了全球电动车销量数据。统计数据显示，2018年12月份，全球电动车注册量同比增长70%至286367辆，而2018年全年，全球电动车销量达到2018247辆，且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。随着大众对新能源汽车认可度的不断提升和环保理念的推广，电动汽车的发展前景将会非常可观。

二、必要性分析

1、2015年是全面完成“十二五”

规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。

3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应

市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、市场分析

近日，EV Sales对外公布了全球电动车销量数据。统计数据显示，2018年12月份，全球电动车注册量同比增长70%至286367辆，而2018年全年，全球电动车销量达到2018247辆，且电动车在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。随着大众对新能源汽车认可度的不断提升和环保理念的推广，电动汽车的发展前景将会非常可观。

从全球角度来看，美国、日本、德国等国家在电动汽车研发、生产、销售方面均具有明显优势，下面对比分析一下日、美、德三国的发展现状。

日本电动汽车的发展历史最为悠久，可以追溯到1970年代，当年日本各大汽车厂商都加入了电动汽车的研发行列，但是由于受到电动汽车安全性、续航能力和充电设施等方面的影响，使得电动汽车的销售价格居高不下，最后只剩下大发汽车和铃木汽车继续研发电动汽车，并且朝着小型化的方面发展，主要以单人和双人车型为主。

日本汽车业在节能减排方面起步较早，但其发展方向和路径在国内产业界一直存在争论。近来，企业界意识到在此轮电动汽车竞争中可能落伍，因而打算官民联合出手，挽回局面并后来居上。2018年8月，日本政府经济产业省官民协议会“汽车新时代战略会议”宣布，到2050年，日本在国内外销售的汽车将全部为电动汽车或混合动力汽车。至此，日本汽车工业发展方向终于明确。

2014-2017年，日本电动汽车销量总体保持增长趋势。2014年，日本电动汽车销量为3.3万辆，位居全球第四，其中，纯电动汽车为1.78万辆，插电式混合动力汽车为1.52万辆；2015年，日本电动汽车市场出现首次下降，销量同比减少23.33%；2017年，日本销售量达到5.60万辆，同比增长了28.15%。

美国电动汽车的发展与日本有所不同，美国电动汽车借鉴了日本发展电动汽车的经验，主要推动混合动力汽车的发展。2009年美国三大汽车集团分别推出了自己的混合动力量产轿车，进行市场化销售。同年，克莱斯勒宣布取消电动汽车研发团队，这也宣告美国汽车企业将集体选择混合动力汽车为新能源汽车的战略方向。

2012年初，福特汽车正式在加拿大市场投放包括插电式混合动力车在内的新一代锂电池混合动力车，预示着美国汽车厂商已经在混合动力汽车领域开始与日本厂商并驾齐驱。在特斯拉电动汽车成功脱颖而出后，美国政府果断修改了电动车普及化的目标，开始强调制造高端电动车。

近年来，美国电动汽车发展迅速，以特斯拉公司电动汽车为代表的美国电动汽车生产企业积极投身电动汽车的生产和研发。从最新公布的数据来看，比亚迪2018年全年销售新能源汽车247,811辆，特斯拉全年交付量为245,240辆。从区域市场来看，2018 年中国电动车品牌销量继续保持领先地位，在全球电动车总销量中占据 49% 的份额，同比上升 4%；美国电动车销量占全球市场份额的 16%。

此外，受限于电动汽车以电能作为汽车运行的动力，电力的供应是电动汽车行业发展的主要推动力，现阶段，美国积极推动充电桩、充电站等充电基础设施的建设，为电动汽车行业提供保障。2012-2018年，美国电动汽车的销量呈波动上升趋势。2018年，美国市场共销售电动汽车35.86万辆，同比增长79.48%。

2011年5月，德国联邦经济部与交通部联合发布了《德国联邦政府国家电动汽车发展规划》，指出至2020年德国上路的电动及混合动力汽车达100万辆，至2030年至少达到600万辆，至2050年电动交通网络覆盖全德城市区域。目前，德国电动汽车发展已经迈入了普及阶段，此阶段除进一步加大研发力度外，德国还将大力开展电动汽车的全国推广普及和商务应用开发等，以期使德国成为全球电动汽车技术及市场的引领者。

2013-2017年，德国电动汽车销量处于快速增长阶段。据EV Sales公布的数据显示，2013年德国电动汽车为0.77万辆。至2018

年，德国新能源（纯电动和插电式混合动力）乘用车销量创历史新高，达到24.22万辆，同比增长351.87%，德国电动车品牌在全球市场的份额占比为12%。

第四章  选址分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某某工业新城。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、项目建设地充电桩行业发展概况

目前，区域内拥有各类充电桩企业751家，规模以上企业13家，从业人员37550人。截至2017年底，区域内充电桩产值102859.09万元，较2016年90752.68万元增长13.34%。产值前十位企业合计收入41225.71万元，较去年34360.49万元同比增长19.98%。

区域内充电桩行业经营情况

| 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 行业产值 | 万元 | 102859.09 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 同期产值 | 万元 | 90752.68 |  |
| 同比增长 |  | 13.34% |  |
| 从业企业数量 | 家 | 751 |  |
| —规上企业 | 家 | 13 |  |
| —从业人数 | 人 | 37550 |  |
| 前十位企业产值 | 万元 | 41225.71 | 去年同期34360.49万元。 |
| 1、xxx（集团）有限公司（AAA） | 万元 | 10100.30 |  |
| 2、xxx投资公司 | 万元 | 9069.66 |  |
| 3、xxx科技发展公司 | 万元 | 5359.34 |  |
| 4、xxx公司 | 万元 | 4534.83 |  |
| 5、xxx集团 | 万元 | 2885.80 |  |
| 6、xxx实业发展公司 | 万元 | 2679.67 |  |
| 7、xxx科技发展公司 | 万元 | 206.13 |  |
| 8、xxx公司 | 万元 | 1690.25 |  |
| 9、xxx集团 | 万元 | 1607.80 |  |
| 10、xxx实业发展公司 | 万元 | 1236.77 |  |

区域内充电桩企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值10100.30万元，较2018年8721.44万元增长15.81%，其中主营业务收入9740.67万元。2017年实现利润总额3326.95万元，同比增长16.23%；实现净利润1205.40万元，同比增长19.54%；纳税总额71.49万元，同比增长19.34%。2017年底，AAA资产总额22590.80万元，资产负债率58.77%。

2017年区域内充电桩企业实现工业增加值34874.31万元，同比2016年30162.87万元增长15.62%；行业净利润10521.26万元，同比2016年

9160.07万元增长14.86%；行业纳税总额16884.37万元，同比2016年14547.97万元增长16.06%；充电桩行业完成投资22335.87万元，同比2016年19740.05万元增长13.15%。

区域内充电桩行业营业能力分析

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业工业增加值 | 万元 | 34874.31 |
| 1.1 | —同期增加值 | 万元 | 30162.87 |
| 1.2 | —增长率 |  | 15.62% |
| 2 | 行业净利润 | 万元 | 10521.26 |
| 2.1 | —2016年净利润 | 万元 | 9160.07 |
| 2.2 | —增长率 |  | 14.86% |
| 3 | 行业纳税总额 | 万元 | 16884.37 |
| 3.1 | —2016纳税总额 | 万元 | 14547.97 |
| 3.2 | —增长率 |  | 16.06% |
| 4 | 2017完成投资 | 万元 | 22335.87 |
| 4.1 | —2016行业投资 | 万元 | 13.15% |

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.32%。预计区域内充电桩行业市场需求规模将达到155516.12万元，利润总额46628.30万元，净利润15300.14万元，纳税12515.70万元，工业增加值54759.30万元，产业贡献率17.95%。

区域内充电桩行业市场预测（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产值 | 120431.69 | 136854.19 | 155516.12 |
| 2 | 利润总额 | 36108.95 | 41032.90 | 46628.30 |
| 3 | 净利润 | 11848.43 | 13464.12 | 15300.14 |
| 4 | 纳税总额 | 9692.16 | 11013.82 | 12515.70 |
| 5 | 工业增加值 | 42405.60 | 48188.18 | 54759.30 |
| 6 | 产业贡献率 | 12.00% | 16.00% | 17.95% |
| 7 | 企业数量 | 901 | 1099 | 1407 |

四、项目建设地经济发展概况

地区生产总值3257.60亿元，比上年增长9.37%。其中，第一产业增加值260.61亿元，增长8.55%；第二产业增加值2019.71亿元，增长8.45%第三产业增加值977.28亿元，增长11.67%。

一般公共预算收入236.85亿元，同比增长7.95%，一般公共预算支出592.79亿元，同比增长8.08%。国税收入346.40亿元，同比增长10.64%；地税收入亿元27.41，同比增长7.27%。

居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨0.95%，衣着上涨0.84%，居住上涨0.75%，生活用品及服务上涨0.67%，教育文化和娱乐上涨1.10%，医疗保健上涨0.67%，其他用品和服务上涨1.14%，交通和通信上涨1.03%。

全部工业完成增加值1983.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1475.41亿元，比上年增长9.43%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含充电桩）等主导行业共完成工业增加值1242.66亿元，增长6.79%。AA完成增加值471.78亿元，增长11.54%；BB完成工业增加值361.47亿元，增长5.99%；CC完成工业增加值280.81亿元，增长6.86%；DD完成工业增加值146.00亿元，增长10.86%。规模以上工业企业实现主营业务收入6290.27亿元，比上年增长6.50%。实现利润总额431.84亿元，比上年增长9.91%。

固定资产投资完成4073.61亿元，比上年增长10.55%。其中，建设项目投资完成3584.78亿元，增长11.99%；房地产开发投资完成488.83亿元，增长7.70%。在固定资产投资中，第一产业投资完成203.68亿元，同比增长7.06%；第二产业投资完成3095.94亿元，同比增长7.80%；第三产业投资完成773.99亿元，增长9.04%。高新技术产业投资896.79亿元，增长6.62%。民间投资3721.48亿元，增长7.61%。城市基础设施投资579.38亿元，增长9.23%。重点项目1256个，完成投资2098.62亿元，增长10.40%。

全市实现社会消费品零售总额1320.40亿元，比上年增长10.22%。城镇实现零售额1193.69亿元，增长8.90%；乡村实现零售额426.97亿元，增长8.28%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元304.71，增长8.48%。

实际利用外资62387.23万美元，同比增长53.61%。外贸进出口总值344.60亿元，同比增长59.29%。其中，出口总值223.99亿元，同比增长54.03%；进口总值120.61亿元，同比增长54.12%。

五、建设条件分析

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

六、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

七、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.57%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度163.17万元/亩。

八、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

九、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第五章  土建工程研究

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并

且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积40735.02平方米，其中：计容建筑面积40735.02平方米，计划建筑工程投资2935.81万元，占项目总投资的36.16%。

土建工程投资一览表

| 序号 | 项目 | 占地面积（㎡） | 基底面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 计容面积（㎡） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体生产工程 | 11802.46 | 11802.46 | 27007.89 | 27007.89 | 2141.13 |
| 1.1 | 主要生产车间 | 7081.48 | 7081.48 | 16204.73 | 16204.73 | 1327.50 |
| 1.2 | 辅助生产车间 | 3776.79 | 3776.79 | 8642.52 | 8642.52 | 685.16 |
| 1.3 | 其他生产车间 | 944.20 | 944.20 | 1566.46 | 1566.46 | 128.47 |
| 2 | 仓储工程 | 2504.06 | 2504.06 | 8922.63 | 8922.63 | 514.45 |
| 2.1 | 成品贮存 | 626.01 | 626.01 | 2230.66 | 2230.66 | 128.61 |
| 2.2 | 原料仓储 | 1302.11 | 1302.11 | 4639.77 | 4639.77 | 267.51 |
| 2.3 | 辅助材料仓库 | 575.93 | 575.93 | 2052.20 | 2052.20 | 118.32 |
| 3 | 供配电工程 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 8.66 |
| 3.1 | 供配电室 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 8.66 |
| 4 | 给排水工程 | 153.58 | 153.58 | 153.58 | 153.58 | 7.75 |
| 4.1 | 给排水 | 153.58 | 153.58 | 153.58 | 153.58 | 7.75 |
| 5 | 服务性工程 | 1585.90 | 1585.90 | 1585.90 | 1585.90 | 91.44 |
| 5.1 | 办公用房 | 713.18 | 713.18 | 713.18 | 713.18 | 39.96 |
| 5.2 | 生活服务 | 872.72 | 872.72 | 872.72 | 872.72 | 40.66 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/007052163116006026