# ＸＸ500/220kV 变电站新建工程现场应急处置方案

### 施工单位（盖章） ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

批	准：ＸＸＸ	ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

### 安全审核：ＸＸＸ			ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸ		_ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸ	ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

编	写：	ＸＸＸ	ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

# 目	录

1、人身伤亡事故现场应急处置方案

2、垮（坍）塌事故现场应急处置方案

3、火灾、爆炸事故现场应急处置方案

4、触电事故现场应急处置方案

5、机械设备事故现场应急处置方案

6、食物中毒现场应急处置方案

7、环境污染事件现场应急处置方案

8、突发恶劣天气现场应急处置方案

9、急性传染病现场应急处置方案

10、防汛应急处置方案

# 现场应急处置方案

## 总则

  - 目的：

为提高施工项目部防范和应对突发事件的能力，正确、有效快速处置各类突发事件, 最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失和影响，保证职工生命财产安全，制定本方案。

## 编制依据：

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 AQ/T 9002-2006

《国家电网公司应急预案编制规范》国家电网安监[2007]98 号

《国家电网公司应急工作管理规定》国家电网安监[2007]110 号

《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建[2010]1020 号文件

## 适用范围：

本处置方案适用于ＸＸＸ500/220kV 变电站工程施工项目部

## 方案内容：

人身伤亡事故现场应急处置方案 垮（坍）塌事故现场应急处置方案火灾、爆炸事故现场应急处置方案触电事故现场应急处置方案

机械设备事故现场应急处置方案

食物中毒现场应急处置方案

环境污染事件现场应急处置方案突发恶劣天气现场应急处置方案急性传染病现场应急处置方案 防汛应急处置方案

## 事件特征

主要包括以下可能发生的事件： 类型	区域、地点或装置

人身伤亡事故	施工生产现场

垮（坍）塌事故	深基坑施工

火灾、爆炸事故

易燃易爆物品

触电事故

机械设备事故

季节（时间）和危害程度施工过程中/人身伤害

施工过程中/人身伤害

施工过程中 /中毒与窒息 , 灼伤；设备机械损坏、报废

电源箱、用电设备、		施工过程中/触电烧伤； 机械、工具	触电死亡

各类施工机械设	机械使用过程中/机械损

备、库房	坏、报废

征兆

施工过程中违规操作施工过程中坑壁发生断裂或土质松软

违规操作；未经批准使用明火作业；流动吸烟

乱接乱放；电缆、设备、机械老化损坏

违规使用机械设备； 机械设备老化；未按时

检查

食物中毒

食堂、给养供给途径	整个工期/人员中毒	食物来源不正规；出

现变质、过期现象

环境污染事件

设备施工区，生活区	整个工期/严重环境污染

气体、油污泄露

突发恶劣天气急性传染病 防汛

施工生产现场、项目部生活区

施工生产现场、项目部生活区

施工生产现场、加工、生活区

整个工期/人身伤害、财产损失

整个工期/人员受传染

防汛期 6-8 月/人身伤害、财产损失

天气变化；气象预报出现 2 人及以上同

一病症

恶劣天气、暴雨

## 应急组织及职责

  - 应急自救组织机构

项目部成立应急救援小组，组长由项目经理担任，副组长由项目副经理担任，成员为各部门负责人、各班组负责人及各专业分包单位负责人。

应急救援小组下设抢险救援、安全警戒、后勤保障等应急专业组。在上级应急领导小组未到来前组织开展现场自救工作。

#### 组	长：ＸＸＸ 副组长：ＸＸＸ

成	员：ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、Ｘ Ｘ、ＸＸＸ、Ｘ Ｘ、ＸＸＸ、ＸＸＸ

## 职责

#### 施工项目部应急救援主要职责：

      - 贯彻落实国家和上级有关突发事件应急救援与处理的法律、法规和规定；

      - 对于项目部发生的突发事件，立即上报上级应急管理部门。在上级领导机构未到来前组织进行现场应急抢险和处置工作。

      - 接受上级应急领领导小组的统一指挥，向其汇报突发事件和应急处理情况；

      - 组织项目部现场应急处置方案的编制、培训、演练和修订工作。

#### 应急专业小组职责

⑴安全警戒组：发生事故后立即上报上级领导小组。负责保护事故现场，做好现场警戒布设工作。采集事故发生的数码影像资料。

⑵抢险救援组：在上级应急领导小组未到来前，接受项目部应急自救小组的统一指挥

和协调，负责现场的隔离保护、人员的疏散和伤害人员的紧急救助。

⑶后勤保障组：负责组织医疗救护，协调组织救灾资金、物资和运输等工作。

## 4、应急处置

  - 人身伤亡事故现场应急处置

    - 现场应急救援小组接到施工现场及其它与有关的工作场所发生人身伤亡的报告后，应根据伤者情况及时向业主应急领导小组和公司应急领导小组组长汇报事故发生的原因、地点、伤亡情况。在上级应急领导小组未到来前，有现场应急救援小组组长根据突发事件的严重程度、发展趋势、可能后果和应急处理的需要，决定启动本方案。

    - 进入应急状态后应立即用最快方式通知工作组人员迅速结集，并立即通知施工

现场各班组长立即停止施工生产工作，组织现场救护人员对伤者进行救助，根据伤者情况立即拨打 120 急救电话通知专业救护人员迅速赶到事发现场，并组织其他无关人员进行撤离，保护好事故现场。

    - 现场应急处置措施

      - 现场紧急救护

紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系当地120 急救中心或医疗部门救治，急救的成功条件是动作快，操作正确， 任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡，现场急救人员要认真观察伤员全身情况，防止伤情恶化。发现呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。

#### 触电紧急救援

徒手心肺复苏术操作方法:

- 、判定患者有无意识。

- 、判断是否需要复苏。

- 、将病人去枕平卧于硬板或地上，脚垫高，摆成心肺复苏体位（俯卧病人要翻身），打开上衣，松开裤带。

- 、心前区叩击：

右手握空心拳，小鱼际肌侧朝向左手掌指垫住的患者胸骨下 1/3 处，以胸壁 20--30cm 高度，中等力度，垂直向下叩击 2 次。婴幼儿禁用。

- 、清理呼吸道： A、打开气道：

  - 仰头抬颏/颌法；

  - 仰面托颈法；

  - 托额法。B、口对口呼吸：

吹气两次，吹 2S，停 3S。C、胸外按压：

按《2005 国际心肺复苏指南》要求：口对口人工呼吸人工心脏按压操作（成）： 2 ： 30 （单人操作） 1 ：15	（双人操作）

按压频率：成人 100 次/分；

连续 5 个周期后检查复苏效果。应当记住只有在心脏停止跳动后分秒必争地迅速抢救，救活的可能才最大。

现场工作人员都应定期进行培训，学会紧急救护法。会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

施工、生产现场应配备急救箱，存放急救用品，并指定专人经常检查、补充或更换。

#### 4.1.3.2 创伤急救的基本要求：

创伤急救原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或感染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治，抢救前先使伤员安静躺平， 判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无伤，但呈现休克状态，神志不清或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触

伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药，搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上。搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。

若伤势较重或伤势不明，为防止二次伤害，应对伤者受伤部位进行简单止血处理后等待医护人员救护。

## 垮（坍）塌事故现场应急处置

    - 、当施工现场的施工人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即报告给现场应急救援领导小组组长，并立即下令停止作业，同时组织施工人员快速撤离到安全地点。

    - 、当土方或建筑物发生坍塌后，造成人员被埋、被压的情况下，现场应急救援领导小组应立即组织疏散危险区域的职工，组织人员抢救伤者和被困员工。上报业主应急领导小组和公司应急领导小组，并根据事故情况求助当地救助部门（社会救助电话 110， 急救电话 120），立即启动本方案。

    - 土方坍塌处置措施：

      - 现场抢救组专业救护人员要用铁锹进行撮土挖掘，并注意不要伤及被埋人员； 快接触到人身时应采用手刨。

      - 应挖掘出整体人身后抬出，不得在不明被压人情况下盲目采取拖拽受困人肢体。

      - 抢救中不得采用掏挖，防止再次坍塌造成二次伤害。

      - 被抢救出来的伤员，应采取现场临时处置（检查伤情、清理呼吸道、止血包扎）后，送往当地医院急救中心救治。

    - 楼体坍塌处置措施：

      - 首先采用呼救的方法判断被困和受伤人员位置。

      - 利用现场铁锹、撬杠等工具开辟或扩大受困人员逃生通道，必要时可采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

      - 抢救中可以采用掏挖式掘进，但应有防止再次坍塌的措施。

      - 被抢救出来的伤员，应采取现场临时处置（检查伤情、止血包扎）后，送往当地医院急救中心救治。

## 4.3 火灾、爆炸事故现场应急处置

    - 现场应急救援小组接到施工现场及其它与有关的工作场所火灾、爆炸事故报告后，应立即向业主应急领导小组和公司应急领导小组组长汇报事故发生的原因、地点、伤亡情况。在上级应急领导小组未到来前，由现场应急救援小组组长根据突发事件的严重程度、发展趋势、可能后果和应急处理的需要，决定启动本方案。

    - 如火势不大且没有蔓延迹象，现场应急救援小组组长应立即组织现场人员使用本部位消防设施灭火。

    - 如火势有发展趋势，现场应急救援小组组长在组织进行火灾扑救的同时，应及时向当地公安消防机构报警（报警电话 119 报警要点：火灾地点、火势情况、燃烧物及大约数量、报警人姓名及电话）并派人迎接。同时将火灾情况向业主应急领导小组和公司应急领导小组组长汇报。

    - 火灾事故现场应急处置措施

      - 在上级应急领导小组未到火灾现场前，首先要查明或核实火势发展方向、火场是否有人员被困、是否存有易燃易爆物品、精密仪器和贵重设备是否受到火势威胁等。

      - 灭火工作应采取“先控制、后消灭”的原则，集中力量切断火势蔓延途径， 将火势控制在一定的范围内，防止火势向主生产区域、主生产设备、易燃易爆物品、人员集中场所、重要建筑等蔓延。

      - 灭火工作应坚持“救人重于救火”的原则，采取一切有效措施解救被火势围困人员，救治火场受伤人员，最大限度地降低人员伤亡。电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时，应首先切断电源。

      - 根据火场实际情况，合理选用“堵截包围、上下合击、重点突破、逐片消灭” 的灭火战术措施；根据火灾扑救对象和现场可用灭火剂情况，正确选择灭火方法（冷却法、隔离法、窒息法、抑制法）。

      - 应急处理中应加强对重要建筑、主设备、精密及贵重仪器、文件档案的保护， 做好对火灾现场易燃易爆物品的防护和隔离清除，对便于疏散的物资设备应首先疏散至安全地带。

      - 火灾现场应及时划定警戒范围，维护秩序，加强对重点部位、重要设备、重要物资的监护；火灾扑救后，及时保护好事发现场，必要时可请求当地公安机关给予支持；

对带有破坏性的火灾，加强对重点人员的监控，注意保存证据；对火灾扑救情况争取做到全过程、全方位、多角度地跟踪录像，保留第一手资料。

    - 燃烧爆炸事故应急处置措施

      - 扑救外围点火点,解除事故现场的后顾之忧。

      - 控制事故区域,对周围的罐区和装置进行有效冷却和阻隔,控制着火储罐或装置稳定燃烧,直至物料全部消耗。

      - 防止周围未燃烧但受热辐射的罐区或装置区发生二次爆炸,防止造成人员伤亡. 严密观察储罐和装置区情况,如果储罐发生颤动,安全阀鸣响,火焰突变成白色等爆炸前兆时,现场指挥人员应立即命令所有现场应急人员紧急撤离,尽量避免人员伤亡。

      - 在控制着火的储罐或装置不会发生爆炸的前提下,积极组织消防力量扑灭火灾, 对易挥发(气化)的着火特料,应控制着火点,稳定燃烧,直至物料烧完。

      - 采取技术措施,做好监护工作,防止发生复燃,爆炸等事故.

## 触电事故现场应急处置

    - 现场应急救援小组接到施工现场及其它与有关的工作场所发生触电事故报告后，应根据伤者情况及时向业主应急领导小组和公司应急领导小组组长汇报事故发生的原因、地点、伤亡情况。在上级应急领导小组未到来前，由现场应急救援小组组长根据突发事件的严重程度、发展趋势、可能后果和应急处理的需要，决定启动本方案。

    - 进入应急状态后应立即用最快方式通知工作组人员迅速结集，并立即通知施工

现场各班组长立即停止施工生产工作，组织现场救护人员对伤者进行救助，根据伤者情况立即拨打 120 急救电话通知专业救护人员迅速赶到事发现场，并组织其他无关人员进行撤离，保护好事故现场。

    - 现场应急处置措施

      - 现场紧急救护

首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。在脱离电源中，救护人员既要救人，也要注意保护自己，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电的危险；如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此要采取可靠的预防措施，触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5s 时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/036101050014010040