文档从网络中收集，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持.

# 单位工程施工日志

工程名称：石滩镇石厦陂溢洪道底板、消力池及挡土墙修复工程施工单位：广州中寓建设工程有限公司

工程负责人：	施工员：

2016 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 27 日

1 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.

# 说	明

GD2201013

- 施工日志是从工程开始到竣工，对整个施工过程中的重要生产和技术活动的连续不断的详实录。

- 施工日志内容：

- 每日的天气、温度情况；

- 施工的逐日进度、人员进退场的情况；

- 预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）；

- 验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）；

- 设计变更、洽商情况；

- 原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）；

- 技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）；

- 归档资料交接（对象及主要内容）；

- 原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录；

- 外部会议或内部会议记录；

- 上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）；

- 质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法；

- 其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）； 3.在竣工资料中，施工日志应单独组卷。

| 2016 年 12 月 8 日 |  |  |  | 星期四 | GD2201013□□□□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度：2 | 时 ℃，8 时 | ℃，14 时 | ℃，20 时 ℃，日平均 |  | ℃，天气：上午：多云 下午：晴 |
| 施 | 分项工程 | 层段位置 | 工作班组 工作人数 |  | 进度情况 |
| 工 内 | 开工准备 |  | 2 6 |  | 机械进场 |
| 容 |  |  |  |  |  |

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：设计单位技术交底。

主

要

归档资料交接（对象及主要内容）：

记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：技术交底会。

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：业主单位现场查看。

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 1 页

2016 年 12 月 9 日	星期五	GD2201013□□□□

温度：2 时	℃，8 时	℃，14 时	℃，20 时	℃，日平均	℃，天气：上午：晴	下午：晴

分项工程

施

临时围堰填筑

工

内容

层段位置	工作班组

1

工作人数

3

进度情况

50%

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：

主

要	归档资料交接（对象及主要内容）： 记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 2 页

2016 年 12 月 10 日	星期六	GD2201013□□□□

温度：2 时	℃，8 时	℃，14 时	℃，20 时	℃，日平均	℃，天气：上午：晴	下午：晴

分项工程

施

临时围堰填筑

工

内容

层段位置	工作班组

1

工作人数

3

进度情况

100%

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：

主

要	归档资料交接（对象及主要内容）： 记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 3 页

温度：2 时	℃，8 时	℃，14 时	℃，20 时	℃，日平均	℃，天气：上午：晴	下午：晴

分项工程

施

拆除底板、挡墙

工

内容

层段位置	工作班组

2

工作人数

6

进度情况

50%

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：

主

要	归档资料交接（对象及主要内容）： 记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 4 页

温度：2 时	℃，8 时	℃，14 时	℃，20 时	℃，日平均	℃，天气：上午：晴	下午：晴

分项工程

施

拆除底板、挡墙

工

内容

层段位置	工作班组

2

工作人数

6

进度情况

100%

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：

主

要	归档资料交接（对象及主要内容）： 记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 5 页

| 温度：2 时 ℃，8 时 施 分项工程 | ℃，14 时 层段位置 | ℃，20 时 ℃，日平均 工作班组 工作人数 | ℃，天气：上午：多云 下午：晴 进度情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 砼挡土墙支模 |  | 1 6 | 25% |
| 内 |  |  |  |
| 容 |  |  |  |

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：

主

归档资料交接（对象及主要内容）：

要

记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 6 页

| 温度：2 时 ℃，8 时 施 分项工程 | ℃，14 时 层段位置 | ℃，20 时 ℃，日平均 工作班组 工作人数 | ℃，天气：上午：晴 下午：晴 进度情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 砼挡土墙支模 |  | 1 6 | 50% |
| 内 |  |  |  |
| 容 |  |  |  |

预检情况（包括质量自检、互检和交接检存在问题及改进措施等）：

验收情况（参加单位、人员、部位、存在问题）：

设计变更、洽商情况：

原材料进场记录（数量、产地、标号、牌号、合格证份数和是否已质量复试等）：

技术交底、技术复核记录（对象及内容摘要）：

主

归档资料交接（对象及主要内容）：

要

记

事

原材料、试件、试块编号及见证取样送检等记录：

外部会议或内部会议记录：

上级单位领导或部门到工地现场检查指导情况（对工程所作的决定或建议）：

质量、安全、设备事故（或未遂事故）发生的原因、处理意见和处理方法：

其他特殊情况（停电、停水、停工、窝工等）：

施工员：	记录员：	第 7 页

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/038067110102006036