.

东平东江大桥主桥主塔涂装

施工方案

# 编制： 复核： 审核：

核工业华南建设工程集团公司东平东江大桥项目经理部2017.8.29

.

东平东江大桥工程	主塔涂装施工方案

目 录

一、编制依据	3

二、 工程概况	3

三、 施工进度计划	8

四、 施工管理组织机械	8

五、 施工前的准备工作	8

六、 塔柱施工技术方案	12

  - 测量放样	错误！未定义书签。

  - 劲性骨架加工及安装	错误！未定义书签。

  - 索道管加固	错误！未定义书签。

  - 钢筋加工及安装	错误！未定义书签。

  - 波纹管及锚具安装	错误！未定义书签。

  - 模板的构造及配置需求	错误！未定义书签。

  - 爬模概述	24

  - 混凝土浇筑	39

  - 预应力张拉、压浆	41

七、施工过程的检查验收	43

八、质量、进度保证措施	44

  - 质量保证措施	44

  - 施工进度保证措施	46

九、液压爬模施工注意事项	错误！未定义书签。

  - 液压爬模施工安全技术要求	错误！未定义书签。

  - 液压爬模施工安全注意事项	错误！未定义书签。

  - 爬升机构的安全保护系统及防护措施	错误！未定义书签。

  - 爬模施工防风专项措施	错误！未定义书签。

  - 爬模防雷专项措施	错误！未定义书签。

  - 爬模的防坠、防倾专项措施	错误！未定义书签。

  - 模板文明、环保施工措施	错误！未定义书签。

  - 爬模施工过程意外问题的应急处理措施	错误！未定义书签。

第 1 页

东平东江大桥工程	主塔涂装施工方案

十、安全组织机构及保证措施	58

十一、环境、职业健康安全管理措施	66

附件 1、架体及模板计算附件 2、液压爬模设计图

第 2 页

东平东江大桥工程	主塔涂装施工方案

一、编制依据

| 编号 1 | 规范、标准 东平东江大桥两阶段施工图设计 | 主编单位 第二册第一分册 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 《钢结构设计规范》 | GB 50017-2003 |
| 3 | 《路桥施工计算手册》 | 周水兴等编著 |
| 4 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | （GB 50205-2001） |
| 5 | 《公路工程施工安全技术规范》 | （JTG F90-2015） |

二、 工程概况

本项目设计范围为 K0+000～K2+490，路线设计长度 2.490 公里，其中东莞侧路基长度574.495m，中间桥梁长度1816.01m，惠州侧路基长度99.495m，在东莞侧、惠州侧主线两侧设有辅道。

东平东江大桥桥跨组合为：（12×25）ｍPC 简支小箱梁+（35+60+35）ｍPC 连续箱梁+

（6×40）mPC 斜腹板连续箱梁+（2×148）ｍ独塔单索面斜拉桥+（11×40）mPC 斜腹板连续箱梁+（35+60+35）ｍPC 斜腹板连续箱梁+（11×25）ｍPC 简支小箱梁，其中主桥长 2*148

＝296ｍ，采用独塔单索面墩、塔、梁固结的预应力混凝土斜拉桥，主梁采用单箱五室断面， 主塔采用独柱式。

斜拉桥主塔施工在主梁 0#、0-1#施工完成并张拉压浆后进行，为单索面独塔，设计为预应力混凝土矩形空心断面，四个角为 R=75cm 的圆弧，主塔下部 15m 高范围内顺桥向长度由 8m 渐变成 7m, 横桥向宽度 3.6m；主塔上部顺桥向长度 7m，横桥向宽度 3.6m，主塔高 75.5m

（包括塔冠）。如下图：

斜拉桥塔柱采用目前对混凝土结构防腐最优化技术—硅烷浸渍+工业重防腐技术，其底层为硅浣浸渍剂，中间层为环氧云铁中间漆（平均厚度 100μ  m），面层为 2 层脂肪族聚氨酯面漆（每层平均厚度 50μ  m）。此种涂装可提供 25～30 年的防腐耐久性保护年限。根据设计要求主塔涂装的外观颜色为白色，即“白塔灰索”。以增加主塔、斜拉索与周围环境的协调， 美化城市。

第 3 页

, ／

9-4.校

·汛··

ucm

V A 门

＼

## 457 汽

袒「l i

，丛竺登土

坪珊

■'

退

1

谷＼汜飞 O E  怂k

1厂

圣

\—

气

｀	，	且	8 艺

，．，	恳

且

器l

眨	盯

巳

,

思l

1L

员

可

Jcm

可

酐

O

-	－

ra

8

『l

．

, ｀L＿	，L-1

..

L－

L＿

L＿    、L＿

.\

L＿

｀．9Ld `8

L

`

辜

二夕烹

L1

巳

a

1 1 目,	L

凶

兰．

吓

"94.

校

'，

兰

，

民亡占E

良

，斤

41,12，3

陌

位

东平东江大桥工程

主塔涂装施工方案

广 L—

I I

4 页

第

—D		D

东平东江大桥工程	主塔涂装施工方案

_	＿ 1 : 1 00

800

－

权 0

R=巨75

泛

0g L

．一．

．荨

．三

定E

竺3

克} L

215		370

皮

0~

二/. ＼

R=11

勹—厂	．A

165

1也

皿

卜

-	，-

｀

寸

,crn

皮

SL

oa

已

＼

＼

二

三

二

—	— 1 :A      00

700

g L

550

．，卢

10: 10

｛

.I

忘f

O l~

oa

兄

l

165		370

R  7'1	／

B— 勹

-	4 : 1; o

尸

R=75

I-

700

09£

皮

08 L

穹

06

06

550

二，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048123040143006031