## Slide 1
铁路工程量关键环节和控制要点

## Slide 2
工程量清单编制
关键施工环节识别
工程量控制要点及方法
信息化手段在铁路工程量管理中的应用
铁路工程量管理实践与探索
contents
目
录

## Slide 3
01
工程量清单编制

## Slide 4
铁路工程设计图纸、招标文件、技术规范等。
客观、公正、科学、合理，确保工程量的准确性和完整性。
编制依据和原则
原则
依据

## Slide 5
03
计算精度
工程量计算结果应精确到小数点后两位，以反映工程量的实际情况。
01
计算单位
采用国际单位制，确保计算结果的准确性和可比性。
02
计算方法
根据工程性质和特点，采用相应的计算方法，如断面法、平均断面法等。
工程量计算规则

## Slide 6
项目设置
根据工程性质和部位，合理设置清单项目，确保项目的完整性和准确性。
项目描述
对每个清单项目进行详细描述，包括项目特征、工作内容、计量单位等，以便于理解和实施。
清单项目设置与描述

## Slide 7
1
2
3
某铁路路基工程工程量清单编制，包括路基土石方、排水设施、防护工程等项目的工程量计算。
案例一
某铁路桥梁工程工程量清单编制，包括桥梁基础、墩台、上部结构等项目的工程量计算。
案例二
某铁路隧道工程工程量清单编制，包括隧道开挖、支护、衬砌等项目的工程量计算。
案例三
案例分析

## Slide 8
02
关键施工环节识别

## Slide 9
审查内容
施工图纸是否符合设计规范、技术标准及合同要求；是否满足施工条件和现场实际情况。
审查流程
组织专家或专业团队进行图纸会审，提出审查意见，经设计单位确认后，形成正式施工图纸。
注意事项
重点关注图纸中的关键细节和可能存在的疏漏，确保施工图纸的准确性和可行性。
施工图纸审查

## Slide 10
优化目标
提高施工效率，降低成本，保障工程质量和安全。
优化措施
针对工程特点和实际情况，对施工方案进行改进和完善，如采用先进的施工技术和设备、优化施工流程等。
评估与决策
对优化后的施工方案进行综合评估，选择最优方案进行实施。
施工方案优化

## Slide 11
工艺标准制定
针对关键施工工艺，制定相应的工艺标准和操作规程，确保施工工艺的规范化和标准化。
培训与交底
对施工人员进行关键施工工艺的培训和技术交底，确保他们熟练掌握关键施工工艺的操作技能和质量要求。
关键工艺识别
根据工程特点和施工要求，识别出对工程质量、安全、进度等具有重要影响的关键施工工艺。
关键施工工艺确定

## Slide 12
选择具有代表性的铁路工程案例，对其关键施工环节进行深入分析。
案例选择
从案例中提炼出成功的经验和教训，为类似工程的施工管理提供借鉴和参考。
经验总结
针对案例中暴露出的问题和不足，提出相应的改进措施和建议，完善铁路工程施工管理体系。
改进措施
案例分析

## Slide 13
03
工程量控制要点及方法

## Slide 14
变更申请与审批
建立规范的变更申请和审批流程，确保变更的合理性和必要性。
变更影响评估
对变更申请进行影响评估，分析变更对工程量、工期和成本的影响。
变更实施与监控
按照批准的变更方案实施工程变更，并对实施过程进行监控和记录。
工程量变更管理

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/056001035021010050