通航安全应急预案 全文共1页，当前为第1页。

编号：AQ-BH-03751

通航安全应急预案

Emergency plan for navigation safety

( 应急管理 )

单 位：_____________________

审 批：_____________________

日 期：_____________________

WORD文档 / A4打印 / 可编辑

通航安全应急预案 全文共2页，当前为第2页。

通航安全应急预案

备注：应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。

1总则
　　1.1目的
　　（1）提高处置营运期水上交通事故的能力，及时、高效、有序地做好通航安全的救援工作，最大限度地减少突发事件造成的损失，保护人民的生命财产安全。
　　（2）为加强通航安全管理，按照上级部门的要求，结合码头实际情况，制定本应急预案。
　　1.2工作原则
　　（1）坚持以人为本，把保障人员生命财产安全作为应急工作的首要任务，最大限度地减少灾害事故对人员的生命财产的危害。
　　（2）坚持以防为主，把事故预防作为应急工作的中心环节和主要任务。
　　（3）以全力抢救人员生命财产为根本原则。

通航安全应急预案 全文共3页，当前为第3页。

（4）参与应急救护对象应严格遵循预案的职责，各司其职，服从统一指挥，积极协同作战。
　　1.3适用范围
　　本预案适用于仁义桂江大桥钢栈桥。
　　2危险源分析
　　2.1影响通航安全因素
　　因素影响钢栈桥水上安全通航的因素主要为恶劣的气象（如大风、大浪、大雾等）、航道不良的条件（如航标缺失或者故障、船舶航行密度大或者不按照规定航行等）、船舶技术故障（如导航设备故障、船舶动力故障、操舵及螺旋桨等）、不良的航行条件（如驾驶员经验及责任心、航海资料缺失、避让操纵失误等）
　　2.2事故类型
　　通航安全事故类型主要为触电、船舶碰撞、船舶碰撞钢栈桥、搁浅等事故。
　　3组织与机构
　　3.1应急指挥部

通航安全应急预案 全文共4页，当前为第4页。

为了保证在发生通航安全事故时迅速有效地采取措施而成立的临时应急指挥机构。应急指挥部设在项目经理部，办公室主任由总调度室钟李超担任。
　　总指挥：曾联金
　　副总指挥：沈江华、赵永平、汪中宽
　　成员：周明亮、苏立任、刘永国
　　3.2职责
　　（1）组织制定并实施通航安全预案。
　　（2）负责应急资源的配置以及应急队伍的调动，并组织实施。
　　（3）检查督促做好重大事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。
　　（4）发生事故、事件时发出和解除事故应急救援命令、信号。
　　（5）批准预案的启动与终止。
　　（6）组织指挥救援队伍实施救援行动。
　　（7

）负责应急事件信息的上报，向友邻单位通报应急情况，必要时向有关单位发出求援请求。

通航安全应急预案 全文共5页，当前为第5页。

（8）接收政府、集团公司的指令和调度。
　　（9）负责保护现场，组织事件调查，总结应急救援工作经验教训。
　　4事故报告制度
　　4.1报告方式：
　　（1）电话：梧州海事局：
　　高频：梧州海事局交管中心：8频道
　　梧州市港口调度中心：8频道
　　梧州市港口集团总调度室：5频道
　　4.2报告内容
　　报告人姓名、部门、联系方式
　　事故船舶名称
　　事故发生时间
　　事故发生地点
　　*

事故原因（碰撞、搁浅、触礁、起火、爆炸、船体断裂、严重横倾、设备损害等）

通航安全应急预案 全文共6页，当前为第6页。

*事故当地环境条件
　　风速：风向：气温：
　　能见度：海况：浪：
　　已采取或准备采取的防治措施
　　其他有必要的说明
　　5安全管理措施
　　5.1常规安全措施
　　⑴人员要求
　　钢栈桥都是水上施工，作业项目在组织人员施工过程中必须切实做好安全防护工作，作业人员进场前必须经专业培训，达到要求后方能进场作业。
　　在作业过程中要注重提高本作业项目人员的安全防护意识，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。
　　⑵防护措施

在施工过程中必须严格按照技术安全交底程序进行操作，每道工序严格把关。钢栈桥搭设完毕后，在两侧设置栏杆，栏杆必须牢

通航安全应急预案 全文共7页，当前为第7页。

固可靠。
　　⑶安全检查
　　在作业过程中的每道工序完工后，必须经严格的检查，符合设计和施工安全要求后，方能进行下步工序的施工。检查程序如下：作业队自检→安全管理人员检查验收。
　　⑷应急措施
　　在施工区域附近配置施工船舶，船舶上配备足够的救生设备（包括应急救援拉杆、救生圈、救生衣等）。同时配备现场医疗救护人员及相应的应急设备。
　　5.2专项安全措施
　　⑴、钢栈桥应严格按设计要求组织施工，钢管桩制作，必须符合设计及规范要求，并按规范进行抽检，钢管桩偏位控制在设计范围内，以保证结构受力可靠，钢栈桥施工每跨的各种构件安装可靠后，才能上重载。

⑵、每排钢管桩成桩完毕，应立即进行桩间连接，钢联撑连接质量可靠，以保证桩的稳定性。

通航安全应急预案 全文共8页，当前为第8页。

⑶、全体职工必须遵守安全生产制度，进入施工现场必须带安全帽；高空作业，必须系好安全带；水上作业，必须穿好救生衣；钢栈桥施工须穿防滑鞋；严禁酒后作业。
　　⑷、全体职工必须遵守安全操作规程，起重机械应遵守“十不吊”规定。
　　⑸、钢栈桥施工必须做好必要安全防护设施。
　　5.3、施工船舶安全管理
　　⑴、施工船舶（包括配合施工作业的交通船、运输船等船舶）必须持有符合安全要求的各类有效证书，按规定配齐合格船员、船机、通讯、消防、救生、防污等各类设备必须安全有效，并通过有关部门的安全检查，施工船舶进入作业区和离开作业区前均与业主或施工单位及时汇报。
　　⑵、各类船舶上的船长、船员等应持有相应的适任证书。
　　⑶、严格按核准干舷（吨位）装运货物。载货不得超高、超载，并须进行有效绑扎，防止因货物移动发生意外事件。

⑷、严格执行船舶供、受油规定，防止泄露。船舶油污水和垃

通航安全应急预案 全文共9页，当前为第9页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/066112100144010032

圾要集中回收并做好记录，严禁向桂江中排放和倾倒。
　　⑸、做好个人劳动保护工作。上甲板工作必须穿好救生衣，人员通道要挂设安全网，跳板要固定（必要时应装扶手），钢栈桥两侧要安装栏杆。保持个人清洁和饮食卫生，做好防暑降温和防冻防滑工作。
　　⑹、遵守“以避（防）为主，以救（抗）为辅，留足余地，自我保护”的原则。
　　5.4、通航口安全保证措施
　　⑴、施工前，必须和海事、航道部门联系，商定有关航运和施工的安全注意事项，提前发布通航公告。
　　⑵、桥区设置专门通航标志，栈桥等设施设置相应的施工临时助航标志。
　　⑶、施工期间设置航道管理部门认可的施工期间临时助航标志。以及必要的措施，以保证过往船只的航行安全。