# 第一章 总论

一、工程概述

1、工程名称：240 亩大棚鲜食葡萄基地建设工程

2、工程性质：建

3、工程选址：某县龙城镇毛郢孜村

4、工程承办单位：某县某某农作物种植农民专业合作社

4、工程法人代表：

二、可研编制依据指导思想及争论围

〔一〕编制依据

- 中心 2023 年一号文件

- 《省农业产业化十大主导产业进展规划之》

- 《国民经济和社会进展第十二个五年规划》

- 国家进展改革委、建设部〔发改投资【2023】1325 号文〕公布的《建设工程经济评价方法与参数》〔第三版〕；

- 《建设工程环境保护治理条例》国务院令第 253 号；

- 《建设工程工程可行性编制规程》

- 无公害农产品生产技术规。

- 建筑与建筑群综合布钱系统工程设计规》；

- 《现场勘查所得的资料数据》

- 工程建设单位供给的有关本工程的各种技术资料、工程方案及根底材料。

〔二〕争论围

争论工程在当地的经济和社会进展中的地位，对工程建设必要性、紧迫性进展分析，确定工程建设规模，分析工程建设的技术方案，明确工程建设容，估算工程投资，拟定资金筹措方案，进展工程的经济、社会、生态效益分析。

三、工程承办单位简介

某县某某农作物种植农民专业合社，属科技型农作物种植产业化龙头企业，尤其在葡萄种植产业方面具有 20 多年的种植治理阅历。工程区有多年的种植葡萄的历史，区域农业效劳体系健全，栽培治理、品种研发依托单位为某某农学院葡萄争论所。工程单位已于某某葡萄争论所签订无公害葡萄生产基地建设和生产的技术合作协议。由石某某葡萄争论所作为技术支持单位为无公害葡萄生产基地的建设规划和种植技术、职工培训的进展全面技术指导。

某县某某农作物种植农民专业合社法人代表盛锋先生，具有 10 余年的葡萄种植阅历，现在外地拥有多家企业，具有较好的经济实力， 2023 年初打算反乡创业，发起成立某县某某农作物种植农民专业合社，流转家乡土地 240 余亩，已大棚鲜食葡萄为起点，带着家乡父老共同致富， 深受家乡人民的拥护和欢送。

四、工程建设规模与容

〔一〕工程建设规模

该工程总用地面积 159984 平方米，总建设面积 162023 平方米。其

中：大棚建设面积 159000 平方米，关心用房建筑面积 1000 平方米，冷库面积 1000 平方米。工程总投资 1727 万元。其中固定资产投资 1627 万元，铺底流淌资金 100 万元。工程达产后年实现销售收入 720 万元。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/067156035040006025