# 次干道沥青路面施工质量控制新技术

第一部分	新技术背景：次干道沥青路面施工质量控制现状分析	2

第二部分	施工技术关键点：沥青混合料配合比设计、摊铺工艺控制	4

第三部分	检测技术创新：非破坏性检测技术应用、智慧路面在线监测	7

第四部分	质量控制体系：质量管理体系构建、内部质量控制与外部监督相结合	10

第五部分	智能化施工：智能摊铺机应用、数字化施工监控管理	13

第六部分	绿色施工技术：低碳环保材料应用、绿色施工工艺推广	15

第七部分	安全施工管理：安全生产责任落实、安全施工措施制定与实施	17

第八部分	施工质量评价：质量评估体系建立、质量评优与考核制度完善	19

第一部分	新技术背景：次干道沥青路面施工质量控制现状

分析

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 【次干道沥青路面施工质量 |  |
| 现状】: | - 次干道沥青路面施工质量控制存在问题较多,主要包括沥青混合料质量不稳定,摊铺厚度不均匀,压实度达不到要求,路面平整度差等。 - 导致这些问题的原因主要有沥青混合料生产工艺不完善,施工工艺不当,养护不及时等。 - 次干道沥青路面施工质量控制现状不容乐观,需要采取 措施进行改进。 |
|  | 【沥青混合料质量控制现状】 |

新技术背景：次干道沥青路面施工质量控制现状分析次干道沥青路面施工质量控制现状分析如下：

- 传统质量控制方法存在局限性

传统质量控制方法主要依靠人工检测，如目测、手摸等，存在主观性强、效率低、准确性差等问题。此外，传统质量控制方法只能对路面表面进行检测，无法对路面内部质量进行有效控制。

- 路面病害问题突出

近年来，次干道沥青路面病害问题日益突出，主要表现为路面龟裂、坑槽、波浪等。这些病害不仅影响行车安全，而且缩短路面使用寿命，造成经济损失。

- 施工质量难以保证

由于次干道沥青路面施工技术复杂，工艺要求严格，施工质量难以保证。一些施工企业为了降低成本，往往偷工减料，导致路面质量下降。

- 缺乏统一的质量控制标准

目前，我国还没有统一的次干道沥青路面施工质量控制标准，各地区、各部门各自为政，导致质量控制水平参差不齐。

- 质量控制管理体制不健全

目前，我国次干道沥青路面施工质量控制管理体制不健全，缺乏统一的管理机构和协调机制，导致质量控制工作难以有效开展。

存在的具体问题

- 施工工艺控制不严格

一些施工企业为了赶工期、节约成本，往往忽视施工工艺控制，导致路面质量下降。例如，在沥青混合料拌合过程中，没有严格控制沥青用量、混合料温度等参数，导致沥青混合料质量不达标。

- 材料质量控制不严格

一些施工企业为了降低成本，往往使用劣质材料。例如，在沥青混合料中使用不合格的沥青、石料等材料，导致路面质量下降。

- 施工人员素质不高

一些施工企业没有对施工人员进行严格的培训，导致施工人员素 质不高，不具备熟练的施工技能。例如，在沥青混合料摊铺过程中，摊铺机司机操作不当，导致路面出现波浪、坑槽等缺陷。

- 质量检测不及时

一些施工企业没有及时对路面质量进行检测，导致路面病害问题无法及时发现和处理。例如，在路面施工完成后，没有及时对路面平整度、抗滑性能等指标进行检测，导致路面出现病害问题后无法及时

修复。

- 质量控制责任不明确

一些施工企业没有明确质量控制责任，导致质量控制工作难以有效开展。例如，在路面施工过程中，施工企业没有明确质量控制人员的职责和权力，导致质量控制工作难以有效落实。

# 第二部分	施工技术关键点：沥青混合料配合比设计、摊铺工艺控制

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 沥青混合料配合比设计 | - 采用合理的集料级配和沥青用量，以确保沥青混合料具有良好的施工性能和使用性能。 - 考虑当地气候 условия и транспортные условия,选择合适的沥青类型和改性剂，以提高沥青混合料的高温稳定性和低温抗裂性。 - 利用先进的配合比设计方法和软件，优化沥青混合料的性能指标，提高配合比设计的准确性和可靠性。 |
| 摊铺工艺控制 | - 选择合适的摊铺机和摊铺工艺，以确保沥青混合料能够均匀摊铺，并具有良好的密实度和表面平整度。 - 利用先进的摊铺控制技术，如激光摊铺控制系统或三维摊铺控制系统，提高摊铺精度的利用先进的摊铺控制技术，如激光摊铺控制系统或三维摊铺控制系统，提高摊铺精度的利用先进的摊铺控制技术，如激光摊铺控制系统或三维摊铺控制系统，提高摊铺精度。 - 加强摊铺过程中的质量控制，包括摊铺厚度、摊铺平整 度、摊铺接缝等，以确保摊铺质量符合规范要求。 |

沥青混合料配合比设计

- 集料级配设计

集料级配是沥青混合料的重要组成部分，其主要作用是骨架作用、填

充作用和嵌挤作用。集料级配设计应满足以下要求：

  - 空隙率满足要求：空隙率是沥青混合料中空隙体积与混合料总体积之比，一般控制在 3%～5%。空隙率过大，会降低混合料的强度和耐久性；空隙率过小，会降低混合料的抗滑性和抗车辙性。

  - 稳定性满足要求：稳定性是沥青混合料在荷载作用下抵抗变形的能力，一般用马歇尔稳定度来衡量。马歇尔稳定度应满足设计要求，一般控制在 800kg 以上。

  - 耐久性满足要求：耐久性是沥青混合料在长期荷载和环境作用下保持其性能的能力，一般用抗水损坏性、抗冻融性、抗疲劳性和抗车辙性来衡量。耐久性应满足设计要求，一般控制在 4 级以上。

- 沥青用量确定

沥青用量是沥青混合料的重要组成部分，其主要作用是粘结集料颗粒，并赋予混合料一定的柔韧性。沥青用量应满足以下要求：

  - 沥青含量满足要求：沥青含量是沥青混合料中沥青的质量与混合料总质量之比，一般控制在 4%～6%。沥青含量过高，会降低混合料的强度和稳定性；沥青含量过低，会降低混合料的柔韧性和耐久性。

  - 空隙率满足要求：沥青用量应使混合料的空隙率满足设计要求。

  - 稳定性满足要求：沥青用量应使混合料的稳定性满足设计要求。

  - 耐久性满足要求：沥青用量应使混合料的耐久性满足设计要求。摊铺工艺控制

- 摊铺温度控制

摊铺温度是沥青混合料摊铺时的温度，对混合料的摊铺质量和使用性

能有很大影响。摊铺温度应满足以下要求：

  - 摊铺温度应在沥青混合料的最佳施工温度范围内：最佳施工温度是沥青混合料在摊铺时具有最佳的可塑性和压实性的温度范围。一般情况下，最佳施工温度为沥青混合料的软化点加 15℃～25℃。

  - 摊铺温度应均匀一致：摊铺温度不均匀会造成混合料摊铺厚度不均匀，影响路面的平整度和抗车辙性。

- 摊铺厚度控制

摊铺厚度是沥青混合料摊铺时的厚度，对路面的承载能力和使用寿命有很大影响。摊铺厚度应满足以下要求：

  - 摊铺厚度应符合设计要求：摊铺厚度应根据路面的设计厚度和压实系数确定。一般情况下，摊铺厚度应大于设计厚度，以保证压实后达到设计厚度。

  - 摊铺厚度应均匀一致：摊铺厚度不均匀会造成路面平整度差，影响行车的舒适性和安全性。

- 摊铺平整度控制

摊铺平整度是沥青混合料摊铺时的平整程度，对路面的行车舒适性和安全性有很大影响。摊铺平整度应满足以下要求：

  - 摊铺平整度应符合设计要求：摊铺平整度应根据路面的设计平整度确定。一般情况下，摊铺平整度应控制在 3mm 以内。

  - 摊铺平整度应均匀一致：摊铺平整度不均匀会造成路面不平整，影响行车的舒适性和安全性。

第三部分	检测技术创新：非破坏性检测技术应用、智慧路

面在线监测

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 非破坏性检测技术应用 | - 利用电磁波、声波等非破坏性检测技术，对沥青路面进行快速、准确、无损害的检测，及时发现路面存在的空洞、裂缝、剥落等缺陷。 - 结合人工智能、大数据等技术，对采集到的检测数据进行分析处理，实现路面缺陷的自动识别和分类，提高检测效率和准确率。 - 开发基于无人机、移动式激光扫描仪等先进设备的非破坏性检测系统，实现沥青路面全方位、多角度的检测，全面掌握路面状况。 |
| 智慧路面在线监测 | - 利用物联网、云计算等技术，在沥青路面中嵌入智能传感器，实现对路面温度、应变、位移等参数的实时监测。 - 通过数据传输网络将监测数据上传至云平台，进行集中存储和分析处理，及时发现路面存在的异常情况，并及时预警。 - 基于大数据分析和人工智能算法，建立路面健康状况评估模型，对路面性能和使用寿命进行预测，为路面养护和 维修决策提供科学依据。 |

检测技术创新：非破坏性检测技术应用、智慧路面在线监测

# 非破坏性检测技术应用

非破坏性检测技术（NDT）是利用物理、化学或其他原理，对材料、结构或部件进行无损检测的技术。在沥青路面施工质量控制中，非破坏性检测技术主要用于检测路面的厚度、密实度、强度、平整度等指标。

- 雷达检测技术

雷达检测技术利用电磁波对沥青路面进行扫描，可以获取路面的厚度、密实度、强度等信息。雷达检测技术具有检测速度快、精度高、不受

天气影响等优点，但成本较高。

- 激光检测技术

激光检测技术利用激光对沥青路面进行扫描，可以获取路面的平整度、坡度等信息。激光检测技术具有精度高、速度快、成本低等优点，但

受天气影响较大。

- 超声波检测技术

超声波检测技术利用超声波对沥青路面进行扫描，可以获取路面的厚度、密实度、强度等信息。超声波检测技术具有精度高、速度快、成本低等优点，但受路面结构的影响较大。

# 智慧路面在线监测

智慧路面在线监测系统是利用物联网、云计算、大数据等技术，对沥青路面的状态进行实时监测的系统。智慧路面在线监测系统可以及时发现路面的损坏情况，并及时采取维修措施，有效延长路面的使用寿命。

智慧路面在线监测系统主要包括以下几个组成部分：

- 传感器

传感器是智慧路面在线监测系统的重要组成部分，主要用于采集路面的各种信息，如温度、应变、位移等。传感器的种类很多，常用的传感器包括应变片、光纤传感器、地磁传感器等。

- 数据采集系统

数据采集系统是智慧路面在线监测系统的重要组成部分，主要用于采集传感器采集到的数据。数据采集系统可以是有线或无线的，有线数

据采集系统具有稳定性好、传输速度快等优点，无线数据采集系统具有安装方便、成本低等优点。

- 数据传输系统

数据传输系统是智慧路面在线监测系统的重要组成部分，主要用于将传感器采集到的数据传输到数据处理中心。数据传输系统可以是专用的数据传输网络，也可以是现有的通信网络。

- 数据处理中心

数据处理中心是智慧路面在线监测系统的重要组成部分，主要用于对 传感器采集到的数据进行处理和分析。数据处理中心可以是云平台，也可以是本地服务器。

- 应用系统

应用系统是智慧路面在线监测系统的重要组成部分，主要用于将数据处理中心处理好的数据展示给用户。应用系统可以是手机 APP，也可以是 PC 端软件。

智慧路面在线监测系统具有以下几个优点：

- 实时性

智慧路面在线监测系统可以实时监测路面的状态，及时发现路面的损坏情况。

- 准确性

智慧路面在线监测系统可以准确地测量路面的各种信息，如温度、应变、位移等。

- 全面性

智慧路面在线监测系统可以全面监测路面的各种信息，为路面的养护和管理提供全面的数据支持。

- 经济性

智慧路面在线监测系统可以提高路面的使用寿命，减少路面的维修费用。

# 第四部分	质量控制体系：质量管理体系构建、内部质量控制与外部监督相结合

| 关键词 | 关键要点 |
| --- | --- |
| 质量管理体系构建 | - 质量管理体系：质量控制的核心，包括质量目标、质量责任、质量检查、质量评定、质量改进等环节。 - 质量目标：清晰定义道路施工质量的目标、要求和可接受的偏差范围，以确保施工质量满足设计要求和使用要求。 - 质量责任：明确各相关方的质量责任，包括项目经理、施工单位、监理单位、质量检测单位等，并建立相应的奖惩制度。 |
| 内部质量控制 | - 施工工艺控制：严格按照施工技术标准和规范进行施工，对施工过程中的关键环节进行重点控制，防止质量问题发生。 - 材料质量控制：对沥青、石料、填料等材料进行严格的质量检测，确保材料质量符合要求，并对材料的运输、储存和使用进行管理。 - 施工设备控制：对施工机械和设备进行定期检查和维护， 确保施工设备处于良好状态，提高施工效率和质量。 |

质量控制体系：质量管理体系构建、内部质量控制与外部监督相结合

一、质量管理体系构建

- 质量目标(控制指标)

根据国家相关标准和规范，结合工程实际情况，制定详细的质量目标和控制指标。包括但不限于：

  - 沥青路面平整度：允许偏差范围为±3mm/3m。

  - 沥青路面纵坡：允许偏差范围为±0.1%。

  - 沥青路面横坡：允许偏差范围为±0.5%。

  - 沥青路面抗滑性能：摩擦系数不低于 0.45。

  - 沥青路面压实度：不低于 98%。

  - 沥青路面厚度：允许偏差范围为±5mm。

  - 沥青路面密实度：不低于 2.3g/cm³。

- 质量管理机构

建立健全的质量管理机构，明确各部门的质量职责。包括但不限于：

  - 项目经理部：全面负责工程质量管理工作。

  - 技术管理部：负责制定质量管理制度和标准，监督质量管理工作的执行情况。

  - 施工管理部：负责组织施工生产，确保施工质量符合要求。

  - 质检部：负责质量检查和验收，确保工程质量符合设计要求。

- 质量管理制度

建立健全质量管理制度，明确各个环节的质量控制要求。包括但不限于：

  - 原材料质量控制制度：包括原材料的采购、验收、储存和使用等。

  - 施工工艺质量控制制度：包括沥青混合料的拌制、摊铺、碾压、养

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/078013023024006044