# 养	护	方	案

# 一、大连市甘井子区岭西路两翼绿化养护项目管理方案

## （一）施工组织机构

为确保甘井子区岭西路两翼绿化养护工程保质保量完成，公司在接到招标文件即进行了认真仔细的阅读和研究，并组织有关工程技术人员专门踏勘了现场， 专门成立了该项目的创优领导小组，由公司总经理担任总部主管，投标的项目经理担任现场主管，负责该项目的组织协调工作。

如工程中标后，公司即着手对该项目实行项目法施工。全额承包管理，与项目经理签订全额承包合同，规定各自的权限和职责，公司领导小组通过“项目管理条例”对项目进行宏观调控。项目部下设三个部（物资供应部、工程技术部、生产服务部）多个职能小组，一整套齐全的专业施工班组。项目经理、专业班长、作业组长、个人将层层签订质量、进度、安全、文明施工责任状，建立一个以项目经理责任制为核心的合同管理网络，做到目标明确、责任明确、经济明确，减少中间环节，使管理工作更有效，更迅速。

项目经理

项目副经理

技术负责人

管理员

植保员

质量员兼资料员

安全员

材料员

养护队长

养护班组长

巡查班组长

保洁班组长

## （二）质量管理网络

项目经理

本工程在项目经理的领导下，相关人员现场监督下，技术负责人的直接管理下，坚持按规范和标准施工，实行逐级管理、按级验收，以确保目标的实现，并制定质量管理条例，在养护人员心中确立起创优良的奋斗目标，确保养护合理、科学、规范。

质量总负责人

材料员

绿化管理员

质量员

质量管理上各级均无条件接受业主的监督。

在养护前组织施工人员认真学习，科学的安排好养护现场，进行养护组织方案的讨论和技术交底，保证养护合理、科学、规范的进行。为保证施工的质量， 在每道工序施工前，由技术员进行现场交底并做好记录，每完成一道工序后必须经班组自检。

## （三）同步质量管理与跟踪

1、养护自始至终做到同步质量管理和跟踪。

2、对每个养护部位在养护到位的同时做到检查到位、各类数据到位。决不产生事后集中补做数据现象。

3、定期进行质量工作会议和由公司进行质量检查、及时解决养护中质量问题，使工程养护全过程保持质量受控状态。

# 二、绿化养护作业人员配备及管理培训方案

## （一）人员配备

专职养护队伍成员(56 名)：驾驶员 2 名，保洁员 22 名，，绿化 19 名（其中造型树 2 名、绿化力工17 名）；维修人员不定编，由本公司专业维修人员定期检

| 查，统一安排。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岗位作业人员数量及配置一览表 |  |
| 岗位名称 | 人数(人) | 现场承担工作 | 备注 |
| 专职负责 | 1 | 对全面工作进行指挥、协调 | 节假日和夜间 |
| 人 |  | 检查、校正、总结。 | 值班值守处理 |
| 保洁主管 | 1 | 对保洁工作进行指挥，协调 检查、校正、总结。 | 事务和突发事 件 |

| 维护主管 | 1 | 对维护工作进行指挥，协调 检查、校正、总结。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化主管 | 1 | 对绿化工作进行指挥，协调 检查、校正、总结 |  |
| 保洁员 | 3 | 负责绿化地的环境保护及个 处卫生清洁 | 365 天 轮休制 |
| 绿化员 | 19 | 负责绿化地的绿化管理养护 | 如需晚上浇水， 临时调整工作 |
|  |  |  | 时间 |
| 驾驶员 | 2 | 负责施工车辆的运行 | 随叫随到弹性 休息制 |

养护管理考核制度：

- 制定各项工作（绿化、保洁、护卫）的操作细则，每位工作人员严格按照工作细则进行工作，保质保量完成自己的工作；

- 依据具体情况，制定和完善各项规章制度，使其适用性最大化；

- 摈弃人管人的做法，以规管理、依章办事，从项目经理要一般员工一律以规章制度规范行为。严格实施抽检、周检、月检、季检、年检制度，检查由公司工程管理部执行；

- 经济保障措施：对绿色通道绿地养护采用项目单独考核的方法，实行专款专用原则，收支平衡，从经济上确保正常运作。在适当时机实行经济责任和综合管理承包责任制；

- 激励机制的保障：全面开展劳动竞赛活动，激发员工的工作积极性、主动性、创造性和挖掘员工的潜能，提高企业的凝聚力和战斗力；

- 机动指挥系统与管理部项目经理负责制的管理体制保障。既保证了公司对绿色通道绿化有效控制，又能有效发挥职能人员的协调服务、监督指导作用， 充分发挥绿色通道管理部的自主权、能动性和积极性；

考核制度表：

考核项目

检查内容

检查情况

应得分

考核分

工作态度，领导重视程度

3

人员情况（6 分） 人员、技术、管理的执行力

3

度

设备齐全

2

养护设备（3 分）

性能良好

1

深翻，开沟

2

细平整

2

土壤管理（8 分）

中耕

2

无垃圾、石块

2

排水畅通，不积水

4

水分管理（12 分） 土壤墒情良好

4

叶面及时喷水

4

叶面喷肥

2

肥料管理（4 分）

根部追肥

2

| 锄草工作（4 分） 绿地内无明显杂草 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 及时清除死树，枯枝，烂头 |  | 3 |  |
| 修剪工作（7 分） 及时剥芽、疏枝 |  | 2 |  |
| 规范处理伤口，不留短桩 |  | 2 |  |
| 病虫害预测预报及治理工 植保工作（6 分） |  | 6 |  |
| 作及时到位 |  |  |  |
| 物资准备情况 |  | 2 |  |
| 防台防汛（4 分） |  |  |  |
| 绑扎牢固，无松动情况 |  | 2 |  |
| 乔木成活率 |  | 10 |  |
| 苗木成活率（24 灌木成活率 |  | 8 |  |
| 分） |  |  |  |
| 地被、草坪成活率 |  | 6 |  |
| 景观效果（12 分） 苗木生长势 |  | 12 |  |
| 绿地内保洁及时，无生活垃 文明施工（4 分） |  | 4 |  |
| 圾 |  |  |  |
| 切边到位 |  | 2 |  |
| 技术措施（4 分） 引梢规范 |  | 1 |  |
| 草绳绕干规范 |  | 1 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 考核人： 填表日期： | 年 | 月 | 日 |
| 三、各项管理规章制度 |  |  |  |
| （一）绿化工作管理制度 |  |  |  |

1、目的

规范绿化工作的管理，确保绿化植物长势良好。

2、范围

适用于各级主管政府部门绿化工作的管理。

3、内容

- 绿化管理范围

各管理处辖区内的果树、乔木、灌木、绿篱、绿化地、爬藤、地面覆盖物、攀缘物、草皮、和其他植物的养护。

- 绿化工作管理规定

a、绿化员承担辖区内绿化的日常巡视、养护、监管重任，绿化员应服从管理处的工作安排，遵守所有绿化管理规则，爱护公物，同时认真履行绿化养护任务。

b、严格执行绿化养护工作的技术规范要求，按规定标准作业，保质保量完成所负责的绿化区域和管理处安排的各项绿化工作，并由管理处定期检查和定量考核。

c、进行绿化养护前，应小心谨慎，确保辖区公共设施及建筑物等的完好， 若发现任何破坏环境行为或故意损坏行为应及时制止，对不听劝告者，立即向保安员和主管报告。

d、爱护绿化工具和设备，确保工具和设备保持良好使用状态。(3)绿化养护过程安全规定

a、在实施植保喷洒时要采取预防措施，不让烟雾飘进业户房屋，特别是喷洒药物时，应注意风向，选择合适的喷洒方向和控制喷洒范围，确保避免对业户或设施的损害，并将“危险”标志牌放在关键位置进行警言提醒。

b、在使用机器时应采取安全措施，避免业户或设施造成危险、损害、伤害， 在使用水管淋水时，应注意穿越道路、人行道时对行人和车辆造成的不便。

c、机器应安装钢制防护罩，防止碎片、飞出物造成损害；在机器使用前要进行安全检查，确保螺丝和螺帽固定在切削片上，避免切削片飞出；机器使用中， 不得改变和改动机器的防护罩。

(4)绿化管理检查规程

a、绿化员按规定每日进行巡视、养护，并将养护内容进行记录，对疑问或事故情况向主管或相关人员汇报。

b、绿化主管按《绿化服务质量检查规程》的要求对辖区绿化养护情况进行巡视检查，及时处理绿化员或相关人员提交的相关问题，重大事故及时提交管理处主任处理，绿化主管每月应对辖区的绿化养护管理工作进行总结，并向管理处汇报。

## （二）园林绿化养护管理制度

1、养护管理制度措施

绿化养护管理制度健全，管理记录健全，管理得当，达到黄土不露天.

2、园林绿地管理

- 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干 2 m 范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

- 绿地内各类摊点应证、照齐全，遵守管理单位的各项规章制度，要定点、定位、定数量，保持场地整洁、造型美观，不影响交通和园容园貌，保持摊区卫生整洁、无废弃物，不经营国家禁止的或劣质的商品。

- 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。游路、休闲场地卫生干净，随时清扫全日保洁，地面破损恢复及时， 无各类杂物堆放。

## （三）养护档案管理制度

1、应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。。编制档案目录，内容应与档案盒外标签一致。

2、月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，养护档案做到完整、真实，不弄虚作假。

3、应建立绿化养护数据库，并根据实际情况进行变动。

# 四、作业机具及物资装备配置

在整个工程的招投表期间，公司上下全体人员就对此项工程充分重视，对于工程中所用到的车辆机械设备等做好全面安排，做好安全检测，以备正式开工前及时开进现场，保证养护工作的正常进行。

拟投入设备和工具一览表

| 序号 | 设备/工 具名称 | 型号规格 | 品牌/产 地 | 数量 | 自有或租凭 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车 | 桑塔纳 五菱 | 国产 国产 | 1 辆 1 辆 | 自有 自有 | 2008 年 2009 年 |
|  |  | 东风 | 国产 | 2 辆 | 自有 |  |
| 2 | 洒水车 | 东风 | 国产 | 3 辆 | 自有 |  |

| 3 | 剪草机 | MTD | 美国 | 5 台 | 自有 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 弥雾机 | 蜻蜓 | 浙江 | 2 台 | 租凭 |  |
| 5 | 绿篱机 | 小松 | 日本 | 5 台 | 自有 |  |
| 6 | 水泵 | 本田 | 日本 | 4 台 | 自有 |  |
| 7 | 钉耙 |  |  | 15 把 | 自有 |  |
| 8 | 铁锹 |  |  | 40 把 | 自有 |  |
| 9 | 十字镐 |  |  | 20 把 | 自有 |  |
| 10 | 大平剪 |  |  | 4 把 | 自有 |  |
| 11 | 花枝剪 |  |  | 8 把 | 自有 |  |
| 12 | 水平仪 | DSI 3 |  | 2 架 | 自有 | 2005 年 |

# 五、绿化养护方案

## （一）养护准备工作计划

工程养护准备工作包括技术准备、物质准备、劳动组织、养护现场准备和养护场外设备。

技术准备：熟悉养护范围，对表土肥力、土层厚度、保水保肥大能力， pH

值、不良杂质含量等情况进行调查分析。

物资材料准备：包括植物材料、机具和设备等保证养护顺利进行的物资基础的准备，根据各种物资材料的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续养护和要求。

- 落实、检修在养护所需机械设备，对于易耗性的和使用率较高的物件，备有充足的量。

- 安装、调试养护机具，按照养护机具需要量计划，组织养护机具进场， 在养护前进行检查和试运转。

- 养护工程中所用各种材料的落实，并确保有充足的备量，对小区中所用的材料及早进行落实。

劳动力准备：成立长期养护项目部。建立精干的养护队伍，组织劳动力进场， 选择优秀的管理人员、技术人员；有丰富经验的专家、机械操作师等组成养护队伍进场。向养护工人进行技术交底和安全教育。

建立健全各项管理制度，包括养护质量检查制度，养护技术档案管理制度， 实物和材料的质量验收制度，技术责任制度，职工考勤考核制度，安全操作制度和机具使用保养制度。

养护现场准备：做好养护场地的测量工作，按照竣工图和实际面积进行对比， 确定养护范围，正常养护。

## （二）绿地养护组织措施

根据工程现场实际考察情况、现状，结合工程的位置及相关数据分析，制定切合实际的每月养护方案对本工程尤为必要。本工程的树种基本涵盖了许多绿化树木品种，种类非常丰富，现参照《城区绿地养护质量标准》，制定 1-12 月常规的养护方案。

1、冬季阶段

十二月、一月、二月树木休眠期主要养护、管理工作。

- 整形修剪：落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。（不宜冬剪树种除外）

- 防治病虫害：（祥见防治病虫技术规程）。

- 堆雪：下大雪后及时堆在树根上、增加土壤水分、但不可堆放施过盐水的雪。

- 要及时清除常绿树和竹子上的积雪，减少危害。

- 巡查维护：巡查执法人员加强巡查维护，依法处理各种有损绿化美化的行为，并宣传教育＂爱护树木人人有责＂。

- 检修各种园林机械，专用车辆和工具，保养完备。

2、春季阶段

三月、四月,气温、地温逐渐升高，各种树木陆续发芽，展叶，开始生长， 主要养护管理工作。

- 修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。

- 施肥：在树木发芽前结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。

- 病虫防治：（祥见防治病虫技术规程）。

- 修剪：在冬季修剪基础上，进行剥芽去蘖。

- 拆除防寒物。补植缺株。

维护巡查。

3、初夏阶段

五月、六月，气温高、湿度小，树木生长旺季，主要养护管理工作：

- 灌溉：树木抽枝展叶开花，需要大量补足水分。

- 防治病虫：（祥见防治病虫技术规程）。

- 追肥；以速效肥料为主，可采用根灌或叶面喷施，注意掌握用量准确。

- 修剪：对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及根蘖。

- 除草：在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。

- 维护巡查。

4、 盛夏阶段

七.八.九月高温多雨，树木生长由旺盛逐渐变缓，主要养护工作：

- 病虫防治。

- 中耕除草。

- 汛期排水防涝:组织防汛抢险队，对地势低洼和易涝树	种在汛期前做好排涝准备工作。

- 修剪:对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力配合架空线修剪和绿篱整形修剪。

- 扶直:支撑扶正倾斜树木，并进行支撑。

- 维护巡查。

5、秋季阶段

十月、十一月气温逐渐降低，树木将休眠越冬。

a、灌冻水：树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。

b、防寒：对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施，确保树木安全越冬。

c、施底肥：珍贵树种，古树名木复壮或重点地块在树木休眠后施入有机肥料。

d、 病虫防治。

e、 补植缺株：以耐寒树种为主。

f、 维护巡查。

g、 清理枯枝树叶干草，做好防火

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/078014045101006023