工程名称

（市政道路电力、照明、通信管道工程）

专

项

施

工

方

案

编制人：

审核人：

企业名称：______________

项目名称：

第     标段

编制日期：2010年03月24日

目  录

第一章  概   况	2

1.1 编制依据	2

1.2 工程概况	2

第二章  施工安排	5

2.1 前期准备	5

2.2 人员组织	5

2.3 技术准备	6

2.3 主要设备情况	6

第三章  施工工艺	7

3.1 测量放样	7

3.2 施工技术要点	7

3.3 电力管线施工方法	9

3.4 道路照明工程施工方法	10

3.5 通信管道工程施工方法	11

第四章  质量保证措施	13

4.1 质保体系及质保要求	13

4.2 组织保证措施	13

4.3 制度保证措施	14

4.4 技术保证措施	14

第五章  工期计划及保证措施	16

5.1 工期计划	16

5.2 工期保证措施	16

第六章  安全、文明及其他保证措施	18

6.1 安全管理总目标	18

6.2 安全生产保证措施	18

6.3 文明施工措施	21

6.4 雨季、防台及防高温施工措施	21

6.5 环境保护措施	23

第七章  本分项工程施工特点、难点及对策	24

7.1 工程特点及难点	24

7.2  应对措施	24

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/088113132123006026