## Slide 1
项目风险管理
汇报人：XX
2024-01-08

## Slide 2
风险识别与评估
风险应对策略制定
风险监控与报告
案例分析：成功应对项目风险实践
挑战与机遇：新时代下的项目风险管理
contents
目
录

## Slide 3
风险识别与评估
01

## Slide 4
指在项目执行过程中，可能导致项目目标无法实现或产生负面影响的不确定因素。
根据项目风险来源和性质，可分为技术风险、经济风险、社会风险、自然风险等。
风险定义及分类
风险分类
风险定义

## Slide 5
风险识别方法与工具
风险识别方法
包括专家调查法、流程图法、头脑风暴法、情景分析法等。
风险识别工具
如风险矩阵、风险登记册、概率-影响矩阵等，用于辅助风险识别过程。

## Slide 6
通常包括风险发生的概率、影响程度、持续时间等指标。
风险评估标准
包括确定评估目标、收集相关信息、选择评估方法、实施评估、制定应对措施等步骤。
风险评估流程
风险评估标准与流程

## Slide 7
涉及技术可行性、技术难度、技术更新等方面的风险，具有不确定性高、影响范围广的特点。
技术风险
经济风险
社会风险
自然风险
与市场波动、资金筹措、汇率变动等经济因素相关的风险，具有难以预测、影响深远的特点。
涉及政策法规、社会舆论、文化差异等方面的风险，具有复杂多变、难以量化的特点。
由自然灾害等不可抗力因素引起的风险，具有突发性强、破坏性大的特点。
常见风险类型及特点

## Slide 8
风险应对策略制定
02

## Slide 9
风险规避
通过变更项目计划，从而消除风险或风险产生的条件，或者保护项目目标免受风险的影响。
风险遏制
旨在遏制风险，降低风险发生的可能性。
预防性策略

## Slide 10
风险减轻
采取措施来降低风险发生后的不利影响。
风险缓解和应急计划
在已经识别到风险的情况下，通过实施应急计划来减轻风险对项目的影响。
减轻性策略

## Slide 11
风险转移
是指把风险的部分或全部消极后果连同应对责任转移给第三方。
要点一
要点二
风险担保
利用担保书、保证书、保函或合同协议等将风险转移给第三方。
转移性策略

## Slide 12
接受性策略
表明项目团队已决定不为处理某风险而改变项目计划，或者无法找到任何其他的合理应对策略。
风险接受
在识别和度量风险之后，对于某些风险，团队可能认为发生的可能性较低或者即使发生影响也不会很大，可以接受这些风险而不采取进一步措施。
风险容忍和接受

## Slide 13
风险监控与报告
03

## Slide 14
关键风险指标
识别项目关键风险，建立相应的监控指标，如成本超支、进度延误等。
风险阈值设定
为各风险指标设定阈值，以便及时触发预警和应对措施。
数据收集与分析
定期收集项目数据，对风险指标进行量化分析，评估风险状态。
风险监控指标体系建立

## Slide 15
03
风险仪表盘
建立风险仪表盘，直观展示项目风险概况，便于干系人快速了解风险状况。
01
实时监控
通过项目管理软件或信息系统，对项目风险进行实时监控，确保及时发现潜在问题。
02
定期报告
制定定期风险报告制度，向项目干系人汇报风险状况、应对措施及效果。
实时监控与定期报告制度

## Slide 16
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098013000035006025