居室装潢装修合同范文

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!

居室装潢装修合同范文

居室装潢装修合同范文篇1
　　委托方(甲方)：______
　　工程项目：______。
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1.工程住址：______
　　2.施工内容：______
　　3.委托方式：______。
　　5.工程开工日期：______年XX月____日
　　6.工程竣工日期：20XX年XX月XX日
　　工程总天数：XX天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)____元
　　第三条：保修期
　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。
　　第四条：违约责任
　　1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。
　　第五条：争议解决
　　1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区法院提起诉讼。
　　第六条：合同生效
　　1.本合同双方盖章，签字后生效。
　　2.本合同甲乙双方各执壹份。
　　甲方(业主)：______(签章)乙方：______(签章)
　　住所住址：______企业住址：______
　　邮政编码：______邮政编码：______
　　居室装潢装修合同范文篇2
　　发包方（简称甲方）：______
　　承包方（简称乙方）：______
　　根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中国消费者权益保护》、《中国价格法》、中国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
　　一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
　　2、装饰施工地点：XX区（县）___路___弄（村）___号__楼___室。
　　3、住房结构：___房型____房___厅___套，施工面积___平方米。
　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
　　5、承包方式：___（包工包料、清包工、部分承包）。
　　6、总价款：￥____元，大写（RMB）：___其中：材料费：______，人工费：______管理费：______，设计费：______垃圾清运费：______，税金（3.41%）：______其他费用：______经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
　　7、工期：自20XX年XX月XX日开工，至20XX年XX月XX日竣工，工期XX天。
　　二、关于材料供应的约定：
　　1、甲方提供的材料：
　　2、乙方提供的材料：
　　三、关于工程质量及验收的约定：
　　1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
　　2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
　　6、工程验收。
　　四、有关安全生产和防火约定：
　　五、关于工程价款及结算的约定：
　　1、工程款付款方式列下表：
　　2、工程结算：
　　3、工程保修期
　　六、其它事项
　　1、甲方工作：
　　2、乙方工作：
　　七、违约责任：
　　八、纠纷处理方式：
　　九、合同的变更和解除：
　　十、其它约定：

十一、本合同一式___份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
　　甲方（签章）：
　　乙方（签章）：
　　委托代理人：
　　法定代表人：
　　住址：
　　住址：
　　电话：
　　电话：
　　邮编：
　　邮编：
　　签订日期：20XX年XX月XX日
　　居室装潢装修合同范文篇3
　　甲方：
　　乙方：
　　工程项目：______。
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1.工程住址：______

2.施工内容：______
　　3.委托方式：______。
　　5.工程开工日期：______年XX月____日
　　6.工程竣工日期：20XX年XX月XX日
　　工程总天数：XX天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)____元
　　第三条：保修期
　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。
　　第四条：违约责任
　　1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。
　　第五条：争议解决
　　1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区法院提起诉讼。
　　第六条：合同生效
　　1.本合同双方盖章，签字后生效。

2.本合同甲乙双方各执壹份。
　　甲方(业主)：(签章)
　　乙方：　　　(签章)
　　住所住址：
　　企业住址：
　　20XX年XX月XX日
　　居室装潢装修合同范文篇4
　　委托方(甲方)：
　　承接方(乙方)：
　　工程项目：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1、工程住址：
　　2、居室规格：
　　3、施工内室：详见施工图。
　　4、委托方式：
　　5、工程总天数：120天。
　　第二条：工程价款
　　工程价款：万元正。
　　第三条：质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
　　2、工程验收标准：双方同意参照临海地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。
　　第四条：材料供应
　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用的材料一律实行明码标价。乙方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的二倍价款补偿给甲方。
　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
　　第五条：付款方式
　　1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;交工期进度过半，甲方即第二次付40%，剩余10%尾款待甲方工程竣工验收后结算。
　　第六条：工程工期
　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。

2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　3、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
　　第七条：工程验收
　　1、工程质量验收，详见《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
　　2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
　　第八条：其他事项
　　1、甲方
　　①必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

②如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
　　2、乙方
　　①应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有表的委托证书。
　　②指派 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
　　③负责施工现场的安全，严防火灾，佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生，而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
　　④严格履行合同，实行信誉工期。
　　⑤在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
　　第九条：违约责任
　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的
　　5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　第十条：合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格控制遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议，如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　第十一条：合同生效
　　1、本合同经双方签字生效。
　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
　　3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
　　甲方(业主)：(签章)
　　乙方：(签章)
　　20XX年XX月XX日
　　居室装潢装修合同范文篇5
　　委托方(甲方)：______
　　工程项目：______。
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1.工程住址：______
　　2.施工内容：______
　　3.委托方式：______。

5.工程开工日期：______年XX月____日
　　6.工程竣工日期：20XX年XX月XX日
　　工程总天数：XX天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)____元
　　第三条：保修期
　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。
　　第四条：违约责任
　　1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。
　　第五条：争议解决
　　1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区法院提起诉讼。
　　第六条：合同生效
　　1.本合同双方盖章，签字后生效。
　　2.本合同甲乙双方各执壹份。
　　甲方(业主)：______(签章)乙方：______(签章)

住所住址：______企业住址：______
　　邮政编码：______邮政编码：______
　　有关房屋装修合同协议
　　委托方(甲方)：______
　　承接方(乙方)：______
　　工程项目：______
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1.工程住址：______
　　2.居室规格：房型____层(式)____室____厅____厨____卫，总计施工面积_____平方米。
　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
　　4.委托方式：______
　　5.工程开工日期：20XX年XX月XX日
　　6.工程竣工日期：20XX年XX月XX日
　　工程总天数：XX天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)____元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

1、材料款____元; 2、人工费____元;
　　3、设计费____元; 4、施工清运费____元;
　　5、搬卸费____元; 6、管理费____元;
　　7、其他费用(注明内容)____元。
　　第三条：质量要求
　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
　　第四条：材料供应
　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
　　第五条：付款方式
　　1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(　年　月　日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。
　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
　　第六条：工程工期
　　1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方　　　___元。

2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
　　第七条：工程验收
　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
　　第八条：其他事项
　　1.甲方责任

（1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
　　（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
　　（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
　　2.乙方责任
　　（1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
　　（2）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
　　（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
　　（4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
　　（5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
　　第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　第十条：争议解决
　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向法院提起诉讼。
　　第十一条：合同的变更和终止
　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　第十二条：合同生效
　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
　　3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式___份，甲乙双方各执 份。
　　甲方(业主)：___(签章)
　　乙方：___　(签章)

住所住址：
　　企业住址：______
　　邮政编码：
　　邮政编码：______
　　工作单位：
　　法人代表：______
　　委托代理人：
　　 委托代理人：______
　　电　　话：
　　电　　话：______
　　签约住址：
　　 　签约日期：______
　　关于房屋装修合同协议书
　　业主 (以下简称甲方)：______
　　联系电话：______
　　施工队(以下简称乙方)：______
　　联系电话：______
　　身份证号码及复印件
　　工程项目：居室装潢
　　甲、乙双方经过多次友好洽谈和协商，现甲方决定将居室装潢权委托给乙方。为了保证工程顺利的进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

一、工程概况
　　1、工程住址：
　　2、居室规格：___房型___层___(式)___室___厅___厨___卫
　　总计：施工面积 平方米;
　　3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工项目明细》和户型施工图。
　　4、委托方式：
　　二、工程价款
　　清包工费：___元，大写：
　　三、付款方式
　　1、施工队进场，预支生活费：___元，2、水电工完工，付___元
　　3、木工完成，付___元，4、泥工完成，付___元，5、工程竣工，付___元，6、工程施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款甲乙双方协商后，待增减项目完工时一并结清。
　　7、工程质量保修金___元，从竣工之日起1年后支付。
　　8、若工程竣工时所有验收项目均达到甲方验收标准且验收满意，甲方将多支付乙方额外的工程奖励基金元。
　　四、设计
　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作;
　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。
　　五、材料

1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
　　2、凡由甲方所提供的所有建筑材料，经由乙方验收后并给予保管，非经甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。
　　3、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料;若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
　　4、若需乙方代购部分材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。
　　5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
　　6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
　　7、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
　　8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
　　六、工期及工程质量检查与验收
　　1、从20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止，工期为XX天，因甲方因素拖延，工期顺延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098065063041006025