# 安全文明施工及扬尘掌握方案( 总2 5 页)

--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--

--内页可以依据需求调整适宜字体及大小--

# 一、工程概况

嘉道·狮子山花园工程位于重庆市巴南区龙洲湾，本组团总建筑面积 129650m2 。

施工场地周边区域对环境、粉尘、燥音掌握等的要求较高，依据重庆市政府第	164 号令、《建筑工地文明施工标准》及《建筑施工安全检查标准》 <JGJ5999>	要求，为确保市政府的蓝天净空目标，我司针对施工现场的特点，编制本方案。

# 二、安全文明施工及环境保护

1、安全文明施工

为保证本工程的顺当施工及树立良好的公司形象，制定如下的安全生产与文明施工目标和保证措施：

安全生产与文明施工的整体目标

提高全员安全和自保群防力量，轻伤事故频率掌握在 3‰以下，杜绝因工伤亡和重伤事故。

加强机械设备治理，杜绝重大机械设备事故。消退火灾隐患，杜绝火灾事故。

作好全体人员入场前和上岗前的培训教育，提高遵意守法的意识， 不发生违法犯罪案件。

实行强有力的措施，不产生严峻环境污染。

关心职工生活，加强卫生治理，不发生食物中毒和传染疾病。

通过上述目标的治理，使这个工程施工文明、安全、有效地保证工程顺当进展，同时也表达了业主的社会形象。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098121025036006023