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注册监理工程师《合同管理》预测试题
1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。
a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。
b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。
参考答案:c。
2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。
a.施工过程。
b.施工段。
c.流水步距。
d.流水节拍。
参考答案:a。
3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。
a.资金数额、方向、期间。
b.资金数额、流入、时间点。
c.大小、流出、时间段。
d.大小、方向、时间点。
参考答案:d。
4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。
a.无论价格升降，均按新价格执行。
b.遇价格上涨时，按照新价格执行。
c.无论价格升降，均按原价格执行。
d.遇价格上涨时，按照原价格执行。
参考答案:d。
5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。
a.——投资额——经营成本。
b.——经营成本——投资额。
c.投资额——经营成本——。
d.经营成本——投资额——。
参考答案:b。
6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。
a.组合型。
b.互补型。
c.混合型。
d.相关型。
参考答案:b。
7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。
a.生产预备费。
b.调整预备费。
c.不可预见费。
d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。
参考答案:d。
8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。
a.评标委员会成员为7人以上单数。
b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。
c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。
参考答案:c。
9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。
a.20和10。
b.20和8。
c.12和8。
d.12和6。
参考答案:a。
10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。
a.企业长期资金的加权平均资金成本。
b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。
c.不同销售水平下适用的资本结构。
d.债务资金比率的变化所带来的风险。
参考答案:c。
11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。
a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。
b.度量项目风险的大小。
c.判断项目承担风险的能力。
d.分析不确定因素发生变化的概率。
参考答案:a。
12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。
a.24。
b.48。
c.72。
d.96。
参考答案:a。
13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。
a.企业投资项目。
b.国外投资项目。
c.私人投资项目。
d.国际投资项目。
参考答案:c。
14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。
a.420万美元。
b.500万美元。
c.400万美元。
d.480万美元。
参考答案:b。
15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().
a.流水节拍。
b.施工段。
c.流水强度。
d.施工过程。
参考答案:b。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:a。
17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
a.政府建设主管部门。
b.土木工程师学会。
c.各专业协会、大型工程咨询公司。
d.建筑师学会。
参考答案:c。
18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。
b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。
c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。
参考答案:c。
19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:b。
20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。
a.在开工之前由承包单位技术负责人。
b.在开工之前由施工项目经理。
c.在投标之前由承包单位技术负责人。
d.在投标之前由施工项目经理。
参考答案:b。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。
a.合同当事人有权决定是否订立合同。
b.合同当事人有权决定与谁订立合同。
c.合同当事人有权决定合同生效时间。
d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。
e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。
答案abde。
2.有关要约邀请的说法，错误的是()。
a.希望和他人订立合同。
b.希望他人向自己发出要约。
c.不承担法律责任。
d.受其意思约束。
e.是合同成立的必要条件。
答案ade。
3.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。
a.要约人确定了承诺期限。
b.要约已经到达受要约人。
c.要约人明示要约不可撤销。
d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。
e.要约人明示要约可以撤销。
答案acd。
4.关于合同成立时间的说法，正确的是()。
a.要式合同自双方当事人签字时成立。
b.不要式合同在承诺生效时成立。
c.要式合同在承诺生效时成立。
d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。
e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。
答案abd。
5.下列关于格式条款的叙述，正确的是()。
a.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释。
b.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释。
c.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释。
d.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。
e.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
答案abe。
6.缔约过失责任是()。
a.独立责任。
b.合同磋商阶段责任。
c.合同未成立时的责任。
d.合同成立后的责任。
e.非独立责任。
答案abc。
7.合同生效应具备的条件有()。
a.意思表示真实。
b.不违反社会公共利益。
c.必须做出承诺。
d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
e.必须发出要约邀请。
答案abcd。
8.可以作为合同生效时间的是()。
a.合同成立。
b.双方签字盖章。
c.受要约人承诺。
d.承诺之前。
e.发出要约邀请。
答案abc。
9.合同中免责条款无效的是()。
a.造成对方人身伤害的。
b.故意造成对方财产损失的。
c.因重大过失造成对方财产损失的。
d.因误解造成对方财产损失的。
e.因过失造成对方财产损失的。
答案abc。
10.合同无效的法律后果有()。
a.返还财产。
b.赔偿损失。
c.追缴财产收归国有。
d.折价处理。
e.追究刑事责任。
答案abc。
11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。
a.因重大误解而订立的合同。
b.在订立合同时，显失公平的合同。
c.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。
d.损害国家利益。
e.假借订立合同，恶意进行磋商。
答案abc。
12.后履行抗辩权的适用条件包括()。
a.合同中未约定履行顺序。
b.合同中约定了履行顺序。
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。
d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
e.经营状况严重恶化。
答案bcd。
13.合同不当履行的处理包括()。
a.因债权人致使债务履行困难的处理。
b.提前或部分履行的处理。
c.合同不当履行中的保全措施。
d.部分合同失效的处理。
e.合同部分撤销的处理。
答案abc。
14.有关合同变更的说法，正确的是()。
a.必须是针对有效合同才可变更。
b.合同变更只须经当事人一方同意。
c.合同变更后，必须按变更后的合同履行。
d.变更合同是因为合同无效才变更。
e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。
答案ace。
15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。
a.不改变当事人之间的权利义务关系。
b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。
c.改变当事人之间的权利义务关系。
d.第三人无追究对方违约责任的权利。
e.第三人不可以向债务人请求履行。
答案abd。
16.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。
a.清理条款。
b.结算条款。
c.质量条款。
d.风险条款。
e.目的条款。
答案ab。
17.有关承担违约责任的说法正确的是()。
a.赔偿损失是承担违约的主要方式。
b.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。
c.违约金和定金不能合并使用。
d.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任。
e.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先。
答案abc。
18.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。
a.相当于因违约造成的损失。
b.不包括合同履行后可获得的利益。
c.包括合同履行后可获得的利益。
d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
答案acd。
19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行。
e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式。
答案acd。
20.仲裁协议包括的内容是()。
a.请求仲裁的意思表示。
b.不向法院起诉的承诺。
c.仲裁事项。
d.双方争议的解决方式。
e.所选定的仲裁委员会。
答案ace。
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3、达到继续教育标准。
三、申请材料目录。
3、达到继续教育标准的证明材料；
4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。
四、行政许可程序。
1、申请人向聘用单位提出申请；
2、聘用单位审核同意后，连同申请材料一并报省建设厅；
4、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。
五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。
省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
b泥沙和漂浮物。
c水位。
d流量。
选b。
2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?
a岸边式缆车式水泵直接吸水式。
b岸边式河床式浮船式。
c岸边式河床式斗槽式。
d河床式斗槽式渗渠。
选c。
3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：
a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层。
b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层。
c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层。
d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。
选b。
a靠近支流河道出口处的支流河道上。
b支流河道出口处的干流河道上。
c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。
d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。
选c。
5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：
a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深。
b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深。
c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地。
d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深。
选a。
监理工程师考试《合同管理》训练试题
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金
当一方违约时，守约方( )
a.必须适用违约金条款
b.必须适用定金条款
c.可以选择适用违约金或定金条款
d.两者都不能适用，因约定无效
正确答案：c
第 2 题
在fidic《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )
a.工程维修
b.清理施工现场
c.报送竣工报表
d.财务结算
正确答案：d
第 3 题
某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金
此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元
对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付( )万元
a.10
b.25
c.20
d.35
正确答案：b
第 4题
下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是( )
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式
正确答案：d
第 5 题
a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书
后甲办理了辞职手续离开了a公司，又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同，b公司要求a公司支付计算机价款，a公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷
根据合同法中的规定，应如何定性( )
a.购买电视机的合同成立，a公司应支付价款
b.购买电视机的合同成立
甲应支付价款
c.购买电视机的合同不成立，b应自己承担损失
d.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿b损失
正确答案：a
第 6 题
工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b
第 7 题
施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工
该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定
a.撤销权
b.不安抗辩权
c.后履行方抗辩权
d.同时履行抗辩权
正确答案：d
第 8 题
某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论
发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担
a.发包人
b.监理单位
c.承包人
d.维修公司
正确答案：a
第 9 题
监理人开始实行分包合同的前提是( )
a.签订分包合同协议
b.行政主管部门备案
c.委托人书面同意
d.分包形式合法
正确答案：c
第 10 题
依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )
a.招标公告
b.投标书
c.寄送的价目表
d.招股说明书
正确答案：b
第 11 题
(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )
a.地震灾害导致施工暂停
b.恶劣气候影响施工安全
c.社会动乱影响施工进度
d.图纸设计错误导致的工程返工
正确答案：d
第 12 题
当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，( )时合同成立
a.签订合同
b.承诺生效
c.签订确认书
d.双方签字
正确答案：c
第 13 题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )
a.不再负责处理有关设计问题
b.仍应无偿负责处理有关设计问题
c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：c
第 14 题
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )
a.要约生效
b.承诺生效
c.合同成立
d.合同生效
正确答案：c
第 15 题
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )
a.合同公证书
b.仲裁协议书
c.履约保函
d.合同担保书
正确答案：b
第 16 题
(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认
但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工
下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )
a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：c
第 17 题
下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )
a.联合体投标没有联合体协议书
b.投标工期长于招标文件要求的工期
c.投标报价的大写金额与小写金额不一致
d.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案：c
第 18 题
为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )
a.有权代理
b.法定代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案：b
第 19题
当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以( )
a.直接向承包商发出终止合同的通知
b.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回
c.立即进驻现场，自行修复
d.根据履约担保处理
正确答案：b
第 20 题
某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中
a.建设工程委托监理合同
b.中标函
c.建设工程委托监理合同标准条件
d.建设工程委托监理合同专用条件
正确答案：d
监理工程师《建设合同管理》训练试题
1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司
以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是(  )
a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
b.应当由乙、丙公司承担连带责任
c.应当由丙公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效
a.合同签订
b.合同登记
c.约定交付定金
d.实际交付定金
3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )
a.没有代理权而为代理行为
b.超越代理权限为代理行为
c.代理权终止为代理行为
d.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保
履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同
对变更事项中损失部分的处理原则是(  )
a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一
d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括(  )
a.丧失商业信誉的
b.拖欠工程费的
c.抽逃资金以逃避债务的
d.经营状况严重恶化的
7.建设工程合同属于(  )
a.单务合同
b.从合同
c.双务合同
d.无偿合同
8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是(  )
a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任
9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则(  )
a.施工合同成立，且生效
b.施工合同成立，但不生效
c.施工合同不成立，但有效
d.施工合同不成立，不生效
10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍，为显失公平
a.2
b.3
c.4
d.5
11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是(  )
a.先履行抗辩权
b.同时履行抗辨权
c.后履行抗辩权
d.代履行抗辩权
12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价格履行
a.履行合同时订立地
b.履行合同时履行地
c.订立合同时订立地
d.订立合同时履行地
13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是(  )
a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
b.交付不动产的，在不动产所在地履行
c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
14.下列选项中，(  )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度
a.提存
b.抵押
c.保全
d.留置
15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付(  )万元承担违约责任
a.8
b.16
c.20
d.28
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )
.
a.邀请对象的数目不应少于5家
b.邀请对象的数目以5～7家为宜
c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在开标时判定为无效的投标文件，应当(  )
a.在初评阶段淘汰
b.不再进入评标
c.在详评阶段淘汰
d.在定标阶段淘汰
18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目(  )方式发包
a.应该采用邀请招标
b.应该采用公开招标
c.可以采用直接委托
d.应该采用议标
19.公开招标的优点不包括(  )
a.招标人的选择范围较广
b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
c.有利于取得有竞争性的报价
d.招标时间短、费用低
20.下列选项中，(  )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项
a.暂列金额
b.保留金
c.预付款
d.暂估价
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
答案ab。
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。
答案cde。
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险。
b.一般用于工期较长的工程合同中。
c.发包人负担工程成本。
d.发包人支付承包人酬金。
e.可用于灾后修复工程。
答案cde。
4.发包人原因延期开工时，工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人。
b.赔偿承包人由此造成的损失。
c.批准工期顺延。
d.审核由此给承包人造成的损失。
e.口头通知承包人。
答案acd。
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。
a.单价不符，由发包人承担所有差价。
b.到货时间早，发包人承担保管费。
c.数量多，由承包人负责运出工地。
d.规格不符，承包人可拒收。
e.延误的工期不予顺延。
答案abd。
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款。
b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工。
c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责。
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。
e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任。
答案abd。
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收。
b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。
d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担。
答案acd。
8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
答案ab。
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化。
b.协调管理的需要。
c.施工质量不合格。
d.施工中遇到古迹需保护。
e.承包人调换技术员。
答案abcd。
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更。
b.非承包人原因停电。
c.分包人的施工干扰。
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度。
答案abde。
11.有关变更的说法，正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。
b.工程中常发生的变更是设计变更。
c.其他变更仅指工程质量标准变更。
d.承包人不可要求设计变更。
e.只有发包人才能提出设计变更。
答案ab。
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
b.增减合同中约定的工程量。
c.改变有关工程的施工时间和顺序。
d.其他有关工程变更需要的附加工作。
e.变更工程质量标准。
答案abcd。
13.对于确定变更价款的程序，应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告。
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。
c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付。
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。
e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
答案abce。
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款。
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
答案abcd。
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
答案abd。
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款。
b.工程师批准的索赔款。
c.本期应扣回的预付款。
d.设计变更调整的合同款。
e.保修金的退还。
答案abcd。
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素。
b.督促当事人转移不可抗力风险。
c.督促承包人采取有效防范措。
d.审核不可抗力对承包商造成的损失。
e.发生不可抗力采取的有效手段。
答案abce。
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织。
b.试车合格，工程师签字。
c.发包人按要求做好准备工作。
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。
答案abc。
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。
b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调。
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。
e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议。
答案abc。
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。
b.屋面防水工程为5年。
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。
d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
e.电气管线、给排水管道为2年。
答案abde。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。
4、留置的期限一般规定，债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同。
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50。
7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。
c、建筑经济发展d、建筑经济利益。
9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于(a)。
a、.1.1b、2000.2.1c、.1.1d、2001.2.1。
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标。
c、堪察设计招标d、工程施工招标。
多选题。
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)。
a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序。
c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动。
2建筑工程的从业人员包括(abde)。
a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师。
3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。
a纵向管理b横向管理c施工现场管理。
d，纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理。
4民事诉讼法特有的原则是(abc)。
a当事人诉讼权利平等原则b调解原则。
c辩论原则d强制原则。
e人民检察院对民事审判活动实行法律监督。
5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。
a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同。
b、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同。
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当。
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)。
a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限。
c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项。
e担保人的情况。
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下(abcde)。
a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明。
c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围。
8仲裁协议应包括下列内容(abc)。
a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会。
d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况。
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有(abcd)。
a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决。
10下列说法正确的是(bcd)。
a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提。
b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议。
c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性。
监理工程师《合同管理》多选自我测试题
1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )
a.不免除迟延履行方的相应责任
b.双方的风险责任均不免除
c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续
e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )
a.留置该工程
b.与发包人协议将该工程折价
c.直接委托拍卖公司拍卖该工程
d.申请人民法院将该工程依法拍卖
e.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
3.设备制造阶段的监理工作包括( )
a.原材料和元器件的进厂检验
b.部件的加工检验和试验
c.出厂前的预组装检验
d.包装检验
e.施工现场的到货开箱检验
4.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等
a.实施工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )
a.工程加速索赔
b.工程变更索赔
c.合同中明示的索赔
d.合同中默示的索赔
e.合同外的索赔
6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )
a.设计变更
b.非承包人原因停电
c.分包人的施工干扰
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度
7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )
a.化学试验
b.衡量法
c.物理试验
d.查点法
e.经验鉴别法
施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )
a.由业主选定并管理
b.与承包商签订合同
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
d.承担不属于承包商应完成工作的施工
e.由承包商负责协调管理
施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )
a.规范
b.图纸
c.资料表
d.投标保函
e.中标函
施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )
a.延误移交施工现场
b.不可预见的外界条件
c.异常不利气候导致的停工
d.业主提前占用工程
e.不可抗力事件造成的损失
11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
13.承揽合同主要包括( )等类型合同
a.定作
b.复制
c.修理
d.仓储
e.检验
合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )
a.合同地位不同
b.工程款支付的开支项目不同
c.业主对指定分包商利益保护不同
d.承包商对分包商违约承担责任范围不同
e.选择分包商的权利不同
15.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则
a.批评教育
b.公正
c.自愿
d.协商一致
e.平等
16.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )
a.支付违约金
b.赔偿损失
c.顺延工期
d.继续履行
e.采取补救措施
17.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有( )
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
18.在fidic合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )
a.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令
b.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令
c.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定
d.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔
19.在fidic合同条件中，工程移交证书的主要作用有( )
a.指明竣工日期
b.转移工程照管责任
c.颁发证书日即缺陷责任期起始日
d.作为办理竣工结算的依据
20.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( )
a.工程照片
b.工程师发布的各种书面指令
c.施工许可证
d.招标文件
e.财务凭证
21.对无权代理行为，被代理人有( )
a.撤回权
b.追认权
c.拒绝权
d.催告权
22.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力
a.清理条款
b.结算条款
c.质量条款
d.风险条款
23.下列关于当事人约定违约金的.正确表述有( )
a.合同中必须约定违约金
b.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
c.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行
d.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务
e.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
24.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )
a.施工内容的专业要求
b.施工现场条件
c.投标人的财务能力
d.对工程总投资的影响
e.投标人的工程经验
25.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )
a.招标公告
b.投标人须知
c.资格预审须知
d.对投标人书面提出问题的回答函件
e.标前会议后发给每一位投标人的会议记录
26.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )
a.错误设计引起的费用
b.火灾
c.工人恶意行为造成的事故
d.技术人员过失造成的事故
e.盗窃
27.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行
a.经营状况严重恶化
b.转让财产
c.丧失商业信誉
d.没有履行债务能力
e.没有提供担保
28.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴
a.当事人
b.标的
c.数量
d.违约责任
e.解决合同争议的方法
29.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
30.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )
a.工程概况
b.项目资金来源
c.投标须知
d.评标方法
e.招标范围
监理工程师《合同管理》单选专项测试题
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是(  )
a.留置
b.保证
c.质押
d.抵押
2.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电脑，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电脑的合同
乙公司按时交货后未收到货款，则乙公司应(  )
a.要求该采购员支付电脑货款
b.要求甲公司支付电脑货款
c.中止合同并要求甲公司退货
d.换货后要求采购员支付电脑货款
3.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(  )
a.3个月
b.6个月
c.9个月
d.12个月
4.《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在(  )到达受要约人
a.要约到达对方之前
b.受要约人发出承诺之后
c.受要约人发出承诺之前
d.承诺到达对方之前
5.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同
a.3
b.4
c.5
d.6
6.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )生效
a.约定交付定金之日
b.签订合同之日
c.合同登记之日
d.实际交付定金之日
7.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列文件中属于要约的是(  )
a.寄送的价目表
b.投标文件
c.招标说明书
d.招标公告
8.关于代理的叙述，不正确的是(  )
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c.无权代理的法律后果由被代理人承担
d.代理人只能在代理权限内实施代理行为
9.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，应(  )
a.由债权人承担违约责任
b.由债权人追究第三人的违约责任
c.由债务人向债权人承担违约责任
d.由债务人追究第三人的违约责任
10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失
a.撤销合同，无须通知对方
b.撤销合同，但应当通知对方
c.解除合同，无须通知对方
d.解除合同，但应当通知对方
11.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按(  )的市场价格履行
a.工程所在地
b.施工单位所在地
c.建设单位所在地
d.签订合同所在地
12.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可(  )
a.按合同约定违约金要求对方赔偿
b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
c.请示法院增加超过违约金部分的损失
d.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金
13.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按(  )执行
a.原价格
b.市场价格
c.原价格和新价格的平均价格
d.新价格
14.邀请招标投标阶段是指(  )
a.从发布招标广告始到投标截止日期为止的`期间
b.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间
c.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间
d.从发出邀请函始到定标为止的期间
15.设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由(  )
a.原设计人承担
b.承接变更的设计人承担
c.原设计人与承接变更的设计人共同承担
d.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
16.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在(  )退还
a.合同履行完毕后
b.提交履约担保后
c.发出中标通知书后
d.完成评标后
17.投标人在投标过程中出现(  )时，招标人可以没收投标保证金
a.投标文件中附有招标人不能接受的条件
b.购买招标文件后不递交投标文件
c.投标文件的密封不符合招标文件的要求
d.投标人在投标有效期内撤销投标书
18.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当(  )
a.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
b.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
c.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
19.确定中标人后，招标人与投标人应以(  )，作为施工合同价
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