Y企业停车场项目管理及问题分析

# 摘　要

近几年国内各大城市新建地产项目越来越注重停车位的规划，政府充分利用公共停车资源的情况下开始发动社会力量及个人资金参与到停车场建设中，并制定了相关的利惠政策，吸引社会土地及资金投入到公共停车事业中。有了需求和政策保障之后亟待解决的就是停车场的设计建设和完成能力了。本文通过对项目进度管理方式的研究和应用，论证了将其引入到Y企业停车场项目建设进度计划与管理体系中的必要性，对其应用于大型停车场建设项目进度计划与管理体系进行深入的分析研究，提高了Y企业停车场建设进度信息的利用率，加强了现场施工阶段动态控制管理能力，实现了进度控制的可视化和真正意义上的停车场项目建设动态控制和管理。

关 键 词：Y企业停车场项目；项目进度管理；项目建设

# 目  录

摘　要	I

目  录	II

1 绪论	1

1.1论文的背景及目的	1

1.2国内外研究现状分析	1

1.3论文的主要工作内容	1

2 项目质量管理相关概述	4

2.1项目管理的内涵	4

2.2项目质量管理基本原则	4

3 Y企业停车场建设项目进度管理现状及存在问题	6

3.1 Y企业停车场概况	6

3.1.1 Y企业停车场基础条件	6

3.1.2 Y企业停车场施工内容构成	6

3.2 Y企业停车场项目进度管理现状	6

3.2.1工期紧张	6

3.2.2施工场地有限且分包单位多	6

3.2.3施工遗留问题导致的项目进度延迟	7

3.3 Y企业停车场项目进度管理存在的问题	7

3.3.1项目工作分解结构不合理	7

3.3.2 施工人员数量与项目进度不匹配	7

3.3.3 进度计划编制流程存在问题	7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116233001210010033