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一 、投 标 邀 请 函

(本项目不需要提交此资料)

二、投标须知及前附表
投标须知前附表

	项 目
	条款号
	内容
	说明与要求

	


1
	


1
	

定义
	招标人(即发包人) :广州市番禺区基本建设投资管理办公室
招标代理：广东海外建设监理有限公司
设计单位：广东省冶金建筑设计研究院

	2
	
	工程名称
	兴业大道(新光快速路至新火车站)工程(近期V标)施工监理

	3
	
	建设地点
	广州市番禺区钟村镇及南村镇，为钟村镇及南村镇辖区内

	












4
	
	












建设规模
	该项目起点接已建兴业大道西延线，向西止于已建
兴业大道，桥涵设计荷载等级为城-A级，线路全长约
1170米，主线跨线桥标准横断面设计为(防撞护栏)+(车  行道)+(防撞护栏),桥梁对称布置，主线平纵线形参照城
市主干路I级进行设计，设计时速60K/h,路基标准宽度
为60m,掉头车道平纵线形参照城市次干路I级进行设
计，设计时速40K/h,跨桥下通行净高>5m,新建路面采用 沥青砼路面结构型式，主要工程包括跨线桥、路基路面 工程、道路工程、排水工程、照明工程、交通设施工程
等(具体数据以施工图纸为准)。  

	5
	
	工程建安费
	项目建安费总额为：约14110万元
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监理目标
	投资控制目标：以不超过业主与承包商签订的合同金额为基 本目标。严格控制预算外费用的支出，减少索赔事件的发生，确 保业主制定的投资控制目标得以实现。
进度控制目标：以业主与承包商签订的合同工期为基本控制 目标，并根据业主的合理要求进行必要调整，确保本工程按期或 提前完成。
质量控制目标：合格
安全管理、文明施工管理控制目标：不发生重大安全事故；不因
工地文明施工管理问题受到有关政府管理部门处罚。
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招标范围
	按招标文件、图纸、各项监理相关法律法规以及招标过程发出的 文件承担合同范围内本工程的道路、桥梁、交通、给排水、照明、 景观绿化、管线综合工程等的施工准备期、施工期、竣工结算期、
质量保修期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关




	
	
	
	工作及完成上述永久工程所需的附属临时工程项目施工监理服   务，包括但不限于质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、
合同管理、组织协调等相关工作。
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监理服务期
	工程施工准备阶段的监理工期、施工阶段的监理工期、工程 保修阶段和竣工结算期的监理工期之和：
(1)施工准备阶段监理工期：从中标通知书发放之日起至 业主下达开工令或开工报告审批之日为止；
(2)施工阶段监理工期：从业主下达开工令或开工报告审  批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案 管理为止
(3)保修阶段监理工期：从工程竣工验收合格、备案管理 完成之日起二年；
(4)竣工结算期：从竣工验收完成开始至竣工结算完成为
止。

	9
	
	资金来源
	财政资金

	10
	
	投标人资质要求
	详见招标公告
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监理人员的专业
配套要求
	(1)项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后
颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书并且注册  专业为市政公用工程专业，注册单位为投标申请人，并已在广州 公共资源交易中心有效备案。
(2)实行总监负责制，设置总监办，最低配置要求：总监代 表1人，具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国
注册监理工程师注册执业证书并且注册专业为市政公用工程专
业。
(3)总监办公室下设监理部，监理部专业监理人员合计最低 配置要求：路桥工程专业2人(必须为中级或以上职称)、市政
工程专业2人(为中级或以上职称)、给排水专业2人(中级或
以上职称)、电气专业2人(为中级或以上职称)、造价工程师
2人(必须具备注册执业资格)、安全监理员2人、专职资料员
2人，监理人员必须具有大专以上学历，三年以上工作经验且经 过监理业务培训和持证上岗，50%或以上的专业监理人员应具备 工程师或以上职称。
具体各阶段监理人员的专业配套基本要求如下：
开工阶段9人(其中总监理工程师1人、总监代表1人、安  全监理员1人、资料员1人、造价工程师1人、市政专业1人、 路桥工程专业1人、监理员2人);
桥梁工程阶段13人(其中总监理工程师1人、总监代表1
人、安全监理员2人、资料员1人、造价工程师1人、市政专业 2人、路桥工程专业2人、给排水专业1人，电气专业1人、监  理员1人);
交通工程及收尾阶段10人(其中总监理工程师1人、总监
代表1人、市政专业1人、路桥工程专业1人、安全监理员1人、 资料员1人、造价工程师1人、园林绿化或相关专业(园艺、林




	
	
	
	业等)1人、给排水专业1人，电气专业1人)。

中标单位的法定代表人或授权委托代理人和项目总监必须在中
标公示期满之日起5个工作日内，持个人身份证原件、单位公章  印鉴、营业执照、资质证书、各专业监理人员个人身份证原件和
资 格 证 、职称证、毕业证(仅限于没有职称证的人员提供)、上
岗证(包括监理员、安全员上岗证)以及在中标单位购买的近3
个月的社保证明原件到基建办进行身份核查。经核查，确认与投  标文件一致的，方可领取中标通知书。若身份核查发现与投标文  件不一致的，中标无效。逾期不办理的，视为自动放弃中标资格，
由第二中标单位顺次递补。

	
12
	
	资格审查方式
	资格后审
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监理报价
方式
	以所监理的工程结算价为计算基价，按发改价格[2007]670号的
规定，报价下浮率为20%,由投标人进行报价(小数点后保留二
位小数，第三位小数四舍五入)。

	
14
	
	投标有效期
	
90日历天(从投标截止之日算起)
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投标保证金
	1收取方式：
由广州公共资源交易中心代收。
2.投标担保额度：4万元(在招标过程中不可调整)
3.缴纳时间：在投标文件递交截止前缴纳，该投标保证金缴款收 据以广州公共资源交易中心出具的为准。如缴纳的投标保证金未 能按时到户或不以投标企业名义缴纳投标保证金的正式投标人
将被视为自动放弃本工程的投标资格。
4.投标担保的相关事宜详见招标文件16款。

	16
	
	踏勘现场
	
投标人自行现场考察。
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招标答疑
	1.方式：网上答疑：
2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前18日
3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前
1 5 日
4.进入到提问区域的密码为123456。 
5.网上答疑的相关事项详见招标文件款。
6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交
易中心网站“招标答疑”专区发布。

	
18
	
	投标文件份数
	投标文件一式三份， 一份正本，   两份副本，同时需提交与投标
文件正本内容相同的未经压缩及加密的电子文件光盘一套(中标





	
	
	
	人须在收到中标通知书后三个工作日内提供两份投标文件副本
给招标人)。
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投标文件
提交地点及
截止时间
	收件人：广州市番禺区基本建设投资管理办公室
提交地点：广州公共资源交易中心番禺交易部
提交时间：2018年       月       日 上午 时[image: ]    分至
2018年      月    日上午          时          分
投标截止时间：2018年        月      日上午       时       分 投标人的法定代表人或其有效授权委托人须凭法定代表人证明
书(原件)、法人授权委托证明书(原件)及本人身份证(原件)
提交投标文件，否则其招标文件不被招标人接收。
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开标
	开标时间：2018年      月       日上午     时     分正
地点：广州公共资源交易中心番禺交易部开标    室
请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并 须带法定代表人证明书(原件)、法人授权委托证明书(原件)
及本人身份证(原件)以供招标人审查，否则作弃权处理。

	
21
	
	评标方法
及标准
	
综合评分评标法
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履约保证金额
	中标人提供的履约保证金为中标价的5%,中标通知书发放后5
个工作日内，中标人须向招标人提交履约保证金，履约保证金的 提交方式为：方式一：从中标人开户银行帐户中转帐或汇款到招 标人以下三个银行帐户(收款单位：广州市番禺区基本建设投资
管理办公室，银行帐号一：3602070,开户银行：工商银行广州 番禺平康支行；银行帐号二：4400078,开户银行：中国建设银 行番禺东区支行；银行帐号三：39844,开户银行：兴业银行番 禺支行)中的任一个帐户内。
方式二：中标人按本合同附件中的格式1向发包人提供保证额为 中标价款的5%的履约保证金银行保函，该银行保函应由在中国 注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
若在中标通知书发放后5个工作日内，中标人未提交履约担保且 未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并没
收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。
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其他
	1、投标文件语言：汉语。
2、招标人对本次投标结果将不负任何解释责任。
3、本次招标包括招标公告、发售标书、标前答疑会、标书送达、 开标、资格审查、投标文件有效性审查、发中标通知书、签
订合同9个阶段。
4、招标代理单位联系人：陈工
电话：
地 址 ：广州市番禺区清河东路319号西副楼六楼611室。  




二、 投标须知通用条款



( 一 )总那么

一 、概念
本招标文件利用的以下词语具有如下规定的意义：
“招标人” (即委托人)指广州市番禺区大体建设投资治理办公室。
“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

“承包商”指被招标人同意并与其签定工程承包合同的当事人；

“招标代理”指广东海外建设
“设计人”指广东省冶金建筑设计研究院

“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全数章节、附件)及澄清补充文件。
“投标文件”指投标人依照本招标文件向招标人提交的全数文件。

“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和。

二 、招标说明
本招标工程项目依照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规 章，采取公布招标的方法，以便能选择有体会、有实力、社会信誉好的监理单位承担监理
效劳，确保本工程能按期、优质、经济地建成。
工程概况
工程名称：见投标须知前附表第2项。
建设地址：见投标须知前附表第3项。
建设规模：见投标须知前附表第4项。
工程概算：见投标须知前附表第5项。
监理目标：见投标须知前附表第6项
招标范围及监理效劳期及监理专业配套要求
本招标项目的监理范围：见投标须知前附表第7项。
本招标项目的工期要求：见投标须知前附表第8项。
设计说明：详见招标图纸。
工程施工特点：详见招标图纸。

3.资金来源
本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项，其中部份资金用于本工程项目监
理合同项下的合格支付。
4. 合格投标人的条件(以招标公告内容为准)

5.踏勘现场
投标人应按投标须知前附表第16 项所述时刻和要求对工程现场及周围环境进行踏  勘，投标人应充分重视和认真地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的 有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。 一旦中标，这种考察即被以为其结
果已在中标文件中取得充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的
资料，招标人对投标人做出的任何推论、明白得和结论均不负责任。
经招标人许诺，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，投标人及其代表必需 承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身损害(不管是不是致命)、财产损失 或损坏，和其他任何缘故造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察进程中 不负任何责任。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏
勘现场的责任和风险。

6.投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动
所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的其他一切费用，招标人对上述费用均
不负任何责任。

(二)招标文件

7.招标文件的组成
本招标文件包括以下文件，和所有按投标须知第9条发出的补充通知及有关资料：
第 1 章  投标邀请函(本项目不需要提交此资料)
第 2 章  投标须知及前附表
第3    章  监理合同
第 4 章  投标格式文件
第 5 章  图纸及资料
第 6 章  评标方法

除内容外，招标人在提交投标文件截止时刻  15 天前，以书面形式发出的对招标文件
的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部份，对招标人和投标人起约束作用。
投标人获取招标文件后，应认真检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有 的事项、格式、条款和标准要求等，假设投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全数 资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标方法的规定予以拒绝， 而且不许诺投标人通过修改或撤消其不符合要求的不同或保留使之成为具有响应性的投
标文件。
投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人两边均有约束力。

8. 招标答疑
招标答疑采纳网上答疑方式进行。投标人假设对招标文件有疑问的，可在规定的时 刻内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代
理人，提交问题时一概不得签名。
网上答疑的操作指南为：登岸广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专 区 →通过项目编号或名称找到所需的项目 →在上述的答疑时刻内点击“提问” →输入密
码(密码为：  123456 )进入到提问区域 →无记名或匿名提出问题和查看所有的问题。
投标人应在递交投标文件截止时刻前 18 日停止质疑，招标人应在递交投标文件截止 时刻  15 日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑记要，并经招标监管机构备案
后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。
招标答疑记要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。
招标答疑记要为招标文件的一部份。投标人可在广州公共资源交易中心网站阅读、下
载招标答疑记要。
假设招标答疑记要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答
疑记要为准。

9.招标文件的澄清与修改
招标文件发出后，在提交投标文件截止时刻  15 日前，招标人可对招标文件进行必要的
澄清或修改。
招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一 经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作
为招标文件的组成部份，具有约束作用。
招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件

的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容
为准。
为使投标人在编制投标文件时有充分的时刻对招标文件的澄清、修改、补充等内容考 虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时刻，具体时刻将在招标文件的修改、补
充通知中予以明确。假设通知中没有明确延长时刻，即表示投标时刻不延长。

(三)投标文件的编制
10. 投标文件的语言及气宇衡单位
投标文件和与投标有关的所有文件均应利用简体中文。
除工程标准还有规定外，投标文件利用的气宇衡单位，均采纳中华人民共和国法定
计量单位。
11. 投标文件的组成(另按本须知第条款的要求和格式提供一套与以下内容相同的
CD-R (光盘)电子文件)

投标文件由资格审查文件、投标文件两个部份组成。
资格审查文件要紧包括的内容：
1)企业营业执照(正本或副本)及年检页(年审页空白也要提供)的复印件；
2)企业资质证书(正本或副本)复印件；
3)拟委派项目总监理工程师的注册监理工程师执业证书复印件；
4)投标人自2021 年 1 月 1 日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指招 标公告第十条第3点所述资质方能承接的市政公用工程)。需同时提供中标通知书或免招
标的相关证明、施工监理合同、完工验收报告或完工验收证明(见招标文件格式三);
5)符合招标公告要求的企业诚信档案及拟担任本项目总监理工程师须是本企业诚信
档案中的在册人员；
6)依照附件四的内容签署盖章的投标申请人声明。  
投标文件要紧包括的内容：

监理效劳许诺书及附表(按招标文件第4章格式一填写)。
企业法定代表人证明书及法人授权委托证明书(按招标文件第4章格式二填写，或
利用从工商治理部门购买的版本填写)。
公司简介：
1)公司组织构架；
2)公司法人营业执照及监理资质证书复印件。
项目监理人员配置：

1)现场项目监理人员架构表及人员进场打算(人员配备按投标须知前附表第11项要
求填写招标文件第4章格式四及合同附件1)。
2)项目总监【及总监代表】个人资料，包括工作简历、注册监理工程师执业证书、 技术职称证书、身份证、社保证明、业绩、获奖证明材料等证明材料的复印件(按招标文 件第4章格式四、格式五填写。项目总监一经确信，假设非业要紧求，不得更改，不然业
主将按合同的规定相应扣款);
3)现场其他项目监理人员的个人资料(需提供职称证书、学历证书、上岗证、身份
证、社保证明等证明材料的复印件)。
拟投入本项目的通信、办公、检测设备一览表(按招标文件第4章格式六填写)。
许诺书(格式七)
投标人以为有必要提供的其它辅助说明资料。
注：以上所有资料必需实事求是、真实准确，不能存在虚假材料，必要时需提供原件
查对， 一经发觉或被投诉，经确认证明后，招标人将取消其投标资格。
12. 投标文件格式
投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当利用招标文
件所提供的投标格式文件的格式(表格能够按一样格式扩展)。

13. 投标报价
本工程的投标报价采纳投标须知前附表第13项所规定的方式。
投标人的投标报价，应是完本钱须知第款和合同条款所列招标项目监理范围及工期
的全数内容为计算投标报价基础。
投标价组成：投标报价由直接本钱、间接本钱、税金和利润组成。
投标价计价方式：投标报价按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关 效劳收费治理规定》的通知(发改价钱[2007]670 号)的规定，提供监理费组成份析，本
工程监理费下浮率为20%,由投标人进行报价。计费额与计费基价的范围见下表：













	序号
	计费额(万元)
	收费基价(万元)

	1
	500
	

	2
	1000
	

	3
	3000
	




	4
	5000
	

	5
	8000
	

	6
	10000
	

	7
	20000
	

	8
	40000
	

	9
	60000
	

	10
	80000
	

	11
	100000
	

	
1
	·
	·


现暂定调整系数如下： 专业调整系数为，工程复杂程度调整系数为，高程调整系数为， 最终结算以区财政局评审为准。   [image: ]
投标报价计算
施工监理效劳收费基准价=施工监理效劳收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调
整系数×高程调整系数
(1)确信施工监理效劳收费计费额：按万元。
(2)计算施工监理效劳收费基价(内插法):
万元计费额对应的收费基价为万元；
(3)确信调整系数：专业调整系数为，工程复杂程度调整系数为，高程调整系数为。
计算式：万元×××=     万元
(4)计算施工监理效劳收费基准价：万元，投标人按下浮20%(即万元)报价，没有
按上述指定下浮率报价的视为无效报价。  

14. 投标货币
本工程投标报价采纳的币种为人民币。

15. 投标有效期
投标有效期见投标须知前附表第14项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文
件要求的投标文件均维持有效。
在特殊情形下，招标人在原定投标有效期内，能够依照需要以书面形式向投标人提  出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以回答。投标人能够拒绝招标 人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不许诺修 改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第
16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。


16. 投标保证金
投标人应按投标须知前附表第15 项所述金额和时刻递交投标保证金。招标人委托广

州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。
所有投标保证金必需由投标单位的银行大体账户转出。
广州公共资源交易中心代收投标保证金的，其缴纳情形以广州公共资源交易中心数据
库记录的信息为准。
缴费的操作详见广州公共资源交易中心发布的《投标人大体账户保证金操作指引》。
投标人未按要求递交投标担保的，其投标文件不参与评标。
如有以下情形之一的，投标担保不予退还：
投标人在投标有效期内撤回投标标书；
中标人未在规按期限内按要求递交履约担保；
中标人未在规按期限内签署合同协议。

17. 投标文件的份数和签署
投标人应按投标须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。
投标文件的正本和副本均需打印或利用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，副本能够是正  本的复印件，笔迹应清楚易于识别，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或
“副本”。正本和副本如有不一致的地方，以正本为准。
投标文件封面、监理效劳许诺书及附表必需有法定代表人或其委托代理人签字(或  盖章)并加盖投标单位公章，其余投标文件每页须盖单位公章。由委托代理人签字(或盖 章)的投标文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。投标文件中递交的法定代表人
证明书、授权委托证明书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，不然证明书无效。
除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，
修改处应加盖单位公章。
投标文件的规格：统一A4 印刷本，纸质封面，印刷本厚度要求操纵在7公分之内，
超过厚度那么分册装订，可双面或单面打印。封面标明招标项目名称、编号、投标人、投 标时刻，右上角打上“正本” (或“副本”)字样。利用书式装订，装订时书钉不外露；
不能利用塑料面或塑料胶条或打孔装订。
投标文件的页码：必需按每本逐页从1 开始，依照流水号编号(包括附图、证件、
图片等),页号编在右下角，假设双面打印的页号编在左下角(空白页面不编号)。
招标人专门要求在投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交用 “Microsoft
Word  ” 制作的投标文件电子文件(光盘)。电子文件包括的内容应与文本文件相同(除 企业营业执照、资质证书、监理人员的资质证书等证明文件之外的所有表格和文件),不 能采纳紧缩处置，所有递交的光盘均必需注明投标人名称、工程名称、文件名称。假设电
子文件与投标文本文件不相符时，以投标文本文件的“正本”为准。
中标通知书发出后三个工作日内，中标单位必需提供两份投标文件的副本给招标人。

(四)投标文件的提交
18. 投标文件的包封、密封和标记
投标文件的包封要求：正本(1 本)、副本(2 本)及与投标文件内容相同的 CD-R 电子光盘(内有投标文件资料、先独自封好)一路包封；
投标文件的密封要求：投标人应确保密闭封装、并加盖骑缝公章。
投标文件的标记要求：每一个包封上应具有以下标记：
招标人的名称和地址；
兴业大道(新光快速路至新火车站)工程(近期V标)施工监理
	( 开 标 时 刻 )   前不得开封(填入前附表第19项所述日期及时刻)

在包封上应写明投标人的名称与地址，以便投标被宣布迟到时，能原封退回。
若是包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提早
开封的责任，由此造成的提早开封的投标文件，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

19. 投标文件的提交
投标人应按投标须知前附表第19项所规定的地址，于截止时刻前提交投标文件，并 办理好送达签认手续。
投标文件提交人应出示法定代表人证明书(原件)、法人授权委托证明书(原件)
及本人身份证(原件)提交投标文件。
20. 投标文件提交的截止时刻
投标人应在投标须知前附表第19 项所述的地址、日期和时刻将投标文件提交给招标
人。
招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止 时刻。在此情形下，投标人的所有权利和义务和投标人受制约的截止时刻，均以延长后新
的投标截止时刻为准。
到投标截止时刻止，招标人收到的投标文件少于3 家的，招标人将依法从头组织招
标。
21. 迟交的投标文件
招标人在本须知前附表第19项规定的投标截止时刻以后收到的投标文件，将被拒绝
并退回给投标人。
22. 投标文件的补充、修改与撤回
投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时刻之前，能够以书面形式补充、 修改已提交的投标文件，或以书面形式通知招标人撤回已提交的投标文件。补充、修改的
内容为投标文件的组成部份。
投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和标记，按本须

知第19条有关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。
在投标截止时刻以后，投标人不得补充、修改和改换投标文件。
依照本须知第16 条的规定，在投标截止期与招标人在招标文件中规定的有效期终止
日之间的这段时期内，投标人不能撤回投标文件，不然其投标保证金将被没收。

23. 资格审查申请书材料的更新

资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，便企业及个人的资质证书未完成企业名 称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通 报发证部门。资质证书、营业执照之间记录的信息不一致，应当许诺投标澄清，不得直接
否定其投标。

资审合格后，投标的资格发生转变而不知足投标人合格条件，在发出中标通知书前，
资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。



(五)开标、评标、定标及合同签定
24. 开标
招标人按投标须知前附表第20项所规定的时刻和地址公布开标，并邀请所有投标人 参加。请各投标人的法定代表人或其有效授权委托代理人届时务必带本人身份证出席开标
会，不然作弃权处置。
按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时刻前收到的投标文件，开标时都当众
予以拆封、宣读。
开标程序：
1)开标由招标人主持；
2)宣读投标人名称，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情形，投标人出  示本人身份证原件(身份证件应与投标文件中的法定代表人或其委托人一致，无身份证原
件的作弃权处置);
3)经确认无误后，由有关工作人员发布以下内容： a.法定代表人证明及授权委托；
b. 投标保证金； c. 监理报价； d. 监理效劳期； e.   监理质量目标； f.    项目总监等要紧内容。
招标人对开标进程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字，以确认对所
宣读的内容没有任何异议。
投标文件有以下情形之一的，招标人不予受理：

、在投标截止期后超期或未在指定地址递交投标文件；
、投标文件未按招标文件要求密封或未在密封处盖章；
、投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到；
、在投标截止期前，投标人代表未凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证 明书原件(仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的)、本人身份证原件递
交投标文件；
、开标时投标人没有按要求提供投标担保。
招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审的。
( 六 ) 评标
25. 评标进程的保密
开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评判和比较有关的
资料和中标候选人的推荐情形，与评标有关的其他任何情形均严格保密。
在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐和授予合同的进程中，投标人向招标人
和评标委员会施加不公正阻碍的任何行为，都将会致使其投标被拒绝。
中标人确信后，招标人不对未中标人就评标进程和未能中标缘故作出任何说明。未
中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标进程的情形和材料。

26. 投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评判和比较，评标委员会能够以书面形式要求投标人对  投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但
不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
若是投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，而且不
许诺投标人通过修改或撤销其不符合要求的不同或保留，使之成为具有响应性的投标。
27. 投标文件的评审、比较和否决
评标委员会将依照本须知第26条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件
进行评审和比较。
在评审进程中，评标委员会能够以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的
内容进行书面说明并提供相关材料。
评标委员会依据投标须知前附表第21项规定的评标标准和方式，详见本招标文件第 6 章《评标方法》,对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐排
序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。招标人依照评标委员会提出的书面评标报告

和推荐的中标候选人中依法确信中标人。

28. 评标委员会依据有关法律、法规和招标文件的规定对投标文件进行评审，知足资 格审查合格条件的投标人不足3名或通过符合性审查的投标人不足3名时为招标失败，招
标人应当依法从头组织招标。

29.中标单位的法定代表人或授权委托代理人和项目总监必需在中标公示期满之日起 5个工作日内，持个人第二代身份证原件、单位公章印鉴、营业执照、资质证书、各专业 监理人员个人第二代身份证原件和资格证、职称证、毕业证(仅限于没有职称证的人员提 供)、上岗证(包括监理员、平安员上岗证)和在中标单位购买的近3个月的社保证明原 件到基建办进行身份核查。经核查，确认与投标文件一致的，方可领取中标通知书。假设 身份核查发觉与投标文件不一致的，中标无效。超期不办理的，视为自动舍弃中标资格，
由第二中标单位按序递补。


(七)合同的授予
30. 合同授予标准
本招标(项目)工程的监理合同将授予按本须知第款所确信的中标人。

31. 招标人保留同意或拒绝任何某一投标或所有投标的权利
招标人不许诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依
据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
招标人保留同意或拒绝任何某一投标或所有投标的权利。

32. 中标通知书
评标结果得出后，中标结果在广州公共资源交易中心公示三天。
中标通知书经广州公共资源交易中心确认，并由招标人颁发。

中标人必需按招标人通知的时刻和地址领取《中标通知书》。
中标人必需派委托代理人携带第二代身份证及法人授权委托证明及时领取中标通知 书，不然视为中标人自动舍弃中标资格。招标人有权取消其中标资格且没收其投标保证金， 并选取第二中标候选人替补。招标人将上报招标治理机构依法严肃处置，同时追究其违约
责任。
中标人必需在收到中标通知书后24 小时之内以书面形式答复招标人，确认收到。

33. 合同协议书的签定
招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，依照招标文件和中标人的投标

文件商定合同和签定合同，招标人和中标人不得再行订立背聚散同实质性内容的其他协
议。
中标人舍弃中标资格的，无合法理由不按投标须知第款的规定不与招标人签定合同
的，在签定合同时向招标人提出附加条件或更改合同实质性内容的，或拒不提交履约担保
的，招标人可取消其中标资格。
中标人在投标进程利用的投标人名称、银行名称和账号至完成完工结算不得变更，不
然，招标人有权停止监理款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。
33. 履约保证金

34. 履约担保
34.1在收到中标通知书后的五个工作日内，中标人应依照投标须知前附表第22项规
定的金额向招标人提交履约担保。
34.2  若是中标人不遵守本须知第款的规定，招标人将有充分的理由取消其中标资格
并没收其投标保证金。

35. 合同生效
在合同两边全权代表在合同协议书上签字，并别离加盖两边单位的公章，合同正式生
效。
36. 其它费用
中标人代缴公共资源交易效劳费，其费用包括在中标人投标报价中，交易中心向中标
人开具增值税发票。
37. 腐败与敲诈行为
在招标和合同实施期间，业要紧求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
37.1对本条款的规定，特概念如下辞汇：
1)、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、同意或索要任何
有价值的东西，从而阻碍招标人有关人员工作的行为；
2)、“讹诈行为”是指通过提供伪证阻碍招标或合同执行，从而损害招标人利益的 行为；也包括投标人之间串通(在提交投标书之前或以后),人为地使招标进程失去竞争
性，从而使业主无法从公布的自由竞争中取得利益的行为。
37.2  若是投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或讹诈行为，那么会被取消投标资
格。
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兴业大道(新光快速路至新火车站)工程
(近期V 标)
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委托人(全称):广 州市番禺区大体建设投资治理办公室
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第 一 部 份   总那么(概述)
委托人广州市番禺区大体建设投资治理办公室与监理人               [image: ]  经两边协商一致，签定本合同。

一 、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：兴业大道(新光快速路至新火车站)工程(近期V 标 ) 施 工
监理


工程地址：广州市番禺区



工程规模：该项目起点接已建兴业大道西延线，向西止于已建兴业大道， 桥涵设计荷载品级为城-A 级，线路全长约1千米，主线跨线桥标准横断面设 计为=(防撞护栏)+(车行道)+(防撞护栏),桥梁对称布置，主线平纵线形参照 城市骨干路I 级进行设计，设计时速60K/h,   路基标准宽度为60m, 掉头车道平 纵线形参照城市次干路 I  级进行设计，设计时速40K/h,   跨桥下通行净高>5m,  新建路面采纳沥青砼路面结构型式，要紧工程包括跨线桥、路基路面工程、 道路工程、排水工程、照明及景观工程、交通设施工程等(具体数据以施工 图纸为准)。 项目建安费总额为：万元。  
二、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部份《标准条件》中给予它
们的概念相同。


三、 本合同的组成部份及说明顺序：

(1)本合同协议书(总那么);

(2)本合同履行进程中两边以书面形式签署的补充和修正文件；
(3)中标通知书；

(4)监理招标文件及其附件；
(5)监理投标书及其附件；

(6)本合同《专用条件》;
(7)本合同《标准条件》;

(8)本合同附件。





四 、监理人向委托人许诺，依照本合同的规定，承担本合同《专用条件》
中议定范围内的监理业务。

五、 监理目标：

质量操纵目标：合格

工地平安治理、文明施工治理操纵目标：不发生重大平安事故；不因工
地文明施工治理问题受到有关政府治理部门惩罚。




六 、委托人向监理人许诺依照本合同注明的期限、方式、币种、向监理
人支付报酬。


七、合同价款

工程招标时期至工程保修时期监理效劳费以所监理的工程结算价为计算 基价，按发改价钱[2007]670号文件规定乘以监理人在投标文件中所报的投标
监理费浮动费率(为        )计算；最终以区财政局评审为准。



本工程监理报酬暂定金额¥:
(大写):


元。

(人民币)


八、 合同生效

本合同两边约定自两边盖章签字后生效。

本合同于       年    月     日在广州市番禺区签定。

本合同履行期自工程动工之日起，至工程保修期完结时止。


两边约定本合同正本2 份，两边各执1 份；副本8份，委托人执4份，
监理 人2 份，其它2份交有关部门备案。合同正、副本具有一样法律效劳，

[image: ]当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。






委托人：  (公章)                   监理人：  (公章)

广州市番禺区大体建设                            公司

投资治理办公室                                            





居处：广州市番禺区市桥街
清河东路319号西副楼六楼  


居处：                        

	






法定代表人：                        法定代表人：

法定代表人(签字):             法定代表人(签字):                
委托代理人(签字):             委托代理人(签字):                

	       电  话 ：                     

	       传  真：                      


开户银行：                   

账号：                       

邮政编码：      511400              


开户银行：                    

账号：                      

邮政编码：              

第二部份  标准条件




词语概念、适用范围和法规

第一条  以下名词和用语，除上下文还有规定外，有如下含义：
(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方和其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，和其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人为全面履行本合同而派到监理机构的全权负责人。 (6)“承包人”是指除监理人之外，委托人就工程建设有关事宜与之签定合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指两边在《专用条件》中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托的在工程监理的正常工作之外，通过两边书面协议 另行增加的工作内容；②由于委托人或承包人缘故，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续 时刻而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指因委托人缘故致使监理人暂停或终止本合同的履行，其善后工作及 恢复履行本合同的工作。
(0)“日”是指任何一天零时至第二天零时止的时刻段。
(I)“月”是指依照公历从一个月份中任何一天开始至下一个月相对应日期的前一天的24时止的时 刻段。
第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，和《专用条件》中议定的 部门规章或工程所在地的地址法规、地址规章。
第三条  本合同文件利用汉语语言文字书写、说明和说明。如《专用条件》约定利用两种以上(含
两种)语言文字时，汉语应为说明和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理 工程师及其监理机构要紧成员名单、监理计划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理 业务。在履行合同义务期间，应按合同约定按期向委托人报告监理工作。
第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的 咨询意见，公正保护各方面的合法权益。
第六条  监理人利用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其 设施和剩余的物品按合同约定的时刻和方式移交给委托人。
第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的资 料。
委托人义务
第八条  委托人应依约向监理人支付监理费。
第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的和谐，为监理工作提供外部条件。依照需要，
如将部份或全数和谐工作委托监理人承担，那么应在《专用条件》中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条  委托人应当在两边约定的时刻内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工 程资料。
第十一条  委托人应当在《专用条件》约定的时刻内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜 作出书面决定。
第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情形、能在规按时刻内作出决定的常驻代表(在《专用条
件》中约定),负责与监理人联系。改换常驻代表，要提早通知监理人。
第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，和监理人要紧成员的职能分工(须监理人书面作 出说明)、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签定的合同中予以明确。

第十四条  委托人按监理人要求提供如下资料：
(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通信设施、监理人员工地住房及合同《专用条件》 约定的设施，对监理人自备的设施的经济补偿已包括在本合同的监理费中。
第十六条  依照情形需要，若是两边约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同《专 用条件》中予以明确。
监理人权利
第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、计划设计、生产工艺设计和利用功能要求，向 委托人的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题，依照平安和优化的原那么,向设计人提出建议；若是拟提出的建议 可能会提高工程造价，或延长工期，应当事前征得委托人的同意。当发觉工程设计不符合国家公布的建 设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案，依照保质量、保工期和降低本钱的原那么,向承包人提出 建议，并向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织和谐，重要和谐事项应当事前向委托人报告。
(7)征得委托人同意，监理人有权发布动工令、停工令、复工令，但应当事前向委托人报告。如在
紧急情形下未能事前报告时，那么应在相关指令发出时起计的24小时内向委托人作出书面报告。
(8)工程上利用的材料和施工质量的查验权。关于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材 料、构配件、设备，有权通知承包人停止利用；关于不符合标准和质量标准的工序、分部、分项工程和 不平安施工作业，有权通知承包人停工整改、返工，并应向承包人明确：在承包人取得委托人或监理机 构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权，和工程实际完工日期提早或超过工程施工合同规定的完工期限 的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价钱范围内，工程款支付的审核和签认权，和工程结算的复核确认 权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。若是由此严峻阻碍 了工作费用或质量、或进度，那么这种变更须经委托人事前批准。在紧急情形下未能事前报委托人批准 时，监理人在作出变更时起计的1小时内通知委托人。在监理进程中如发觉工程承包人人员工作不力， 监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均 必需第一贯监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同两边协商确信。当委托人和承包人发生争议 时，监理机构应依照自己的职能，以独立的身份判定，公正地进行调解。当两边的争议由政府建设行政 主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第二十条   委托人有选定工程总承包人，和与其订立合同的权利。
第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、计划设计、生产工艺设计和设计利用功能要求的认 定权，和对工程设计变更的审批权。
第二十二条  监理人调换总监理工程师须事前经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条  当委托人发觉监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程 造成损失的，或未经委托人同意擅自调换总监理工程师的，委托人有权要求监理人改换监理人员，或有 权解除合同并要求监理人承担相应的补偿责任或连带补偿责任。
监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理进程中，如须延长本合同期间的，应
另行协商确信。
第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。若是因监理人的过失或违约而造成了委托 人的经济损失，应当向委托人补偿。
第二十七条  因监理人过失对承包人的违约行为不能及时发觉及纠正，致承包人违背合同规定的质 量要求和完工(交图、交货)时限的，承担连带补偿责任。因不可抗力致使委托监理合同不能全数或部 份履行，监理人不承担责任。但对违背本合同《标准条件》第五条规定引发的与之有关的事宜，向委托 人承担补偿责任。
第二十八条  监理人向委托人提出补偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所致使委托人 的各类费用支出。
委托人责任
第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违背那么应当承担违约责任，补偿给 监理人造成的经济损失。
监理人处置委托业务时，因非监理人缘故的事由受到损失的，能够向加害人要求补偿损失。
第三十条  委托人若是向监理人提出补偿的要求不能成立，那么应当补偿由该索赔所引发的监理人 的各类费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十一条  由于委托人的缘故使监理工作受到阻碍或延误，以致可能发生附加工作或延长合同期 间的，那么监理人应当将此情形及可能产生的阻碍于前述事件发生时起计的24小时内通知委托人。完 成监理业务的时刻可相应延长，并可取得附加工作的报酬。
假设由承包人引本条前述事件发生的，监理人可直接或通过委托人向承包人索赔，完成监事业务的 时刻可相应延长
第三十二条  在本合同签定后，情形发生转变，因委托人的上级决定致使本合同项下监理业务所指 向的工程(或工作)停建或缓建的，委托人应当即通知监理人，并按如下方式处置：(一)停建的，(1) 工程(或工作)未开始施工的，本合同解除，委托人不必支付任何费用。  (2)工程(或工作)已开始 施工的，按已完工程进度的为比例结算监理费，并解除合同。(二)缓建的该监理业务应暂停。当恢复 执行监理业务时，应当增加不超过10日的时刻用于恢复执行监理业务，并可按两边约定支付相应的补 偿费用。
除依上述约定方式处置外，委托人再也不承担其他的补偿或支付责任。
第三十三条  监理人向委托人办理完完工(或工作)验收或工程移交手续，承包人和委托人已签定 工程保修责任书，本合同两边当事人于本合同项下的义务履行完毕(保密义务除外),且本合同的期间 届满，本合同的期间届满即终止。保修期间的责任，按两边的约定执行。
第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在3日前通知对方，因解除合同使一方蒙受 损失的，除依法能够免去责任的外，应由责任方负责补偿。本合同《标准条件》第三十二条约定的情形 不受本条约束。
变更或解除合同的通知或协议必需采取书面形式，协议未达到之前，原合同仍然有效。
第三十五条  监理人在应当取得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理 人提出任何书面说明时，或依照第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理 人可向委托人发出解除合同的通知，发出通知后14日内仍未取得委托人回答，可进一步发出解除合同 的通知，若是第二份通知发出后42 日内仍未取得委托人回答，可解除合同或自行暂停或继续暂停执行 全数或部份监理业务。委托人承担违约责任。
第三十六条  监理人由于委托人的缘故(非本合同《标准条件》第三十二条约定的情形)而暂停或  终止执行监理业务，其善后工作和恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权取得额外的报酬。
第三十七条  当委托人以为监理人无合法理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履 行义务的通知。假设委托人发出通知后3日内没有收到书面回答，可在第一个通知发出后第二天起计的 7日内发出解除委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
第三十八条  合同协议的终止并非阻碍各方应继续享有的权利和应当继续承担的责任。

监理报酬
第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，依照监理合同《专用条件》中约定的 方式计算，并按约定的时刻和数额支付。
第四十条 若是委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞 纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同《专用条件》约定。
第四十二条  若是委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部份报酬项目提出异议，应当在收到支 付通知书的24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其      他
第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委 托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承 担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第四十五条  监理人在监理工作进程中提出的合理化建议，使委托人取得了经济效益，委托人应按 《专用条件》中的约定给予经济奖励。
第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得同意监理工程项目施工承包人的任何报酬或经济 利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条  监理人在监理进程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包 人等提供并申明的秘密。不得将委托人提供的用于本合同履行日任何资料外泄或交予他人。本条约定不 因本合同的无效而失效或免去。
第四十八条  监理人关于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有为本工程利用或复制此类文 件。
争议的解决
第四十九条  因违背或终止合同而引发的对对方损失或损害的补偿，两边应当协商解决，如未能达
到一致，可提交主管部门和谐，如仍未能达到一致时，依照两边约定提交仲裁，或向人民法院起诉。

第 三 部 份  专 用 条 件


本专用条件对本合同标准条件中有需要进行概念、说明或具体约定的条 款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与标准条件中的一一对应，而且 专用条件较标准条件具优先说明权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件
中对应的条款执行。
第二条   本合同适用的法律及监理依据：
一 、适用的法律：  《中华人民共和国建筑法》、  《中华人民共和国合同 法》、 《建设工程质量治理条例》、  《建设工程平安生产治理条例》、  《广
东省建设工程监理条例》及现行建设工程监理治理规定。
二、 监理依据：
一、《建设工程监理标准》、《市政公用工程施工旁站监理治理方法(试 行)》、现行设计标准(规程)、建筑工程质量查验评定标准、施工和验收
标准；
二、 本委托监理合同、监理计划、本工程承包合同、本工程的招标文件
和投标文件；
3、 经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘探报告、施工图纸、说
明和会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；
4、 广州地域现行的有关工程预结算定额和文件。
第四条   监理范围和监理工作内容：
监理范围：
按招标文件、图纸、各项监理相关法律法规和招标进程发出的文件承担 合同范围内本工程的道路、桥梁、交通、给排水、照明及景观、绿化、 管线综合工程等的施工预备期、施工期、完工结算期、质量保修期全进 程监理效劳及工程完工结算审核及和谐等相关工作及完成上述永久工程 所需的附属临时工程项目施工监理效劳，包括但不限于质量操纵、平安
生产、投资操纵、进度操纵、合同治理、组织和谐等相关工作。
工作内容包括但不限于：
一 、按国家《建设工程监理标准》及广东省、广州市、番禺区有关工程 监理规定和要求完本钱合同项下的监理工作，组成项目监理机构，委派驻现 场监理，作全进程的质量、平安、文明施工、工期、投资的监控及合同的治 理。
二、 就工程的建设规模，依照工程的进展情形，依照《项目监理机构人 员配置表》  (附表)派驻相应数量的监理人员于现场，保证监理的治理力度，
直到工程完成。

3、 现场监理人员在施工进程中严格依照设计要求和国家标准要求实行监 理。把好工程原材料的质量关和试件见证取样实验关和隐蔽工程和关键部位
的旁站监理。并在监理工作中做到公正、廉洁。
4、 总监理工程师须依照规定驻现场治理项目监理机构，监理人按期组织
单位技术人员到现场检查工作。
五、 设立监理日记制度，现场监理人员每日如实填写，以便查验。
六、 设立工程例会制度，增强各方沟通，解决技术问题。
7、 编写监理月报，每一个月向委托人汇报工程情形。
八、 编制工程变更费用平稳表，每一个月向委托人汇报增加工程费用情
形。
九、 就本工程的重大设计修改和技术洽商向委托人提出监理意见。
10、 按期向委托人书面报告监理工作，专项报告按委托人要求提交。
1 一、依照有关文件规定，催促检查承包人同步完成各时期施工验收资料
及全套完工图，交委托人归档。
第九条 外部条件包括：无约定
委托人负责工程建设的外部关系和谐，如委托人需委托监理人承担将部
份或全数和谐工作，两边另行协商。
第十条  委托人应提供的工程资料及提供时刻：  签定合同后三天内提供
全套施工图纸和工程承包合同及其它工程资料。
第十一条  委托人应在收到监理人书面报告后三天内对监理人要求作出
决定的事宜作出书面回答。
第十二条  委托人的常驻代表为         
第十五条  委托人免费向监理机构提供如下设施：20m₂ 监理办公室。监理 办公、通信和其它一切设施由监理人自行解决，费用已在本合同的监理费内，
委托人再也不补偿。
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：本合同监理费已考虑有关
费用，委托人对监理人自备的一切设施再也不予以补偿。
补偿金额：无补偿金额。
第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供零名工作人员， 由总监理工程师安排其工作，凡涉及效劳时，此类职员只应从总监理工程师 处同意指示。并免费提供零名效劳人员。监理机构应与此类效劳的提供者
合作，但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条  监理人在责任期内若是失职，除负责采取补救方法外，应 免收受损失部份的监理费，并向委托人补偿因监理人责任造成的实际损失，
委托人可在未支付的监理费或履约保证金中扣减补偿金；假设委托人实际受

损失金额超过10万元以上时，委托人将向区建设行政主管部门通报。
如施工单位未按图纸及有关施工标准施工完成，但监理人审核时未予以 扣减，在送区财政局审核后被发觉的，监理人需依照过失金额(即此部份的区 财政局审核扣减金额)的30%向委托人支付违约金；委托人可在未支付的监理 费或履约保证金中扣减违约金；假设过失金额超过10万元以上时，委托人将
向区建设行政主管部门通报。
若是委托人以为监理人派驻现场的总监理工程师或监理工作人员不能胜 任现场治理，委托人有权要求监理人改换总监理工程师或监理工作人员，监 理人不得拒绝或借口拖延(自委托人发出书面要求之日起，超过5天不改换 为拖延，超过10日不改换那么视同拒绝)。若是拖延，委托人将依照每人天 天500元对监理人扣罚违约金，若是拒绝，委托人除依照每人天天1000元对 监理人扣罚违约金外，委托人可终止与监理人合同，由此引发的一切后果由
监理人负责。
第二十九条  委托人同意按以下的计算方式、支付时刻与金额，支付监
理人的报酬：
一 、监理报酬暂定为¥:            元；
二 、工程动工后15天内预付已动工项目监理费的10%;
3、 按进度的70%计算支付监理酬金，每两个月支付一次，付至监理费的
80%(含预付的监理费);
4、 在工程结算后15 天内按工程结算价计算监理费，在通过番禺区财政 部门审定后付至监理费的95%。保留金为监理费的5%。监理单位在质量保修 期时期的违约金在保留金中扣除，保留金的剩余部份在完工验收合格满两年
且施工单位完成全数保修项目后28天内无息退还给监理单位。
五、 委托人同意按以下的计算方式、支付时刻与金额，支付附加工作报 酬：监理酬金按工程结算总造价计收，附加工作监理报酬已包括在监理酬金
结算总价内。
六、 委托人同意按以下的计算方式、支付时刻与金额，支付额外工作报 酬：监理酬金按工程结算总造价计收，额外工作监理报酬已包括在监理酬金 结算总价内。


第四十一条 第四十五条
第四十九条


两边同意以人民币支付报酬。
奖励方式：不适用
本合同在履行进程中发生争议时，当事人两边应及时协商

解决。协商不成时，两边同意由仲裁委员会仲裁(当事人两边不在本合同中
约定仲裁机构，事后又未达到书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
附加协议条款：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/118001106004006046
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