# 缴书育人

2024年全国注册监理工程师职业资格考试

# 《建设工程合同管理》

精讲课

主讲：缴广才

# 缴书育人

第三章 建设工程施工招标及工程总承包招标

（15~19分）

抖音： j iaoguangcai

# 缴书育人

第三章 建设工程施工招标及工程总承包招标

第一节 工程施工招标方式和程序第二节 投标人资格审查

第三节 施工评标办法第四节 工程总承包招标

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序（5~8分）

【本节重点】

- 标准/ 简明标准施工招标文件的适用范围

- 施工招标准备（招标备案文件的内容、招标文件内容、标底）

- 组织现场踏勘及投标预备会

- 开标与评标的规定

- 合同签订（确定中标人方式、履约担保提交、合同订立时间）

- 重新招标和直接发包的情形

# 缴书育人	缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

第一节 工程施工招标方式和程序

【前言】

行业标准施工招标文件和招标人编制的招标资格预审文件中， 应不加修改地引用下列内容：

| 文件 | 不加修改引用的内容 |
| --- | --- |
| 标准资格预审文件 | 申请人须知 （申请人须知前附表除外 ） 资格审查办法（资格审查办法前附表除外 ） |
| 标准施工招标文件 | 投标人须知 （投标人须知前附表和其他附表除外） 评标办法（评标办法前附表除外） |

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

（一）公开招标

【优点】招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标 竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施 并取得有竞争性的报价。

【缺点】申请投标人较多，一般要设置资格预审程序， 而且评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

一、工程施工招标方式【同第二章】

施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑 市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。

【可以进行邀请招标的情形】

- 对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有 少量潜在投标人可供选择。

- 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

（二）邀请招标

邀请对象以5~7家为宜，但不应少于3家    。

【优点】不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费 用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解， 减少了合同履行过程中承包方违约的风险。

【缺点】由于邀请的范围较小、选择面窄，可能排斥了某些 在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激   烈程度相对较小。

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

招标准备

发售招标文件及组织现场踏勘

组织资格审查

二、工程施工招标程序

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

（一）标准施工招标文件适用范围

| 合同签订 |  | 开标与评标 |
| --- | --- | --- |

| 文件类别 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 标准施工招标文件 | 一般施工项目 |
| 简明 标准施工招标文件 | ①工期不超过12个月 ②技术相对简单 ③设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目 |

# 缴书育人

【2022】

根据九部委《简明标准施工招标文件》， 适用于工期不超过（ ） 个月， 且技术相对简单的小型项目。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

【答案】B

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

（二）施工招标准备

- 成立招标机构及备案

- 招标机构资格（招标组织形式） 1）自行招标

招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、 经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力 的，可自行组织招标。

2）委托招标代理机构

招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标 代理机构办理招标事宜。

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 招标备案（先备案，后招标）

- 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。

- 招标备案文件应说明的内容

①招标工作范围；

②招标方式；

③计划工期；

④对投标人的资质要求；

⑤招标项目的前期准备工作的完成情况；

⑥自行招标还是委托代理招标（招标组织形式）等内容。

缴书育人

## 【2021】

招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时， 招标备案文件中应说明的内容有（ ）。

A. 招标工作范围B. 计划工期

C. 对投标人的资质要求

D. 招标费用预算E. 评标办法

【答案】ABC

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

口诀：表哥供需平和

编制招标文件

- 招标公告或投标邀请书；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

（6）图纸；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

缴书育人

## 【2019】

根据《标准施工招标文件》， 属于施工招标文件主要内容的是（ ）。

A. 资格预审公告B. 申请人须知

C. 招标公告

D. 资格审查办法

【答案】C

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 编制工程量清单或标底

- 工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称 和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

- 标底【可有可无】

由招标人为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它 不等于工程概（预）算，也不等于合同价格。【参考价】

标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。

【补充】设有标底的，标底依据工程量清单编制。

缴书育人

## 【2019】

关于招标投标过程中标底的说法， 正确的有（ ）。A. 招标项目均应编制标底

- 一个招标项目只能有一个标底

- 招标项目设有标底的， 应当在开标时公布

- 标底只能作为评标的参考

- 可以根据标底确定最低投标限价

【答案】BCD

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 发布招标公告或投标邀请书

- 招标公告

适用于进行资格预审的公开招标。

不涉及“招标文件的内容”

【招标公告内容】

①招标条件；

②项目概况与招标范围；

③投标人资格要求；

④招标文件的获取；

⑤投标文件的递交；

⑥发布公告的媒介和联系方式等。

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 投标邀请书

适用于进行资格后审的邀请招标。

不涉及“招标文件的内容”

【投标邀请书内容】

①招标条件；

②项目概况与招标范围；

③投标人资格要求；

④招标文件的获取；

⑤投标文件的递交；

⑥确认和联系方式等。

# 缴书育人

## 【2021】

根据《标准施工招标文件》， 招标公告的内容包括（   ）。A. 招标条件

B. 项目概况与招标范围C. 投标人须知

D. 投标人资格要求E. 评标办法

【答案】ABD

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

（ 三） 组织资格审查

- 编制资格预审文件（ 略）

- . 发布资格预审公告（略）

- . 发售资格预审文件【共性】

- ） 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日。

- ）  发售资格预审文件收取的费用，相当于补偿印刷、邮寄的成本支出， 不得以营利为目的。

- ）  申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。【招标文件异议： 10 日前】

招标人应当自收到异议之日起3 日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一步程序。【同“ 招标文件异议”】

# 缴书育人	缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

第一节 工程施工招标方式和程序

- 资格预审文件的澄清、修改【共性】

资格预审文件进行必要的澄清或者修改的，应当在提交 资格预审申请文件截止时间至少3日前， 以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

【勘察设计/施工招标文件澄清、修改：15日】

- 组建资格审查委员会

- 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标 的项目， 招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。

- 资格审查委员会的组成

①由招标人（招标代理机构） 代表和不少于成员总数2/3 的技术、经济等专家组成。

②人数：5人以上单数。

# 缴书育人	缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

第一节 工程施工招标方式和程序

- 潜在投标人递交资格预审申请文件（略）

- 资格预审审查报告

- 基本情况和数据表；

- 资格审查委员会名单；

- 澄清、说明、补正事项纪要等；

- 评分比较一览表的排序；

- 其他需要说明的问题。

- 确认通过资格预审的申请人

招标人根据资格审查报告确认通过资格预审的申请人，并 向其发出投标邀请书。

# 缴书育人	缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

第一节 工程施工招标方式和程序

（ 四） 发售招标文件及组织现场踏勘

- . 发售招标文件（略）

- . 组织现场踏勘【共性】

- ） 招标人组织投标人踏勘项目现场。

- ） 投标人承担自己踏勘现场发生的费用。

- ） 除招标人的原因外， 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- ）  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况， 供投标人在编制投标文件时参考， 招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

【注意】组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间

15 日前及投标预备会召开前进行。

【招标文件的澄清】

踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在 招标文件要求提交投标文件的截止时间   至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。【资格预审文件澄清、修改：3 天】

# 缴书育人

## 【2022】

根据《标准施工招标文件》, 关于招标阶段组织现场踏勘的说法, 正确的有( )。

- 招标人应励投标人自主完成现场踏勘

- 投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用

- 招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人员伤亡负责

- 招标人在勘现场时可以介绍工地情况, 供投标人参考E. 招标人应在投标截止时间15 日前组织现场踏勘

【答案】BD

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 投标预备会【共性，可有可无】

投标预备会是招标人组织召开的目的在于澄清招标文件中的疑问， 解答投标人对招标文件和勘察现场中所提出的疑问或问题的会议。

- 招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会， 澄清投标人提出的问题。

- 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书 面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该澄清内容为招标文 件的组成部分。

- 组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日前进行。

# 缴书育人

【2023】

根据《标准施工招标文件》规定， 招标人应按( ) 说明的时间和地点召开投标预备会。

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格预审公告

- 投标邀请书

【答案】B

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

（五）开标与评标【共性】1.接收投标文件（略）

| 组建时间 | 成员名单开标前确定，中标结果确定前人员名单应当保密 |
| --- | --- |
| 组成人员 | ①招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表 ②有关技术、经济等方面的专家（工作满8年，高级职称） |
| 人数 | ①五人以上单数 ②技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3 |
| 专家的 确定 | 一般项目：随机抽取 技术复杂、专业性强或有特殊要求的项目：招标人直接确定 |

组建评标委员会

# 缴书育人

## 【2021】

对于技术复杂专业性强的项目， 从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的， 可有由（ ） 直接确定评标专家。

A. 招投标鉴定机构B. 上级主管部门

C. 招标代理机构

D. 招标人

【答案】D

缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 开标

- 开标地点

招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点

主持开标。

# 缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

- 开标程序

- ) 宣布开标纪律；

- ) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- )  宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- ) 检查投标文件的密封情况；

- )       确定并宣布投标文件开标顺序；【注：不一定按“价格”排序】

- ) 设有标底的， 公布标底；

- ) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期等，并记录在案；

- )   投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录上签字；

- ) 开标结束。

缴书育人

## 【2022】

根据《标准施工招标文件》, 工程施工招标的开标记录表应记录的内容有( )。

A. 投标人资质B. 投标保证金C. 履约保证金

D. 投标报价E. 质量目标

【答案】BDE

# 缴书育人	缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

第一节 工程施工招标方式和程序

- 评标

评标由评标委员会负责。

（六）合同签订

- 确定中标人

- 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据 评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。【自己定/授权定】

- 评标委员会一般择优推荐1～3名中标候选人。

# 缴书育人	缴书育人

第一节 工程施工招标方式和程序

第一节 工程施工招标方式和程序

- 履约担保

- 在签订合同前，中标人应按规定向招标人提交履约 担保。

- 联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

- 中标人不按要求提交履约担保的，视为放弃中标， 其投标保证金不予退还。

- 合同订立

招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起

30日之内，据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/145210201343011040