最有利标决标方式在沥青混凝土工程之应用

雷扬中 中央大学土木工程系硕士班

关键词：沥青混凝土、最有利标

摘要

国内近年来引进许多特殊沥青混凝土，如石胶泥沥青混凝土、排水性沥青混 凝土、再生沥青混凝土及 Guss 沥青混凝土等等，因其材料或工法较为特殊，相对 地专业沥青混凝土厂更需要具有成熟技术、严格的品管和丰富铺设经验，假如沿 用旧有的公开招标及最低价得标方式，很难公正地遴选出一个优良的厂商来配合 施工，也因此影响到工程质量。

政府近年来大力推展最有利标的决标方式即是希望藉由公平合理的方式来遴 选优良厂商，若于道路铺面工程铺设沥青混凝土时，决标方式采最有利标机制， 应可以避免因恶性低价抢标；以再生沥青混凝土为例，此种决标方式应可减少厂 商为了减少成本而任意添加过量的刨除料的动机，避免添加过多刨除料而导致再 生沥青混凝土的质量不良，使路面维持应有的服务水平，其他种沥青混凝土情形 亦是类似。

本文将探讨最有利标决标方式在路面工程的应用，此外，亦针对得标厂商在 取得较以往更高且合理利润时，如何去规定其达成更高的工程质量，以提台湾地 区路面的服务水平。

一、前言

任何营建工程均以质量、工期及成本为目的，而管理上则以质量符合规定、 工期长短适当及成本不高出预算为基准。其实，质量是工程所最应重视的，必须 符合规定而无讨价还价之余地的。工程质量绝不可因成本要低或工期要短而受影 响，而导致质量不合格，否则成本会更高、工期会更长，将与工程目的背道而驰。

理论上，「质量符合规定、工期适当与成本低」应为任何营建工程皆须达成之

基本目的，及一般常说的「质量如式、工期如期、成本如度」。但这个基本目的对 国内工程而言，常是可望而不可及的；环顾目前国内环境，一般公共工程之执行， 问题丛生，质量普遍低落，无法符合工程规定。

质量是政府与大众所最重视的，但以往国内营建工程之招标方式，绝大多数 采用最低价决标，让不良厂商有恶性竞争机会，不择手段低价抢标。一旦得标后， 为节省成本则偷工减料敷衍施工，无所不用其极，监工极其困难。在监造制度不 周严情况下，导致国内公共工程质量普遍低落，监造较严格的工程则常有承包商 由于难达成规定，而迟迟无法竣工、发生许多纠纷，对国家建设导致伤害，普遍 受到全民诟病。因此才由政府订颁「政府采购法」以导正采购作业，并允许采用 最有利标法，以改善最低价决标所产生之恶性抢标问题。

国内近年来引进许多特殊沥青混凝土，如石胶泥沥青混凝土、排水沥青混凝 土、再生沥青混凝土及 Guss 沥青混凝土等等，因其材料或工法较为特殊，相对地 专业沥青混凝土厂更需要具有成熟技术、严苛的品管和丰富铺设经验，假如沿用 旧有的公开招标及最低价得标方式，很难公正地遴选出一个优良的厂商来配合施 工，也影响到工程质量。而政府近年为改善这种现象，进而可运用最有利标决标 方式来改善这方面的问题，相信对工程整体质量一定会有很大提高。

二、现行工程采购招标制度

2.1 工程招标的一般概念

（1）透过招标的方式来择定厂商。

（2）承包商通过竞争获得工程承包之机会。

（3）招标是平等基础上的竞争。

2.2 现行招标方式

依照政府采购法第十八条中规定现行的采购方式为公开招标、选择性招标及限制 性招标，其分述如下

1.	公开招标：指以公告方式邀请不特定厂商投标。

（1）公告金额以上之采购，除依第二十条及第二十二条办理者外，应公开招 标。(政府采购法第十九条)

2.		选择性招标：指以公告方式预先依一定资格条件办理厂商资格审查后，再 行邀请符合资格之厂商投标，以下则为依据政府采购法第二十及二十一 条，报经上级机关核准，得办理选择性招标之条件

（1）经常性采购。

（2）投标文献审查，须费时长期始能完毕者。

（3）厂商准备投标需高额费用者。

（4）厂商资格条件复杂者。

（5）研究发展事项。

（6）办理选择性招标，得预先办理资格审查，建立合格厂商名单。

（7）经常性采购，应建立六家以上之合格厂商名单。

（8）办理选择性招标，应予经资格审查合格之厂商平等受邀之机会。

3.		限制性招标：不经公告程序，邀请二家以上厂商比价或仅邀请一家厂商议 价。以下则为依据政府采购法第二十二条，报经上级机关核准，得办理限 制性招标之条件

（1）以公开招标、选择性招标或依第九款至第十一款公告程序办理结果，无 厂商投标或无合格标，且以原定招标内容及条件未经重大改变者。

（2）属专属权利、独家制造或供应、艺术品、秘密征询，无其他合适之替代 标的者。

（3）遇有不可预见之紧急事故，致无法以公开或选择性招标程序适时办理，

且确有必要者。

（4）原有采购之后续维修、零配件供应、更换或扩充，因兼容或互通性之需 要，必须向原供应厂商采购者。

（5）属原型或初次制造、供应之标的，以研究发展、实验或开发性质办理者。

（6）在原招标目的范围内，因未能预见之情形，必须追加契约以外之工程， 如另行招标，确有产生重大不便及技术或经济上困难之虞，非洽原订约厂 商办理，不能达契约之目的，且未逾原主契约金额百分之五十者。

（7）原有采购之后续扩充，且已于原招标公告及招标文献叙明扩充之期间、

金额或数量者。

（8）在集中交易或公开竞价市场采购财物。

（9）委托专业服务、技术服务或信息服务，经公开客观评选为优胜者。

（10）办理设计竞赛，经公开客观评选为优胜者。

（11）因业务需要，指定地区采购房地产，经依所需条件公开征求勘选认定适 合需要者。

（12）购买身心障碍者、原住民或受刑人个人、身心障碍福利机构、政府备案 之原住民团队、监狱工场、慈善机构所提供之非营利产品或劳务。

（13）委托在专业领域具领先地位之自然人或经公告审查优胜之学术或非营利

机构进行科技、技术引进、行政或学术研究发展。

（14）邀请或委托具专业素养、特质或经公告审查优胜之文化、艺术专业人士、 机构或团队表演或参与文艺活动。

（15）公营事业为商业性转售或用于制造产品、提供服务以供转售目的所为之 采购，基于转售对象、制程或供应源之特性或实际需要，不适宜以公开 招标或选择性招标方式办理者。

2.3 现行决标方式 依照政府采购法第五十二条中规定下列几种决标方式，且决标时得不告知投标 厂商到场，其结果应告知各投标厂商。

（1）订有底价之采购，以合于招标文献规定，且在底价以内之最低标为得标 厂商。

（2）未订底价之采购，以合于招标文献规定，标价合理，且在预算数额以内

之最低标为得标厂商。

（3）以合于招标文献规定之最有利标为得标厂商。

（4）采用复数决标之方式：机关得于招标文献中公告保存采购项目或数量选 择之组合权利，但应合于最低价格或最有利标之竞标精神。

2.4 决标制度探讨及优缺陷之比较

|  | 优 点 | 缺 点 |
| --- | --- | --- |
| 订有底价之 最低标 | 1. 公平竞价符合市场自由竞争之精 神。 2. 决标方式简朴、争议少。 3. 良性竞争之厂商，将会研究新工 法、新技术，以减少成本，有助提 升营造水平。 4.符合时代潮流，易吸引外商 参与竞 标。 | 1. 低价抢标，减少质量，延长竣工 之虞。 2. 恶性竞争结果导致劣币驱良币之 反淘汰现象。 4.巨额采购易导致黑道介入围标、绑 标情事。 |
| 未订底价之 最低标 | 1. 公平竞价符合市场自由竞争之精 神。 2. 决标方式简朴、争议少。 3. 良性竞争之厂商，将会研究新工 法、新技术，以减少成本，有助提 升营造水平。 4. 符合时代潮流，易吸引外商参与竞 标。 | 1. 低价抢标，减少质量，延长竣工 之虞。 2. 恶性竞争结果导致劣币驱良币之 反淘汰现象。 3. 巨额采购易导致黑道介入围标、 绑标情事。 4. 标价不合理，厂商自由认定不 一，易生疑义，滋生困扰。 |
| 最有利标 | 1. 对厂商各项审查，较能符合机关之 规定。 2. 较易觅得优良厂商，保证工程品 质、工期，且厂商有合理之利润。 3. 决标由采购评选委员客观评选，直 接淘汰不良厂商。 4. 配合适当招标方式，经济效率佳。 5. 可避免围标、绑标之情事发生。 | 1. 招标前确认其标的属异质之工 程。 2. 须成立评选委员会。 3. 机关首长或评选委员之公正性易 被质疑或受到恐吓。 4. 重大灾害紧急工程无法合用，时 效性局限性。 |
| 复数决标 | 1. 保存采购项目或数量之组合权利， 符合机关规定。 2. 分工细密时可采购较优良之标的 物。 3. 所采购优良标的物，维修成本降 低、经济效益佳。 | 1. 分项决标，签约时程不一，工程 界面整合较困难。 2. 分项决标，增长估验、验收作业。 3. 不合用重大灾害或紧急工程，无 法配合时效。 |

2.5 最有利标

1.最有利标定义 最有利标乃是依不同厂商所提供的工程、财物或劳务在质量、功能、效

益等都有相称限度的差别情形，若采用传统的最低标，无法合理比较供应者 的优劣或差异时，可以藉由最有利标的方式，以决定最佳的供应者。

依最有利标评选办法第二条；机关办理采购，采最有利标决标者，应于 招标前确认其标的属异质之工程、财物或劳务。第三条；异质之工程、财物

或劳务采购，指由不同厂商履约结果，于技术、质量、功能、效益或商业条 款之履行等有差异者。第四条；采最有利标决标者，应于招标文献载明下列 事项涉及评选项目及评审标准、评估最有利标之方式、协商对象、协商项目、 淘汰评选之情形及评选文献之编排等。

2.最有利标合用于之招标方式

（1）公开性招标：于政府采购法第于五十二条中有明文规定。

（2）选择性招标：政府采购法第二十一条中，对厂商先进行资格审查，即 为最有利标之作业方式。

（3）限制性招标：限制性招标之『公开评选厂商』为其必要的前置作业， 因此其决标方式即为最有利标之作业方式。

综合上述几点来说，各种招标方式皆可用最有利标来决标，而最有利标， 又可分为最有利标方法、准最有利标方法及取最有利标精神，其架构如图 1 所示。

3.最有利标之评选项目依下列事项择定：

（1）技术。如技术规格性能、专业或技术人力、专业能力、如期履约能力、 技术可行性、设备资源、训练能力、维修能力、施工方法、经济性、标 准化、轻薄短小限度、环境保护限度、考量弱势使用者之需要、计划之 完整性或对本采购之了解限度等。

（2）质量。如质量管制能力、检查测试方法、侦错率、操作容易度、维修容 易度、精密度、安全性、稳定性、可靠度、美观、使用舒适度、故障率 或使用寿命等。

（3）功能。如产能、多样性、扩充性、兼容性、前瞻性或特殊效能等。

（4）管理。如组织架构、人员素质及组成、工作界面解决、期程管理、履约 所需采购作业管理、工地管理、安全维护、会计制度、财务状况、财务 管理、计划管理能力或分包计划等。

（5）商业条款。如履约期限、付款条件、维修服务时间、售后服务、保固期 或文献备置等。

（6）过去履约绩效。如履约纪录、经验、实绩、法令之遵守、如期履约效率、

履约成本控制纪录、劳雇关系或人为灾害事故等情形。

（7）价格。如总标价及其组成之对的性、完整性、合理性、超预算或超底价 情形、履约成本控制方式、后续使用或营运成本、维修成本、残值、报 废解决费用或成本效益等。

（8）财务计划。就厂商投资兴建、营运案件之营运收支预估、资金筹措计划、 分年钞票流量或投资效益分析等。

（9）其他与采购之功能或效益相关之事项。

4.最有利标招标流程 最有利标的招标流程为，由发包单位成立最有利标工作小组，从事订定

发包文献、预算书及施工说明书之增修，待完毕所有相关事宜之后，在成立 最有利标评选委员会，审核工作小组所有之招标文献，核定之后，旋即交付 公告，公告截止之后再由进行资格标审查及最有利标审查，最后评选结果， 还是得经最有利标评选委员会，出席人数半数通过，才可鉴定其为最有利标，

其流程如图 2 及图 3 所示。

招标

公开招标	选择性招标	限制性招标

最有利标方法

法

最有	准最

利	利

标方	标方

取最有

利

有

法

标之

精神

图 1、最有利标在各种招标方式上之应用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146204045103010034