小型建筑工程合同(十五篇)
    小型建筑工程合同篇一
    承包方 (以下简称)
    为了明确责任，按质，按量，按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和国合同法》 《建筑法》和国家有关法律，法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款共同遵守。
    第一条工 程 概 况
    一、工程名称：
    二、工程地点：
    三、工程范围和内容(详见分项价格清单内容：附表一)
    四、工程总造价：
    五、质量等级：
    六、工程单价：㎡，，按实际测量计算l    2、工程开工网架和工人都到场，并开始施工，甲方支付乙方10%(15000元)作为进场开支生活费。
    3、网架安装工程量的一半时，甲方支付乙方50%(70000元)的安装费。
    4、工程结束甲方支付乙方80%的安装费，余款工程主体验收后一个星期内支付100%安装费，主体没有质保金扣除。
    第四条工程变更
    本工程在施工中任何一方不得任意变更设计。如确需有变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知(文字，图)，双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。
    第五条工程验收
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