继续教育学院毕业设计（论文）

专业                年级

学号                姓名      黄璐

题  目  公路工程项目的招投标问题及对策研究

指导老师              职称

职称

钢筋混凝土结构施工阶段工程质

量问题的预防及处理措施

# 摘 要

在这一时期，它已经是很多建设方法中的一个关键部分，如桥梁和建筑。然而，要想进一步改善其工程质量，就必须对其所造成的影响及问题进行分析，并针对其根源提出切实可行的对策。在这样的大背景下，本文对钢筋砼结构的施工阶段进行了较为系统的研究与分析。对当前项目中出现的主要质量问题进行了归纳，从预防、原材料系统、问题防治等几个方面进行了分析，为以后的施工和施工质量的改善提供了参考。必须的理论与实务。

关键词：钢筋砼结构；钢筋砼品质管理；加固施工；混凝土施工；开裂

Engineering quality of reinforced concrete structure in the construction stage Prevention and treatment measures of quantity problems

# Abstract

During this period, it was already a key part of many construction methods, such as bridges and buildings. However, in order to further improve the quality of its engineering, it is necessary to analyze the impact and problems caused by it, and put forward feasible countermeasures for its root causes. In this context, this paper studies and analyzes the construction stage of reinforced concrete structure. The main quality problems in the current project are summarized, and analyzed from the aspects of prevention, raw material system, problem prevention and so on, which provides a reference for the future construction and construction quality improvement. The necessary theory and practice.

Key words: Reinforced concrete structure; reinforced concrete quality management; reinforcement construction; concrete construction; cracking

目    录

1 绪论	1

1.1选题背景	1

1.2 钢筋混凝土结构施工质量控制	1

1.2.1 钢筋混凝土结构工程概况	1

1.2.2 我国工程项目施工质量控制现状	2

1.3 本文研究的内容和意义	2

2工程项目施工质量控制	3

2.1 工程项目施工质量控制的基本特点	3

2.1.1 工程项目施工质量控制的概念	3

2.1.2 工程项目施工质量控制的影响因素	3

2.2 工程项目施工质量控制的依据	4

2.3 工程项目施工质量控制的任务和内容	4

2.3.1 施工前准备阶段的质量控制（事前预控）	4

2.3.2 施工过程中的质量控制（事中控制）	5

2.3.3 施工产品的质量控制（事后控制）	6

2.4 工程项目施工质量控制的措施	6

2.4.1 施工作业质量的自控	6

2.4.2 施工作业质量的监控	7

2.4.3 抓好现场抽样检验工作	7

2.4.4 规定质量控制制度和工作程序	7

3钢筋工程	9

3.1 钢筋工程中的质量问题及对策	9

3.1.1 原料材质	9

3.2.2 钢筋加工	10

3.2.3 钢筋安装	12

4混凝土工程	14

4.1 混凝土工程质量控制要点	14

4.1.1 混凝土原材料的控制	14

4.1.2 混凝土的和易性	14

4.1.3 混凝土施工配合比控制 1.混合比控制原理	15

4.1.4 拌制混凝土的影响因素	15

4.1.5 混凝土搅拌	15

4.1.6 混凝土运输的质量控制	16

4.1.7 混凝土浇筑的准备工作	16

4.1.8 混凝土浇筑的控制要点	16

4.1.9 混凝土的成型	17

4.1.10 混凝土质量检查的要求	17

4.1.11 冬期施工混凝土应用	17

4.2 混凝土工程中的质量问题及对策	17

5结束语	19

致   谢	20

参考文献	21

# 1 绪论

## 1.1选题背景

建筑工程的质量不仅与普通的工程质量有关，也与人们的切身利益密切相关，也与经济发展密切相关。在建设工程中，质量问题往往会导致很大的影响，无论是经济上，还是生命上的损失，都会导致灾难性的结果。多以，政府对工程建设提出了相关的政策要求，由此引发了全社会对建筑品质的关注。建设工程设计、施工、监理等各个环节都要确保工程质量。从二十世纪六十年代起，我国一直在运用数理统计方法进行质量管理，取得了一些成绩。1978年之后，许多企业都把注意力集中在质量管理上，并对其进行了初步的研究与分析。此后，我国政府机关制定了这一办法，并在多家公司推行，从而提高了对质量的综合管理。从80年代起，我国建筑业在质量管理中开始逐渐显现出政府监管的影子。经过20多年的发展，尤其是随着我国经济的迅速发展和工程质量的提高，我们必须加强对工程质量的监督。此后，在我国颁布实施以后，有关建设的有关部门和机构也相继出台了诸如中华人民共和国等国家层面的规范性文件和行业规章。《条例》，为响应国家的号召，许多省、市、区单位纷纷出台了相关的法规、政策，出台了相关的法规和具体的管理措施。在这样的大环境下，我国的建筑工程质量得到了极大的改善。

然而，我国目前的工程建设还存在着一些问题，特别是从安全生产和管理两个方面来看，严重地危及到了国家和人民的生命财产。因此，必须加强工程质量，努力提高工程质量，确保工程质量。

## 1.2 钢筋混凝土结构施工质量控制

### 1.2.1 钢筋混凝土结构工程概况

混凝土是一种可靠的建材，自19世纪开始使用以来，它在住宅建设中得到了广泛的应用。目前，建筑结构在整体方案、技术、施工技术等方面不断地创新与发展，并逐步成为我国建筑的主体。在众多建设工程中，钢材的建设是工程的重点，其质量直接关系到整个工程的安全。由于结构钢的品种和性能不同，钢筋子工程属于隐蔽工程，需要对其各个部位的钢筋进行严格的监控和检验，确保其质量和施工的正确性。

在大多数建设工程中，混凝土都是以地基的形式存在。普通的水泥是由水泥、砂子、股骨料、水等多种物质混合而成，在某些特定的情况下，还会加入一些化学物质，将它们按一定的比例混合，压缩，固化，就像是一块石头。目前，各种类型的混凝土，通常所说的混凝土都是指以上所说的普通混凝土。施工中，施工质量的控制是工程质量的重要环节，同时也是施工中的一个难题。

### 1.2.2 我国工程项目施工质量控制现状

目前，我国已出台了一批相关的法律、法规、标准，但是，与发达国家相比，我国的工程施工法律体系和监理体系仍有一定的差距。目前，许多施工企业都存在着一些问题，其中最突出的就是质量管理方式的滞后，许多工程项目都没有能够起到应有的效果。主要体现在：

1、项目方案设计和图纸设计不够明确，生产工艺说明不能与实际相适应。因为每个项目都有自己的特点，上面提到的这些文件都是不一样的，不能直接用其他项目的设计图。

2、工程材料的质量检查不合格，有可能导致质量差的材料流入工地。

工程技术规范具有普遍性和规律性；若检查程序不健全，检查人员仅将其视为一种工作，以完成为目标，造成质量控制不到位，质检人员不负责任，因而控制不合理、不规范，使关键环节失了重点。

## 1.3 本文研究的内容和意义

本文从理论与实践两方面对混凝土结构在施工阶段的质量管理进行了论述。本文着重从工程实际中对钢子项目和混凝土项目两个方面进行了分析，并以具体案例分析为基础，着重阐述了质量管理的重要意义和实施流程。

首先，通过对目前国内施工项目质量控制的现状和目前影响我国施工质量的几个因素进行了探讨，并将其分为三个阶段，即：在此基础上，对各阶段的质量管理目标和具体内容进行了分析，并提出了具体的质量管理对策。

# 2工程项目施工质量控制

## 2.1 工程项目施工质量控制的基本特点

### 2.1.1 工程项目施工质量控制的概念

质量管理是，它的首要目的是保证产品的高品质，以达到客户的要求。工程质量管理是指在工程建设中，由有关人员在设计、实施、监督、检查的过程中，按同一质量指标进行资源配置，以实现预期的质量要求。以上流程也是确保工程质量的一种重要途径和手段，是一种标准与要求。

### 2.1.2 工程项目施工质量控制的影响因素

影响工程质量的因素主要有五个：，在许多地区都是这样称呼的。

1.人为因素

人是工程建设的重要组成部分，它包括技术、文化、决策、组织、控制、专业素养等多个方面，这些都会对工程的质量起到决定性的作用。因此，要求所有的工作人员都要持有证书，这是确保工作质量的一种重要途径。

2.物质因素

所谓“材料”，就是在工程建设中所使用的各类建材、构件等。物料的选用、物料的质量、物料的储存是否科学，都将直接影响建筑的强度与刚性，同时也会影响建筑的外观与功能。

3.设备因素

在建设工程中，设备主要包括两大类：一是各种设备、机器或辅助设备，例如升降机、通风设备等，它们对建设工程的设备、设备、设备、辅助设备起着重要的作用；第二类是在建筑工程中所用的各类机器，可能是大型的，也可能是小型的，或者是一些测量工具。这些设备的质量直接关系到项目的质量。

4.方法论因素

这里主要是指在工程建设中综合运用的一个具体的实施方案，从工程的实际到工程的设计与规划，它包括了运行的方式和技术，而工程的一些区域划分、动作顺序、劳动组织等。

5.环境因素

在建设工程中，地质、水文、气象等主要影响因素。根据施工现场的环境条件，综合考虑施工场地的保护措施和施工管理，完成既定的合同计划，其中包括采用管理体系，并对周边环境和工程环境进行综合规划，达到避免不良影响，并对综合应用产生积极作用，提高整体施工质量。

## 2.2 工程项目施工质量控制的依据

在工程建设中，工程质量的控制有两个方面：

1.国家法律法规和合同

①签订项目合同。

②输出设计方案以及设计图纸。

③基于现有的国家规章以及政策要求。

2.与质量检验和控制有关的特殊技术规定

①质量验收代码系统。比如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB500300−6 2001）等。

②质量管理体系，比如对于原材料、零部件以及半成品的质量控制系统和相关法规要求。

③质量控制依据，通过新工艺，新技术，新材料的测验进行测试，通过权威部门鉴定。

## 2.3 工程项目施工质量控制的任务和内容

在项目建设的过程中，所谓质量控制指的是通过全面质量管理的手段实现对质量控制的过程，这里的控制可以是预控、也可以是整改后的质量控制。

### 2.3.1 施工前准备阶段的质量控制（事前预控）

事前控制是指在项目开始之前，对整个工程进行全面的规划，其中包括品质规划、管理制度、工作环境，以及以适当的能力、条件和运作机制为依据，建立与管理流程与技术设计有关的多种品质职能活动。

工程开工前的控制主要有两个：一是工程承包人的质量控制，包括前期的准备工作和工程计划的全面控制；二是对有关的工艺流程进行监督，例如：检验工艺、制图、技术文档、设计变更等。主要是关于：

①控制施工队伍和人员的素质；

②项目所需的原材料；

③控制施工计划，方法和过程；

④工程机械设备；

⑤审查并控制承包商对施工环境条件的准备

### 2.3.2 施工过程中的质量控制（事中控制）

事中控制又称工艺品质管理，是指在实施生产和建设期间，对产品质量进行监控或监控的一种方法。在生产中，品质管理的目的在于保证工艺的品质和预防。在工程施工中，质量控制包括如下内容：

1.监督施工承包商的质量控制工作

作为质量控制的主要检查机构，建筑和监理部门在整个工程建设中起着至关重要的作用。通过对整个工程项目的监督和帮助，对整个工程项目的质量控制进行控制，使整个工程的质量控制都在项目的实施中；在某些重大、复杂的施工工程中，监督和督促承包人加强对工程质量的控制；及时审查并核对承包人提供的某些数据和质量控制图表；在工程建设中，施工中的重点工程和关键节点，监理人还要进行全过程的检测与审计。

2.施工过程中的质量跟踪和监控

在实施工程时，必须对各阶段的施工准备工作进行全面的质量管理，筛选出影响工程实施的因素，并加以控制。如有需要，承包人有权要求承包人暂停工作，以便处理问题。对各工艺间的接头进行全面的检验。在某些关键工艺和隐蔽工艺中，必须确保在确定的时间节点上满足需求，并顺利进行下一步的生产。

3.在进行工程建设的过程中，无论是承包商还是施工单位，在进行工程变更时，都必须递交变更申请或者修改图纸，并由有关部门进行审查，并对变更的必要性进行分析。

4.施工过程中的验收

施工验收是施工质量控制的重要环节。在工程实施期间，施工单位应根据有关法规对各工序的成果进行检查。在完成自我检查后，向监理工程师递交有关材料。监理人收到通知后，应按合同约定的时限对工程进行检查，并签发合格证明及质量确认单。对于某些重大工程，或工程施工中出现的关键环节、材料、半成品等不确定的问题，监理人应自行进行检测或审核。

5.对项目施工过程中已经存在的问题或事故进行处理。

6.施工过程中可以发出停工整改的命令。

### 2.3.3 施工产品的质量控制（事后控制）

这种品质管理方法又称为“后控”，它能防止不符合要求的产品进入下一步或进入市场。在工程建设中，工程质量管理的关键是工程的质量评价和工程验收。这些特定的工作将包括如下内容：

1.监督承包商及时做好相关数据资料的编制。

2.对施工方提交的技术文件进行审核验收。

3.针对项目本身或者标准组织项目进行验收。

4.对项目的正常运行进行组织和衔接。

5.对于竣工的项目进行合格验收。

6.在保修期内，监督施工承包商的质量回访和质量保修。

7.协助施工承包商和施工单位进行项目移交。

## 2.4 工程项目施工质量控制的措施

### 2.4.1 施工作业质量的自控

1.施工质量自我控制的主体

在工程建设中，工程质量由承包人和供方共同承担。按照规定，施工单位应对施工的质量承担全部责任；施工单位必须按照技术方案和技术规范，对工程中的材料、设备、零件进行质量检测，防止不合格的产品进入工地。

2.施工质量自我控制程序

在工程建设中，质量管理的重点是施工单位。在品质管理方面，按以下步骤进行：方案技术验证、执行及操作时的自我检讨、专案期间的互相检讨及专家检讨。

3.施工质量自我控制要求

在工程质量管理中，工艺质量是最基础的要素，它能对施工质量进行有效的管理：

（1）预防为主

作为一种重要的质量管理方法，预防是最经济的方法。在工程实施前，应从工程的主体、工程计划、施工方法、环境等方面对工程的影响进行全面的评价。在实施前，要对具体的工作内容进行细致、全面的建设，并对每个工作流程进行安排。通过对技术和目标的控制，确定技术方案，并统一执行各种操作技术。

（2）按键控制

首先，项目施工过程中，要严格按照施工计划进行质量控制；同时，需要基于施工过程的具体情况，着眼于影响施工质量的重要过程。

（3）坚持标准构造时

过程操作人员应严格遵守质量标准，不时进行质量自我检查和相互质量检查，并加强技术和经验交流，以提高项目质量。

（4）完整记录

应按计划中的施工管理规定要求填写并记录过程操作质量的记录，例如施工图，质量计划，工作说明，材料保证，检验和测试报告，质量验收记录等。和分步的方式。完全的。

4.有效的施工质量自我控制体系

有效的施工质量自我控制体系是：（1）定期质量会议制度，质量咨询制度和月度质量评审制度；（2）模型系统；（3）上市制度。

### 2.4.2 施工作业质量的监控

在工程实施前，各有关方面都要根据有关的法律、法规、施工合同等文件，对工程的质量和进度进行全面的监控。在工程实施期间，监理单位要安排专人到工地进行现场监督、检查、指导，对施工人员、物料等情况。对工程项目的生产过程和运行情况进行监测，并将所发现的缺陷和问题及时反馈给承包人，以便改进和控制质量。监理人应将监理工作的整个过程记录下来，并将每周的报告和每日报告呈交监理单位。工程质量监督与工程质量监督是相互补充的，在工程实施过程中，双方都有各自的职责，共同推动工程进度，确保工程质量的总体目标。

### 2.4.3 抓好现场抽样检验工作

抽样检验是指从特定的集合中选取特定的样品或试验品，并加以检验，以确保全部样品符合需求。

### 2.4.4 规定质量控制制度和工作程序

通过这份文件，可以明确承包人和监理人在工程建设中应遵循的有关法规和规范。并根据这些制度来控制品质。例如，承包商所购的物料，必须向监理方申报，经验收后，经验收，方可进行采购定单；在此工艺结束后，未经监理人的检验和认可，由监理工程师签字后，施工方不得继续进行下一步的施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/166233130231010054