平安文明施工标准化管理方案报审表

工程名称：贵安新区棚户区改造项目（一期）下坝项目施工二标编号：

致:贵州建工监理询问有限公司 我方已依据施工合同的有关规定完成了贵安新区棚户区改造项目（一期）下坝项目施工二标 平安文明施工标准化管理方案 的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。 附件：平安文明施工标准化管理方案 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 年 月 日

专业监理工程师审查看法： 专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

总监理工程师审核看法： 项目监理机构： 总监理工程师: 日 期： 年 月 日

贵安新区棚户区改造项目（一期）

下坝项目施工二标

平安文明施工标准化

管理方案

编制单位：七冶建设有限责任公司贵安新区棚户区改造项目（一期）下坝项目施工二标

编制：

审核：

审批：

编制日期：二0一五年三月七日

平安文明施工标准化管理方案

书目

一：编制依据	1

二：工程概况	2

三：平安文明施工标准化管理组织机构	2

四：平安文明施工标准化标准	3

（一）：大门、围挡及制作	3

1:工程大门标识应用及制作要求：	3

2：围墙做法及外墙标识	3

（1）：砖砌围墙	3

（2）：压型钢板围档	4

（二）：楼面标识	5

（三）：三区分别	5

1：办公区域标准化	5

（1）：会议室布置标准化	5

（2）：旗帜标准化	5

2：管理人员宿舍与员工宿舍标准化	6

3：管理人员食堂与工人食堂	6

4：卫生间	7

（四）：施工现场布置标准化	7

1：门卫室标准	7

2：七牌一图标准	7

3：硬化路面标准	10

4：木工棚、钢筋棚标准	10

5:平安标记、标识标准	11

（1）：平安标记运用	11

（2）：重大危急源公示牌	12

（3）：平安宣扬警示标语	13

（4）：楼层指示、材料标识牌	13

（5）：项目监督牌	13

（6）：部分平安宣扬警示标语	13

6：平安防护	14

6.1：“三宝”运用	14

（1）：平安帽	14

（2）：平安带	14

（3）：平安网	15

6.2:“四口”防护	15

（1）：预留洞口防护	15

（2）：电梯井平安防护	16

6.3：“临边”防护(定型化）	17

（1）：临街面	17

（2）：非临街面	17

（3）：楼梯临边防护	17

(4)：施工电梯平台临边防护	18

(5)：平安通道口防护	19

6.4:脚手架搭设及立面防护	20

（1）：落地式、满堂钢管脚手架	21

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/168101035034006035