二房东装修合同(14篇)
    二房东装修合同篇一
    住 所：
    联系电话:
    乙 方(承包方)：
    联系电话:
    根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其它有关法律法规的规则，为保护双方的合法权益，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。
    一、 工程概况：
    1、 住房结构：两房两厅，施工面积79平方米。
    2、 工程地址:
    3、 工程内容：双方确认的设计图纸和预算项目。
    4、 承包方式：包工部分包料
    5、 总造价(大写)： 万 。(增减项目另签〈工程项目变更单〉增加项目工程款必须预先支付才开始施工)
    6、 工期:自20 年10月8日至20 年12月2日，工期为55天。
    7、 质量等级：[合格] 
    二、 质量验收标准：
    本工程执行省建设行政主管部门颁发的《湖北省家庭装饰质量验收标准》及其它地方性标准为质量验收依据。
    三、 工程付款方式及结算的约定： 工程付款进度及方式：
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    (1)合同签定当天即付工程款的33%;计人民币(大写):伍万元整。
    ( 2 ) 水电工开工前即付工程款的6%; 计人民币(大写)壹万元整。
    (3)木工基本完工支付工程总造价的13%;计人民币(大写):贰万元整。
    (4)工程完工验收后支付工程总造价的13%;计人民币(大写):贰万元整。
    (5)工程完工三日内付清全部余款;计人民币(大写)：伍万元整。
    (6)全部工程按双方确认的设计图纸和施工项目施工。
    按本合同签定的工程总造价一次性由甲方发包给乙方，如在本合同外有设计变更或增加工程量时，甲、乙双方经协商确认，签订项目变更作为附加协议。
    四、甲方职责：
    1、开工前与有关部门办理相关装修手续并承担相应费用。
    2、免费提供施工用水、用电并将水源、电源接至施工现场。
    3、落实工程垃圾临时堆放处，并负责工程垃圾从临时堆放处的进一步处理。
    4、协调处理施工时与邻居间的关系。
    5、按时支付工程款，配合做好双方约定的其它有关事宜。
    五、乙方职责：
    1、按双方确认的图纸和预算项目，按国家行业规范保质保量如期完成合同内容。
    2、将工程垃圾清至临时堆放点(距现场30米以内)。
    3、文明施工，若因违反操作规程引起工伤事故，责任自负。
    4、乙方做好双方约定的其他有关事宜。
    六、有关安全及防火的约定：
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