内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司 爱民温都煤矿2022 年度矿山地质环境治理

计划书

内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司

二〇二二年三月

目  录

第一章 矿山基本情况 	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况 	3

一、  方案编制概况 	3

二、治理方案规划的近期治理工程内容 	3

三、矿山地质环境治理方案执行情况 	4

第三章 本年度矿山生产计划 	5

一、  本年度的主要生产指标计划 	5

第四章矿山地质环境问题 	6

一、  矿山地质环境问题现状 	6

二、矿山地质环境问题预测 	7

第五章  矿山地质环境防治工程 	9

一、矿山地质环境治理区的确定 	9

二、矿山地质环境治理工程 	10

三、矿山地质环境监测工程 	10

第六章  经费预算 	12

附图

1 、阿鲁科尔沁旗爱民温都煤矿2022年度矿山地质环境治理工程部署图

比例尺 1:2000

# 第一章 矿山基本情况

矿山基本情况表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司爱民温都煤矿 |  |  |
| 采矿权人 | 内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤 业有限责任公司 | 法人代表 |  |
| 采矿许可证号 | C100000201002111 0057121 | 发证机关 | 国土资源部 |
| 有效期限 | 2010 年 02 月 27 日-2036 年 10 月 24 日 | 发证日期 | 2011 年 7 月 4 日 |
| 矿区地址 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇 |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经 120°42′09″~120°46′16″；北纬 43°39′27″~43°42′09″ |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 | 生产规模 | 1.2Mt/年 |
| 开采矿种 | 煤 | 采矿方式 | 地下开采 |
| 矿区面积 | 11.979 平方公里 | 生产现状 | 停产 |
| 建矿时间 | 2006 年 | 设计生产能力 | 1.2Mt/年 |
| 设计服务年限 | 50.2 年 | 实际生产能力 |  |
| 剩余服务年限 |  | 开采深度 | 290m 至-350m |
| 查明资源储量 | 186.49Mt | 剩余资源储量 | 186.49Mt |
|  | 1980 西安坐标系统 |  |  |

| 矿区范围 拐点坐标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拐点编号 | X | Y |
|  | 1 | 4840807.54 | 40560065.81 |
|  | 2 | 4840816.55 | 40561073.83 |
|  | 3 | 4839891.53 | 40561081.84 |
|  | 4 | 4839894.54 | 40561417.84 |
|  | 5 | 4838968.52 | 40561426.85 |
|  | 6 | 4838974.53 | 40562098.86 |
|  | 7 | 4837585.50 | 40562111.87 |
|  | 8 | 4837576.50 | 40561102.85 |
|  | 9 | 4837113.49 | 40561107.85 |

|  | 10 | 4837107.49 |  | 40560434.84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 4836644.48 |  | 40560439.85 |  |
|  | 12 | 4936638.47 |  | 40559766.84 |  |
|  | 13 | 4836175.47 |  | 40559771.84 |  |
|  | 14 | 4836169.46 |  | 40559098.83 |  |
|  | 15 | 4836632.47 |  | 40559094.83 |  |
|  | 16 | 4836623.46 |  | 40558086.81 |  |
|  | 17 | 4837086.47 |  | 40558082.81 |  |
|  | 18 | 4837077.46 |  | 40557074.79 |  |
|  | 19 | 4837540.47 |  | 40557070.79 |  |
|  | 20 | 4837546.47 |  | 40557742.80 |  |
|  | 21 | 4838472.49 |  | 40557734.79 |  |
|  | 22 | 4838481.50 |  | 40558742.81 |  |
|  | 23 | 4839407.51 |  | 4055873.80 |  |
|  | 24 | 4839412.51 |  | 40559406.81 |  |
|  | 25 | 4839875.52 |  | 40559402.81 |  |
|  | 26 | 4839881.53 |  | 40560073.82 |  |
| 基金计提 | 未计提 |  | 基金使用 |  | 未使用 |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 手机号 |  |  |
| 通讯地址 | 阿鲁科尔沁旗天山镇 |  | 邮编 |  |  |
| 固定电话 |  |  | E-mail |  |  |

# 第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## 一、方案编制概况

1 、依照爱民温都矿井矿产资源开发利用方案以及爱民温都矿井初步设计 (修改版) 编制矿井地质环境保护与恢复治理方案。

2 、内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司编制的《内蒙古平煤阿鲁科 尔沁旗煤业有限责任公司爱民温都矿井矿山地质环境保护与恢复治理首期实施 方案》 以下简称“首期治理方案”。

## 二、治理方案规划的近期治理工程内容

“综合治理方案”近期设计的治理工程内容

“综合治理方案”设计治理工程措施如下：

表 2-1      “综合治理方案”设计治理工程表

| 治理单元 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 矿区范围 | 对地形地貌景观及土地资源进行监测 |

## 三、矿山地质环境治理方案执行情况

“综合治理方案”设计的治理工程完成情况：

赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组对内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤  业有限责任公司爱民温都矿井矿山地质环境分期治理工程进行现场验收。经实地 查看，专家组认为内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司爱民温都矿井建矿 以来地表做了三个基建井口，地下基建未完工，原始地貌景观为了修生活区至井 口的公路以及三个井口建设破坏了部分植被，能够恢复部位得到恢复，目前处于 井建工程停建阶段，因此，对自然景观、植被、野生动物土壤环境以及土地利用 等影响较小；环境污染影响基本无问题，噪声没有，地表无沉陷，水土保持较好。 经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

# 第三章  本年度矿山生产计划

## 一、本年度的主要生产指标计划

内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司爱民温都矿井自建矿至今一直 进行井下采矿工程施工，未进行采矿活动，矿山现状为井建工程停建矿山，2022 年度未复工，无采矿活动。故本年度不对该矿山做年度生产计划。

## 二、开采范围

2022 年度地下井建工程未复工，仍无采矿活动，故 2022 年度无计划开采范 围。

# 第四章  矿山地质环境问题

## 一、矿山地质环境问题现状

矿山目前处于地下开采井建工程停工阶段，矿山现有场地为：三个基建井以 及矿区道路。主要地质环境问题为矿山活动引发的地质灾害、对含水层的影响、 对地形地貌景观以及土地、植被资源的影响和破坏。各个场地对矿山地质环境问

题进行如下论述：

1、矿区道路

(1) 地质灾害现状

矿山为地下开采，未进行地下采矿活动，地面无塌陷(沉陷) 、地裂缝地质灾 害不发育；矿区目前未进行开采，崩塌地质灾害不发育；矿区内无大的集中供水 水源地，地面沉降地质灾害不发育；矿区降雨量小，地貌类型为低中山，地形坡 度一般在 10°-30°之间。区内地表水系不发育，地表植被较发育，平时干枯无水， 构不成泥石流发生的水动力条件，泥石流地质灾害不发育；矿区道路面积 2000m2， 为泥质土路，长约800m，宽约4m，现状条件下地质灾害不发育。

(2) 含水层破坏现状

内蒙古平煤阿鲁科尔沁旗煤业有限责任公司爱民温都矿井建矿至今未进行 采矿活动，矿区道路未破坏含水层，矿区及周边无大型供水水源工程，对附近水 源无影响，根据《综治方案》矿山井建所产生的废 (矿) 石无有害成分，对地下 水水质无影响。

(3) 地形地貌景观影响现状

矿区三个井口以及道路共占土地面积约 3000m2，道路为泥质土路，长约800m， 宽约4m，矿区道路和附近乡村道路连接。车辆的反复碾压使其对原地表形态、 植被产生直接破坏，使地形地貌发生改变。

(4) 土地资源影响现状

根据土地利用现状图 L50G086093，矿区井建三个井口以及道路占用土地类型 为其他草地，面积约 3000m2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/178077071140006022