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平安生产文明施工专项监理方案

1、工程概况
黄山市碧桂园一期工程位于安徽省黄山市开发区齐云大道与梅林大道交汇处，房建建筑总面积约为：457680 平方米。
建筑结构类型为框架结构，工程投资总额及建安工作量约40000万元，支配总工期（日历天）约24个月（     天），建设工程施工合同约定工程质量等级为“合格，争取优良工程”。
本工程建设单位为黄山市碧桂园房地产有限公司，设计单位为广东博意建筑设计公司和安徽华盛设计有限公司、，监理单位为广东奥科工程监理有限公司，质量平安监督单位为黄山市市工程质量监督站，施工单位为 黑龙江第一建筑工程有限公司、合肥龙岗建筑机械有限公司。
2、平安监理的任务
平安生产和文明施工监理是指对工程建设中的人、机、料、环境及施工全过程的平安进行评价、监督管理，并实行各种有效措施，保证建设行为符合国家平安生产、文明施工、劳动爱护等法律、法规和有关政策，制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性，有效地把建设工程限制在允许的风险范围以内，以达到平安性的目的（以下简称平安监理）。
平安监理的任务主要是∶贯彻执行《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》和《安徽省平安生产条例》等国家、省、市有关平安生产、文明施工的法律法规、规章制度，履行《建设工程托付监理合同》给予的平安监理的权利和职责，督促参建各方的建设行为符合有关规定；督促施工单位建立和完善现场的平安生产责任制；落实各项平安技术措施；严格依据法律法规、规范标准组织施工；对现场存在的平安隐患刚好发出整改通知书，刚好消退平安隐患，实现平安生产的既定目标。
3、平安监理的依据
（1）《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》、《平安生产许可条例》、《建筑施工平安检查评分标准》、《施工企业平安生产评价标准》、《安徽省平安生产管理条例》、《安徽省建筑工程平安生产动态管理方法》等国家、省、市有关平安生产文明施工管理的法律法规和规章制度；
（2）本工程项目政府审批文件；
（3）与本工程项目有关的工程建设强制性标准和其它建筑施工平安技术规范、操作规程、标准等；
（4）设计文件、托付监理合同以及与建设工程项目相关的合同文件；
（5）经审定的施工组织设计中的平安技术措施和专项平安施工方案；
（6）经审定的监理规划、监理实施细则。
4、平安监理的目标
（1）实现无等级平安事故(零死亡)；
（2）争创省、市平安生产文明施工样板工地。
5、平安监理组织架构和各级人员的平安监理岗位职责
5.1平安监理组织架构
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