二级造价工程师《造价管理基础》试题及答案(最新)

1、[多选题]关于项目承发包模式，下列说法正确的有(　)。

A.采用CM模式，不仅有利于缩短建设周期，而且有利于控制工程质量和造价

B.采用DB/EPC模式，对工程总承包单位的综合实 力和管理水平有较高要求

C.采用DB/EPC模式，有利于缩短建设周期

D.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式。E,采用DBB模式，建设单位直接管理工程设计和施工

【答案】ABCE

【解析】本题考查的是项目承发包模式。项目承发包模式

2、[多选题]工程建设项目招标的组织形式有(　)。

A.公开招标

B.自行组织招标

C.邀请招标

D.委托工程招标代理机构代理招标。E,上级主管部门组织招标

【答案】BD

【解析】本题考查的是施工招标方式和程序。招标只有自行招标和委托招标两种形式。参见教材P188。

3、[单选题]联合体投标时，可以()的名义提交投标保证金。

A.联合体牵头人

B.联合体各方

C.联合体牵头人或者联合体各方

D.联合体投标因实力比较强，可以不必提交投标保证金

【答案】C

4、[单选题]下列工程项目中，可以不进行招标的是(　)。

A.信息网络工程项目

B.学校校舍的抗震加固项目

C.国家特许的融资项目

D.涉及国家安全、秘密或者抢险救灾而不适宜招标的

【答案】D

5、[选择题]施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。

A.已标价工程里清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价

B.承包人通知发包人以计日方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算

C.现场签证的计日工数里与招标工程里青单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整

D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

【答案】A

【解析】已标价工程重清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按照工程变更的有关规定商定计日工单价计算。

6、[选择题]某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，若发生欠款事件时，下列利息支付的说法中错.误的是()。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】A

【解析】当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

7、[多选题]建设工程施工投标文件内容包括()。

A.法定代表人资格证明书

B.辅助资料表

C.技术条款

D.具有标价的工程量清单与报价表。E,对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应

【答案】ABDE

8、[选择题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)，关于抹灰工程量说法正确的是(　)。

A.墙面抹灰工程量，应扣除墙与构件交接处面积

B.有墙裙的内墙，按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算

C.内墙裙抹灰不单独计算

D.外墙抹灰按外墙展开面积计算

【答案】B

【解析】本题考查的是定额子目列项及要价要点。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。

9、[单选题]1m31砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mm×115mm×53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为()m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228

【答案】D

【解析】本题考查的是消耗量。1m31砖厚砖墙中所需砖的净用量为：1/[0.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)×1]×2=529.1(块)。1m31砖厚砖墙中砂浆的净用量为：1-529.1×0.24×0.115×0.053=0.226m3。因此砂浆的消耗量=0.226×(1+1%)=0.228m3

10、[选择题]从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是()。

A.单位工程造价一一分部分项工程单价一一单项工程造价一一建设项目总造价

B.分部分项工程单价一一单项工程造价一一单位工程造价一一建设项目总造价

C.分部分项工程单价一一单位工程造价一一单项工程造价一一建设项目总造价

D.单位工程造价一一单项工程造价一一分部分项工程单价一一建设项目总造价

【答案】C

11、[多选题]根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是(　)。

A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算

B.总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整

C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人

D.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。E,总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整

【答案】ACD

【解析】本题考查的是工程结算。选项B错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;选项E错误，措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。参见教材P273～274。

12、[选择题]下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有()。

A.建设单位管理费

B.工程监理费

C.建设单位临时设施费

D.施工单位临时设施费。E,市政公用设施费

【答案】ABCE

【解析】1.建设管理费2.可行性研究费3.专项评价费4.研究试验费5.勘察设计费6.场地准备费和临时设施费7.引进技术和进口设备材料其他费8.特殊设备安全监督检验费9.市政公用配套设施费10.工程保险费11.专利及专有技术使用费

13、[选择题]根据《建设工程工程里清单计价规范》(GB50500-2013)，在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是

A.政策法规的变化

B.人工单价的市场变化

C.政府定价材料的价格变化

D.管理费、利润的风险

【答案】D

【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。在招投标过程中，招标工程里清单特征描述与设计图纸不符时，应以清单特征描述为准，确定综合单价，B错误;投标人应考虑招标文件规定范围(幅度)内的风险费用，C错误;消耗里指标应根据企业的实际消耗里水平，计算时应采用企业定额，D错误。

14、[选择题]审查设计概算时，对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资宜采用的审查方法是()。

A.对比分析法

B.筛选审查法

C.查询核实法

D.标准预算审查法

【答案】C

15、[选择题]下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有()。

A.建设单位管理费

B.工程监理费

C.建设单位临时设施费

D.施工单位临时设施费。E,市政公用设施费

【答案】ABCE

【解析】1.建设管理费2.可行性研究费3.专项评价费4.研究试验费5.勘察设计费6.场地准备费和临时设施费7.引进技术和进口设备材料其他费8.特殊设备安全监督检验费9.市政公用配套设施费10.工程保险费11.专利及专有技术使用费

16、[单选题]根据《建筑安裝工程费用项目组成》(建标2013-44号)，工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入()。

A.施工机具使用费

B.工具用具使用费

C.固定资产使用费

D.企业管理费

【答案】A

17、[选择题]采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。

A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用

B.应付账款+应收账款+存货+现金

C.应收账款+存货+预收账款+现金

D.预付账款+现金+应收账款+存货

【答案】D

18、[单选题]某工程合同总价为5000万元，合同工期为180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天，用公式计算法来得该工程的预付款为()万元

A.417

B.500

C.694

D.833

【答案】A

19、[多选题]项目成本表格核算法的优点包括()。

A.简捷明了

B.直观易懂

C.易于操作

D.精度较高。E,覆盖范围大

【答案】ABC

20、[单选题]关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是(　)。

A.表格核算法的优点是覆盖面较大

B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务

C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算

D.会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算

【答案】C

21、[单选题]投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是(　)。

A.企业定额

B.地区定额

C.行业定额

D.国家定额

【答案】A

【解析】本题考查的是投标报价编制。投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是企业定额。

22、[单选题]造价工程师()同时受聘于两个或两个以上单位。

A.可以

B.不得

C.经主管部门同意后可以

D.经两个单位同意后就可以

【答案】B

23、[选择题]下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是()。

A.通风空调工程概算

B.电气照明工程概算

C.工器具及生产家具购置费用概算

D.弱电工程概算

【答案】C

24、[多选题]下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。

A.运杂费

B.仓储费

C.工地保管费

D.运输损耗。E,仓储损耗

【答案】BCE

25、[选择题]下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有()。

A.建设单位管理费

B.工程监理费

C.建设单位临时设施费

D.施工单位临时设施费。E,市政公用设施费

【答案】ABCE

【解析】1.建设管理费2.可行性研究费3.专项评价费4.研究试验费5.勘察设计费6.场地准备费和临时设施费7.引进技术和进口设备材料其他费8.特殊设备安全监督检验费9.市政公用配套设施费10.工程保险费11.专利及专有技术使用费

26、[选择题]在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是()。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.竣工结算

【答案】B

27、[多选题]根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有()。

A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包

C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可

D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任。E,分包单位可将其分包的工程再分包

【答案】ABC

28、[单选题]工程索赔的依据不包括()。

A.合同履行过程中与索赔事件有关的凭证

B.国家法律、法规

C.工程施工合同文件

D.合同双方的口头约定

【答案】D

29、[选择题]将工程项目按照投资作用划分，下列工程项目中属于生产性项目的是()。

A.金融工程项目建设

B.勘探建设项目

C.广播电视工程建设项目

D.咨询服务业建设项目

【答案】B

【解析】生产性工程项目是指直接用于物质资料生产或直接为物质资料生产服务的工程项目，主要包括工业建设项目、农业建设项目、基础设施建设项目、商业建设项目等。

30、[选择题]工程项目土方工程采用人工挖士方、人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量为2000m3投标人计算的施工挖土方数量为3800m),取土外运，投标人计算的人工挖土费用为42000元，人工运土费用为15000元，机械运土费用38000元，管理费用取人、料、费之和的14%,利润取人、料、机与管理费之和的8%,根据《建设工程工程量清单计价规范XGB50500-2013),不考虑其他因素,投标人报价的挖土方综合单价为()元m。

A.33.41

B.58.48

C.61.56

D.73.10

【答案】B

【解析】根据已知条件，首先计算管理费和利润。

31、[选择题]项目经理部可控责任成本考核指标包括()。

A.设计成本降低额和降低率

B.施工成本降低额和降低率

C.施工计划成本实际降低额和降低率

D.施王责任目标成本实际降低额和降低率。E,项目经理责任目标总成本降低额和降低率

【答案】CDE

32、[多选题]项目成本分析时，动态比率的计算通常采用的指数有()。

A.平均数指数

B.综合指数

C.定基指数

D.基价指数。E,环比指数

【答案】CE

33、[多选题]下列关于暂估价说法正确的有()。

A.用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额

B.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价

C.材料暂估价应根据工程造价信息或参照市场价格估算

D.工程设备暂估价应根据分部分项工程费估算。E,专业工程暂估价应按专业划分，给出工程范围及包括内容，按有关计价规定估算

【答案】ABCE

34、[选择题]根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)规定，关于天棚装饰工程量计算，说法正确的是(　)。

A.灯带(槽)按设计图示尺寸以框外围面积计算

B.灯带(槽)按设计图示尺寸以延长米计算

C.送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算

D.回风口按设计图示尺寸以面积计算

【答案】A

【解析】本题考查的是定额子目列项及要价要点。

35、[多选题]建筑安装工程费按费用构成要素划分()

A.施工机具使用费

B.材料费

C.风险费用

D.利润。E,增值税

【答案】ABDE

【解析】按照费用构成要素划分，建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税。

36、[选择题]《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程

【答案】C

37、[选择题]下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是()。

A.建筑安装工程一切险保费

B.引进设备财产保险保费

C.工伤保险费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/208050126140006047