# 协和新世界策划全方案目录

第一部分项目区域市场分析2~11

一、天河区市场情况分析                              2～4

二、 区域市场分析                                       5～11

第二部分项目价格评估及部署12~17

一、项目价格评估                                     13~14

二、 项目价格部署15

三、项目资金回笼预测15~17

第三部分项目初期销售进度与安排18~38

一、园林概述                                        18

二、 项目前期推广计划安排表                          18

三、 筹备铺垫期部署19~23

四、预热内部认购期24~33

五、 首次大型展销期部署34~38

第四部分项目设施及包装建议39~42

一、展销中心的功能设置与布局39

二、 现场包装                                               40

三、示范单位                       41

四、住客大堂41

五、 塔楼住宅平面42

六 、住客会所                                           42

第五部分项目定位及目标客户群分析43~45

一、项目定位                         43~44

二、目标客户群分析44~45

第一部分项目区域市场分析

一、天河区市场情况分析

# 1.供求关系分析

2000年1~9月，天河区高层住宅共批出167.6万m²,   成交则有169.1万 m²,成交量与批出量基本持平，但从总体上分析，天

河区高层住宅的供应量较大，供大于求的情况仍相当严重。

表1:天河区高层住宅供求情况

| 时间 | 预售批出量(m²) | 成交量(m²) |
| --- | --- | --- |
| 2000年1月 | 40,529 | 80,552 |
| 2000年2月 | 163,628 | 51,179 |
| 2000年3月 | 29,683 | 71,992 |
| 2000年4月 | 98,077 | 84,081 |
| 2000年5月 | 31,669 | 66,927 |
| 2000年6月 | 89,378 | 83,960 |
| 2000年7月 | 99,059 | 74,141 |
| 2000年8月 | 186,752 | 58,035 |
| 2000年9月 | 89,303 | 150,995 |
| 总计 | 1,675,759 | 1,690,955 |

# 2.天河区的价格走势

1999年9月~2000年9月，天河区高层住宅的成交价格形成稳中趋降的态势，整体处于调整期。其中2000年9月与1999年

同期相比，价格下降346元/m²,下降了5.9%。

表3:天河区高层住宅成交价格走势

| 时间 | 成交价格(元/m²) |
| --- | --- |
| 1999年9月 | 5,912 |
| 1999年10月 | 5,561 |
| 1999年11月 | 5,565 |
| 1999年12月 | 5,991 |
| 2000年1月 | 6,096 |
| 2000年2月 | 5,989 |
| 2000年3月 | 5.283 |
| 2000年4月 | 5,699 |
| 2000年5月 | 5,229 |
| 2000年6月 | 6,064 |
| 2000年7月 | 5,982 |
| 2000年8月 | 5,938 |
| 2000年9月 | 5,566 |

# 二、区域市场分析

本项目所在的天河北路段是天河北楼市竞争最猛烈的地段，在短短的300m的路两旁矗立着金田花园、龙口花园、帝景苑、芳草园、金海花园、华标广场及天麟第等接近10个在售的楼盘，在

售面积将近40万m²。

深入分析对手项目的包装特点与销售情况，对本项目的寻求正确的定位与适当的包装有莫大帮助。下面仅选择紧邻本项目的

芳草园、华标广场及帝景苑作较深入的分析。

# 1.周边项目资料明细分析

1)芳草园

本项目与芳草园属同一地块，在规划上有许多资源是共享的，比如：中央绿地、室外运动场地及幼儿园等设施，而单元面积与户型与本项目也比较相似，因此它将是本项目销售中的

一个最重要的对手。

A.  广告特点：风格比较清新，表现其“天河北大型绿色环保社

区”的主题，极容易吸引年轻一代的买家。

B.  包装特点：没有紧扣住项目主题包装，形象不鲜明。但是由于1999 年底开始内部认购时，工程进度已经接近封顶，花园也基本完成，现场环境在当时的市场条件下是不错的，的确吸引了一班年轻的买家

与投资者。

C.  推广部署：由于缺乏持续性的推广，楼盘的形象难以确立。

D.  价格部署：内部认购均价5,200元/m²,第一次展销会调升至6,000元/m²均价，调整过急、调整幅度过快，令

市场难以同意，故此，销售进度一度受阻。

E.销售情况：由于缺乏持续性推广，目前销售率近50%。

F.户型分析

表3:芳草园成交户型分析

| 面积 | 86m² | 92m² | 110m² | 118m² | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户型 | 二房二厅 | 二房二厅 | 三房二厅 | 三房二厅 |  |
| 可售单元 | 108 | 108 | 108 | 108 | 432 |
| 成交单元 | 85 | 58 | 46 | 92 | 281 |
| 成交户型比例 | 78.7% | 53.7% | 42.6% | 85.2% | 合计 |
| 成交套数比例 | 19.7% | 13.4% | 10.6% | 21.3% | 65% |

G.  总结

向花园86m² 与118m²的单元，虽是北向，但依然销售

超过75%,这对本项目在定价方面具有很强的参考价值。

芳草园的价格尽管很有优势，但由于缺乏有效的策划与

推广，销售成绩也是平平。

估计本项目公开发售时，芳草园B幢也将销售，届时本项目将受到芳草园现楼与期楼的前后夹击，估计对方会以价 格作为最有力的武器，对本项目造成强大威胁。因而本项目务必围绕一个核心进行整体的包装，以整合的形式进行有效 的推广，在声势上盖过对方，并以一个比较适中的价格入市，

相信本项目击败对方胜券在握。

2)华标广场

华标广场位于本项目的东侧，在推广上以平实取胜。

A.广告特点：广告风格比较平实，强调进展商实力与间隔，要紧表现在广告使用的形式(首次展销会广告均以全版广告),其噱头(实行“包换、包退及包物

有所值”等)也有吸引市场注目度之处。

B.  包装特点：售楼部的环境强调进展商实力。

C.推广部署：从开盘的全版广告一直到“三包”承诺，无不在强调进展商的实力，而单一诉求是难以提高项目

的档次的。

D.价格部署：参考芳草园一期的价格，以最低价4,880元/m²、均价6,200 元/m²入市， 同时亦吸取了芳草园的教训，在价格的调升上使用循序渐进的方式，逐

步调升，由6,200元/m² 升至6,600元/m²。

E.销售情况：由于间隔较好、面积比较适中，销售约48%。

F.户型分析

表4:华标广场成交户型分析

| 面积 | 102m² | 114m² | 169m² | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户型 | 三房二厅 | 三房二厅 | 四房二厅 |  |
| 可售单元 | 92 | 92 | 184 | 368 |
| 成交单元 | 68 | 64 | 44 | 176 |
| 成交户型比例 | 74% | 70% | 24% | 合计 |
| 成交套数比例 | 18.5% | 17.4% | 12.0% | 47.9% |

G.总结

从成交最好的102m²单元可看出，华标广场的买家以用家为主，而本项目的小户型能够更有效地吸纳投资者，当项

目的形象确定，相当的用家也会被我们吸纳过来。

3)帝景苑

帝景苑位于本项目的南面，是合生创展旗下的项目。

A.广告特点：一直使用较大版面表现项目的豪气，广告风格比较稳重，极力表现项目“天河北商务豪宅”的定

位。

B.  包装特点：包装上围绕着“豪”做文章，交楼前以售楼部与示范单位做要紧的表现场所，在交楼后要紧突出极为豪华的会所与住户大堂，精巧的园林，豪气

的小区主入口，彰显业主的身份。

C.推广部署： 坚持长时期持续性推广，运用立体的媒体投放，基本确立“天河北商务豪宅”的地位。按不一致阶段作不一致主题的推广，交楼前以楼宇的品质做主题，如楼宇结构，有用率及间隔方正等，交楼后以生活享受作主题，如豪华会所，精巧的园

林，住户大堂等。

D.价格部署： 开盘价格是8,800元/m²均价，由于市场条件的变化，后期给予额外折扣的方式将价格调整至8200

元/m²均价。

E.销售情况： 交楼前的销售情况一直不太好，销售进度比较缓慢， 8月份交楼前只售出330套，约占总数的 30%。交楼后则改变广告的诉求，强调顶级服务，极尽豪华的会所与住户大堂、精巧的园林与豪气 的小区主入口，从而提升业主身份，一系列的广告轰炸与现场的环境的吸引，同时价格也作了适当调整，销售情况从而直线上升，从8月份至今170套，累计500套，占总数的45%,因此，能 够看出豪宅的买家更重视的是服务与身份的表

达。

F.户型分析

表5:帝景苑成交户型分析

| 面积 | 112m² | 124m² | 138m2 | 171m2 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户型 | 三房二厅 | 三房二厅 | 四房二厅 | 四房二厅 |  |
| 可售单元 | 168 | 384 | 276 | 276 | 1,104 |
| 成交单元 | 57 | 146 | 145 | 146 | 494 |
| 成交户型比例 | 33.9% | 38% | 52.5% | 52.9% | 合计 |
| 成交套数比例 | 4.4% | 13.2% | 13.1% | 13.2% | 44.7% |

G.总结

帝景苑的形象通过长时间经营，在市场上确定了豪宅的形象，豪宅的买家更注重的是生活的享受与身份的表达，价格反而不时他们关注的重点，因此，138m² 以上的四房单元

是旺销的单位。

本项目能够从中得到启示：注重整体的包装与配合，提

供优质服务，表达业主尊贵的身份，有助于项目价格的提升。

# 2.周边代表性项目综合比较

表6:周边代表性项目综合比较

| 楼盘名称 | 芳草园 | 华标广场 | 帝景苑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 天河北路与龙口西路交界处东北角 | 天河北路与龙口东路交界处东北角 | 天河北路与龙口西路交界处东南角 |
| 占地面积 | 53.436m2 | 26,000m² | 26,165m² |
| 总建筑面积 | 203.057m2 | 约150.000m2 | 约225.000m2 |
| 规模 | 总体规划11幢，首期2栋(A1及A2幢31层带复式高层住宅，1~2层裙楼 连体， -2~-1层为停车场) | 由2幢31层及2幢22层商住楼构成 | 由6幢33层高层住宅及商场构成 |
| 配套设施 | 大型综合商场、幼儿园、医疗中心、电信局、银行、会所(泳池、桌球室、棋艺室、乒乓球室、健身室、篮球场及网球场等) | 幼儿园、商场、会所及停车场 | 小学、中学、商场、会所及停车场 |
| 交通条件 | 有10多路公共巴士途经，邻近地铁站及未来轻铁车站 | 现时通过项目的公共巴士仅2~3路，交通不便 | 与天河路及天河北路均距离适宜 |
| 施工进度 | 接近交楼 | 内外部装修 | 现楼 |
| 交付时间 | 2000年12月31日 | 2001年6月底 | 2000年8月底 |
| 户型比例 | 二房二厅：86.4224~92.8213m² 三房二厅：109.7728~117.8692m² 复式：180.43~235.74m² | 三房二厅：101~114m² 四房二厅：169m² | 三房二厅：111.99~124.53m² 四房二厅：137.00~171.77m² 复式：213.43~347.94m² |

表7:周边代表性项目综合比较(续)

| 楼盘名称 | 芳草园 | 华标广场 | 帝景苑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均价 | 单式：6,000元/m² 复式：7,390元/m² | 6,228元/m² | 单式：8,150元/m² 复式：12,192元/m² |
| 销售情况 | 65% | 48% | 45% |
| 有用率 | 82% | 85% | 88% |
| 进展商 | 广州四方协与房地产有限公司 | 广州润粤置业有限公司 | 广州合生怡晖房地产有限公司 |
| 物业管理 | (进展商自行管理) | (进展商自行管理) | (进展商自行管理) |
| 物业顾问 | 第一太平戴维斯 |  |  |
| 管理费 | 2元/m² | 1.95元/m²(暂定) | 2~3元/m² |
| 宣传卖点 | 天河北超大规模绿色环抱社区 | 实力象征，信心保证 | 追求卓著,华采不绝 |
| 项目优点 | 1.规模大，配套较齐 2. 面积与间隔适中，符合市场需求3.价格具有吸引力 | 1.间隔方正，面积适中 2.价格具有一定的吸引 | 1.装修豪华 2. 开间合理，采光较好 |
| 项目缺点 | 建筑期较长，受施工影响大 | 花园面积较少 | 楼宇密度高，私密性较差 |
| 户型销售率 | 86m²(二房二厅):54.6% 92m²(二房二厅):44.4% 110m²(三房二厅):33.3% 118m²(三房二厅):61.1% | 102m²(三房二厅):63% 114m²(三房二厅):78% 169m²(四房二厅):62% | 112m²(三房二厅):33.9% 121~124m²(三房二厅):38% 138m²(四房二厅):52.5% 171m²(四房二厅):52.9% |

第二部分项目价格评估及部署

一、项目价格评估

1.对比项目的选择

选取同一地段目标客户群相似的项目 (芳草园、华标广场、金田花园、天麟第、帝景苑及东方之珠花园等),以事实上施关门面积销售的预测价格与本项目对比，用以测定本项目以关门面积

计算的实收均价。

2.区域因素修正

在可比的实例中，有些与估价对象不处于同一地段，故根据交通畅达程度、繁华程度、污染、噪音、景观及城市规划等确定区域因素的修正值。设估价对象的区域价值为100,则其他项目与之进行比较后修正如下：华标广场(100)、金田花园(100)、

天麟第(99)、帝景苑(100)、芳草园(100)及东方之珠花园(99)。

3.项目规划因素修正

根据项目的规划、配套及实施的情况进行修正。设估价对象的项目规划因素价值为100,则其他项目与之比较后修正如下：华标广场(98)、金田花园(99)、天麟第(98)、帝景苑(100)、芳

草园(100)及东方之珠花园(100)。

4.间隔因素修正

根据间隔的有用性及紧凑性进行修正。设估价对象间隔因素价值为100,则其他项目与之比较后修正如下：华标广场(99)、金田花园(99)、天麟第(99)、帝景苑(98)、芳草园(99)及东

方之珠花园(99)。

5.进展商知名度修正

根据进展商知名度造成对销售的影响进行修正。设估价对象 的进展商的知名度的价值为100,则其他项目与之相比较后修正如下：华标广场(98)、金田花园(98)、天麟第(98)、帝景苑(100)、

芳草园(99)及东方之珠花园(100)。

6.工程进度修正

根据工程进度差别造成的影响进行修正。设估价对象的工程进度的价值为100,则其他项目与之比较后修正如下：华标广场	(102)、金田花园(100)、天麟第(102)、帝景苑(105)、芳草

园(105)及东方之珠花园(105)。

7.本项目价格修正测算

表8:价格修正测算

|  | 协与新世界 | 华标 广场 | 金田 花园 | 天麟第 | 帝景苑 | 芳草园 | 东方之珠花园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售价 |  | 6,617 | 6,098 | 6,157 | 8,107 | 6,000 | 7,031 |
| 区域修正 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
| 规划修正 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 间隔修正 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 |
| 进展商修正 | 100 | 98 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 |
| 工程进度修正 | 100 | 102 | 100 | 102 | 105 | 105 | 105 |
| 有用率 |  | 85% | 84% | 80% | 88% | 82% | 83% |
| 新政策售价 |  | 7,785 | 7,260 | 7,696 | 9,213 | 7,317 | 8,471 |
| 修正价 |  | 8,027 | 7.558 | 8.016 | 8,953 | 7,530 | 8,232 |
| 备注：以上售价均以按揭均价为准，装修标准为毛坯房。 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目修正价计算：

(8,027+7,558+8,016+8,953+7,530+8,232)/  6=8,053

综上所述，根据现时的市场条件，预测项目开卖时的价格为

8,053元/m²。

二、项目价格部署

1.制造“质优价高”的舆论声势

在本项目推出前，炒作进展商背景与实力的同时有意向行家与报社记者透露项目定价高于预测价格的 10%,与帝景苑相若，

造成质优价高的舆论，给买家留下豪宅的印象。

2.“低开高走”的价格路线

价格“低开高走”是一种比较稳健的做法，只要硬件的支持到位的话，价格走高是绝对没有问题的，同时，能够吸引投资者

入市，形成较好的销售势头。

3.价格升幅不宜过大过急

吸取芳草园的教训，价格的调升要注意幅度与时机，每次的调幅操纵在5%以内，在销售量超过推出量的50%的时候作价格调

升比较适合。

三、项目资金回笼预测

1.内部认购阶段

1)推广时间： 2001年2月上旬。

2)推出货量：56套 (D1幢及 D2 幢)。

3)估计成交：50套 (D1幢及D2 幢),当期成交比率89%。

4)估计价格：7,650元/m²,即估价下调5%。

5)估计回笼：约2,950万。

2.公开发售第一期大型展销会

1)推广时间： 2001年2月下旬~3月上旬。

2)推出货量：134套 (D1幢及 D2 幢)。

3)估计成交：100套 (D1幢及D2 幢),当期成交比率75%。

4)估计价格：7,892元/m²,即估价下调2%。

5)估计回笼：约6,080万。

3.公开发售第二期大型展销会

1)推广时间：2001 年5~6月。

2)工作配合：D1 幢及D2 幢工程塔楼顶。

三期工程报建获批(2001年4月)并动工。

3)推出货量：186套 (D1  幢及 D2幢)。

4)估计成交： 120套 (D1  幢及 D2 幢),当期成交比率65%。

5)估计价格： 8,455元/m²,即估价上调5%。

6)估计回笼：约7,670万。

4.公开发售第三期大型展销会

1)推广时间：2001年7~8月。

2)工作配合：D1幢及 D2幢工程正开始落外墙。

D1幢及 D2幢工程平台花园开始施工。

三期工程地下室部分的基础施工马上完成。

3)推出货量： 154套 (D1幢及 D2 幢)。

4)估计成交： 90套 (D1幢及D2 幢), 当期成交比率58%。

5)估计价格： 8,858元/m²,即估价上调10%。

6)估计回笼： 约4,560万。

7)备注：三期进行内部登记；原单独推售二期估计成交70套。

5.成交预测

D1 幢及 D2幢由内部认购至第四次展销会为止，估计共销售340套，约占总数(424套)80%,按照上述部署销售，成交价达8,254元/m²,   已超出原先预测价格的3%。价格的调整可根据实际销售情况而变，销售率超过推出量50%时，可即时作出调整，调

整下表所列的时间。具体分析见下表：

表9:成交阶段性预测

| 阶段 | 实收估价(元) | 价格调幅 | 阶段成交价 (元) | 估计成交面 积 (m²) | 估计成交金 额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部认购 | 8,053 | -5% | 7,650 | 3,750 | 2,869 |
| 首次展销会 | 8,053 | -2% | 7,892 | 7,500 | 5,919 |
| 二次展销会 | 8,053 | +5% | 8,455 | 9,000 | 7,610 |
| 三次展销会 | 8,053 | +10% | 8,858 | 5,250 | 4,650 |
| 合计 |  |  | 8,254 | 25,500 | 21,048 |

第三部分项目初期销售进度与安排

一、销售阶段性探讨

本项目作为“太平协与”与“新世界”2大香港的知名集团首次联手进军广州市房地产市场的扛鼎之作，为在日后大型推广时获得理想的效果，本项目推广阶段性的细致划分也就显得格外重要了。“太平协与”虽在内地的投资已具有相当数量与规模，但在广州市场上尚未为买家所熟知，而“新世界”则已进入广州市场多年，但是买家对事实上力与往绩亦仅属于一知半解，故此，本项目针对开发投资组合的介绍与炒作，既对协与新世界项目的推广产生直接的影响，又关系到开发投资组合各方日后在广州市乃

至全国各地新项目进展的持续性与稳固性。

根据本项目各方面工作进度的具体情况与市场的实际动向，建议将本项目D1 幢与 D2 幢的销售推广大致分为为6个阶段：筹备铺垫期、预热内部认购期、第一次大型展销期、第二次大型展销期、第三次大型展销期及第四次大型展销期(整体推广部署详

见下文表列，初期推广部署详见下文)。

二、项目前期推广计划安排表

根据本项目的货量与市场情况分析，敝司将 D1幢及D2幢的

6个要紧大型推广阶段列成表格如下：

三、筹备铺垫期部署

1.计划时间

针对2001年中国农历春节的时间较往年来得要早(2001年 1月 24日),而且从目前情况分析，项目有关各方面的硬件设施的建造内容繁多且工期相当紧张，为了能使上述设施及时配合本项目的市场宣传推广，建造与装饰能达到预期的效果，应为这一方面预留相当时间，保证其质量与效果，项目的筹备铺垫期即是理

想的时段：

综上所述，本项目筹备铺垫期的计划时间拟定为：

2000年12月15日(周五)~2001年 1月23日 (周二),即

2001 年农历春节前，共40天。

2.销售范围

由于这一阶段只是属于本项目紧张的筹备开盘时期，大部分现场销售条件尚不具备，因此不合适作大型宣传推广，只适宜有针对性地把马上内部认购的单元以内部登记(不同意正式认购)

的形式试探市场并以较低价格先行积聚一部分捧场客。

3.筹备铺垫策略

1)加紧项目硬件营造与软件配备

争取时间将项目有关的、须在面市前齐备的各类硬件设施进行设计、建造与装饰，为日后项目销售的第一现场——协与

新世界展销中心的开放营业打下坚实的基础。

2)运用简易销售资料探测市场反应

在展销中心尚未正式投入使用而又须及时熟悉市场的取向时， 建议运用“太平协与”、“新世界”与敝司的市场资源，以简易销售资料面对各方的旧客户，在敝司总部进行内部登记，

探测市场反应，为正式内部认购部署调整提供根据。

4.促销方式

1)以内部登记形式充分调动客户资源

通过寄发直销请柬的形式，联络3 方的旧有客户，并加以

时间限制，运用适宜价位引起其购买意欲。

引发久未出现的排队购筹的风潮，以5,000 元/张的价格向市场推出购房折扣优惠券，能够在下一阶段一—内部认购期内限时使用，5,000元兑入房价，若在限时期内未能选中单元可无

息退回全部款项(头30名买家的购房折扣优惠券不退还)。

备注： 上述提及之优惠折扣有待价格批复后作出具体建议。

2)以适当优惠措施引发旧客户的传销行为

充分发挥旧客户之间的网络关系，关于介绍双方的新、旧

客户应分别给予优惠折扣，加强其传销形式的原动力。

备注： 上述提及之优惠折扣有待价格批复后作出具体建议。

5.活动安排

1)备齐用于进展商实力介绍的资料

2001 年农历春节过后，将是本项目进行软性文字宣传铺垫的最佳时机，在筹备铺垫期内，应该将关于开发投资组合实力展现的文字与图片资料备齐，以便在春节后提供予广州传媒，

使其有更充足的材料对开发实力与项目本身进行介绍与渲染。

2)安排媒体在春节后赴港考察进展商名下物业

在2000 年底，与广州市内较有影响力的几大传媒(《广州日报》、《羊城晚报》、《南方都市报》、广州电视台及广东电视   台)进行接触，邀请其在春节后参观“太平协与”与“新世界”在香港所开发的物业，以住宅为主，使传媒亲身感受21世纪全新的香港居住模式，体验将来广州协与新世界项目的“协与模式，新世界制造”的开发理念。同时，传媒亦将参观部分由进展商开发的渡假设施、购物场所及休闲娱乐事业，以便熟悉进展商雄厚的开发实力的方方面面。媒体在返回广州后将作出文字组织与图文宣传，为春节后本项目在广州市场广为传播、擦

亮开发品牌作好准备。

3)筹组“协与新世界中国会”

为进展商日后在广州市及内地进行开发的长远考虑，建议筹组“协与新世界中国会”,成员要紧为购买“太平协与”与“新世界”旗下中国物业的业主，作为成员能够享受上述集团旗下各物业场所适当的消费优惠，并能够定期组织参观进展商在香港与内地新开发之项目(具体操作及细则事宜有待各方面进行

研讨后另行作出)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/227164032001006031