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[bookmark: _Toc420013412]一、平安生产责任制度
第一条 为仔细实行“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，规范平安管理行为，落实项目平安管理责任。依据《中华人民共和国平安生产法》、《马路水运工程平安生产监督管理方法》等有关法律法规、部门规章，参照《马路水运工程施工平安标准化指南》、《马路工程建设现场平安管理标准化指南》，结合本项目施工特点，制定本制度。
其次条 适用范围
本制度适用于九圩港二线船闸土建工程项目经理部（以下简称“项目部”）建立平安生产组织机构、制订平安生产责任制等相关工作。
第三条 建立平安生产管理组织机构。
项目经理部在进场后7日内组织建立平安生产管理组织机构，组织机构按项目负责人、各部门、作业工区三个层次设置。成立平安生产领导小组，由项目经理任组长，项目副经理、项目总工任副组长，各部门负责人为成员。
平安文明办负责将本项目建立的平安管理组织体系相关文件3日内报备公司、总监办和指挥部备案。
第四条 制订全员平安生产责任制。
项目进场后，由项目经理组织项目副经理、项目总工、平安文明办负责人等主要人员依据本项目岗位设置状况，结合本项目平安管理特点，制定全员平安生产职责，规范项目经理、副经理、项目总工、各部门负责人、专业技术人员、施工区负责人、班组长、生产工人等岗位平安生产责任。
项目部平安生产领导小组负责依据平安生产责任制执行状况及国家相关的法律法规要求，刚好对责任制进行修订或调整，确保“一岗双责”制的实行。
第五条 逐级签订平安生产责任书。
平安文明办组织各级人员逐级签订平安生产责任书。实行一级对一级负责的管理模式，按三个层级签订，即公司分管平安副总经理与项目经理，项目经理与项目副经理、项目总工、各部门、施工区负责人签订，各部门分别与各岗位人员签订。
各级平安生产责任书由项目总工组织平安文明办制定，经平安生产领导小组探讨后确定，内容应包括平安管理目标、岗位平安生产职责等内容。
第六条 考核奖惩。
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