## Slide 1
高速公路施工标准化技术指南隧道工程第三部分
汇报人：AA
2024-01-13

## Slide 2
目录
contents
隧道工程概述
隧道工程施工前准备
隧道开挖与支护技术
隧道衬砌与防水技术
隧道附属设施施工技术
隧道工程施工安全与环保措施

## Slide 3
01
隧道工程概述

## Slide 4
隧道是修建在地下或水下并铺设轨道供机车动车辆通行的建筑物。
隧道定义
根据所处位置，隧道可分为山岭隧道、水下隧道和城市隧道三大类。
隧道分类
隧道工程定义与分类

## Slide 5
隧道工程施工特点
地质条件复杂
隧道施工往往面临复杂多变的地质条件，如断层、破碎带、岩溶、高地应力等。
施工环境恶劣
隧道内空间狭窄，通风、照明条件差，同时可能存在高温、高湿、有毒有害气体等恶劣环境。
施工风险高
由于地质条件的不确定性和施工环境的恶劣性，隧道施工存在较高的安全风险，如坍塌、突水突泥、岩爆等。

## Slide 6
通过标准化的施工流程和管理，可以提高隧道工程的施工效率，缩短建设周期。
提高施工效率
标准化的施工规范和安全措施可以降低隧道施工过程中的安全风险，保障施工人员和设备的安全。
保障施工安全
标准化的施工工艺和质量控制措施可以提高隧道工程的施工质量，确保工程符合设计要求和验收标准。
提升工程质量
隧道工程施工标准化意义

## Slide 7
02
隧道工程施工前准备

## Slide 8
地质勘察
进行详细的地质勘察，包括地形、地貌、地质构造、水文地质条件等，为后续设计提供准确的地质资料。
风险评估
根据地质勘察结果，对隧道工程进行风险评估，识别潜在的地质灾害和风险因素，制定相应的应对措施。
施工方案制定
根据地质勘察和风险评估结果，制定针对性的施工方案，包括开挖方法、支护措施、排水方案等。
地质勘察与评估

## Slide 9
图纸审查
组织专家对施工图纸进行审查，确保设计符合规范要求，满足施工需要。
技术交底
对施工图纸进行技术交底，使施工人员充分理解设计意图和技术要求，确保施工的准确性和安全性。
问题反馈与处理
针对图纸审查和技术交底过程中发现的问题，及时与设计单位沟通并处理，确保施工的顺利进行。
施工图纸审查与交底

## Slide 10
根据施工图纸和施工方案，制定详细的材料计划，明确所需材料的种类、规格、数量等。
材料计划
材料采购与运输
材料检验与存储
按照材料计划进行采购，确保材料质量符合要求；合理安排运输，确保材料按时到达施工现场。
对到达施工现场的材料进行检验，确保质量合格；按照规定进行存储，防止材料损坏或变质。
03
02
01
施工材料准备与检验

## Slide 11
03
隧道开挖与支护技术

## Slide 12
根据隧道地质条件、断面形状和尺寸、工期要求等因素，合理选择全断面法、台阶法、环形开挖预留核心土法、中隔壁法（CD法）、交叉中隔壁法（CRD法）等开挖方法。
开挖方法选择
开挖前应做好超前地质预报和监控量测工作，确保施工安全；开挖过程中应遵循“短进尺、弱爆破、强支护”的原则，减小对围岩的扰动；及时施作初期支护，封闭成环，确保隧道稳定。
注意事项
开挖方法选择及注意事项

## Slide 13
支护结构类型
隧道支护结构主要包括喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架等。根据地质条件和设计要求，可选择不同的支护结构类型。
施工方法
喷射混凝土应采用湿喷工艺，确保喷射质量；锚杆施工应符合设计要求，注浆饱满；钢筋网应随受喷面起伏铺设，与岩面间隙不大于3cm；钢架安装应垂直于隧道中线，间距符合设计要求，连接牢固。
支护结构类型及施工方法

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307025012106006035