# 目 录

第一章 编制说明	1

1.1 编制依据	1

1。2 编制原则	1

其次章 工程概况	2

2.1 线路概况	2

2。2 工程地质状况	2

2。3 交通、水电与建筑材料	2

第三章 施工部署	2

3.1 施工预备	2

3。2 施工目标	3

3。3 人员部署	4

3。4 各施工队伍机械与人力配置	4

第四章 主要施工方法	6

4。1 防腐涂层施工措施	6

4.2 施工工艺	6

4。3 构造外表处理	6

  - 封闭底漆施工	6

  - 环氧腻子施工	6

4。6 环氧厚膜型中涂漆施工	7

4.7 脂肪族聚氨酯面漆施工	7

4。8 防腐沥青施工	7

4.9 留意事项	7

## 第五章 涂装的常见弊病、缘由分析和防治措施	9

5。1 缩孔	9

5。2 流挂	9

5.3 刷痕	10

5。5 皱纹	11

5。6 起泡	11

5。7 涂膜开裂	11

5.8 涂膜脱落	12

## 第六章 安全保证措施	12

6.1 安全制度	12

6。2 喷涂安全留意事项	13

6.3 高空作业安全留意事项	13

## 第七章 质量保证措施	15

7。1 涂装施工质量掌握措施	15

7.2 技术交底	16

7。3 质量检测验收	16

## 第八章 安全文明施工措施	17

8.1 安全留意事项	17

8。2 文明施工措施	17

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308111067101006023