[bookmark: _Toc59507517][bookmark: _Toc241117250][bookmark: _Toc212283274][bookmark: _Toc241416018]第一章  工程总说明
[bookmark: _Toc241416019]1.1工程概况
[bookmark: _Toc532036864][bookmark: _Toc61499119][bookmark: _Toc211937098]本次招标施工的V标工程位于**县东刘集镇境内，介于南沱河和怀洪新河之间，是**县国家农业综合开发2009年土地治理项目水利配套工程中的田间工程项目。
本工程地处北亚热带季风气候区，主要特点是：季风明显、四季分明、气候温柔、雨量足够、光照足够、无霜期长、寒冷期短。地处中纬度地区，冷暖气团活动和交锋频繁，夏季气候燥热，是全年的主要降雨季节。
依据《中国地振动参数区划图》，本区基本地振动峰值加速度为0.15g。
工程交通较为便利，陆路从五固马路经乡村马路可到达工地。
[bookmark: _Toc241416020][bookmark: _Toc212283283]1.2项目管理目标
[bookmark: _Toc525124434][bookmark: _Toc525128207][bookmark: _Toc525129049][bookmark: _Toc525138932][bookmark: _Toc525139063][bookmark: _Toc525306599][bookmark: _Toc525318329][bookmark: _Toc525318437][bookmark: _Toc525323184][bookmark: _Toc532036857][bookmark: _Toc61499113][bookmark: _Toc177871233][bookmark: _Toc198479059]① 工期目标：按招标文件要求总工期为90日历天，支配开工日期以监理人下达的开工通知为准。
② 质量目标：合格。 
③平安管理目标：
杜绝重大平安事故：重大伤亡事故为0；重大火灾事故为0；重大交通事故为0；重大设备事故为0；群体食物中毒事故为0。
④ 文明施工：现场按平安文明工地管理。
⑤ 环境目标：按市级文明施工标准建设。 
[bookmark: _Toc525124433][bookmark: _Toc525128206][bookmark: _Toc525129048][bookmark: _Toc525138931][bookmark: _Toc525139062][bookmark: _Toc525306598][bookmark: _Toc525318328][bookmark: _Toc525318436][bookmark: _Toc525323183][bookmark: _Toc532036856][bookmark: _Toc61499112][bookmark: _Toc177871232][bookmark: _Toc198479058][bookmark: _Toc53018829][bookmark: _Toc199325349][bookmark: _Toc212283280][bookmark: _Toc212283282][bookmark: _Toc241416021]1.3施工组织设计编制
 编制依据
(1)招标文件、招标图纸、招标答疑等；
(2)国家与水电行业现行技术规范、规程、标准；
(3)公司按ISO9001:2000系列标准编制的《质量保证手册》、《质量体系程序文件》、《企业标准》；
(4)本公司以往的施工阅历和现有的施工实力。
[bookmark: _Toc525124432][bookmark: _Toc525128203][bookmark: _Toc525129045][bookmark: _Toc525138928][bookmark: _Toc525139059][bookmark: _Toc525306595][bookmark: _Toc525318325][bookmark: _Toc525318433][bookmark: _Toc525323180][bookmark: _Toc532036853][bookmark: _Toc61499109][bookmark: _Toc177871230][bookmark: _Toc198479056]1.3.2编制指导思想
[bookmark: _Toc525128204][bookmark: _Toc525129046][bookmark: _Toc525138929][bookmark: _Toc525139060][bookmark: _Toc525306596][bookmark: _Toc525318326][bookmark: _Toc525318434][bookmark: _Toc525323181][bookmark: _Toc532036854][bookmark: _Toc61499110][bookmark: _Toc177871231][bookmark: _Toc198479057]①以满足业主对施工工期、工程质量与平安生产、文明施工的要求为前提；
②以质量合格、确保工期为目标，优化施工组织、施工方案、合理运用施工资源，强化现场管理，确保产品内优外美，确保整个工程按期完成；
③采纳先进的设备和成熟的施工工艺组织施工，确保施工方案切实可行、经济合理；
④以优化细化施工方案、施工支配、设备人员配备与技术保证措施的先进性、合理性、牢靠性为关键，把保证工期、确保优良与文明施工建立在科学可行的基础上。
[bookmark: _Toc241416022]1.4我公司简介
****
建设有限公司是由成立于1950年3月的山东省肥城市建筑安装工程公司改制而成的房屋建筑工程总承包壹级、机电安装工程总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级企业，具有市政工程总承包、装饰装修、电梯、消防、管道专业承包二级、园林绿化工程、马路工程施工总承包三级资质，火电设备安装工程专业承包三级与一级特种设备改造修理（锅炉）、压力管道施工等专业施工生产许可证，是ISO9001质量、ISO14001环境、OHSAS18001职业健康平安管理体系认证企业。
　　公司现有员工6000余人，各类专业技术管理人员828人（其中高、中级职称人员386人），资产总额4.5亿元。公司下辖土建、安装、装饰装修、市政、锅炉、消防、压力管道、电梯、钢结构、机械设备制造、租赁、房地产开发、园林绿化、物业管理、砼搅拌站和海外公司等多个生产经营单位，并设有试验检测中心一处，在全国重点大中城市设立了办事处，施工区域跨22个省、市、自治区与9个国家和地区，先后向日本、韩国、阿联酋、新加坡、印度尼西亚等国家派遣各类研修生和建筑劳务2000余人次，年完成产值25亿元。
　　多年来，公司始终坚持以经济效益为中心，以市场为导向，发扬“诚恳、信用、团结、向上”的企业精神，坚持“以人为本，构筑精品；服务社会，成就事业”的经营理念，视信用为企业生存之本，以优质工程开拓市场，以顾客满足树立良好的企业形象，努力为社会供应最佳的服务。公司成立以来，担当了大量工业、民用建筑、装饰装修、市政工程与电力、化工、煤炭、冶金、交通等行业的设备安装与水、电、暖、卫、行车、空调、电梯、管道工程安装与调试业务，累创优良工程560余项，创优率年均达70%以上，连续15年实现平安生产无事故，平安文明工地达标率达100%，平安优良率达80.1%。公司连年被评为省市先进施工企业、质量管理、平安生产、外出施工先进单位，连续十五年保持了省级“守合同、重信用”企业称号，被山东省政府命名为全省“建筑安装十强企业”，2003年获“山东省建筑行业二十强品牌企业”，2004年3月被评为全国“守合同、重信用”企业，2005年荣获全国建设系统资信等级“AAA级单位”、山东省安装行业“十强企业”称号，2006年2月被评为山东省建筑业“十佳平安管理企业”、“安康杯”竞赛先进企业。

[bookmark: _Toc241117255][bookmark: _Toc241416023]其次章　施工总体规划
[bookmark: _Toc241117256][bookmark: _Toc241416024]2.1  施工总平面布置
2.1.1施工工区划分

本工程主要工程内容为3条泥结石路，分别为刘乔砂石路、周赵砂石路、贾湖砂石路，总长约8km。依据招标文件与现场查勘，将本工程划分为三个工区：1）周赵砂石路；2）贾湖路以北的刘乔砂石路；3）贾湖砂石路与其以南的刘乔砂石路。
2.1.2施工管理组织划分
本工程设立一个项目部，下设三个工区，对应负责上述三个工区的施工管理，项目部统一协调管理。各工区对应布设在本工区交通便利、管理便利的村庄中，租用民房。
2.1.3办公、生活与生产用房
本工程的办公与生活用房主要有工人宿舍、食堂、办公与生活福利房，各种仓库工具房、检修间等。
因工期较短，所用用房全部在各工区段旁边租用民房为主，机械设备停放在民房旁边的空地上，部分机械设备的值班房、检修间等可就近搭盖简易工棚解决。房屋的面积满足办公、生活与生产要求。
2.1.4施工用水、用电 
本工程施工用水主要指生产用水与生活用水。生产用水主要为泥浆用水，从旁边沟渠干脆取水运用；生活用水从村民水井中抽取运用或采纳镀锌管与当地居民供水网络相连接引用。
本工程施工用电主要指生产用电与生活用电。生产用电主要为现场照明或抽排水，每工区配备两台移动10kw柴油发电机发电运用；生活用电从村庄电网中接用。
2.1.5 场内交通
利用现有着道路与田间机耕路形成一个施工交通网，以满足施工中各种材料的运输须要。
2.1.6通讯系统
在项目部安装一台程控电话，现场管理人员配备移动电话通讯，施工测量与场内通讯采纳对讲机联系。
详见附图:施工平面布置图。
[bookmark: _Toc16481][bookmark: _Toc241117257][bookmark: _Toc241416025]2.2　施工打算
2.2.1生产打算
1、　若我单位中标，马上组织先遣人员进场，对本工程与当地水、电、交通与地材等现场状况进一步进行调查探讨，依据施工平面布置、施工方案以与施工进度支配，修建并完善施工供水、供电、排水、通讯系统和生产、生活临时设施。
2、　依据机械、人员调配支配，组织和调遣机械设备、人员进场，对机械设备进行必要的维护和保养，确保进场机械设备的完好率达到90%以上。
3、　选择材质和供货实力能满足要求的厂商签订工程材料选购	合同，并与时对外购原材料按设计与规范取样试验，报监理工程师和业主批准后，按支配组织材料进场。
4、　对业主供应的测量基点（平面和水准）进行交桩和复测，建立测量限制网，并将限制成果、复测资料报监理工程师和业主审批。
5、　设立施工平安机构，设立专职平安员。	
2.2.2技术打算
1、　中标后，我单位马上组织工程师、技术人员进一步做好施工设计测量复核和现场调查核对工作，按设计图纸与技术规范要求提出更具体具体的施工方法和支配。
2、　
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