附件1

东莞市2024年重大建设项目计划

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 新型基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华为东莞台科园云 数据中心项目 | 项目总投资14亿，主要从事云服务 、公司内部数据支撑服务。 主要建筑物 为中试实验楼及配套 ，总建筑面积约6万平方米。 | 140000 | 2200 | 2018年 10月 | 2025年 12月 | 松山湖 |  |
| 2 | 东莞市松山湖通信 产品实验室 | 项目总投资2亿元，投资建设研发实验室及其附属配套设施机房 ，主要研发 各种通信产品；研发建筑面积约9000平方米， 占地面积约8000平方米。 | 20000 | 1000 | 2022年 09月 | 2025年 08月 | 松山湖 |  |
|  | 计划投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 东莞市石龙镇市政 路灯杆“ 一杆多用” 建设项目 | 在全镇范围建设智慧灯杆 1550支， 同步更换相关智慧灯杆路灯供电电缆 ， 预埋6条管道；升级改造路灯8653盏；对智慧灯杆和所有公共路灯 、巷灯及 公园灯饰进行日常管理和维护。 | 10318 | 1000 | 2021年 07月 | 2024年 10月 | 石龙镇 |  |
|  | 计划新开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中国散裂中子源二 期工程 | 项目性质：优化提升项目。建设地点：广东省东莞市。建设投资及来源 ： 28.944亿元， 国家投资 ，地方政府承诺配套经费。运行经费及来源 ：2.6亿 元， 国家财政拨款。建设周期：69个月。 | 289440 | 60000 | 2024年 03月 | 2029年 09月 | 散裂中 子源科 学中心 |  |
| 5 | 先进阿秒激光设施 | 本项目总投资15亿元， 占地面积140亩，将建设极紫外阿秒光源 、高重频阿 秒光源、高脉冲能量阿秒光源 、软X 射线阿秒光源及超快硬X 射线/γ射线 源五类阿秒光源 ，并进一步根据这些光源的应用对象建设包括原子 、分子 物理、 固体物理、表面物理、生物物理、超快硬X 射线与γ射线源等研究平 台。 | 150000 | 20000 | 2024年 10月 | 2027年 12月 | 松山湖 |  |
| (二) | 公路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 甬莞-莞佛高速公路 常平至虎门段及虎 门港支线一期改扩 建工程 | 改扩建范围包括常虎高速主线 、五点梅支线及虎门港支线一期。 | 1877587 | 200000 | 2022年 11月 | 2028年 12月 | 市交投 集团 |  |
| 7 | 珠三角环线东莞至 深圳高速公路塘厦 至东城段及龙林支 线改扩建工程 | 珠三角环线高速公路东莞至深圳段及龙林支线改扩建工程 ， 改扩建路线总 里程55.652公里，项目改扩建范围包括莞深高速主线及龙林支线两部分 ， 莞深高速主线采用双向 10车道高速公路标准建设（部分路段采用12车道标 准建设） ，龙林支线采用双向 8车道高速公路标准建设。 | 1758414 | 220000 | 2022年 11月 | 2028年 12月 | 市交投 集团 |  |
| 8 | 东莞市环莞快速路 三期莞深高速至东 部快速路段工程 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程 ，呈南北走向 ，起于 莞深高速 ，终于东部快速路 ，途径松山湖 、大朗、 常平、横沥和企石等镇 区，路线全长约16.5公里。 | 534185 | 100000 | 2022年 06月 | 2026年 12月 | 市交投 集团 |  |
| 9 | 东莞市环莞路北延 线工程 | 项目位于东莞市企石镇境内 ，呈南-北走向，南起于在建的环莞快速路三期 三标， 向北上跨东部快速 ，设企石立交（原环莞快速路三期已设计南侧匝 道，本项目完善北侧匝道 ），穿四面岗后沿既有经一路布线 ，主线高架依 次上跨企桥路 、纬二路、创业路、湖光路，经第七中学东侧转入既有东平 大道，主线高架依次上跨新江路 、科海路、江南大道、江南大道北横路 ， 项目终于东平东江大桥南岸引道 ，全长约7.01公里。 | 226082 | 60000 | 2023年 06月 | 2026年 12月 | 市交投 集团 |  |
| 10 | 东莞市中洪路工程 | 项目起于中堂镇进园大道 ，经望牛墩镇 ，终点于洪梅镇望沙路西海大桥。 | 162036 | 50000 | 2019年 12月 | 2025年 03月 | 市交投 集团 |  |
| 11 | 东莞市公常路改造 工程 | 公常路改造工程位于黄江镇及常平镇 ，起点接深圳段公常路 ，北至常黄路 与常平大道交叉口 ，全长约19公里，其中常平段约5.0km ，黄江段约14km 。 | 155147 | 50000 | 2023年 06月 | 2025年 08月 | 市交投 集团 |  |

| 12 | 振安路升级改造工 程 | 项目起于长安镇振安路与上南路相交路口 ，沿振安路向东延伸 ，终于长安 振安路涌头立交 ，路线全长13.072km。项目采用一级公路技术标准（兼城 市道路功能） ，设计速度60km/h ，双向8车道。 主要建设内容包括 ：对现 有水泥混凝土路面进行大修改造 ，采用沥青混凝土路面结构 ，重建道路两 侧慢行系统 ，重建排水管涵 、交通监控及其他沿线设施 ，新建一座人行天 桥，全线新建通信管道 ，升级改造照明设施 ；道路景观提升和涉铁所需配 合措施。 | 101929 | 30000 | 2022年 08月 | 2025年 09月 | 市公路 事务中 心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | X239线谢常路及 延长线(X239谢 岗段）升级改造工 程 | 进一步完善谢岗镇区域干线路网 ，本次对X239谢常路及其延长线（谢岗 段）进行升级改造 ，项目总用地面积约944亩，项目总投资6.57亿元，路线 总长为12.425km, 本项目采用双向六车道一级公路兼城市主干道技术标准 ， 设计速度为60公里/每小时，路基宽度40m,采用沥表混凝土路面。 | 65317 | 20000 | 2023年 06月 | 2026年 12月 | 市公路 事务中 心 |  |
| 14 | 县道X886清溪九乡 至东风坳路升级改 造工程（东莞段） | 项目起于我市清溪镇北环路 、终于惠州市惠阳区博深高速约场出入口 ，路 线全长约3.44公里。 | 23637 | 3500 | 2023年 01月 | 2025年 12月 | 市交投 集团 |  |
| 15 | 望沙路延长线(横沥 桥)拆除重建工程 | 望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程 ，里程桩号K0+000~K1+490.349 ， 二级公路兼城市次干路功能 ，本项目包含路基路面工程 、给排水工程 、桥 梁工程、交通工程、 照明工程、绿化工程和通信管道工程。工程路线全长 约1.49千米，其中：桥梁约320米，新建道路约640米， 改造道路约530米及 附属10千伏线路改迁工程。 | 19740 | 2500 | 2023年 12月 | 2026年 07月 | 望牛墩 镇 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 东莞市水乡新城梅 沙大道（氹涌段） | 项目为城市主干道路 ，位于东莞西站洪梅单元 ，起点与望洪路平交 ， 向东 跨越规划水系 ，终点与规划沿河西路平交 ，线位大致呈东西走向。路线全 长879m ，双向四车道 ，红线宽度30m ，属新建道路。其中跨越规划水系处 新建13+16+13m 预应力混凝土空心板桥 1 座。 | 16535 | 2000 | 2022年 12月 | 2025年 12月 | 水乡管 委会 |  |
| 17 | 东莞市麻涌镇新沙 南产业园配套工程 （进港中路、规划 三路） | 该项目由财政全额投资 ，总投资约11433. 1万元，用地约43.3亩，选址麻涌 镇漳澎村。该项目作为赣锋锂电（东莞）科技有限公司年产 10Gwh新型锂 电池及储能总部项目的配套道路 ，项目建成后 ，可解决赣锋项目及周边企 业的交通拥堵问题。 | 11433 | 4000 | 2023年 12月 | 2025年 01月 | 麻涌镇 |  |
| 18 | 水乡新城洪韵路 、 乡韵路、氹涌北路 工程 | 项目包含三条市政道路 ，其中氹涌北路为城市支路全长约 465米，氹夏路为 城市支路全长约316 米，新桥路为城市次干路全长约 317 米。 | 10000 | 1000 | 2023年 10月 | 2025年 12月 | 水乡管 委会 |  |
|  | 计划投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 东莞市环莞快速路 三期（与莞番高速 共线段）工程 | 项目起于常平镇规划白新路 ，终于环常西路 ，路线全长5.37km（其中与莞 番高速完全共线段长4.485km ）。 | 184332 | 9850 | 2020年 12月 | 2024年 07月 | 市交投 集团 |  |
| 20 | 桥头镇东太湖路工 程 | 桥头镇桥东路南五街北起省道 S120和县道X310交汇处，南止莞番高速桥头 东互通处（东太湖出口）。 | 25940 | 3700 | 2022年 09月 | 2024年 07月 | 市交投 集团 |  |
| 21 | 大岭山镇建设路延 长线工程 | 工程建设规模约15150.37万元，主要包括：道路工程、交通工程、排水工 程、 照明工程、绿化工程、桥梁工程、箱涵工程等。 | 18380 | 2000 | 2023年 02月 | 2024年 08月 | 大岭山 镇 |  |
| 22 | 万江街道莞穗路环 境提升工程（ 一 期） | 本项目拟对万江街道莞穗路沿线环境进行提升 ，主要分为市政配套和建筑 改造两部分建设内容。 （ 一 ）市政配套部分工程东起万江桥 ，西至望牛墩 大道，全长约7公里， 以市政设施及配套建设为主 ，包括（但不局限于） 对 莞穗路（万江段） 沿线绿化提升 、人行道修复 、路缘石更换 、 中央防撞墙 改造，路口调平与部分渠化岛改造等 ； （ 二）建筑改造部分工程东起万江 桥，西至望牛墩大道 ，全长约7公里， 以建筑立面改造为主 ，包含（但不局 限于）对莞穗路（万江段） 沿线两侧破旧建构筑物进行外立面升级改造 、 沿线店面招牌改造 ，过街隧道提升 、万江街道入口门户和社区入口门户建 设等。 | 11985 | 1000 | 2023年 02月 | 2024年 06月 | 万江街 道 |  |
|  | 计划新开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 东莞市环莞快速路 三期长安莲湖路至 莞长路段工程 | 项目呈东西走向 ，起点西接环莞快速路二期 ，终点东至莞长路 ，途径虎门 、大岭山等镇区 ，路线全长约10km。 | 383530 | 100000 | 2024年 06月 | 2027年 12月 | 市交投 集团 |  |
| 24 | 甬莞-莞佛高速公路 常平至虎门段延长 线工程 | 项目路线途径虎门镇 、长安镇、滨海湾新区 ，全长约5.746公里，采用六车 道高速公路标准 ，设计速度100公里/小时。 | 316600 | 10000 | 2024年 12月 | 2028年 06月 | 市交投 集团 |  |
| 25 | 白沙南路配套工程 | 本项目包括新联北互通 、连升北路互通 、虎门段高架桥底地面辅路 、环保 路互通B 、C匝道等，总造价约11.5亿元，建安费约6.72亿元。 | 115055 | 18000 | 2024年 10月 | 2026年 10月 | 市交投 集团 |  |
| 26 | 松山湖科学城至光 明科学城通道（东 莞段） 二期工程 | 项目位于大朗镇 ，起于工业九路与中子源交叉口 ， 向南穿越巍峨山脉 ，与 深圳光侨路北延南光快速北延通过匝道相接 ，路线总长约2.44km。 | 96300 | 5000 | 2024年 07月 | 2028年 06月 | 市交投 集团 |  |
| 27 | 深圳外环高速东莞 段黄洞互通工程 | 本项目为深圳外环高速公路东莞段施工图设计完成后新增的互通 ，主要服 务于凤岗镇及周边 ， 以解决凤岗镇及周边乡镇车辆上下高速的问题 ，从而 促进地方经济的发展。本互通起终点桩号分别为 K47+710 ，K49+600。 实 际范围包括该范围内匝道 、连接线和被交道。推荐方案采用变异 T 型互通 +接地平交+规划直行高架桥方案匝道全长 4.406km ，其中 B 、C 、D 匝道全 长 1.742km ，标准断面 10.5m；A 匝道全长 0.587km ，标准标准断面 9m；I 匝道全长 2.077km ，标准断面 19.5m。 | 68053 | 4500 | 2024年 10月 | 2026年 10月 | 市交投 集团 |  |
| 28 | 洪梅镇河西“工改工 ”片区市政配套路网 项目 | 洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目位于东莞市洪梅镇 ，包含 17 条 市政道路 ，其中主干路 1 条，次干路 8 条，支路 8 条，道路全长约 9.29km 。 | 65261 | 800 | 2024年 02月 | 2027年 10月 | 洪梅镇 |  |
| 29 | 洪梅大桥工程 | 项目位于水乡新城南部 ，起点接现状望沙路 ，往东依次上跨现状梅新路 、 洪屋涡水道 、洪屋东路 ，终点至小康路。道路等级为一级公路兼城市主干 道功能，项目全长约900m ，主线双向6车道， 匝道单向2车道，道路宽度为 39~60.5m。其中，洪梅大桥全长454.5m ，主桥段约270m ， 引桥段约 180m ，桥型为矮塔斜拉桥。 | 63693 | 3000 | 2024年 02月 | 2027年 10月 | 水乡管 委会 |  |
| 30 | 从莞高速合水出入 口至县道X886道路 工程 | 项目位于东莞市清溪镇 ，起点与从莞高速清溪站出入口（原合水出入口） E匝道相接 ，终点位于香芒西路与北环路（原县道X886）平交口。 | 41545 | 5500 | 2024年 04月 | 2026年 03月 | 市交投 集团 |  |

| 31 | 莞番高速生态园大 道连接线改造工程 | 路线全长1.157km ，按照二级公路标准兼城市主干路功能 ，设计行车速度为 60km/h ，红线宽度40-51.8m。项目对现有路面破除后加宽新建 ， 同时新建 树池及人行道 、慢行系统 ，完善配套管线设施。 主要建设内容包括道路工 程、交通工程、排水工程、 照明工程、绿化工程等。 | 25722 | 11380 | 2024年 02月 | 2025年 05月 | 东坑镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 环莞三期东段常平 岗梓片区新增路网 完善工程 | 本项目包含环莞快速路主路 、辅路、骏发二路三个路段 ，其中： 1）环莞快速路主路起点位于原桥梓跨线桥终点 ，终点接顺番莞共线段路基 段，双向六车道 ，道路等级为一级公路 ，设计速度为80km/h ，约673.889 米。 2）辅路：起点接环常路改线 ，终点接骏发二路 ，双向六车道 ，设计速度为 40 km/h ，两侧辅路总长2124.598米。 3）骏发二路：起点位于环莞辅道 ，终点接顺现状环常北路。道路等级为三 级公路，设计速度为40km/h ，约249.614米。 | 23456 | 2000 | 2024年 10月 | 2026年 10月 | 市交投 集团 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 东莞市道滘镇昌平 片区路网建设工程 | 本项目包含4条市政道路： 昌平大道、规划横路、规划纵路,规划一路。 昌 平大道，全长约0.49km ，红线宽36m ，设计速度40km/h ，采用双向6车道沥 青路面。 规划纵路 ，全长约0.62km ，红线宽26m ，设计速度40km/h ，采用 双向4车道沥青路面。 规划横路大致呈东西走向 ，西起于广深高速东侧支 路，东止于规划纵路。全长约1.04km ，红线宽26m ，设计速度30km/h ，采 用双向4车道沥青路面。 规划一路 ，里程长度0.32km ，红线宽度18m ，设计 车速30km/h ，双向2车道。 | 22000 | 2640 | 2024年 10月 | 2027年 10月 | 道滘镇 |  |
| (三) | 港航工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 东莞港沙田港区四 期工程 | 本工程拟建设2个7万吨级和1个3万吨级集装箱泊位（1#-3#泊位） ，结构均 按靠泊10万吨级集装船设计 ，可同时靠泊3艘5万吨集装箱船。 泊位总长999 米。项目建成后近期年吞吐量集装箱 130万TEU ，远期达180万TEU。 | 462881 | 70000 | 2022年 11月 | 2026年 06月 | 东莞港 务集团 有限公 司 |  |
| 35 | 东莞市百安石化仓 储有限公司立沙岛 石化仓储二期项目 （东莞港船舶污染 物接收处置公共中 心项目） | 项目占地面积约30000平方米，建筑面积约5488. 15平方米，主要从事船舶 含油污水处理和污油处理 ，预计每年产值约1.87亿元。 | 18300 | 7500 | 2023年 10月 | 2026年 04月 | 沙田镇 |  |
| (四) | 能源工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 东莞市高压电网重 点建设项目 | 110千伏以上电网项目共38项。 | 1447197 | 200000 | 2021年 12月 | 2025年 12月 | 东莞供 电局 |  |
| 37 | 东莞市中低压配电 网重点建设项目 | 新建、续建中低压电网工程。 | 1150218 | 300000 | 2019年 01月 | 2025年 12月 | 东莞供 电局 |  |
| 38 | 华能东莞燃机二期 工程 | 项目总用地面积141亩，总建筑面积69586.4平方米。 主要从事天然气发电 等。项目建成投产后 ，预计年产值为20亿。 | 223580 | 65000 | 2022年 09月 | 2025年 05月 | 谢岗镇 |  |
| 39 | 东莞深能源樟洋电 力有限公司 2×390MW级燃气- 蒸汽联合循环发电 扩建项目 | 项目总用地面积109亩，总建筑面积9100平方米，主要从事2套9F级 （390MW级） 改进型燃气-蒸汽联合循环发电机组发电 ，项目建成投产 后，预计年产值为8亿元。 | 195000 | 3500 | 2019年 05月 | 2025年 12月 | 樟木头 镇 |  |
| 40 | 东莞洪梅天然气热 电联产项目扩建工 程（2号机） | 在原项目预留位置上扩建一台 460MW级天然气热电联产机组 ，采用 “ 一拖 一”多轴机组 ， 由1台燃机、 1台燃机发电机 、 1台余热锅炉 、 1台汽轮机和1 台汽轮发电机组成。 纯凝工况下 ，供电负荷500MW；供热工况下 ，供热能 力320t/h蒸汽，供电负荷388MW。 | 119840 | 40000 | 2022年 06月 | 2025年 02月 | 洪梅镇 |  |
| 41 | 东莞深燃天然气热 电有限公司高埗电 厂燃气热电联产改 扩建项目（2号 机） | 东莞深燃天然气热电有限公司拟在现有厂址用地范围内继续增资扩产 ，实 施建设高埗电厂燃气热电联产改扩建项目（2号机） ， 总投资约11亿元，主 要建设一套9F级（1×470MW）燃气热电联产机组和一台 100t/h的燃气应急 锅炉。 | 110000 | 55000 | 2023年 11月 | 2025年 10月 | 高埗镇 |  |
| 42 | 东莞市横沥镇乡村 振兴基础设施升级 改造工程（北环路 片区架空线下地） | 1 、安装： 户外开关箱四间隔95座， 电缆沿排管敷设 ， 电缆热熔中间头48 套， 电缆终端头273套， 中间头保护盒接地装置48套，配网光缆沿预埋管敷 设，配网光缆保护子管套接安装 ，光纤配线设备设备。2 、建筑： 六间隔户 外断路器柜- 两侧井口现浇基础95座，六间隔户外空气绝缘柜 -景观式围栏 95座，行车埋管。3 、拆除部分：铁塔拆除及基础 ，架空绝缘导线拆除。 | 17363 | 300 | 2023年 06月 | 2025年 11月 | 横沥镇 |  |
| 43 | 东莞控股新能源汽 车基础设施项目一 期（康亿创公司光 伏及充换电站项 目） | 投资建设公交及社会车辆充电站 、换电站、光伏电站。 | 12616 | 8400 | 2023年 07月 | 2025年 06月 | 市交投 集团 |  |

| 44 | 东莞市横沥镇乡村 振兴基础设施升级 改造工程（南环路 片区架空线下地） | （1）拆除工程：拆除电缆线路 ，拆除铁塔、水泥杆，拆除电缆分接箱 ，拆 除自动化成套断路器 、柱上普通开关 、高压隔离刀闸 ，拆除台架变压器及 其铁件，拆装电缆。 （2）新建工程：新建全绝缘断路器柜 ；新建电力电缆； 新建行车排管 、顶 管；新建排管行车直线井 ；新建花岭线南环段普通外壳户外断路器箱现浇 基础、普通外壳户外断路器箱景观围栏 、户外断路器箱。 （3）配网通信：新建通信光缆。 | 12544 | 1200 | 2023年 10月 | 2027年 04月 | 横沥镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 东莞市鸿福西路-银 龙路过江通道 110kV万宏甲乙线 N16-胜利电缆终端 场段迁改工程 | 新建电缆沟约830米，新建水平顶管过江通道约 420米，顶管井4座，修复现 状电缆通道约660米，敷设110kV交联电力电缆约14.206公里等。 | 11443 | 3500 | 2023年 10月 | 2025年 09月 | 万江街 道 |  |
|  | 计划投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 东莞宁洲厂址替代 电源项目 | 项目占地面积343.32亩，建设3套828MW等级的“ 一拖一”燃气－蒸汽联合循 环机组，年发电量约8334GWh ，供热（冷）量约1200.9万GJ。 | 592760 | 80000 | 2020年 01月 | 2024年 06月 | 虎门镇 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | “东莞市蓝天保卫战 ”天然气管网建设项 目 | 拟建设高压管网87公里， 中压管网200公里，高中调压站10座，总投资约16 亿元。 | 160000 | 8000 | 2018年 07月 | 2024年 12月 | 东莞新 奥燃气 有限公 司 |  |
| 48 | 宁洲气电项目天然 气供应管道工程 | 宁洲气电项目天然气供应管道工程是沙角电厂退役及替代电源建设工作的 配套项目 ，项目所建天然气管道将为沙角电厂替代电源 （宁洲电厂）供应 天然气，管线总长度约86公里，总投资约12.35亿元，一期工程60公里线路 计划于2023年底完工、24年6月完成调试运行 ，管道年输送天然气约22.3亿 标准立方米。 | 123544 | 20000 | 2020年 11月 | 2024年 06月 | 东莞新 奥燃气 有限公 司 |  |
| 49 | 东莞深燃天然气热 电有限公司高埗电 厂燃气热电联产改 扩建项目 | 东莞深燃天然气热电有限公司积极响应东莞市蓝天保卫战行动 ，为减少周 边分散锅炉的投入 ，增加机组的供热灵活性和可靠性 ，提高企业的市场竞 争力，实现提质增效 ，“ 十四五”期间，拟改扩建两套9F级燃气热电联产机 组（2×470MW） ，本期新建1台470MW的9F级燃气热电联产项目 ，总投资 约12亿元。 | 120000 | 34800 | 2022年 08月 | 2024年 07月 | 高埗镇 |  |
|  | 计划新开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 东莞220千伏茶山 输变电工程电缆通 道项目 | 本工程线路土建从位于松山湖镇的 500kV生态站出线后往西北走线 ，进入 茶山镇内 ，沿茶山镇河堤路 、盈福路、茶山体育馆南侧人行道 、坑口排渠 附近绿化带 、规划二路走线 ，最后接入220kV茶山站， 电缆通道总长约 12.75km。 | 37470 | 8000 | 2024年 01月 | 2026年 02月 | 茶山镇 |  |
| 51 | 东莞市天然气高压 管网工程桑茶快速 路、东延线项目 （环城东路-茶山镇 15号路） | 为保证茶山镇 、石龙镇用户用气 ，拟建设本项目。项目起点为桑茶快速与 环城东路交汇处 ，终点为东延线与茶山镇 15号路交叉处 ，全长9.5公里，设 计压力4.0兆帕，管径DN600。 | 17160 | 200 | 2024年 06月 | 2024年 12月 | 东莞新 奥燃气 有限公 司 |  |
| (五) | 水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 东莞市石马河流域 综合治理项目 | 涉及石马河干流全长73.5公里，境内大小干支流河涌 107条，流域面积601 平方公里 ，跨越凤岗、塘厦、清溪、 常平、樟木头、谢岗和桥头等7镇的 112个村（社区）。 治理内容包括水环境治理 、 防洪排涝、水资源保护 、景 观提升、智慧流域、雨污分流等。初步估算 ，各项措施工程投资和运营维 护费用合计约144.59亿元，建设期约3年，运营期5-7年。 | 1445900 | 30000 | 2019年 01月 | 2025年 04月 | 市城建 工程管 理局 |  |
| 53 | 望牛墩镇堤防达标 和碧道建设工程 | 本工程拟对全镇四个联围 48.65公里外江堤防进行全面加固 ，其中望联联围 19.52公里、新联联围10.6公里、下合联围12. 18公里和下漕联围6.35公里， 结合堤防达标工程一并建设有关碧道 。 | 143827 | 20000 | 2022年 07月 | 2025年 12月 | 望牛墩 镇 |  |
| 54 | 东莞市莲花山-芦花 坑水厂段原水管道 工程 | 本项目输水线路长度约 9.2km ，主要建筑物包括1段长约9.0km 、 内径3.2m 的盾构输水隧洞 ， 1段长约0.2km 、 内径3.0m的顶管及闸门井 、水力过渡井 、各类阀井等配套设施。 | 140987 | 23000 | 2022年 11月 | 2026年 06月 | 市水务 集团 |  |
| 55 | 东莞市交椅湾新河 工程 | 项目计划新开挖一条全长 5150米的河道 ，新建泵站2座、水闸4座，整治7条 支涌与新河连接的河段。 | 139560 | 5000 | 2022年 09月 | 2026年 11月 | 滨海湾 新区 |  |
| 56 | 东莞市江库联网原 水绕松木山水库段 原水管道工程 | 1段全长约6.5km 、管片外径6.0m 、二次衬砌内径4.6m的盾构输水隧洞 ，及 水力过渡井 、分水井、排气井、检修排水井 、 闸阀井等配套设施。 | 130299 | 23000 | 2022年 11月 | 2026年 06月 | 市水务 集团 |  |
| 57 | 东莞市道滘镇堤防 达标加固工程（三 期） | 根据场地现状和风貌 ，碧道设计城镇型 、 乡野型及自然生态型三种类型 ， 规划建设碧道总长约49公里，其中统筹兼顾达标堤围建设 32公里，总投资 估算约4.9亿元。 | 49000 | 12000 | 2022年 06月 | 2025年 12月 | 道滘镇 |  |
| 58 | 洪梅镇堤防达标加 固及碧道建设工程 （ 一期） | 堤防达标加固及碧道建设 ，其中堤防达标建设工程建设范围总长约 16.66km； 碧道建设工程建设范围总长约 19.6km ，建设内容包括堤防 、沿 线水闸及穿堤建筑物改造 、道路、碧道景观绿化工程等。 | 44078 | 2000 | 2021年 03月 | 2025年 03月 | 洪梅镇 |  |
| 59 | 东莞市运河综合整 治东引运河（企石 段）路堤结合整治 工程 | 东莞市运河综合整治东引运河（企石段）路堤结合整治工程 ， 区域位于东 引运河（企石段） 两岸，工程概算投资约 ：43625.01万元，全长28.45公里 （按市水务局初设批复文件精神 ，工程分远近期实施 ，近期实施长度约 23.93公里，远期实施长度约4.52公里）。 | 43625 | 7200 | 2022年 02月 | 2025年 10月 | 企石镇 |  |
| 60 | 洪梅镇堤防达标加 固工程（ 二期） | 项目位于洪梅镇河西片区 ，项目堤防建设长度20.71km ，包括：梅沙联围 19.69km 堤防、万金沙1.02km 堤防进行达标加固建设 ，建设标准防洪 （潮）标准为50年一遇，并沿线建设堤防配套设施 ，建设长度约7.22km。 | 25283 | 500 | 2022年 07月 | 2025年 03月 | 洪梅镇 |  |

| 61 | 洪梅镇堤防达标加 固工程（三期） | 项目位于洪梅镇木牛洲 -钱公洲、立沙洲仔 ，项目建设堤防长度 16.026km ， 包括：木牛洲-钱公洲海堤长度约9.958km ，立沙洲海堤长度约6.068km 堤防 进行达标加固建设 ，建设标准防洪(潮)标准为50年一遇。 | 20525 | 800 | 2022年 08月 | 2025年 03月 | 洪梅镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 东引运河虎门广济 涌河道综合整治工 程 | 东引运河虎门广济涌河道整治长 2. 1公里，起点为金济桥（桩号 GJ0+520.00） ，终点为小南桥（桩号GJ2+616.00)。 两岸堤线总长4.21公 里，堤顶按规范要求不少于 6.0米宽布置。本项目工程占地面积为218.88亩 （含河道水域面积）。 | 18159 | 3000 | 2022年 09月 | 2025年 09月 | 虎门镇 |  |
|  | 计划投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 防洪排涝及生态环 境品质提升工程 | 1 、西部连通渠及小海湖泵站建设 ，拟新建西部连通渠 ，提高五八围片区的 排涝能力。渠长约1157米，渠宽30米；新建小海湖泵站 ，规划规模 70m³/s；2 、石桥排渠及景观整治 ，保障江南大道以南及南部上洞村的排水 安全。3 、再生水工程 ，建设再生水管道长度约 5.8km ，为河道补水服务 ， 保障水系水质。 | 18500 | 3000 | 2022年 11月 | 2024年 07月 | 松山湖 |  |
|  | 计划新开工 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 东莞市万江水利提 升改造及水环境整 治工程（ 二期） | 项目主要对东江南支流 、汾溪河上游 、赤滘口支流、东莞水道、谷涌河 （左岸） 、汾溪河下游（两岸） 、厚街水道、大汾河（左岸） 、赤滘口河 、律涌水道（左岸）共10条河道进行水利基础设施提升并建设谷涌排涝站 工程，主要建设内容包括 ：修固堤坝提升防洪 ，增加安全预警系统及救生 设备，对岸线慢行系统进行改造 ，新建谷涌排涝站等。 | 69657 | 5500 | 2024年 01月 | 2026年 12月 | 万江街 道 |  |
| 65 | 2022-2024年大朗镇 内涝整治项目 | 对高菜、水口，极柏朗及杨酒等排水区进行内涝整治 ， 改扩建排水设施总 长度约 9.6 公果区外男粉满牌 ，本石隔牌区校湖是排区及水口片区四个片 区，按片区实施内涝整治。 | 60146 | 30000 | 2024年 06月 | 2025年 12月 | 大朗镇 |  |
| 66 | 广东省东莞市东坑 镇排灌站及内河防 洪排涝改造工程 | 升级后排灌站总排涝流量为 13.4m³/s ，设计抽灌流量3. 1m³/s；横东排渠长约 1.81公里， 口袋节点面积约5529㎡； 东坑内河约5.41公里，贯穿整个东坑 镇，寒溪河东西岸段合计2.3公里、东引运河南北岸段合计4公里。 | 41916 | 21000 | 2024年 06月 | 2027年 10月 | 东坑镇 |  |
| (六) | 城市建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 东莞市城市轨道交 通1号线一期工程 项目 | 1号线工程（望洪站-黄江中心站） 起始于望牛墩镇下漕村 ，途经洪梅镇、 道滘镇、万江区、南城区、东城区、大岭山镇、松山湖、大朗镇，止于黄 江镇龙见田村； 预计总用地量843.4亩； 线路总长57.5km,设车站25座，设车 辆段1处、停车场1处，设主变电所3座。 | 3293900 | 506000 | 2019年 02月 | 2025年 12月 | 市轨道 交通一 号线公 司 |  |
| 68 | 东莞市城市轨道交 通2号线三期工程 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程（以下简称2号线三期）起于一、二期 终点虎门火车站 ， 自虎门火车站引出 ，沿莞太路-连升路-规划绿带-滨海大 道敷设，在滨海湾新区中海路路口设终点交椅湾站 。 线路全长约17.13km， 其中高架线0.202km ，过渡段0.210km ，地下线16.718km ，共设9座地下车 站，系统配置按照全线考虑。 | 1486432 | 135000 | 2022年 08月 | 2027年 12月 | 市轨道 交通公 司 |  |
| 69 | 东莞市供水设施更 新改造项目 | 对长安、松山湖、大朗等镇街（园区） 约70km 给水管网进行连通及更新改 造；对虎门、桥头等镇街约2400km供水管网进行更新改造 ；对约25间水厂 的机械设备 、 电气设备、 自控系统等进行改造。 | 372634 | 90220 | 2022年 11月 | 2025年 12月 | 市水务 集团 |  |
| 70 | 鸿福西路-银龙路跨 江通道工程 | 鸿福西路-银龙路跨江通道工程位于东莞市西北部东莞水道特大桥与曲海大 桥之间，在东莞水道特大桥以东约 1.85km 处。该项目为连接万江和南城之 间的城市主干路隧道工程 ，项目全长1.87km ，其中隧道段全长1.54km ，隧 洞洞口均位于东莞水道河道管理范围线以外 。项目北起万江大道与银龙路 平交路口 ，沿银龙路布设 ，下穿东莞水道 ，南侧顺接鸿福西路 ，终点至港 口大道与鸿福西路平交路口 ，其中过东莞水道段采用沉管隧道形式 。过河 沉管段长210m ，沉管分为2节，单节长度105m。工程道路等级为城市主干 道，按双向6车道规模建设。 隧道主线设计时速为 50km/h ， 匝道设计时速 为30km/h ，机动车道宽度设计为3.5m ，道路净空设计为5.0m ，汽车荷载设 计为城-A级。该项目在车站南路和滨江体育公园处各设置一出口匝道 ，在 银龙南路设置一进口匝道。 | 212126 | 60000 | 2023年 11月 | 2026年 12月 | 市城建 工程管 理局 |  |
| 71 | 珠三角水资源配置 工程东莞配套芦花 坑水厂一期配水管 线工程 | 项目为珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线 ，包含东 线、西线以及南线3项工程，总长度约29.5公里，均埋地敷设 ，完工后原样 恢复路面。 | 162227 | 16085 | 2022年 09月 | 2026年 06月 | 市水务 集团 |  |
| 72 | 东莞水乡功能区中 心大道一期工程 | 中心大道西起东环路东侧 355m 处，经麻涌、望牛墩、道滘镇，终点止于 赤滘口河东 428m 处。路线全长约 5.92 公里，双向六车道 ，道路规划等级 为城市主干路 ，设计速度 60Km/h。工程内容包括道路 、桥梁、给排水、 电 力电信及照明 、交通、景观绿化等。 | 131404 | 5000 | 2021年 12月 | 2027年 12月 | 水乡管 委会 |  |
| 73 | 东莞国际商务区市 政配套设施项目 | 东莞国际商务区市政配套设施项目共 13条道路（包含综合管廊 、海绵城市 等市政基础设施）。 | 90922 | 5000 | 2021年 05月 | 2025年 05月 | 市城建 工程管 理局 |  |
| 74 | 东莞滨海湾新区保 障性租赁住房 | 项目占地面积约2万平方米 ，总建筑面积约10万平方米 ，主要建设住宅 、室 外绿化、道路广场等设施。 | 64465 | 20000 | 2023年 12月 | 2025年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 75 | 东莞滨海湾新区海 战馆路北延线市政 工程 | 项目建设规模长度约2700米，起点接现状海战馆路于威远立交桥 ，终点接 外环岛路。道路红线宽度50米，道路等级为城市主于路 ，标准断面为主线 双向六车道 ，设计时速主线60公里每小时。 | 57940 | 10000 | 2022年 01月 | 2026年 06月 | 滨海湾 新区 |  |
| 76 | 东莞滨海湾新区滨 海景观活力长廊东 宝公园至龙涌段 | 项目建设规模为总用地面积约 12.33公顷，岸线长度约1.8千米。建设内容主 要包括土石方工程 、水体工程、 园建工程、绿化工程、建筑及构筑物 、地 基处理、安装工程、配套服务设施 、海绵工程和水土保持工程等。 | 14159 | 6000 | 2023年 10月 | 2025年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 77 | 东莞市石龙镇城市 综合管廊（含东莞 110千伏西湖站线 变组改造及配套线 路工程）项目 | 新建双回110kV电缆土建通道约4.8km ，起自石龙站 ，止于黄洲站。土建通 道包括新建电缆沟 、排管、水平顶管等（含电缆支架 、工作井预埋的接地 体） ，满足电缆敷设要求。 穿东江北干流及主要路口采用水平顶管 ，长度 约0.56km ，其他段采用电缆沟 、排管，长度约4.24km。 | 13897 | 6000 | 2023年 12月 | 2025年 12月 | 石龙镇 |  |

| 78 | 水乡河西数字产业 区协辉路、联业路 工程 | 项目为新建市政道路工程 ，项目位于东莞市洪梅镇梅沙单元 ，包括梅沙西 一路和梅沙西二路2 条市政道路及 1 座跨河桥 ，新建道路总长 1.305km。 | 13435 | 3500 | 2022年 12月 | 2025年 12月 | 水乡管 委会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 东莞市水乡新城氹 涌路 | 项目为城市次干路 ，位于东莞西站洪梅单元 ，道路西起于望洪中心公路 ， 东终于沿河西路。道路全长851m ，双向四车道 ，红线宽度24m ，属新建道 路。其中跨越规划水系处新建 13+16+13m ，预应力混凝土空心板桥 1座。 | 12707 | 1500 | 2022年 12月 | 2025年 12月 | 水乡管 委会 |  |
| 80 | 东莞水乡功能区沿 河西路（南段） | 项目为新建市政道路工程 ，位于东莞市水乡功能区洪梅镇内 ，城市次干 道，设计车速30km/h ，标准段双向两车道 ，红线宽度约20m。北起现状泥 结碎石路 ，南至现状桥东路 ，线位大致呈南北走向 ，新建道路长度约 1689m。 沿线主要的交叉道路有 ：规划路1 、文明路、规划路2 、梅沙大道 、规划路3 、氹涌路、黎夏北路、黎夏路。 以及新建中桥1座、新建箱涵2座 。 | 10586 | 900 | 2022年 12月 | 2025年 12月 | 水乡管 委会 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 民航石龙导航台改 造工程 | 项目在民航石龙导航台站台原址进行改造 ，主要建设内容包括 ： 一是提高 DVOR 反射网平台高度 ，拟将反射网平台升高至 60 米、平台直径扩大为60 米； 二是建设导航技术业务用房 ，在DVOR 反射平台下建设导航技术业务 用房，主体为13 层的混凝土框架结构建筑 ，建筑面积 6562.0 平方米； 三是 配套建设设备工艺工程 、总图工程、 台站安防工程等。 | 7984 | 2000 | 2022年 12月 | 2025年 12月 | 市城建 工程管 理局 |  |
|  | 计划投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 珠三角水资源配置 工程东莞配套松山 湖水厂一期工程 | 珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程设计规模为 110万吨/ 天，采用预处理+ 常规处理+深度处理+膜处理+安全消毒全流程制水工艺， 供水范围包括松山湖园区 、大朗镇、大岭山镇、长安镇。 | 380085 | 5609 | 2022年 02月 | 2024年 03月 | 市水务 集团 |  |
| 83 | 铁路东莞站配套工 程桑茶快速路及东 延线 | （ 一 ）桑茶快速路工程。起于环城路东城银贵路口 ，终于茶山新石大路， 全长6.775公里。道路等级采用城市快速路标准 ，主线双向6车道，辅道双 向4车道，是市区与东莞火车站地区快速联系通道 。（ 二 ）东延线工程。途 经茶山、石排和生态园三镇（园区） ，起点位于茶山镇新石大路 ，接桑茶 快速路，终点接生态园东园大道 ，全长约5.497公里。道路红线宽35 ~ 67m ，主线双向6车道，辅道双向4车道。 | 344487 | 9049 | 2017年 12月 | 2024年 06月 | 市城建 工程管 理局 |  |
| 84 | 珠三角水资源配置 工程东莞配套芦花 坑水厂一期工程 | 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期工程设计规模为 50万吨 /天，采用预处理+ 常规处理+深度处理+膜处理+安全消毒全流程制水工艺， 供水范围包括虎门镇 、厚街镇、长安镇及滨海湾新区。 | 205389 | 20000 | 2022年 06月 | 2024年 09月 | 市水务 集团 |  |
| 85 | 环莞快速路三期龙 大高速至莞深高速 段工程 | 西接龙大高速 ，东至莞深高速 ， 自西向东途经大岭山 、大朗、松山湖3个镇 街（园区） ，路线全长约9.38公里。包括道路工程 、桥梁工程、给排水工 程、 电气工程、 照明工程、交通工程及绿化景观工程。全线共设互通式立 交4处，桥梁面积108780平方米。 | 205013 | 24700 | 2020年 02月 | 2024年 12月 | 市城建 工程管 理局 |  |
| 86 | 东莞市供水管网更 新改造一期工程 | 对莞城、南城、东城以及万江街道漏损较为严重的社区供水次干管后至入 户水表前的支管 ， 以及部分供水次干管进行改造 ，管径为DN32—DN800， 总长约964公里，并配套建设DMA分区计量、水质等相关监测设备以及阀 门井等附属设施。 | 111211 | 30000 | 2022年 11月 | 2024年 12月 | 市水务 集团 |  |
| 87 | 珠三角水资源配置 工程东莞配套松山 湖水厂一期配水管 线工程 | 项目为松山湖水厂的配套管线 ，设计规模为110万 m3/d ，总长度约 13619m ，管径DN1400 -DN3200。 | 70569 | 2168 | 2022年 06月 | 2024年 06月 | 市水务 集团 |  |
| 88 | 松山湖科学城至光 明科学城通道（东 莞段）首期工程 | 项目北起于环湖路 ，与环湖路平交 ，路线向东南（沿规划工业九路） 方向 行进，与美景路、嘉源路、荔乡西路平交后折向西南 ，下穿规划的环莞快 速三期及现状的莞佛高速后 ，终于规划中子源路 ，路线长度1.86km。 | 68095 | 4500 | 2020年 03月 | 2024年 06月 | 市交投 集团 |  |
| 89 | 东莞滨海湾新区福 海路南延线 | 项目总长度为1812.74 米，道路红线宽60米，双向8车道，设计速度为60公 里每小时 ，规划为城市主干路。工程包含两座平桥 、一条规划箱涵 、一条 临时排水沟和一段规划综合管廊 。 | 47466 | 2000 | 2021年 10月 | 2024年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 90 | 南城街道宏图路-元 美西路-胜和路改造 项目 | 宏图路、元美西路、胜和路道路全长约7. 1公里， 占地面积约545亩，主要 建设内容包括沥青路面罩面层修复 、加设排水雨水篦 、道路中央隔离带改 造、设置并完善非机动车道及人行道慢行系统 、进行港湾式公交站改造等 。本项目包含但不限于 ：道路工程、交通工程、给排水工程 、 电气工程以 及智慧工程等。 | 42444 | 8000 | 2023年 08月 | 2024年 10月 | 南城街 道 |  |
| 91 | 产业版块南区市政 工程 | 用地面积220.7亩，产业版块南区路网及环境升级工程主要包括新建道路 3 条，总长度约4.8km ，总投资约18500万元。科海路起于东平大道交科海路 往东方向延伸 ，终点至兆丰大道 ，含新建道路及升级改造路段 ，长度约 1520米，红线宽30米，为城市次干路 ，双向四车道 ，设计时速40Km/h。博 夏路（南段）起于小海河路堤 ，往北方向延伸 ，终点至沿江东路交博夏 路，含新建道路及升级改造路段 ，长度约970米，红线宽30米，C 、D桩号 段为城市支路 ，双向两车道 ，设计时速30Km/h ，E桩号段为城市次干路 ， 双向四车道 ，设计时速40Km/h。 沿江东路 ，含新建道路及升级改造路段 ， 长度约2310米，红线宽30米，双向两车道 ，设计时速30Km/h ，E桩号段为 城市次干路 ，双向四车道 ，设计时速40Km/h。 | 18500 | 3000 | 2022年 08月 | 2024年 06月 | 松山湖 |  |
| 92 | 茶山镇茶京路升级 改造工程 | 本项目工程名称为茶山镇茶京路升级改造工程 。本次工程设计范围有 ：茶 京路、达江路北段及富江路北段 ，设计路线总共全长3.035km。 现计划对该 道路进行升级改造 ， 改造内容主要包括道路工程 、交通工程、给水工程、 雨水工程、污水工程、 电力工程、通讯工程、 照明工程等。 | 16628 | 1000 | 2022年 09月 | 2024年 12月 | 茶山镇 |  |

| 93 | 产业服务版块市政 工程 | 产业服务版块路网及环境升级工程 ，主要包括新建道路5条，总长度约 3.7km ，总投资约16500万元。 江夏路设计里程A0+000 ～ A0+738.406 ，道路 等级为城市次干道 ，道路标准红线宽24米，设计行车速度为40km/h ，道路 长度约740米，南起竹园路 ，北至江南大道 ，途经小海路 ，双桥路等；松竹 路，道路等级为城市次干道 ，道路标准红线宽24米，设计行车速度为 40km/h ，道路长度约740米；双桥路设计里程B0+000 ～ B1+019.349 ，道路 等级为城市支路 ，道路标准红线宽15米，设计行车速度为30km/h ，道路长 度约1020米，含桥梁建设（长度约200米，为双层桥梁 ，一层为车行道 ，另 一层为人行景观道 ），西起松竹路 ，终点至江夏路； 小海路设计里程 C0+000 ～ C0+640.993 ，道路等级为城市次干道 ，道路标准红线宽30米，设 计行车速度为40km/h ，道路长度约600米，西起江夏路终点至东平大道； 竹园路设计里程D0+000 ～ D1+894.03 ，K0+000.00~K0+850.00 段为城市次干 路，道路标准红线宽24米，K0+850.00~K1+871.982 段为城市支路 ，道路标 准红线宽15米，全线设计行车速度为30km/h ，道路长度约1880米，西起松 竹路，经过江夏路等 ，终点与博夏路相交。 | 16500 | 4000 | 2022年 08月 | 2024年 06月 | 松山湖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 石碣镇南部路网改 造工程 | 改造红线范围总面积约 38.06万㎡ ，主要道路总长约19.77km；建设内容包 括道路、交通、雨污分流、架空低压电线杆及通信线杆落地 、 照明、环境 整治等分部分项工程。 | 16442 | 9038 | 2023年 06月 | 2024年 12月 | 石碣镇 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 生态园片区市政配 套道路包 | 生态园片区市政配套道路包里包含两个市政道路项目 ：东坑片区29号路 （生态园）和横沥片区次支路网完善工程（生态园）。 东坑片区29号路 （生态园）是支路，双向两车道 ，长约798m。横沥片区次支路网完善工程 共建设六条道路。 总长度约5km。 | 15858 | 2000 | 2022年 11月 | 2024年 07月 | 松山湖 |  |
| 96 | 石碣镇中心城区路 网升级工程 | 本项目镇政府周边片区面积约 54万㎡ ，共计46条道路，总长度13.34km ，主 要实施内容包括 ：道路、交通、雨污分流、220V低压电线落地 、通信迁改 、 照明、景观改造等分部分项工程。 | 14727 | 2382 | 2023年 03月 | 2024年 03月 | 石碣镇 |  |
| 97 | 东莞滨海湾新区苗 涌东侧规划次干路 市政工程 | 项目主要建设新建市政道路 2条：苗涌东侧规划道路 、前湾路，工程内容包 括：道路工程、交通工程、管线综合工程（给水、雨水、污水、通信、 电 力） 、海绵城市工程 、 照明工程、景观工程等。 | 13668 | 6000 | 2023年 06月 | 2024年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 98 | 生态园中心片区路 网完善工程 | 本项目共建设四条道路 ，其中：55号路：长约642米，宽30米，城市次干 路，双向4车道，设计时速40km/h。56号路（北段） ，长约414米，宽 24米； 12号路（西段） ，长约1233米，宽24米；54号路长约444米，宽 24米；56号路（北段） 、54号路、 12号路（西段）均为城市支路 ，双向4车 道，设计时速40km/h。 | 11890 | 5000 | 2022年 11月 | 2024年 06月 | 松山湖 |  |
| 99 | 东莞滨海湾新区沙 涌西侧规划次干路 市政工程 | 新建路线全长约1千米，道路等级为城市次干路 ，标准断面为双向6车道， 设计速度30公里每小时 ，规划红线宽40米。 | 11328 | 4000 | 2023年 02月 | 2024年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 100 | 水乡大道慢行系统 完善工程 | 水乡大道慢行系统完善工程路线总长约 1.705km。其中： 1 、厚街水道1#坡道线路总长145m(桥长99.5m, 总宽3.0m ，最大跨度22m,桥 头路基顺接段长45.5m) 2 、厚街水道3#坡道线路总长130m(桥长103.657m, 总宽3.0m ，最大跨度20m, 桥头路基顺接段长26.343m) 3 、东莞水道3#坡道线路总长214.869m(桥长141m, 总宽3.0m ，最大跨度23m, 桥头路基顺接段长73.819m) 4 、东莞水道4#坡道线路总长140m(桥长101m, 总宽3.0m ，最大跨度23m,桥 头路基顺接段长39m) 5 、东莞水道5#坡道线路总长140m(桥长96m, 总宽3.0m ，最大跨度25m,桥头 路基顺接段长44m) 6 、北海河人行桥线路总长 345m(桥长217.4m, 总宽5.5m ，最大跨度30m, 两侧 路基顺接段总长127.6m) 7 、北海河坡道线路总长 140.537m(桥长45m, 总宽3.0m ，最大跨度20m,桥头 路基顺接段长95.537m); 8 、东莞水道2#坡道线路总长230m(桥长197m, 总宽3.0m ，最大跨度23m,桥 头路基顺接段长33m)； 9 、东莞水道1#坡道线路总长220m(桥长194m, 总宽3.0m ，最大跨度23m,桥 头路基顺接段长26m)； 10 、淡水河大桥 、洪屋涡水道大桥机非隔离栏杆 3300m, 改造安全岛8处，翻 新梯道2处。 | 6074 | 500 | 2022年 06月 | 2024年 08月 | 水乡管 委会 |  |
| 101 | 东莞市洪梅镇中心 区停车楼建设项目 | 项目总用地面积约5.78亩，总建筑面积约10194.42平方米，建设车位约286 个，配置城管服务驿站 、商铺、公厕、母婴室、充电桩、 自行车停车区等 配套设施。 | 5000 | 500 | 2023年 02月 | 2024年 12月 | 洪梅镇 |  |
|  | 计划新开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 东莞市环城路升级 改造工程 | 东莞市环城路由环城东路 、环城南路、环城西路和环城北路组成 ，位于东 城、石碣、万江、南城、高埗、寮步、 中堂等七个镇街。 主线全长约为 47.23km ，辅道全长约为27.14km。 拟采用城市快速路设计标准 ，主道双向 八车道，设计速度80km/h；辅道双向四车道 ，设计速度40km/h。建设内容 为：全线路基路面的整体修复 ，环城西路（莞太立交至西平立交段 ）新建 高架复合通道 ，环城南路、环城东路（同沙立交至温园立交段 ）提升扩 容，拥堵节点近期治理 ，排水系统完善 ，桥梁加固 ， 以及慢行系统 、绿化 景观、 照明亮化、交通安全设施提升等。项目总投资约43.6亿元（不含征 地拆迁费用） ，其中建筑安装工程费用约为 36.4亿元。 | 436294 | 50000 | 2024年 06月 | 2029年 06月 | 市公路 事务中 心 |  |

| 103 | 东莞滨海湾新区东 湾大道（沙角段） 市政工程 | 项目道路全长约4.359千米，为城市主干路 ，双向8车道，设计车速60千米 每小时，道路红线宽度60-72米，主要建设内容包括道路工程 、桥涵工程、 市政下穿隧道工程 、交安工程、道路机电工程等。 | 117843 | 10000 | 2024年 06月 | 2027年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 东莞滨海湾新区东 湾大桥工程 | 项目全长约1172米，包括东湾大桥特大桥一座 ，道路等级为城市主干路， 道路红线宽60米，主线采用双向8车道，设计速度为60公里每小时 ，辅道采 用单向2车道，设计速度为40公里每小时。建设内容包括桥涵工程 、道路工 程、综合管廊及电力隧道工程 、市政配套管线工程（雨水、污水、通信、 电力等） 以及附属工程（景观、 照明、交通安全设施等）。 | 93944 | 1500 | 2024年 10月 | 2026年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 105 | 东莞滨海湾新区生 态海堤（苗涌至滨 海湾大桥段） 项目 | 项目新建海堤长度约2526米， 占地面积约22.5万平方米 ，游览及其他综合 服务公用建筑面积约7000平方米。海堤防洪设计标准采用 100年一遇，海堤 级别为I级。 主要建设内容包括生态海堤 、生态湿地、游览设施、停车及其 他综合服务配套设施建设等。 | 53779 | 1000 | 2024年 09月 | 2026年 11月 | 滨海湾 新区 |  |
| 106 | 东莞滨海湾新区大 学科技园南区启动 区配套道路市政工 程 | 项目总长约3.67千米，建设5条市政道路 ，分别为横二路 、横五路、纵一路 、纵二路、纵五路，均为城市次干道 ，双向四车道。 | 36517 | 5000 | 2024年 08月 | 2026年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 107 | 鸿福路轴线综合整 治首期工程（南城 段） | 项目西起运河东三路（含鸿福大桥） ，东至东莞大道 ，全长约3.37公里。 本项目包括市政道路及智慧交通工程和慢行系统及建筑前区综合整治工程 两类。 主要工程内容包括 ：道路工程（仅含车行道） 、交通设施工程 、信 号控制及路灯工程 、给排水工程 、 电力通信工程 、燃气工程、交通疏解工 程、拆改工程、慢行系统工程 、建筑前区设施工程 、生态工程、环境水电 工程等。 | 27053 | 17220 | 2024年 05月 | 2025年 12月 | 南城街 道 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 东莞滨海湾新区福 海路-滨海湾大道立 交 | 项目路线总长共计约 1005米，其中桥梁总长为610米，立交匝道设计速度为 40公里每小时 ，设人行天桥1座。 | 22655 | 5000 | 2024年 06月 | 2026年 09月 | 滨海湾 新区 |  |
| 109 | 水乡河西数字产业 区环业路、联新路 、协进路工程 | 项目包含三条市政道路 ：梅沙西路三路为城市支路 ，实施长度为1.233km； 梅沙西四路为城市支路 ，实施长度为0.173km；梅沙西五路为城市次干路， 实施长度为0.495km。 | 18090 | 500 | 2024年 10月 | 2026年 10月 | 水乡管 委会 |  |
| 110 | 月湖路延长线工程 | 线路全长约1.45km ，项目设计时速为40km/h ，道路等级为二级公路兼城市 主干道，为双向四车道 ，设计红线宽25m；设计内容包含道路工程 、交通 工程、涵洞工程、给排水工程 、 电气工程及景观绿化工程。 | 15898 | 800 | 2024年 08月 | 2026年 02月 | 市城建 工程管 理局 |  |
| 111 | 万江新村工业园路 网完善工程 | 项目位于万江街道新村社区 ，共建设7条市政道路 ，包括： 民营路、新村南 二路延长段 、新村南一路 、振亮地块周边道路 、新村大道延长段 、新村西 三路和新村西四路 ，其中6条为新建道路 ， 1条为旧路升级改造 ，道路路线 总长度2958m。 四车道道路等级为次干路 ，两车道道路等级为支路 ，次干 路设计车速为40km/h ，支路设计车速为30km/h。 | 14048 | 4000 | 2024年 06月 | 2026年 06月 | 万江街 道 |  |
| 112 | 黄旗南慢行系统提 升工程 | 黄旗南慢行系统提升工程项目包括新建 3座人行天桥 、体育公园周边道路慢 行系统提升 ，鸿福东路电力过路管廊 ，其中东城体育公园周边道慢行系统 改造长约2300米， 1号天桥长约240米，2号天桥长约81米，5号天桥长约310 米，鸿福东路电力过路管廊长约 120米。 | 13900 | 6000 | 2024年 06月 | 2025年 09月 | 东城街 道 |  |
| 113 | 东莞滨海湾新区天 培路（西段）提升 改造工程 | 项目道路全长约1.25千米，道路等级为城市次干路 ，标准断面宽28米，双 向四车道 ，设计车速40公里每小时。 | 10000 | 3000 | 2024年 09月 | 2025年 10月 | 滨海湾 新区 |  |
| (七) | 环保工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 东莞市凤岗竹塘污 水处理厂三期工程 | 凤岗竹塘污水处理厂三期工程位于凤岗镇竹塘村 ，设备规模为5万吨/天， 土建为7万吨/天，执行《淡水河、石马河流域水污染物排放标准 》 (DB44/2050 -2017)第二时段限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准 》一 级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值 》（DB44/26-2001） 第二 时段的一级标准中的较严值 ，用地面积15580.8平方米，建筑面积4655.3平 方米。 | 30834 | 9504 | 2023年 09月 | 2025年 06月 | 市水务 集团 |  |
| 115 | 望牛墩镇普通住宅 地块及公共建筑源 头雨污分流工程 | 对全镇59个排水地块雨污分流改造工程 ，新建污水系统 ，现状合流管渠作 为雨水管 ，达到雨污分流的目标。新建污水管道总长 152.268km ，管径 DN200~DN400 ，主要建设内容包括管网工程及其配套附属工程 。工程总投 资为30337.98万元。 | 30338 | 4000 | 2022年 05月 | 2025年 10月 | 望牛墩 镇 |  |
|  | 计划投产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 东莞市黄江梅塘南 部污水处理厂一期 工程 | 黄江梅塘南部污水处理厂工程位于黄江镇梅塘社区星光村 ，建设用地面积 约29200.87平方米。 污水处理设计规模5万吨/天，采用“旋流沉砂池+多级 AO工艺+矩形周进周出二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池+过滤设施”的流程 工艺。项目估算总投资约53481.6万元。概算总投资约52817. 11万元。 | 53482 | 26000 | 2023年 04月 | 2024年 12月 | 市水务 集团 |  |
| 117 | 东莞市横沥东坑合 建污水处理厂二期 及配套管网工程 | 本工程建设规模为 15万吨/天，项目估算总投资为53055.55万元，其中土建 投资28997.74万元，设备及技术投资24057.81万元。 | 53056 | 12860 | 2022年 10月 | 2024年 08月 | 市水务 集团 |  |
| 118 | 东莞市清溪厦坭污 水处理厂二期工程 | 本工程建设规模为5万吨/天，采用全地埋建设模式 ，项目总投资为53657.39 万元，其中土建投资为33876.86万元，设备及技术投资为 14026.23万元。 | 52091 | 11695 | 2022年 11月 | 2024年 11月 | 市水务 集团 |  |
| 119 | 东莞市虎门宁洲污 水处理厂三期工程 | 本工程建设规模为 10万吨/天，项目估算总投资为35838.90万元，土建投资 为19957.54万元，设备技术投资为15881.36万元。 | 35839 | 2973 | 2022年 07月 | 2024年 05月 | 市水务 集团 |  |
| 120 | 东莞市大岭山连马 污水处理厂二期工 程 | 本工程建设规模为7.5万吨/天，土建规模为10万吨/天，项目估算总投资为 32940.79万元，其中土建投资为17456.21万元，设备及技术投资为 15484.57 万元。 | 32941 | 8557 | 2022年 11月 | 2024年 05月 | 市水务 集团 |  |
| 121 | 东莞市常平西部污 水处理厂二期工程 | 东莞市常平西部污水处理厂二期工程 ，建设地点为东莞市常平镇岗梓村 ， 建设规模为7万吨/天， 出水水质执行《城镇水质污水处理厂污染物排放标 准》 一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值 》（DB44/26- 2001） 第二时段的一级标准的较严值 ， 占地面积为36538平方米，建筑面积 为4270平方米，主要内容包括;高效沉淀池 、粗格栅及进水泵房等。 | 25048 | 4523 | 2022年 10月 | 2024年 09月 | 市水务 集团 |  |

| 122 | 东莞市高埗镇污水 处理厂二期工程 | 东莞市高埗镇污水处理厂二期工程 ，建设地点为东莞市高埗镇低涌村三塘 路边，本工程建设规模为5万吨/天，执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918 -2002） 一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值 》（DB44/26-2001） 第二时段的一级标准的较严值 ，用地面积为97100㎡， 建筑面积为4324.5㎡ ，主要内容包括加药间 、综合楼等。 | 18887 | 3204 | 2022年 07月 | 2024年 03月 | 市水务 集团 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 东莞市沙田福禄沙 污水处理厂二期工 程 | 本工程建设规模为4万吨/天，《城镇污水处理厂污染物排放标准 》 （GB18918 -2002） 一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值 》 （DB44/26-2001） 第二时段的一级标准的较严值（TN≤10） ，用地面积 29200平方米，建筑面积5278.6平方米，主要内容包括;综合办公室及宿舍楼 等。 | 16195 | 8803 | 2023年 02月 | 2024年 07月 | 市水务 集团 |  |
|  | 计划新开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 东莞市污泥集中处 理处置项目 | 东莞市污泥集中处理处置项目选址位于沙田镇立沙岛精细化工园区沙望路 南侧，用地面积约8.8631公顷，建设规模为污泥处理能力 2700吨/日（按含 水率60%计） ，可研总投资估算为218804.26万元（最终以立项批复为准 ） 。项目接纳全市域范围内所有污水处理厂脱水减量化污泥 （含水率不高于 60%） ，采用“鼓泡流化床焚烧+余热回收及利用+烟气处理”的工艺，配套 废水处理、除臭、余热发电、光伏发电等工程 ，最终使污泥“减量化、稳定 化、无害化、资源化”处理、处置。 | 218804 | 45000 | 2024年 03月 | 2026年 03月 | 市水务 集团 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 东莞市塘厦镇大坪 污水处理厂一期工 程 | 工程建设规模为27600m³/d,包括废水预处理 、二级生物处理 、深度处理、 污泥处理等核心处理设施及相关配套附属设施 。 出水水质达到《地表水环 境质量标准》（GB3838 -2002） 的地表 IV 类水标准（TN≤15mg/L） ， 占地 面积为64300平方米，建筑面积为44770平方米。 | 72662 | 20000 | 2024年 03月 | 2025年 09月 | 市水务 集团 |  |
| 126 | 东莞市石碣镇2023- 2025年批次雨污分 流工程 | 确保我镇水污染综合治理达标的目标可以顺利完成 ，我办计划分三年实施 东莞市石碣镇2023-2025年批次雨污分流工程 ，对具备条件的地块实施源头 雨污分流 ，不具备条件的及近期有计划开展旧改的地块采用总口截污方式 完成剩余排水单元地块的源头雨污分流 ， 以及全镇的暗渠 、入河排污口 、 排污总口改造等工作。 | 42985 | 9800 | 2024年 06月 | 2027年 06月 | 石碣镇 |  |
| 127 | 东莞市茶山镇污水 处理厂改扩建项目 | 本项目扩容规模为 4.5 万 m3/d ，采用地上式建设形式 ，主体工艺为“ 五段式 Bardenpho+MBR 工艺” ，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918 -2002） 一级 A 标准， 同时满足广东省地方标准《水污染 物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段的一级标准中的较严值 ， 出厂污 泥含水率＜60% ，用地面积37000平方米，建筑面积4129.45平方米。 | 17669 | 2426 | 2024年 05月 | 2025年 12月 | 市水务 集团 |  |
| 128 | 厚街镇2023年源头 雨污分流工程 | 项目将对镇内46个地块和20个公共建筑雨污分流改造 ， 以及既有项目查漏 补缺。包括：新建雨污分流管网 ，接驳居民化粪池 、厨房、卫生间、污水 立管等污水排放口 ，并对工程范围内的建筑排水立管进行改造 ； 既有项目 查漏补缺； 一体化设施退出的污水整治。新建管道长度约 94.02km ，其中 截污次支管 4.39km ，地块及公共建筑雨污分流管 76.03km ， 既有项目查漏 补缺 13.60km。 | 17245 | 1000 | 2024年 06月 | 2025年 12月 | 厚街镇 |  |
| 二 | 产业工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| ( 一) | 新一代信息技术工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 续建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 东莞OPPO智能制 造中心 | 项目占地1394亩，规划建筑面积约120万平方米 ，将建设移动终端设备及周 边产品的研发设计与生产制造 、产品技术研发中心 、5G产业研发中心 、AI 人工智能实验室 、智能制造研发中心以及人才房等 。项目建成达产后 ，预 计年产值280亿元。 | 600000 | 120000 | 2019年 10月 | 2025年 10月 | 滨海湾 新区 |  |
| 130 | 广东光大第三代半 导体科研制造中心 2区 | 占地面积125309平方米，建筑面积375927平方米； 主要内容为MiniLED COB显示模组生产线厂房 、研究院、 中试中心、办公楼和宿舍生活配套设 施；预计年产P0.7- 1.5 COB显示模组约45万㎡/年。 | 560000 | 55000 | 2022年 06月 | 2026年 11月 | 松山湖 |  |
| 131 | 欧菲光电影像产业 项目 | 项目占地约255.6亩，总建筑面积约81万平方米 ，定位为研发总部及高端生 产配套，将建设高像素摄像头模组智能化生产线 、摄像头与AI视觉研发集 群、光电子产业供应链金融平台 、5G产业功能区 、生物识别产业区等。项 目建成达产后 ，预计年产值108亿元。 | 540000 | 25000 | 2019年 10月 | 2026年 09月 | 滨海湾 新区 |  |
| 132 | 瑞勤科技消费类电 子智能终端制造项 目 | 总投资约50亿，其中固定资产投资38亿， 占地约180977. 19平米，建筑面积 约45.5万平米，6栋厂房， 10栋宿舍及地下室 ，主要从事智能穿戴 、消费类 电子产品等终端产品的研产销 ，预计新增产能 ：智能移动设备8400万台 /年，智能穿戴设备1800万台/年。年产产值超200亿元。 | 500000 | 20000 | 2020年 11月 | 2025年 01月 | 塘厦镇 |  |
| 133 | 东莞vivo研发中心 | 项目占地面积约179亩，建筑面积约65万平方米 ，主要用于vivo手机及相关 产品研发办公使用。 | 500000 | 100000 | 2021年 05月 | 2025年 12月 | 长安镇 |  |
| 134 | 东莞vivo智慧终端 总部 | 项目占地面积约423亩，总建筑面积约100万平方米 ， 以物联网、人工智能 、智能家居、智能硬件、智能终端及配件产品的软硬件开发 、生产、销售 、技术服务和移动互联网业务的开发与销售 、技术进出口为核心 ，主要建 设智慧终端研发中心 、智能设备制造中心 、生活配套等 ， 同时项目配套居 住用地用于建设人才房满足人才居住需求 。项目建成达产后 ，预计年产值 80多亿元。 | 492400 | 32000 | 2021年 12月 | 2027年 10月 | 滨海湾 新区 |  |
| 135 | 东莞市天域半导体 科技有限公司总部 及生产制造中心建 设项目 | 项目规划总用地面积63200平方米，建筑面积189600平方米。 主要用于建设 生产厂房、研发大楼、办公大楼、仓库、食堂、宿舍及配套设施。 | 467000 | 100000 | 2023年 03月 | 2025年 10月 | 松山湖 |  |
| 136 | 顺络新型电子元件 及精密陶瓷项目 | 项目计划用地119355. 18平方米，计容面积358065.54平方米，预计投资45亿 元，主要从事新型电子元器件 、新型变压器及无线充电模组 、精密陶瓷的 研发、生产及销售。采用先进工艺和国内外自动化生产线 ，实现年生产无 线充电模组2亿件，新型变压器3亿件，贴片电感87.5亿只、精密陶瓷部品 800万件。 | 450000 | 40000 | 2019年 12月 | 2025年 06月 | 塘厦镇 |  |
| 137 | 广东光大第三代半 导体科研制造中心 1区 | 占地面积135203平方米，建筑面积283928平方米； 主要内容为精密半导体 设备制造、氮化镓衬底生产线 、氮化镓器件生产线 、蓝绿Mini/MicroLED 外延芯片生产线和配套特气厂务设施 ；建成后预计生产2-4英寸氮化镓衬底 、2-6英寸GaN on GaN/Si器件、4英寸蓝绿MiniLED外延芯片。 | 440000 | 40000 | 2022年 11月 | 2026年 11月 | 松山湖 |  |

| 138 | 高伟增资扩产项目 | 项目占地面积10150平方米、建筑面积40600平方米的制造产房 ，购置新设 备，主要设备有多功能高速贴片机等特制自动化设备 。从事设计 ，开发及 制造高端相机整套模组。产线全部投入使用后年产值约达 250亿元。 | 300000 | 48000 | 2021年 08月 | 2026年 12月 | 寮步镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 东勤通讯高端移动 终端智能制造总部 项目 | 项目总用地面积约264.25亩，总建筑面积约50万平方米 ，分两期建设 ，主 要从事服务器 、智能终端产品的开发制造。项目建成投产后 ，预计年产值 82.2亿元。 | 300000 | 2000 | 2020年 08月 | 2025年 12月 | 东坑镇 |  |
| 140 | 歌尔股份华南智能 制造项目 | 占地面积221亩，总建筑面积348248.59平方米，生产智能穿戴设备 、无人 机和机器人 、智能声学产品 ，投产后年产值约40亿。 | 269500 | 10000 | 2019年 12月 | 2026年 12月 | 松山湖 |  |
| 141 | 金龙机电电子元器 件生产建设项目 | 项目用地81.55亩，建设面积约22万平米，主要从事微型马达 、硅塑胶结构 件、触控显示模组及高精密自动化设备的研发 、制造和销售。 | 240000 | 10000 | 2023年 12月 | 2026年 06月 | 塘厦镇 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 茶山莞民投网络通 信设备及新型电子 元器件研发生产项 目 | 项目由东莞民营投资集团有限公司投资建设 ，位于茶山镇超朗村 ，项目用 地面积约218亩，建筑面积51.33万平方米 ，主要从事单模/多模数据卡和 MIFI(便携式宽带无线装置 ，集调制解调器 、路由器、接入点三者功能于一 身） ， 以及带移动电源 、WAN口、多卡多待扩展的MIFI产品， 以及新型电 子元器件等产品研发 、生产制造 ，配套云计算服务。 预计建成达产后 ，年 销售收入超过26亿元。 | 227900 | 10000 | 2019年 12月 | 2025年 12月 | 茶山镇 |  |
| 143 | 生益电子股份有限 公司东城厂（四 期）5G应用领域高 速高密印制电路板 扩建升级项目 | 本项目总投资20.7亿元，总建筑面积约25万平方米 ， 占地面积约4.4万平方 米。 拟在厂内预留用地新建第四期厂房及配套 、污水站、化工仓、宿舍楼 、车库等，购买激光钻机等先进生产线并整合智能化系统 ，用于生产5G应 用领域高速高密高端印制电路板 。项目投产后 ，预计月产3.72万平方米。 | 207215 | 25000 | 2020年 09月 | 2025年 09月 | 东城街 道 |  |
| 144 | 坚朗智能家居及智 慧安防产品制造项 目 | 项目用地面积184亩，计划总投资20亿元，主要从事智能家居及智慧安防产 品的研发和产销 ，建成达产后年产值约 100亿元。 | 200000 | 16000 | 2022年 12月 | 2025年 06月 | 塘厦镇 |  |
| 145 | 桑园社区第三工业 区城市更新项目南 区 | 项目建设用地约87.6亩，建筑面积约31. 10万平方米。 拟新建工业大厦及研 发办公，预计带动就业岗位6000个以上。 主要从事数字经济和高端智能智 造，项目建成后预计年产值可达 7.2亿元。 | 185000 | 34800 | 2023年 06月 | 2026年 09月 | 东城街 道 |  |
| 146 | 安世中国先进封测 平台及工艺升级项 目 | 在已建成厂房内新增产线 ，项目占地面积9000平方米，建筑面积14000平方 米，主要从事生产半导体分立器件及半导体功率器件 ，年产量78亿粒。 | 180800 | 11000 | 2020年 12月 | 2026年 12月 | 黄江镇 |  |
| 147 | 凤岗康佳智能彩电 项目 | 项目总用地面积109481.9平方米，总建筑面积421341平方米，主要从事智 能彩电等电子产品的研发 、生产、销售，年产智能电视机等400万台。项目 建成投产后 ，预计年产值为20亿元。 | 170000 | 11000 | 2020年 10月 | 2025年 10月 | 凤岗镇 |  |
| 148 | 东莞水乡河西数字 产业区三期项目 | 项目总用地面积171.3亩，总建筑面积约46万平方米。项目将按照工业上楼 的理念，建设高标准 、智慧化数字产业园区 ，聚焦发展数字经济相关产 业，打造全市优质低成本产业空间 ， 同步实现河西片区权益人集中回迁安 置。项目建成后可容纳过百家数字经济 、先进制造企业入驻 ， 引领数字科 技产业发展 ，提速东莞水乡河西数字产业区建设 。 | 154127 | 28000 | 2023年 03月 | 2026年 05月 | 洪梅镇 |  |
| 149 | 东莞立腾创新电子 有限公司激光雷达 制造项目 | 项目占地面积4500平方米，建筑面积48361平方米，对现有厂房进行装修， 购置生产设备用于制造智能车载设备 、工业自动控制系统装置 、光电子器 件等。年产值约100亿元。 | 150000 | 3000 | 2022年 04月 | 2027年 04月 | 寮步镇 |  |
| 150 | 光达制造 · 厚街智慧 谷 | 项目占地面积113898平方米、建筑面积398643平方米，拟建设为产业生产 用房，产业定位为新一代信息技术等。 | 140000 | 15000 | 2023年 12月 | 2027年 12月 | 厚街镇 |  |
| 151 | 东城利扬芯片集成 电路测试项目 | 项目总投资13. 15亿元， 占地面积为16173.72平方米，总建筑面积52800平方 米，计容建筑面积48000平方米，不计容面积4800平方米； 主要内容及产品 名称为集成电路晶圆测试与芯片成品测试 ，生产设备选型主要采购国际知 名厂商的主流机型 ；预计项目达产产值64571.98万元。 | 131520 | 44800 | 2022年 08月 | 2025年 07月 | 东城街 道 |  |
| 152 | 广深港澳科技创新 走廊小河片区新兴 产业研发制造项目 | 建筑面积约258435平方米， 占地面积68230平方米。 拟建厂房、办公楼、研 发中心等 ，项目从事5G 、新一代通信 、新材料等新兴产业 ，预计年产值15 亿元。 | 115040 | 5256 | 2022年 03月 | 2025年 10月 | 道滘镇 |  |
| 153 | 小天才智能科技中 心一期 | 项目总用地面积287亩，总建筑面积约36.65万平方米。 主要从事儿童智能 穿戴产品及周边产品的研发设计与生产制造 ，主要产品为小天才电话手表 。项目建成达产后 ，预计年产值50多亿元。 | 114800 | 20000 | 2020年 12月 | 2025年 12月 | 滨海湾 新区 |  |
| 154 | 广东佰仕通数字能 源有限公司产业项 目 | 项目从事产业内容 ：研发、生产、销售储能产品 、 电池PACK 、影音产品 、充电器、镍氢可充电电池等。 项目（内资）投资总额：拾亿捌仟万元人 民币（小写：¥1,080,000,000.00 元） ，其中固定资产投资（包括建筑物 、构 筑物及其附属设施 、设备投资和土地价款等 ）拾亿捌仟万元人民币（小 写：¥1,080,000,000.00 元）。 | 108000 | 15000 | 2023年 10月 | 2025年 05月 | 大岭山 镇 |  |
| 155 | 太阳诱电MLCC陶 瓷电容扩产项目 | 项目计划总投资10.58亿元，用地面积24967. 17平方米，主要进行生产车间 改造，通过购置先进设备 ，对原有生产线进行技术改造 ，对自动化生产工 序进行升级优化 ，进一步完善环境设备 、消防设备和基础设施等。 | 105784 | 14000 | 2022年 06月 | 2025年 06月 | 石碣镇 |  |
| 156 | 东莞市东宇阳电子 科技发展有限公司 工业类超微型超高 容片式多层陶瓷电 容器生产项目 | 项目总用地面积22938.05平方米，总建筑面积68814. 15平方米，主要用于研 发、生产制造工业级高端片式多层陶瓷电容器 ，主要设备有磨砂机 、均质 机、流延机、 印刷机、叠层机等 ，预计导入4条先进MLCC制造生产线。项 目建成投产后 ，预计年产值为6. 17亿元。 | 100000 | 20000 | 2022年 10月 | 2025年 12月 | 凤岗镇 |  |
| 157 | 东莞市寮步镇横坑 万荣工业区“工改工 ”项目 | 项目用地面积约71241㎡ ，预计未来总建筑面积约 320000㎡ ，年产值15亿， 将建设成为集制造生产 、科研中试、商务办公、人才公寓配套一体化的综 合性高端产业园区 ， 园区内企业将囊括企业总部 ，高端智能制造 ，信息企 业等内容。 | 100000 | 15000 | 2022年 04月 | 2025年 09月 | 寮步镇 |  |

| 158 | 石排金誉半导体项 目 | 项目由东莞市金誉半导体有限公司投资建设 ，总投资7.2亿元，用地面积 56.7亩，建筑面积14万平方米。项目主要从事半导体集成电路研发 、设计 及生产。项目达效后 ，预期年产值6.8亿元， 目前一期已投产 ，二期正在建 设配套宿舍中。 | 100000 | 8900 | 2019年 12月 | 2025年 09月 | 石排镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 中堂潢涌智能制造 项目 | 项目主要从事智能装备制造 、新一代信息技术等产品研发 、生产制造。建 筑总面积：280325.82平方米， 占地面积：63731.72平方米（95.6亩）。 | 88000 | 20700 | 2022年 01月 | 2025年 06月 | 中堂镇 |  |
| 160 | 东莞市光达半导体 科技有限公司半导 体材料生产项目 | 项目占地面积为58381.33平方米，建筑面积为225143. 18平方米，建筑物有 工业厂房、 员工宿舍、食堂等。 主要产品为：半导体材料 ，预计年产量约 30万件。 | 87000 | 12000 | 2021年 07月 | 2025年 12月 | 大朗镇 |  |
| 161 | 桑园社区第三工业 区城市更新项目北 区 | 项目总用地面积为2.4万平方米 ，总计容建筑面积约 13.36万平方米。 拟新建 工业大厦及研发办公 ，推动物联网 、智能终端、智慧物流等数字产业与东 莞先进制造。项目建成后 ，预计带动就业岗位4000个以上，预计年产值可 达3.36亿元。 | 85000 | 27500 | 2023年 09月 | 2026年 12月 | 东城街 道 |  |
| 162 | 安达智能流体设备 及智能组装设备生 产建设项目 | 项目占地面积24298.02平方米，建筑面积115144.41平方米，设计生产点胶 机、涂覆机、等离子设备及智能组装设备等产能约 4000台。项目建成投产 后，年产值约4亿元。 | 78621 | 30000 | 2023年 08月 | 2026年 08月 | 寮步镇 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | 东莞凯华高端精密 电子产品智能制造 增资扩产项目 | 项目用地34200平米，建筑面积约119700平米，建设2栋厂房、 1栋办公楼、 2栋宿舍，预计建成后顺利运行后可实现近 30亿产值，主要从事精密电子电 器开关、汽车电子配件 、汽车零组件的设计开发 、生产和销售。 主营产 品：机械开关 ，微动开关及编码器,高价值的键盘 ， 鼠标，汽车中控等。投 产后，年生产1000万套BMS设备，对应容量约为50GWH。 | 78300 | 10000 | 2023年 12月 | 2026年 06月 | 塘厦镇 |  |
| 164 | 惠科东莞平板显示 集群电子商务项目 二期 | 项目总用地面积约99.76亩，总建筑面积约159784. 19平方米。 主要生产LED 显示器、 电视机、平板电脑、智慧科教产品 、智能显示终端产品及医健产 品等。项目建成投产后 ，预计年产量达160万台。 | 76000 | 15000 | 2023年 06月 | 2025年 06月 | 清溪镇 |  |
| 165 | 常平联基集团总部 项目 | 项目占地45477.09平方米，总计容建筑面积为约 136375.26平方米，计划建 设生产厂房 、宿舍及配套建筑。项目主要从事电视 、机顶盒、5G手机、消 费类电子 ，通讯及汽车电子相关的连接器 ，数据&充电线，散热模组 ，精 密SMT贴片及电子产品的研发及制造。 预计建成达产后 ，年销售收入超过 8. 18亿元。 | 75000 | 8000 | 2022年 03月 | 2025年 09月 | 常平镇 |  |
| 166 | 广东以诺通讯有限 公司终端智能制造 项目 | 规划建设1栋新厂房 ，总建筑面积约8.6万平方米 ，主要从事研发和生产智 能手机。 | 74416 | 3000 | 2020年 07月 | 2025年 11月 | 大朗镇 |  |
| 167 | 联东U谷• 东莞厚街 信息技术智造港项 目 | 项目占地面积为84.8亩，总建筑面积约27. 1万平方米。 主要建设内容为厂房 、办公楼、研发中心及宿舍楼等 ，用于打造以新一代电子信息产业为主 ， 高端装备制造为辅的特色示范园区 ，投产后预计年产值不低于 12亿元。 | 73100 | 18000 | 2023年 08月 | 2026年 07月 | 厚街镇 |  |
| 168 | 山水智能终端产品 制造项目 | 项目占地面积27504. 16平方米，建设规模是82512.48平方，计划建设产业厂 房及研发厂房3栋、 1栋配套宿舍； 项目投产后生产主要产品有 DSP家用AI 智能超级音响 、杜比DTS智能影院、杜比DTS智能影院、个人娱乐音频产 品、耳机、穿戴设备等产品 ， 年产值可达7亿元。 | 72200 | 10000 | 2022年 07月 | 2025年 10月 | 常平镇 |  |
| 169 | 粤港澳大湾区青商 组织联盟数字制造 中心项目 | 项目总用地面积50.47亩，总建筑面积约134696平方米，项目主要用于引入 与发展数字基础 、数字平台、数字应用等一批智力密集型 、 附加值高、环 境和资源友好的数字领域等优质企业 ，项目投产后 ，预计年产值约6. 18亿 元。 | 70000 | 12000 | 2022年 10月 | 2025年 10月 | 水乡管 委会 |  |
| 170 | 石龙镇黄家山产业 项目 | 石龙镇黄家山产业项目 ，项目规划用地面积52689.45平方米，计容建筑面 积158068.35平方米， 改造后将用于打造石龙医疗器械 、 电子信息产业示范 园区，为高新企业引进 、增资扩产创造载体建筑面积 158068.35平方米， 占 地面积52689.45平方米。 | 70000 | 15000 | 2022年 11月 | 2025年 09月 | 石龙镇 |  |
| 171 | 茶山必拓智慧光电 产业中心项目 | 总投资7亿，一期建设办公与研发大楼 1万平方米 ，建设厂房面积6万平方 米， 以及1万平方米的员工配套生活设施 ，二期计划再建4万平方米厂房 ，2 万平方米仓库 ，本次LED照明产业建设项目预计年产 420万套各类照明产 品，产值达15.4亿/年. | 70000 | 2000 | 2021年 01月 | 2026年 12月 | 茶山镇 |  |
| 172 | 谢岗智微智能科技 项目 | 项目规划总用地面积约4万平方米 ，总建筑面积约12万平方米。 主要从事研 发、生产、销售个人及商业PC/物联网、服务器、 网络安全、通信和工业产 品。项目建成投产后 ，预计年产值25亿元。 | 69600 | 9000 | 2021年 06月 | 2025年 12月 | 谢岗镇 |  |
| 173 | 发斯特高端智能精 密金属压铸结构件 生产项目 | 项目总投资6.9亿元， 占地40. 12亩，从事铝合金 、镁合金、锌合金等材质的 智能精密金属压铸结构件的生产 、研发及销售。 | 68433 | 6000 | 2021年 12月 | 2025年 01月 | 塘厦镇 |  |
| 174 | 长安锦洲塑胶制品 研发生产项目 | 项目总用地面积56.99亩，总建筑面积22.77万平方米。 主要从事从事塑胶制 品、集成电路板 、塑胶模具、塑胶产品的设计与研发 ，模具、治具、塑胶 产品的研发及技术服务。项目建成投产后 ，预计年产值为12亿元。 | 65000 | 23500 | 2023年 11月 | 2025年 12月 | 长安镇 |  |
| 175 | 铭基高科电子总部 项目 | 项目占地面积约38.08亩，总投资6.09亿元，建筑面积7.6万平方米 ，项目建 设新能源汽车线束生产线 、工业工控线束生产线及消费电子产品生产线 ， 生产的产品主要为新能源汽车线束 、工业用成套线束 、消费电子产品等。 项目分两期建设 ，一期规划投资2.77亿元，建成后年产值6亿元； 二期规划 投资3.32亿元，建成后年产值16.85亿元。 | 60900 | 8000 | 2022年 03月 | 2025年 12月 | 塘厦镇 |  |
| 176 | 晶博光电智能玻璃 面板增资扩产项目 | 项目投资总额为6亿元，主要建筑物为厂房与办公楼 ，该项目产品为玻璃面 板，投产后年产量为10000万片。 | 60000 | 15000 | 2023年 12月 | 2026年 06月 | 塘厦镇 |  |
| 177 | 奥海科技智能终端 增资扩产项目 | 项目建成后主要从事智能终端充储电配件及相关应用产品 （包括快速充电 器、无线充电器等） 的设计、研发、生产和销售 ，预计年产值18亿元。 | 60000 | 10000 | 2021年 04月 | 2025年 01月 | 塘厦镇 |  |
| 178 | 东莞南信物联网及 智能设备制造厂区 | 总用地面积约30亩，建筑面积约10万平方米 ，计划建设生产厂房2栋，主要 从事通信设备 、智能家电等物联网智能终端产品的研发 、生产和销售 ，工 业软件的开发和互联网+产业的运营 ，预计项目建成后年产值超 20亿元。 | 59000 | 21700 | 2023年 01月 | 2026年 06月 | 南城街 道 |  |

| 179 | 企石龙泰智能科技 研发中心及智能制 造项目 | 项目总用地面积54.33亩，总建筑面积156440.54平方米。 主要从事建设办公 室、生产厂房、 员工宿舍。 主要生产高端5G通讯网络设备（运营商无线及 固网产品、企业网产品含服务器及存储产品等 ）、汽车零配件 、太阳能发 电设备（光伏逆变器） ，消费类电子产品等。。 项目建成投产后 ，预计年 产值为6.5亿元。 | 58000 | 6000 | 2021年 05月 | 2026年 12月 | 企石镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 东莞市茶山镇横江 电子城改造项目 | 项目由东莞市拓建实业投资有限公司投资建设 ，为城市更新工改工项目 ， 占地面积41110.28平方米（含240平方米地下空间） ，容积率3.50 ，计容建 筑面积143046平方米，总建筑面积约152217平方米，新建厂房、办公楼、 宿舍楼、污水池及地下室等设施高新产业园 。项目建成后主要用于打造电 子信息产业 、智能装备、新材料等高新产业园。 预计年产值近80000万元。 | 54919 | 16500 | 2023年 07月 | 2026年 02月 | 茶山镇 |  |
| 181 | 易科声光研发制造 中心 | 项目计划投资5.3亿元，在园区购置33亩工业用地 ，建设声光研发制造中心 项目，总建筑面积90000平方米，预计2025年起，产出比不低于每亩 1200 万元人民币 ，主要建设内容为建设易科声光研发制造中心 ，建成易科公司 自有国产专业音视频设备研发制造总部 ，主要从事易科自主品牌产品的研 发、检测、生产和销售业务。 | 53000 | 5000 | 2021年 12月 | 2025年 03月 | 松山湖 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年投 资计划 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 东莞阳天数字能源 产品制造项目 | 用地面积为36.8亩，计划总建筑面积约 8.6万平方米 ，计划总投资5. 1亿元， 全部为固定资产投资 ，投资强度为1386万元/亩，项目建成达产后预计年产 值约30亿元（产出比不低于8152万元/亩） ，项目将建成厂房三栋 ，宿舍一 栋，增加新的生产线和研发设施等。 主要从事通讯终端设备 、光伏逆变器 、智能组串式储能系统 、智能储能控制器 、智能箱变、充电桩、5G基站等 产品的研发 、生产和销售。投产后，年生产1000万套BMS设备，对应容量 约为50GWH。 | 51000 | 5000 | 2023年 12月 | 2025年 12月 | 塘厦镇 |  |
| 183 | 东莞市格仕乐五金 技术有限公司5G通 讯设备生产项目 | 建设规模：20亩。 主要内容：办公楼、宿舍楼、综合楼、研发中心、仓储 物流中心、地下车库、绿化及其他装修等 、新增设备、土地款。产品名 称：5G基站设备30万台，总产值54000万元、滤波器15万台，总产值42000 万元、RBC散热器11万台，总产值21060万元，车载通信模组1.2万台，总 产值1.8万元。 | 50629 | 1000 | 2021年 10月 | 2025年 12月 | 大朗镇 |  |
| 184 | 东莞天邦达新能源 锂电池控制系统项 目 | 项目总建筑面积为59000.00平方米，其中生产车间约45000平方米，办公宿 舍研发场地等约14000平方米；公司产品包含有数码BMS产品线系列 、动 力BMS产品线系列 、储能BMS产品线系列 、汽车48V微混系统系列 、5G电 源模块系列 、预计年产值约为8亿元； 主要设备有接驳台 、贴片机等 ，投产 后，年生产1000万套BMS设备，对应容量约为50GWH。 | 50000 | 12000 | 2023年 12月 | 2026年 06月 | 塘厦镇 |  |
| 185 | 瑞勤智能声学制造 项目 | 项目占地面积20374平方米，建筑面积60000平方米，新建两栋厂房 、一栋 研发及办公楼 、一栋宿舍用于扩大生产 ，主要是生产制造如2718 、3722 、 3526模拟硅以及3526 、4030 、4737数字硅咪等半导体硅咪产品 ，年产能 96000万个。 | 50000 | 13000 | 2023年 12月 | 2026年 06月 | 寮步镇 |  |
| 186 | 元立科技智能制造 项目 | 项目总用地面积17330平方米，总建筑面积52000平方米。 主要从事研发生 产和销售中大尺寸TFT显示背光模组导光板 、5G手机后盖、导光板模具、 胶铁一体化等产品。项目建成投产后 ，预计年产值7亿元。 | 50000 | 8000 | 2022年 12月 | 2025年 03月 | 谢岗镇 |  |
| 187 | 胜蓝股份企业总部 项目 | 项目总用地面积32.99亩，总建筑面积11. 10万平方米。 主要从事研发 、产销 高端连接器 ，预计投产后年产连接器 10000万件。项目建成投产后 ，预计年 产值为10亿元。 | 50000 | 8000 | 2023年 11月 | 2026年 12月 | 长安镇 |  |
| 188 | 炬光科技东莞微光 学及应用项目 | 项目总用地面积约27.36亩，建筑面积约65000平方米，主要从事微光学器 件。项目建成投产后 ，预计年产值为4亿元。 | 50000 | 2000 | 2021年 07月 | 2025年 12月 | 东城街 道 |  |
| 189 | 东莞市豪顺精密科 技有限公司精密制 造、研发项目 | 项目占地面积约46620平方米，建筑面积共约280000平方米，主要建筑是厂 房、办公、研发、住宿、食堂、活动室等； 主要生产背板 、五金件、灯条 、模具产品、产品表面酸洗 、磷化、喷涂的加工工艺。设备采用符合目前 GB/715587- 1995/JBJ14 -2004标准的CNC 、冲床、SMT等先进节能自动设备 。项目建成投产后 ，预计年产值为5亿元。 | 50000 | 6000 | 2021年 01月 | 2025年 12月 | 大岭山 镇 |  |
| 190 | 广东智慧广电数字 产业中心（ 一期） | 主要建设广电和网络视听新媒体融媒体中心 ，建设广东省广播电视网络股 份有限公司东莞分公司本部 、搭建DRA数字音频编码标准产业化服务平台 、成立广东省广播电视网络宽带服务总公司 、成立国家广电总局广播科学 研究院广东分院 ，开展广电4K 、8K 、5G 、AR/VR等技术研发和应用。 | 50000 | 13000 | 2022年 12月 | 2025年 12月 | 莞城街 道 |  |
| 191 | 东莞市寮步全乐医 疗器械项目 | 项目占地面积47. 12亩，预计总建筑面积98339平方米，主要生产电动代步 车成品及零部件 ，预计全部投产后年生产电动车超过 5万台。项目建成投产 后，年产值约10亿元。 | 50000 | 5000 | 2021年 05月 | 2025年 05月 | 寮步镇 |  |
| 192 | 东莞市中汇瑞德电 子股份有限公司增 资扩产项目 | 项目占地面积约45.93亩，总建筑面积约9万平方米 ，项目专线生产继电器 、接触器、 电子元器件 ，设计生产能力3亿只/年。建设总装车间 、生产车 间、综合楼、技术中心 ，配套建设宿舍楼 、饭堂、娱乐室。 | 48200 | 6000 | 2023年 12月 | 2025年 12月 | 塘厦镇 |  |
| 193 | 东城奕东科技先进 制造基地及研发中 心建设项目 | 项目总用地面积28.7亩，总建筑面积83194. 15平方米。 主要从事高端专显背 光源、高频高速连接器组件。项目建成投产后 ，预计年产值为5亿元。 | 45709 | 10000 | 2021年 07月 | 2025年 12月 | 东城街 道 |  |
| 194 | 塘尾工业大厦 | 项目占地面积35527.92平方米，建筑面积约为136200平方米，主要建设厂 房、宿舍。建成后计划出租给东莞永捷塑胶制品有限公司使用 ，主要产品 是五金制品 ，年产值为4.5亿。 | 45400 | 10700 | 2023年 02月 | 2025年 12月 | 石排镇 |  |
| 195 | 知音智能制造创新 产业项目 | 建设成知音智能制造创新产业项目 ，主要从事研发 、生产和销售精密模具 、智能精密结构件产品。项目用地面积约40.05亩，建筑面积约10.68万平方 米，建设期限为2年，计划总投资4亿元，其中固定资产投资3. 1亿元（774 万元/亩） ，达产后年产值8亿元（1997.5万元/亩）。 | 40000 | 8000 | 2023年 10月 | 2026年 04月 | 塘厦镇 |  |
| 196 | 欧瑞总部项目 | 项目由东莞市欧瑞建筑有限公司投资建设 ，总投资4亿元，用地面积 37.5亩，建筑面积6.6万平方米。项目主要从事装配式建筑的设计 、生产、 营销、配送、安装和售后服务。项目达效后 ，预期年产值6.75亿元。 | 40000 | 5900 | 2021年 08月 | 2025年 12月 | 石排镇 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358016143042006041