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道路绿化养护打算书

道路绿化养护打算书道路绿化养护打算书 来源：网络公布时间：
造价员网上辅导超值优待中一、养护工程相关状况
1、现状：该道路，绿化掩盖率高，有大量不同规格品种乔木、修剪造型灌木，其中以灌木、袋苗修剪居多。2、养护地点：3、养护范围：二、养 护职责
1、承包养护期限内，我依据园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质 量标准，合理组织，细心养护，并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，并依据各个季节天气及植物生长状况敏捷派出不少于 3 位有阅历的工人，保质保量完成养护治理任务。三、养护内容
1、治理程序：包括淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、 病虫害防治、扶正。2、治理工具：由乙方自己担当
A、花剪、长剪、高空剪、铲草机、剪草机 B、喷雾器、桶、斗车、竹箕C、铲、锄、锯子、电锯、梯子 D、燃料、修理费 3、养护内容：
A、乔木：每年施有机肥料一次，每株施饼肥 0.25 千克，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素 0.1 千克，承受穴施、及喷洒、水肥等，然后用土掩盖，淋水透彻，水渗透深度 10 厘米以上，准时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，准时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆
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通行的下垂枝，准时清理干净修剪物。每周去除树根四周杂草一次，确保无 杂草。
B、灌木、绿篱、袋苗：每季度施肥一次，每 667m2 施尿素混复合肥 10 千克，承受撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水 1 次〔雨天除
外〕，水渗透深度 10 厘米以上，准时防治病虫害，修剪成圆形、方行或锥行的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，准时去除修剪物， 准时剪除枯枝、病虫枝，准时补种老、病死植株，每周去除杂草一次。C、草本类：每季度施肥一次，每 667m2 施尿素混复合肥 10 千克，承受撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水 1 次〔雨天除外〕，水渗透深度10 厘米以上，准时防治病虫害，每周剪除残花一次、去除杂草一次，准时剪除枯枝、黄枝。D、台湾草：每季度施肥一次，每 667m2 施尿素混复合肥10 千克，施肥均匀、淋水透彻，水渗透深度 5 厘米以上，准时防治病虫， 准时补种萎死残缺局部，掩盖率达 98 以上，每月修剪 1-2 次。
E、室内阴生植物：每天浇水一次，每 3 天抹叶片尘埃一次，保持植物生长旺盛，叶色墨绿光亮，盆身干净。
四、一年园林养护工作具体安排：

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面开放对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯 枝、伤残枝、病虫枝及阻碍架空线和建筑物的枝杈进展修剪。
2、行道树检查：准时检查行道树绑扎、立桩状况，觉察松绑、铅丝嵌 皮、摇桩等状况时马上整改。
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