# 车行天桥施工方案

# 一、设计依据、参考文献及设计原则：

  - 设计依据与参考文献：

    - 成自泸赤高速大路〔泸州段〕工程土建工程施工招标文件。

    - 成自泸赤高速大路〔泸州段〕工程土建工程A1合同段施工招标文件。

    - 成自泸赤高速大路〔泸州段〕工程土建工程A1合同段施工合同。

    - 成自泸赤高速大路〔泸州段〕工程两阶段初步设计文件。

    - 业主下发的有关补充文件资料；

    - 我部对现场进展的实地考察、调查资料；

    - 国家及交通部颁发的有关设计、施工标准及验收标准：

      - 《大路工程技术标准》JTG B01-2023

      - 《大路桥涵设计通用标准》〔JTG D60-2023〕

      - 《大路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计标准》〔JTG D62-2023〕

      - 《大路桥涵地基与根底设计标准》〔JTG D60-2023〕

      - 《大路圬工桥涵设计标准》〔JTG D61-2023〕

      - 《大路工程抗震设计标准》〔JTJ 004-89〕

      - 《大路桥梁抗震设计细则》〔JTG/T B02-01-2023〕

      - 《大路工程地质勘察标准》〔JTJ 064-1998〕

      - 《大路工程水文勘测设计标准》〔JTG C30-2023〕

      - 《桥涵施工技术标准》〔JTJ 041-2023〕

      - 《大路工程根本建设工程设计文件编制方法》〔2023年〕

      - 《大路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2023

      - 现场对工程场地的初步勘察

      - 我单位现有的技术装备和施工力量

      - 我单位从事同类道路施工所积存的成熟施工阅历及技术成果。

  - 编制原则

    - 遵守合同文件各项条款要求，全面响应招标文件，认真贯彻业主和监理工程师的指导、指令和要求。

    - 严格遵守招标合同文件明确的设计标准、施工标准和质量评定与验收标准。

    - 坚持技术先进性、工期合理性、经济适应性、安全牢靠性。

    - 一切听从监理、忠于业主，一切效劳于业主，让业主满足。

    - 合理进展劳动组织，强化内部治理，确保责任目标的实现。

    - 实行工程治理法施工，优化资源配置。

    - 全面推行贯彻ISO9002 标准，按我单位质量手册及程序文件建立及运行质量体系，做到层层按标准治理，人人按标准做事，事事按标准标准，处处按标准考核。

    - 强化精品意识，实行切实有效的措施，使本工程到达内实外美：即工程内在质量优良，外观棱角清楚，线条流畅。

# 二、工程概况

本区段主线共设天桥 3 座。仰天窝互通立交天桥 2 座。按构造型式，天桥可分为2 种，其中预制小箱梁共 4 座〔K232+050、K234+580、NK38+755、NK38+984.438〕，小连续刚构桥 1 座〔K231+900〕。预制小箱梁上部构造为两跨 20×20m 预制空心板梁(NK38+755 上部构造为两跨 30×30m 预制空心板梁)。小连续刚构桥上部构造为 18+30+18 米连续刚构桥。下部构造依据桥位处的地质状况〔粉质黏土、强风化泥岩、中风化砂质泥岩等〕，承受扩大根底，空心薄壁桥墩，墩台承受桩根底

〔钻孔灌注桩〕，盖梁均承受明盖梁型式。技 术 负 责 人：

现场施工负责人：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/377040113132006024