# 函授本科毕业设计

毕业设计题目  建筑工程项目成本管理与控制研究

学 生 姓 名       蒋礼星

学       号       211329020054

专       业        工程管理

指 导 教 师      顾小娟

完 成 日 期      2023.1.16

扬州大学本科毕业设计承诺书

校、院学位评定委员会办公室：

本人          ，是 扬州大学建筑科学与工程 学院          专业的函授本科毕业生。本人已修完培养方案要求的学分，并按照《扬州大学建筑科学与工程学院毕业设计、论文工作实施细则》的要求撰写本科毕业设计或论文。

本人承诺：我的毕业设计内容为本人独立完成，无抄袭现象。

本人愿承担由学术不端行为所导致的相应责任。

承诺人：

2023年1月16日

# 摘  要

一直以来，建筑行业作为国内社会经济发展重要主导产业。在社会经济发展经济全球化的背景之下，在我国飞速发展经济发展，建筑业迈进了有无限发展机会新的发展阶段，深入推进了社会发展社会经济发展，可是近些年正面临着极大的考验。由于愈来愈残酷市场竞争生态环境、建设工程施工工期长、转变要素多、成本控制艰难，工程建筑施工企业的利润率显著降低。在日益复杂多变的环境因素中，施工企业若想在残酷市场中存活，务必提高自已的成本管理和控制水平。因此，建筑施工企业的重中之重，是怎样增强建设项目的成本控制，有效降低工程成本，提升公司的经济效益。中国绝大部分的施工企业在工程项目成本管理的控制中，只停留在大体的、借助工作经验的角度上，表现的重视程度不够也不是很细致，造成了诸多问题造成。本文主要是开展对建设工程项目的成本管理和控制的探索，通过对比成本控制管理工作的现状问题，并给出相对应的有效措施。希望可以协助施工企业采用科学的办法，完善成本管理与控制体系，提升工程质量，节省成本，提高企业的整体竞争能力，高效率应用资产，保证公司可以实现更有效的发展趋势。

关键词：工程项目；成本管理；控制

# Abstract

For a long time, the construction industry has been an important leading industry in domestic social and economic development. Under the background of socio-economic development and economic globalization, in China's rapid development of economic development, the construction industry has entered a new stage of development with unlimited development opportunities, and has deeply promoted social development and social and economic development, but in recent years is facing a great test. Due to the increasingly cruel market competition ecological environment, long construction period of construction projects, many transformation factors, and difficult cost control, the profit margin of engineering construction enterprises has been significantly reduced. In an increasingly complex and volatile environment, it is imperative that construction companies improve their own cost management and control if they are to survive in a cutthroat market. Therefore, the most important thing for construction enterprises is how to enhance the cost control of construction projects, effectively reduce project costs, and improve the company's economic benefits. The vast majority of construction enterprises in China only stay in the general perspective of relying on work experience in the control of project cost management, and the degree of attention is not enough and not very meticulous, resulting in many problems. This paper mainly explores the cost management and control of construction projects, compares the current situation of cost control management, and gives corresponding effective measures. It is hoped that it can assist construction enterprises to adopt scientific methods, improve cost management and control system, improve project quality, save costs, improve the overall competitiveness of enterprises, apply assets efficiently, and ensure that the company can achieve more effective development trends.

Keywords: Project; cost management; control

目录

Abstract	1

第一章 绪论	1

第二章 建筑工程成本控制的理论	2

一、成本控制的概述	2

（一）成本控制的概念性	2

（二）成本控制的作用	2

二、建筑工程项目的成本管理	2

（一）建筑工程项目的成本管理的概念	2

（二）建筑工程项目的成本管理的依据	3

三、建筑工程项目的成本控制的原则	3

（一）节约性原则	3

（二）全面控制的原则	3

（三）成本最低化原则	4

（四）目标管理原则	4

（五）工期成本底线原则	4

（六）责权利相结合的原则	4

四、建筑工程项目的成本控制的内容	4

（一）资金占用成本控制	4

（二）材料采购成本控制	5

（三）间接费用控制	5

（四）质量成本控制	5

五、建筑工程项目的成本管理与控制的重要性	5

（一）促进企业完善内部控制体系和内部管理机制	5

（二）促进企业完善财务管理制度	6

（三）促进企业建立现代企业制度	6

第三章 项目建筑的成本控制所存在的问题	7

一、成本管理意识薄弱	7

二、成本管理相关制度存在缺陷	7

（一）成本管理的可操作性不够	7

（二）成本数据统计分析也是有不科学之处	7

（三）对于项目跟踪制度也不能到位	7

（四）对于工程变更管理制度要求不严	8

（五）对于图纸审核人员的管理有漏洞	8

（六）评定奖惩机制不明	8

三、成本管理组织机构及组织流程不完善	8

四、成本管理方法不科学	8

（一）成本预算编制不科学	8

（二）成本分析滞后	9

五、成成本管理资源不匹配	9

（一）成本管理人员业务水平有待提高	9

（二）成本管理人员缺乏自觉能动性	9

第四章 项目成本控制措施	10

一、加强全员成本管理意识	10

二、完善工程项目成本控制标准及制度	10

（一）科学制定并严格执行成本控制的工作标准	10

（二）健全工程项目成本控制制度	10

（一）建立成本激励机制和目标考核	11

三、优化工程项目成本控制组织	11

四、工程项目成本控制的改良办法	11

五、优化工程项目成本控制资源匹配	12

（一）加强专业知识培训	12

（二）建立福利保障体系	12

（三）设立沟通与反馈制度	12

（四）加强企业文化建设	13

第五章 结论	14

致谢	15

参考文献	16

# 第一章 绪论

建筑行业，长期性是家庭社会经济发展的三大优势产业之一，和社会社会经济发展、老百姓日常日常生活的提升息息相关。近年来，伴随我国政策的对外开放开放，建筑行业中国市场和国际市场慢慢合拼，建筑企业的总数伴随着工程项目的增多而上涨了，时下在我国工程建设领域将进入饱和状态环节，尤其是建筑工程承包之间的竞争进到白热化阶段，建筑企业面临复杂多变的生存问题。市场情况逐渐趋于周期性、主观化，造成建筑企业增强了成本，纯利润降低；并且小区业主明确提出更加严格的标准，建材价格增涨、人工成本日益提升，工期时间越来越短，工程施工质量要求更加严格，鉴于此前提下建筑企业能所得到的净利润逐渐减少。因此，为了方便提高工程建筑工程项目成本管理和控制，最大限度去降低工程施工成本，谋取完成利润最大化早已变成了所有建筑企业的重中之重。

事实上，现阶段的建筑工程施工业仍然具有劳动密集特性，其技术含量较低，在人力成本从之前的划算到如今的逐渐提高的情形下，这类特性早已从优势转变成缺陷，很大程度上牵制了工程施工公司的发展。除此之外，我们国家的工程建设领域需要更多建筑企业去满足工程施工需要量，但却没有科学合理的国家产业政策体系，导致了建筑企业并没有相对较高的项目管理能力，欠缺相对较高的信誉度，进而扰乱了销售市场之间的竞争纪律，因此建筑施工行业的持续发展难易度进一步提升。进而造成，建筑企业项目成本管理方法水平依旧没有提高，比较严重限制了稳定发展。从而获知，做为新时代里的建筑工程公司，尽量正确看待新项目成本控制的重要性，积极探索更为高效的成本控制方式，对工程成本控制的管理模式破旧立新。

除此之外，添加世贸组织所带来的立即功效有，国内建筑工程承包销售市场必须接受国外企业，因而可能面临2个磨练：一、促进加快工程建设领域及市场竞争标准化；二、绝大多数建筑企业会因经济效益整体水平低、劳动密集特性欠缺竞争力。短时间，中国会到低成本人力中取得盈利优点，但长时间之后，在工程生产资源初次分配的情形下，国内人力费用可能迅速提升，盈利优点再也不是优点。因此，国内公司尽量急急忙忙提高工程项目的工程质量及管理水平，提高公司的竞争能力，这不仅让工程项目的成本控制造成很大的压力，并且也会带来庞大发展推动力。

# 第二章 建筑工程成本控制的理论

## 一、成本控制的概述

### （一）成本控制的概念性

工程项目成本控制，是由科学的办法管理方法全程监督、管控在工程期内所发生的所有花费，此外马上纠正即将造成与早就所产生的误差，并且在预计成本的范围之内控制各式各样工程施工成本，确保进行工程项目成本的监管总体目标。对于建筑施工项目，成本控制必须参加进项目执行的全流程和各个领域，即包括招投标、工程施工、完工的每一个环节和购置、各种各样前期准备工作。

工程建筑工程项目成本控制监督是综合性的监管科学，建筑企业仅有开创密切的成本控制管理机制，自主创新比较落后成本控制管理机制，逐渐提高整体管理者的整体素养，才可以不断稳步向前发展趋势，从而使得建筑企业的收益不断得到稳定提升。

### （二）成本控制的作用

内部结构控制监督是一个综合型工程项目。一个建筑施工企业的结构控制管理体系尽量如果完善配套、切实可行的，不然工程建筑公司的管理一定是徒有其表的。公司在成本管理方法控制工作上，对存在的问题无则加勉，操控不同阶段的控制工作中，进一步执行有关管理工作的规章，实实在在地增强内部结构控制工作中。这也是推动项目管理工作的保证。成本管理方法控制工作中，能够起到标准企业资金管理的功效。体现为能够审查财务会计相关材料、包括成本管理方法、现金管理业务和应付账款管理等在内的各类财务制度，以促进公司认真履行好有关财务管理制度。并且还可以促进财务会计推行数字化管理，促使提高工作效率，减少工作量，节省财务会计人力成本。

## 二、建筑工程项目的成本管理

### （一）建筑工程项目的成本管理的概念

工程项目成本监督是对工程过程中产生的各种各样成本开展一系列科学、专业化、全方位管理活动，科学地机构、实行、跟踪、检测、考核内容从项目立项到完工的状况下资金投入耗费的各种网络资源。也就是说，此项管理方法活动是最新项目按预计资金分配、做到保证质量且经济指标的保证，它围绕在工程项目的运转、方案、执行、最后环节全过程。成本管理方法一般包括成本预测分析、成本方案、成本控制、成本计算、成本考评等相关信息。

工程项目成本因建筑工程的参加者而不同。在建筑者层面看起来，工程项目成本是指项目投资在工程项目中资金，在施工单位看起来，工程项目成本是指施工单位在项目中所有耗费的网络资源和成本。文中讨论的是项目风险管理的关键所在具体内容，其实就是施工单位的成本管理方法控制。

### （二）建筑工程项目的成本管理的依据

（1）成本标准

工程项目的成本标准也被称之为花费线，一般表述为S曲线，是按照时间轴、阶段性的成本估计，做为其根本的重要依据用于评判和检测成本价格在项目实施里的开支。

（2）绩效报告

一般要包含新项目范围、进展、成本和质量的数据。绩效报告给予着成本使用时的数据，重要展现了网络资源在工程全过程中配制耗费状况。

（3）变更申请书

可以依据预计的成本经费预算方案精准实行项目不多见，因而变更申请书长期存在于工程项目的现场施工中，以缓解难以预测的现象。

## 三、建筑工程项目的成本控制的原则

### （一）节约性原则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/385030002332011114