附件2

# 东莞市2024年重大预备项目计划

投资单位： 万元

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 估算 总投资 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 公路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国道G220塘厦至凤岗段 快速化改造工程 | 项目位于塘厦镇和凤岗镇，路线呈南北走向 ，起于龙林高 速跨线桥北侧 ，终点与深圳段丹平快速（ 二期）工程相 接，全长约25.7km。 | 300600 | 2025年 12月 | 2027年 12月 | 市交投集 团 |  |
| 2 | 县道X241莞长路至沁园 路段改造工程 | 项目位于松山湖 、大岭山镇 ，起于科苑路与沁园路交叉 口，终于大岭山收费站交叉口，路线全长约7公里。 | 245050 | 2025年 12月 | 2027年 12月 | 市交投集 团 |  |
| 3 | 清龙路（高雄路至新公 常路段）工程 | 项目位于松山湖 、大朗镇、黄江镇，起点为松山湖环莞快 速三期华为段 ，终点为黄江镇新城大道（新公常路），全 长约6.35km。 | 216900 | 2025年 06月 | 2028年 03月 | 市交投集 团 |  |
| 4 | 国道G107环城南路至连 马路段快速化改造工程 | 项目位于东莞市东城街道和大岭山 ，起点为环城南路-莞 长路立交 ，终点为莞长路-连马路立交 ，全长约7.6km。 | 160401 | 2025年 06月 | 2028年 06月 | 市交投集 团 |  |
| 5 | 新槎大桥工程 | 新槎大桥项目起点位于东莞市中堂镇进园大道 ，沿现状进 园大道一路向北，上跨规划环城北路后跨越东江 ，终点在 广州市增城区新塘镇接顺现状东华大道 。项目按一级公路 标准兼城市主干路标准建设，主线双向六车道 ，设计速度 60km/h，路线全长约2.33km。 | 80435 | 2026年 08月 | 2029年 12月 | 水乡管委 会 |  |
| 6 | 国道G228（公常路至蛟 坪大道段） 改扩建工程 | 该项目作为东莞清龙路其中一段 ， 同时也是G228其中一 段，位于黄江镇 、塘厦镇，起点接黄江镇公常路 ，终点接 塘厦蛟坪大道。 | 75523 | 2025年 12月 | 2027年 12月 | 市交投集 团 |  |
| 7 | 东莞市大湾区大学连接 线工程 | 项目属沿海公路在沙田镇与滨海湾新区的连接线段 ，北起 沙田镇的环保路，南止于止滨海湾新区的南北大道 ，全长 3.067km。 | 70076 | 2025年 03月 | 2027年 03月 | 市交投集 团 |  |
| 8 | 东莞市凤岗镇博深高速 联络线及雁鸣湖路道路 工程 | 包含两条道路 ，分别为博深高速联络线及雁鸣湖路。其中 博深高速连络线设计时速 60km/h，规划道路等级为城市 主干路，道路红线宽约30-37m，双向六车道，沥青混凝 土路面，全长约为1.45km；雁鸣湖路设计时速50km/h， 规划道路等级为城市主干路，道路红线宽约30-40m，双 向四～ 六车道，沥青混凝土路面 ，全长约为1.9km，跨越 东深供水渠设跨径80m桥梁一座。博深高速联络线与雁鸣 湖路交叉口采用主线下穿菱形立交。 | 62786 | 2025年 03月 | 2027年 01月 | 凤岗镇 |  |
| 9 | 县道X243（原X310） 桥头段断头路工程 | 项目位于东莞市桥头镇，道路起点与东深路T字形平面交 叉， 由西往东经龙桥路 ，终于现状桥东路。路线线形基本 沿旧路进行布线，与片区现状的主次干路及支路相交。项 目路线全长约4.883km ，其中旧路改扩建段长度 4.323km，新建段长度0.56km。 采用一级公路设计标 准，设计速度为60km/h，路基标准横断面28-65.5m，双向 六车道。项目主要建设内容包含路面工程 、桥涵工程（新 建桥梁1座、拼宽桥梁2座、涵洞3道） 、绿化工程、交通 | 62141 | 2024年 11月 | 2026年 12月 | 市公路事 务中心 |  |

|  |  | 工程、照明工程与管线迁改等。项目概算总投资约6.21亿 元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 估算 总投资 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 县道X240长安至虎门段 断头路工程 | 项目起于滨海湾新区新安东路，下穿广深沿江高速 ，横跨 磨碟河，终于长安镇振安西路 ，全长1.425km。项目采用 一级公路技术标准 ，设计速度60km/h，双向六车道，道 路红线宽40m。建设内容为:新建路基路面 ，全线采用沥 青混凝土路面结构，新建慢行系统 、给排水管道 、照明设 施、交通设施和绿化景观， 以及进行管线迁改等 ;桥涵设 计荷载为公路-I级，新建桥梁1座。 | 28797 | 2024年 11月 | 2026年 10月 | 市公路事 务中心 |  |
| 11 | 县道X246东城至茶山断 头路工程 | 项目位于东城街道和茶山镇，路线总长为1.663km ，分为 A段温增大桥拆除重建（400m ）和B段新建道路 （1263m ），采用一级公路技术标准 ，A段为双向六车 道，B段为双向四车道 ，设计速度60km/h。工程主要建设 内容包括：公路工程（路基、路面、人行道） 、桥涵工程 （温增桥拆除重建拓宽 ）、绿化工程、交通工程、管线工 程及照明工程等。 | 23767 | 2025年 02月 | 2028年 01月 | 市公路事 务中心 |  |
| (二) | 能源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2024年度东莞市电网重 点储备项目 | 共119项电网重点储备项目。 | 1430000 | 2024年 11月 | 2026年 06月 | 东莞供电 局 |  |
| 13 | 东莞市天然气高压管网 工程（常虎高速-长安 调压站）迁改项目 | 为满足常虎高速改扩建工程需要 ，我司已建天然气高压 DN600管道需做部分迁改。预计需迁改重建管道共分为 7 段，全长累计约4.5公里，涉及常平镇 、大朗镇、虎门镇 、长安镇四镇街。 | 12000 | 2024年 11月 | 2025年 06月 | 东莞新奥 燃气有限 公司 |  |
| 14 | 东莞市天然气高压管网 工程谢岗LNG储配站项 目 | 为保障东莞市天然气应急保障 ，根据国家发展改革委和国 家能源局共同印发《关于加快储气设施建设和完善储气调 峰辅助服务市场机制的意见 》，拟建设谢岗LNG储配站项 目。 项目占地约38.06亩（场站34亩、进站道路4亩），新建12 座LNG低温立式储罐，总容积为1200m³。 | 12000 | 2024年 11月 | 2025年 06月 | 东莞新奥 燃气有限 公司 |  |
| (三) | 水利工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 珠江三角洲水资源配置 工程东莞市配套供水项 目 （大溪水怀德水库扩 建工程） | 工程估算总投资为205267.53万元，项目位于东莞市大岭 山国营林场（虎门镇内）和厚街镇新围社区。 主要建设内 容为扩建大溪水怀德水库 、新建输水管线和新建五马泵站 。本工程涉及永久征地面积 3046.91亩，其中淹没区征地 面积2614.59亩，枢纽工程建设区征地面积406.43亩，输配 水工程征地面积25.89亩。 临时用地面积222.02亩。 | 205268 | 2025年 01月 | 2027年 12月 | 市水务局 |  |
| 16 | 东莞滨海湾新区湾区大 学段海堤提升整治工程 | 新建海堤工程 、疏浚清淤工程 、新建泵站水闸等 ，其中， 新建海堤2.4km， 防洪标准按照200年一遇，排涝标准50年 一遇。 | 57500 | 2025年 03月 | 2026年 03月 | 滨海湾新 区 |  |
| 17 | 西平水库水质提升工程 | 底泥清淤15万立方，后续污泥处理处置。建设前置库湿地 系统2处，前置库内设置沉淀氧化塘，曝气塘，生态净化 塘及周边表面流湿地四大分区组成 ，一处总面积为4万平 方， 日净化量2500平方/天；另一处总面积为2万平方， 日 净化量1120平方/天。水生态修复： 鱼类调控，生态系统 重建（含2万立方水生植物，5000尾底栖动物）。搭建1套 智慧水务监测系统。 | 15831 | 2025年 05月 | 2026年 12月 | 南城街道 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 估算 总投资 | 计划开 工时间 | 计划投 产时间 | 填报单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 东莞市南城新基河内涝 整治工程 | 内涝整治部分： 沿新基河城市风景街段现状河道南侧拓宽 6米，采用悬臂式排桩支护 ，桩型采用直径1.2米钻孔灌注 桩，兼作永久挡墙使用 ，全长约700米，拓宽后对河道进 行复盖；西平水库溢流堰降低 1.3米、更换溢洪道闸门等 。交通道路部分：车行道改为18米宽的双向两车道+ 两侧 停车位，两侧各增设2.5米非机动车道，清除人行道上停 车位；翻新沥青面层和交通标线 ；新建照明和交通设施。 改造创意坊街心广场 、创意坊建筑外立面和宏图路路口两 处口袋公园；优化中央半圆形停车场设计等。 | 14757 | 2025年 05月 | 2026年 12月 | 南城街道 |  |
| (四) | 城市建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 可园隧道工程 | 可园隧道工程起点位于万江街道 ，接莞穗路 ，终点位于莞 城街道，接莞太路，路线全长2220米，其中隧道长度2030 米。 | 322400 | 2024年 12月 | 2030年 03月 | 市交投集 团 |  |
| 20 | 东莞滨海湾片区道路联 通工程（ 一期） | 项目包括海堤路升级改造工程 、靖海西路升级改造工程和 福海路南延线市政工程3个子项目 ，其中海堤路升级改造 工程全长3.5公里，道路红线宽60米，双向8车道；靖海西 路升级改造工程全长 1.7公里，道路红线宽70米，双向8车 道；福海路南延线全长1.8公里，道路红线宽60米，双向8 车道。 | 100000 | 2025年 02月 | 2025年 12月 | 滨海湾新 区 |  |
| 21 | 深江铁路滨海湾站综合 交通枢纽工程 | 立项范围包括地下一层滨海湾站站厅层 、换乘大厅和南北 片区地下连通空间。 滨海湾站综合交通枢纽工程引入东莞 地铁2号线为地下两层结构。项目建设规模约28584m2， 总投资约8.65亿元。 | 86500 | 2024年 11月 | 2026年 05月 | 市轨道交 通公司 |  |
| 22 | 轨道交通2号线三期 （滨海湾站-港澳码头 站）地下空间开发及配 套工程 | 项目全长约1.8千米，本期主要建设内容为与2号线三期轨 道交通工程共构建设的土建结构工程 ， 以及近期检修的相 关机电设备工程，不含远期设备设施 、安装装修、景观绿 化等工程。 | 75915 | 2025年 03月 | 2027年 04月 | 滨海湾新 区 |  |
| 23 | 水乡望溪智造产业区塔 洲路工程 | 鸡心岛单元塔洲路自现状大洲路向南延伸 ，与规划支路 、 规划一路、规划二路平面交叉，上跨规划滨河路，新建太 阳洲东海大桥（桥长485米），南至现状望洪路。道路全 长约1.5km，道路红线宽度为26m，双向四车道 ，采用城 市主干路设计标准。跨太阳洲东海桥 ：桥梁全长485m， 桥梁宽度29.5m。 | 49374 | 2025年 03月 | 2027年 10月 | 水乡管委 会 |  |
| 24 | 鸿福路轴线综合整治首 期工程（东城段） | 鸿福路轴线综合整治首期工程（东城段）位于东莞市鸿福 路东城段，工程西起东莞大道，东至新源路 ，全长约1.5 千米。 | 20300 | 2025年 08月 | 2026年 12月 | 东城街道 |  |
| 25 | 石碣镇产业园周边人行 道配套设施改造项目 | 项目主要为人行道改造工程，涉及刘沙北路2.4KM ，庆丰 西路1.8KM，崇焕西路2.3KM ，刘沙南路1.5KM，崇焕中 路3. 1KM ，庆丰中路2.6KM，东风南路1KM ，庆丰东路 1. 1KM， 民丰路 1.8KM，东风北路1.7KM，崇焕东路 1.3KM，十一条城市道路，共20.6KM。 | 11090 | 2024年 12月 | 2026年 08月 | 石碣镇 |  |
| 26 | 东莞大道品质提升与智 慧化改造工程 | 工程起于东城旗峰路口 ，途径鸿福路口 、西平地铁站 ，终 于厚街莞太路立交，路线全长9.931km。项目采用城市快 速路技术标准 ，设计速度80km/h，主道双向8车道，辅道 双向4车道。项目建设内容：对现状路面进行修复并加铺 2cm厚的超薄磨耗层，新增智慧交通设施，新划道路标 线，提升路面检查井等。 | 10478 | 2024年 11月 | 2025年 01月 | 市公路事 务中心 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/397021020046006045