宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿 2023 年度矿山地质环境治理计划书

宁 城 奇 运 膨 润 土 有 限 公 司

二 〇 二 三 年 三 月

目  录

一、  矿山基本情况	1

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况 	2

(一) 方案编制概况 	2

(二) 治理方案规划的近期治理工程内容 	2

(三) 矿山地质环境治理方案执行情况 	5

三、本年度矿山生产计划	7

(一) 本年度的主要生产指标计划 	7

(二) 开采范围	7

四、矿山地质环境问题	8

(一) 现状矿山地质环境问题 	8

(二) 预测矿山地质环境问题 	16

五、矿山地质环境防治工程 	17

(一) 矿山地质环境治理区的确定 	17

(二) 矿山地质环境治理工程	17

(三) 矿山地质环境监测工程 	18

六、经费预算	21

附  图

1、宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿 2023 年度矿山地质环境治理工程部 署图

比例尺 1:2000

# 一、矿山基本情况

矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿 |  |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 宁城奇运膨润土有限公司 |  | 法人代表 |  |  |  |
| 采矿许可证号 | C1504002011077120115499 |  | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 |  |  |
| 有限期限 | 2022 年 3 月 10 日 —2025 年 3 月 10 日 |  | 发证日期 | 2022 年 12 月 9 日 |  |  |
| 矿区地址 | 赤峰市宁城县忙农镇坤头营子村 |  |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：119°19ˊ25″— 119°20ˊ07″；北纬：41°28ˊ48″—41°29ˊ 10″。 |  |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 生产规模 | 小型 |  |  |
| 开采矿种 | 膨润土 |  | 采矿方式 | 露天开采 |  |  |
| 矿区面积 | 0.4368km2 |  | 生产现状 | 停产 |  |  |
| 建矿时间 | 2001 年 12 月 |  | 设计生产能 力 | 3×104m3/a |  |  |
| 设计服务年限 | 3. 16 年 |  | 实际生产能 力 | 0 |  |  |
| 剩余服务年限 | 3. 16 年 |  | 开采深度 | 660 至 610m 标高 |  |  |
| 查明资源储量 | 23.87×104m3 |  | 剩余资源储 量 | 11.86×104m3 |  |  |
| 矿区范围拐点 坐标 | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |  |  |
|  | 点号 | X | Y |  |  |  |
|  | 1 | 4594788.7929 | 40443788.9058 |  |  |  |
|  | 2 | 4594748.8550 | 40444507.6472 |  |  |  |
|  | 3 | 4594359.6232 | 40444339. 1174 |  |  |  |
|  | 4 | 4594123.0217 | 40444095.8673 |  |  |  |
|  | 5 | 4594240.3910 | 40443739.8664 |  |  |  |
|  | 6 | 4594723.5819 | 40443506.5954 |  |  |  |
| 基金计提 |  |  | 基金使用 |  |  |  |

| 矿山企业联系方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 手机号 |  |
| 通讯地址 | 宁城县中京工业园区 | 邮编 | 024200 |
| 固定电话 | 无 | E-mail |  |

# 二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## ( 一) 方案编制概况

2010 年 7 月由内蒙古矿业开发有限责任公司编制的《宁城奇运膨润土有限 公司姚力营子膨润土矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》 (备案编号 10070) 。

2014 年 5 月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区宁城县 姚力营子矿区 (宁城奇运膨润土有限公司) 膨润土矿矿山地质环境分期治理及土 地复垦方案 (2012. 1. 1~2014.8. 1) 》  (赤国土环分治备字[2014]26 号) 。

2018 年 5 月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《宁城奇运膨润土有限 公司姚力营子膨润土矿矿山地质环境分期治理方案 (2014.8. 1~2017.7.31) 》(赤 分治字 (2018) 081 号) 。

矿山于2020 年5 月编制了《宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿2020 年度矿山地质环境治理计划书》  (审查文号：年度计划[2020]002 号) 。

矿山于2021 年5 月编制了《宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿2021 年度矿山地质环境治理计划书》。

2021 年 12 月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《宁城奇运膨润土有限 公司姚力营子膨润土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》 (审查文号：赤矿治 字[2022]022 号) 。

矿山于2022 年3 月编制了《宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿2022 年度矿山地质环境治理计划书》。

## (二) 治理方案规划的近期治理工程内容

2021 年 12 月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制了《宁城奇运膨润土有限 公司姚力营子膨润土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》 (审查文号：赤矿治 字[2022]022 号) ，《复垦方案》设计首期治理工程及治理区拐点坐标见表 2- 1、 表 2-2。

表2-1      《复垦方案》首期设计的治理工程

| 治理分期 | 治理时限 (年) | 治理工程场地 | 治理措施 | 治理工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首期 | 2021.7. 1~ 2022.6.30 | 前期已治理区域 | 补充植被、管护 |  |
|  |  | 1#露天采场 | 削坡 (m3 ) | 102980 |
|  |  |  | 清运 (m3 ) | 102980 |
|  |  | 渣堆 | 清运 (m3 ) | 275.80 |
|  | 2022.7. 1~ 2023.6.30 | 1#露天采场 | 警示牌 (块) | 12 |
|  |  |  | 清理危岩体 (m3 ) | 600 |
|  |  | 2#露天采场 | 警示牌 (块) | 12 |
|  |  |  | 网围栏 | 1200 |
|  |  |  | 清理危岩体 (m3 ) | 690 |
|  | 2023.7. 1~ 2024.6.30 | 2#露天采场 | 翻耕 (m2 ) | 275.80 |
|  |  |  | 种树 (株) | 1750 |
|  |  |  | 种草 (m2 ) | 7752 |
|  | 2024.7. 1~ 2025.6.30 | 1#露天采场 | 覆土 (m3 ) | 4195 |
|  |  |  | 翻耕 (m2 ) | 39000 |
|  |  |  | 种树 (株) | 1750 |
|  |  |  | 种草 (m2 ) | 13984 |
|  | 2025.7. 1~ 2026.6.30 | 料堆 | 翻耕 (m2 ) | 27308 |
|  |  |  | 种草 (m2 ) | 20308 |
|  |  | 矿区道路 | 翻耕 (m2 ) | 7043 |
|  |  | 监测、管护 |  | 5 年 |

表 2-2      《复垦方案》首期设计的治理区拐点坐标表 (2000 国家大地坐标系)

| 复垦责任范围 | 拐点坐标 |  | X | Y | 拐点坐标 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4594638 |  | 40443755 | 14 | 4594346 | 40443928 |

| 1#露天采场 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4594726 | 40443735 | 15 | 4594330 | 40443961 |
|  | 3 | 4594723 | 40443708 | 16 | 4594278 | 40443961 |
|  | 4 | 4594762 | 40443682 | 17 | 4594237 | 40443926 |
|  | 5 | 4594783 | 40443863 | 18 | 4594271 | 40443806 |
|  | 6 | 4594613 | 40443855 | 19 | 4594376 | 40443738 |
|  | 7 | 4594599 | 40443902 | 20 | 4594387 | 40443761 |
|  | 8 | 4594636 | 40443931 | 21 | 4594408 | 40443773 |
|  | 9 | 4594627 | 40443980 | 22 | 4594459 | 40443784 |
|  | 10 | 4594522 | 40443978 | 23 | 4594489 | 40443809 |
|  | 11 | 4594485 | 40443913 | 24 | 4594520 | 40443809 |
|  | 12 | 4594401 | 40443882 | 25 | 4594554 | 40443769 |
|  | 13 | 4594397 | 40443911 | 26 | 4594562 | 40443764 |
| 2#露天采场 | 1 | 4594379 | 40444321 | 11 | 4594593 | 40444156 |
|  | 2 | 4594407 | 40444319 | 12 | 4594588 | 40444178 |
|  | 3 | 4594417 | 40444304 | 13 | 4594549 | 40444154 |
|  | 4 | 4594434 | 40444311 | 14 | 4594493 | 40444207 |
|  | 5 | 4594574 | 40444285 | 15 | 4594471 | 40444192 |
|  | 6 | 4594764 | 40444290 | 16 | 4594439 | 40444203 |

| 复垦责任范围 | 拐点坐标 |  | X | Y | 拐点坐标 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 4594774 |  | 40444278 | 17 | 4594436 | 40444232 |
|  | 8 | 4594771 |  | 40444255 | 18 | 4594401 | 40444247 |
|  | 9 | 4594737 |  | 40444177 | 19 | 4594364 | 40444308 |
|  | 10 | 4594713 |  | 40444152 | 20 | 4594372 | 40444319 |
| 料堆 | 1 | 4594537 |  | 40443600 | 8 | 4594459 | 40443784 |
|  | 2 | 4594552 |  | 40443604 | 9 | 4594407 | 40443772 |
|  | 3 | 4594564 |  | 40443600 | 10 | 4594387 | 40443761 |
|  | 4 | 4594583 |  | 40443728 | 11 | 4594376 | 40443738 |
|  | 5 | 4594562 |  | 40443764 | 12 | 4594382 | 40443721 |
|  | 6 | 4594520 |  | 40443809 | 13 | 4594453 | 40443657 |
|  | 7 | 4594489 |  | 40443809 | 14 | 4594537 | 40443600 |
| 渣堆 | 1 | 4594638 |  | 40443755 | 14 | 4594346 | 40443928 |
|  | 2 | 4594726 |  | 40443735 | 15 | 4594330 | 40443961 |
|  | 3 | 4594723 |  | 40443708 | 16 | 4594278 | 40443961 |
|  | 4 | 4594762 |  | 40443682 | 17 | 4594237 | 40443926 |
|  | 5 | 4594783 |  | 40443863 | 18 | 4594271 | 40443806 |
|  | 6 | 4594613 |  | 40443855 | 19 | 4594376 | 40443738 |
|  | 7 | 4594599 |  | 40443902 | 20 | 4594387 | 40443761 |
|  | 8 | 4594636 |  | 40443931 | 21 | 4594408 | 40443773 |
|  | 9 | 4594627 |  | 40443980 | 22 | 4594459 | 40443784 |
|  | 10 | 4594522 |  | 40443978 | 23 | 4594489 | 40443809 |
|  | 11 | 4594485 |  | 40443913 | 24 | 4594520 | 40443809 |
|  | 12 | 4594401 |  | 40443882 | 25 | 4594554 | 40443769 |
|  | 13 | 4594397 |  | 40443911 | 26 | 4594562 | 40443764 |
|  | 1 | 4594583 |  | 40443558 | 4 | 4594577 | 40443597 |

| 矿区道路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4594597 | 40443756 | 5 | 4594578 | 40443560 |
|  | 3 | 4594593 | 40443758 | 6 | 4594583 | 40443558 |
|  | 1 | 4594253 | 40443829 | 34 | 4594751 | 40443942 |
|  | 2 | 4594247 | 40443860 | 35 | 4594762 | 40443900 |
|  | 3 | 4594227 | 40443908 | 36 | 4594761 | 40443885 |
|  | 4 | 4594232 | 40443927 | 37 | 4594759 | 40443887 |
|  | 5 | 4594271 | 40443961 | 38 | 4594752 | 40443930 |
|  | 6 | 4594278 | 40443965 | 39 | 4594740 | 40443963 |
|  | 7 | 4594332 | 40443967 | 40 | 4594698 | 40443983 |
|  | 8 | 4594342 | 40443959 | 41 | 4594659 | 40443985 |
|  | 9 | 4594358 | 40443954 | 42 | 4594644 | 40443980 |
|  | 10 | 4594387 | 40443954 | 43 | 4594634 | 40443966 |
|  | 11 | 4594432 | 40443961 | 44 | 4594635 | 40443951 |
|  | 12 | 4594487 | 40443964 | 45 | 4594661 | 40443872 |
|  | 13 | 4594510 | 40443978 | 46 | 4594652 | 40443870 |
|  | 14 | 4594516 | 40443986 | 47 | 4594631 | 40443963 |
|  | 15 | 4594611 | 40443987 | 48 | 4594633 | 40443973 |
|  | 16 | 4594640 | 40443981 | 49 | 4594639 | 40443978 |
|  | 17 | 4594652 | 40443994 | 50 | 4594612 | 40443985 |
|  | 18 | 4594662 | 40444025 | 51 | 4594519 | 40443984 |
|  | 19 | 4594656 | 40444049 | 52 | 4594508 | 40443971 |

| 复垦责任范围 | 拐点坐标 |  | X | Y | 拐点坐标 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 4594630 |  | 40444101 | 53 | 4594488 | 40443962 |
|  | 21 | 4594601 |  | 40444127 | 54 | 4594429 | 40443958 |
|  | 22 | 4594582 |  | 40444129 | 55 | 4594383 | 40443950 |
|  | 23 | 4594556 |  | 40444155 | 56 | 4594357 | 40443951 |
|  | 24 | 4594563 |  | 40444158 | 57 | 4594339 | 40443957 |
|  | 25 | 4594605 |  | 40444131 | 58 | 4594324 | 40443965 |
|  | 26 | 4594635 |  | 40444106 | 59 | 4594278 | 40443962 |
|  | 27 | 4594666 |  | 40444041 | 60 | 4594242 | 40443933 |
|  | 28 | 4594669 |  | 40444024 | 61 | 4594229 | 40443911 |
|  | 29 | 4594647 |  | 40443984 | 62 | 4594246 | 40443869 |
|  | 30 | 4594664 |  | 40443989 | 63 | 4594249 | 40443861 |
|  | 31 | 4594702 |  | 40443985 | 64 | 4594254 | 40443833 |
|  | 32 | 4594739 |  | 40443967 | 65 | 4594263 | 40443808 |
|  | 33 | 4594747 |  | 40443959 | 66 | 4594258 | 40443812 |
|  | 1 | 4594151 |  | 40443922 | 11 | 4594349 | 40444328 |
|  | 2 | 4594123 |  | 40443994 | 12 | 4594305 | 40444311 |
|  | 3 | 4594122 |  | 40444007 | 13 | 4594273 | 40444275 |
|  | 4 | 4594152 |  | 40444072 | 14 | 4594249 | 40444243 |
|  | 5 | 4594253 |  | 40444243 | 15 | 4594144 | 40444065 |
|  | 6 | 4594272 |  | 40444269 | 16 | 4594117 | 40444009 |
|  | 7 | 4594302 |  | 40444301 | 17 | 4594121 | 40443987 |
|  | 8 | 4594320 |  | 40444313 | 18 | 4594145 | 40443926 |
|  | 9 | 4594336 |  | 40444320 | 19 | 4594151 | 40443902 |
|  | 10 | 4594342 |  | 40444320 | 20 | 4594154 | 40443907 |

矿山于2022 年3 月编制了《宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿2022 年度矿山地质环境治理计划书》，《2022 年度治理计划书》设计治理工程见表 2-3。

表2-1      《2022年度治理计划书》设计的治理工程

| 治理单元 | 治理工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清理危岩体 | 覆土 | 土方整 | 补植松树 | 种草 |

|  | (m3 ) | (m3 ) | 平(m3 ) | (株) | (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#露天采场东侧边坡 | 360 |  |  |  |  |
| 前期治理区 |  |  |  | 100 |  |
| 合 计 | 360 |  |  | 100 |  |

## (三) 矿山地质环境治理方案执行情况

矿山上一年度已完成《宁城奇运膨润土有限公司姚力营子膨润土矿2022年度 矿山地质环境治理计划书》设计治理工程。

表2-4      《2022年度治理计划书》设计的治理工程完成情况表

| 治理时间 | 防治单元 | 主要防治措施及工程量 | 完成情况 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 | 1#露天采场东 侧边坡 | 清理危岩体 360m3 | 完成 | 4.68 |
|  | 前期治理区 | 补植松树 100 株 |  |  |

照片2-1    1#露天采场治理效果

矿山上一年度已对《2022年度治理计划书》设计治理工程进行治理，治理效 果较好。

# 三、本年度矿山生产计划

## ( 一) 本年度的主要生产指标计划

矿山本年度计划不进行开采，各场地保持不变。

## (二) 开采范围

矿山本年度不进行开采。

# 四、矿山地质环境问题

## ( 一) 现状矿山地质环境问题

现状矿山形成了 1#露天采场、2#露天采场、料堆、渣堆、矿区道路等对矿 山地质环境影响破坏单元。以下对各单元的矿山地质环境现状从地质灾害、含水 层影响与破坏、地形地貌景观影响与破坏、土地资源影响与破坏等四个方面分别 进行叙述评价。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/417122014165006024