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(提示：招标人应当将本章节空白部份填写完整)



投标人须知







致   中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(一期)施工图审查   工程的
投标人 :
鉴于我方工程编号为 [image: ] 的   中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
改扩建工程(一期)施工图审查   工程拟采用直接抽签的方式定标，现将有关事项
通知如下：



一、本工程招标投标活动在深圳市建设工程交易服务中心(以下简称市交易中     心)进行，投标人应当遵守相关规定(详细内容可查询“深圳市建设工程交易服务，网” 网址： WWW.SZJSJY.COM.C)N。违反相关规定导致不利后果的，责任由该投标人自负。


二、投标报价
货物及服务类(不含监理)
本工程的中标价：
■为     52        万元；
□为本工程结算造价的 [image: ]%；
□其他
[image: ]



三、本工程抽签中标的原则
由我方按相关规定在入围投标单位中直接抽取一位投标人做为中标候选人。 中标候选人在中标公示期间应提供投标所需相关资料原件备查。


四、投标文件的组成
(一)资格文件(包含但不限于以下内容)：
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法定代表人证明书、授权委托书、营业执照、资质证书、
[image: ]
(二) 《投标承诺书》；
(三)招标人(或者招标代理)要求提交的其他材料：
项目管理班子配备一览表
特殊说明：
(一)投标文件中以上所涉及资料均应扫描上传。
(二)确定中标候选人后，在中标公示期内，中标候选人需提供以上所有扫描
上传资料原件及检察院出具的投标企业及法定代表人的 《行贿犯罪档案查询告知函》 (近三年)供招标人核查。


五、招标公告发布
我方在交易网同时发布招标公告和招标文件，直接确定工程合同价格或者结算原 则，承诺接受上述条件、符合投标条件的投标人均可参预投标。招标公告及招标文 件开始发布至投标截止之日不得少于 5 个工作日。招标控制价发布至提交投标文件 之日不得少于 5 日。


六、截标
(一)投标人通过交易网提交资格文件，投标承诺函和投标保函等投标文件。 无需编制技术、商务标书。
(二)投标截止后，我方通过交易网进行网上开标，并公示所有投标人名单。 投标人不到现场出席开标会。
(三)若按期递交投标文件的投标人数量不足 3 家，我方有权将暂停或者终止 此次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。


七、资格审查
我方组建资格审查委员会对所有投标人的资格进行审查。并将资格审查结果在 交易网公示。公示内容包括审核通过投标人名单、未通过投标人名单及未通过原因。


八、抽签程序
(一)资格审查合格的投标人为 20 名及以下的，全部进入抽签环节；
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(二)资格审查合格的投标人超过 20 名的，我方按规定组建定标委员会按简单 多数的原则票决出 15-20 名(具体数量由计算机随机产生)投标人进入抽签环节。
(三)经票决进入抽签程序的投标人，按照其在交易网提交投标文件的顺序依 次以 1、2……20 罗列抽签序号。
(四)由我方在上述号码中抽出一个号码，该号码对应的投标人即为中标人。
(五)中标人经定标委员会资格审查不合格或者存在违法违规情形影响中标结果 的，取销其中标资格，依法处罚，招标人在进入抽签环节的其他投标人中重新抽签 确定中标人。


九、否决性条款
投标人浮现下列情形之一的，将被判定为无效标，不得参加抽签定标程序：
(一)近 3 年内(从招标公告发布日期倒算)投标人或者其法定代表人有行贿犯 罪记录的。
(二)在截标时间前未提交投标文件，或者未按本须知第五条规定编制投标文件；
(三) 《投标承诺书》未经投标人法定代表人或者法定代表人授权委托人签字并加 盖投标人公章，或者未提供相应的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；
(四)未按招标文件规定的形式和金额提交投标担保；
(五)本工程属于政府投资工程，且投标保函非银行出具；
(六)投标保函的担保金额、保证期间、索赔条件、付款条件不符合本须知附 件 2 《投标保函示范文本》的实质性要求；
(七)修改招标人提供的《投标承诺书》；
(八)招标人(或者招标代理)补充的其他条款：
本工程招标代理服务费由中标人支付                     。
[image: ]



十、合同(见附件)



附件： 1、投标承诺书；
2、投标保函示范文本；
3、履约保函示范文本。
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[image: ]附件 1：货物及服务类(不含监理)  投标承诺书(提示：招标人必须事先将所 有的空格填好后发给投标人，投标人只需在招标人提供的投标承诺书上签字、盖章 并按规定提交相关附件材料即可)
投 标 承 诺 书



致招标人 :    中国医学科学院肿瘤医院深圳医院                     
我方决定参加贵方工程编号为 [image: ] 的    中国医学科学院肿瘤医
院深圳医院改扩建工程(一期)      工程施工图审查的抽签竞标，并彻底接受贵 方与招标公告一并发出的“投标人须知”中的所有内容  。为此 ,我方作出如下承 诺：
1 、我方允许接受贵方提出的：
■本工程的中标价为    52      万元；
□本工程的中标价为工程结算造价的 [image: ]%；
□其他 [image: ]。
2、一旦我方中标，我方承诺接受全部合同条款，并保证在合同书所规定的时间
内完成合同约定的任务。                                                   3、一旦我方中标，我方保派出合格的项目班子承担本工程任务。            4、我方保证在中标后承诺在本投标文件有效期内， 本投标函对我方具有约束力，
并随时接受中标。                                                         4、除非此外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方
的合同文件的组成部份。
5、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定 ,决不挂靠承 揽本工程任务或者转包本工程任务。
6、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。 附件：法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书。
承诺人的法定代表人或者授权委托人 (签字):                          承诺人 (盖章):
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年   月   日
附件 1：法定代表人证明书和授权委托书
附件 2：营业执照
附件 3：资质证书

附件 4：施工图审查机构人员配备情况表


施工图审查机构人员配备情况表




工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(一期)施工图审查


投标人：
 (
从事审
查
工作
   
拟在本施工图审查工
姓
     
名
   
年
  
龄
    
职
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学
   
历
    
职
    
称
年限
 
 
        
作中担任职务
)
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附件 5：





深圳市建设工程施工图审查委托合同




















工程名称：     中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(一

期)施工图审查                

工程地点：     深圳市龙岗区

委托单位：       中国医学科学院肿瘤医院深圳医院             施工图审查单位： [image: ]










二○一六年     月     日
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[image: ]合同协议书


委托机构(甲方)：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
[image: ]

审查机构(乙方)：
甲方委托乙方承担   中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(一期)  施工图设计文件审查工作，经各方商议一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列法规和文件签订：

1.1   《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》。
1.2   《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.3  国家及地方有关建设工程设计文件审查法规和规章。
1.4  建设工程批准文件。

第二条  本合同涉及项目的情况：

2.1  项目名称： 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(一期)施工图
审查                                      

2.2  设计单位： [image: ]
2.3  勘察单位：
[image: ]
2.4  项目概况：本工程位于深圳市龙岗区宝荷路南侧，拟对医院现有医技楼进
行改扩建，并新建地下放疗机房，新增建造面积 25425 平方米(其中地下放疗机房
建造面积 6778 平方米)，改建建造面积 2022.47 平方米。拟将原一期住院楼地下室
库房改建为住院放疗机房， 改建建造面积 1800 平方米， 原一期核医学科增加 PEC-CT
机房。
2.5  审查范围： 本工程的建造、结构、给排水、暖通空调、强弱电、燃气、总
图、户外管网、室外配套、景观绿化、室内外装修、智能化、地基处理、基坑支护、
道路工程、给排水工程、电力电信及照明工程、燃气工程、交通工程、绿化工程、
接入外线工程、防辐射工程等本工程计划投资内所有专业的初步设计、施工图设计
文件审查。


第三条  乙方对甲方提交的初步设计、施工图设计文件进行以下
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[image: ]内容的审查：

初步设计审查内容详见附件一。

施工图审查分为二部份，第一部份为基本审查，审查内容为国家《房屋建造和 市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和深圳市规划局《实施《房屋建 筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》办法》规定的审查内容(详 见附件二)；第二部份绩效审查，审查内容为施工图设计质量全面审查内容(详见附 件三)。
第四条、初步设计、施工图审查时限：

4.1  初步设计基本审查时限：
乙方应在建设单位提交初步设计文件后， 7 个日历天提交各项建造工程初步设计 初审意见。
4.2施工图审查基本审查时限：
乙方应在建设单位提交施工图设计文件后，按以下时限要求提交初审意见、审 查报告(一式三份)及加盖“工程施工图设计文件审查专用章”的施工图文件(三 套)。
4.2.1              住 院放疗机房及核 医学科增加 PET-CT  机房涉及各项工程
专业施工图：   3 个  日历天提交初审意见，设计单位答复后 2 个  日历 天出报告；
4.2.2       除 4.2.1 外项目提前开工所涉及的各项工程(如场地平整、基坑支护、
桩基础等各)         专业施工图：    5 个  日历天提交初审意见，设计
单位答复后 3 个  日历天出报告；
4.2.3              项目涉及各       专业施工图：   10 个  日历天提交初审意见，
设计单位答复后  5 个  日历天出报告；
4.2.4   [image: ]专业施工图： [image: ] 日历天提交初审意见，设计单位答复后 日历天出报告；
4.3绩效审查时限：
4.3.1    乙方须提前介入初步设计、施工图设计，参加或者组织有关设计会议，进 行计算核对、讨论论证等，乙方应在建设单位提交初步设计、施工图设计
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文件后，   10 个  日历天提交审查报告。
4.3.2    乙方应确保设计审查文件质量达到规划、消防、人防及其他建设审批部 门相关规定要求。
4.3.3   重大设计变更应根据工程进度需要，及时提交审查意见。
第五条  审查费用：

5.1     根据《转发国家发展改革委关于降低部份建设项目收费标准规范收费行 为等有关问题的通知》粤价〔2022〕88 号，施工图设计文件审查费以工程 勘查设计收费为基准计费，上限收费标准为工程勘查设计收费标准的 6.5%。 按市场规则下调 20%，即审查费取本项目工程勘察设计费的 5.2%。
5.2     审查费包括两部份：第一部份为基本审查费，取本项目工程勘察设计费 的  4％；  第二部份为绩效审查费，取本项目工程勘察设计费的 1.2％。合 计总审查费用为工程勘察设计费的 5.2％暂定为 52 万元，最终结算价以政 府投资项目审计专业局审定价格为准，且不超过深圳发改委批复的金额， 超出部份不支付。
5.3     仅完成第一部份内容审查的或者第二部份审查内容不齐全、审查深度和审 查质量不符合规定的，只支付基本审查费用；
5.4     第二部份审查内容齐全、审查深度和审查质量基本符合规定的，按照以 下情况支付绩效审查费用;
5.4.1    审查后的设计文件无Ⅰ类问题(分类详见附件三)、Ⅱ类问题少于 8 个(含
8 个)、Ⅲ类问题少于 15 个(含 15 个)，Ⅳ类问题较少，支付全部绩效审查 费用(即工程勘察设计费的 1.2%)；
5.4.2    审查后的设计文件无Ⅰ类问题、 Ⅱ类问题少于 8 个 (含 8 个)、Ⅲ类问题 少于 15 个(含 15 个)，Ⅳ类问题较多，支付绩效审查费用的70％(即约工 程勘察设计费的 0.84%)；
5.4.3    审查后的设计文件无Ⅰ类问题、 Ⅱ类问题少于 8 个 (含 8 个)、Ⅲ类问题 多于 15 个的，支付绩效审查费用的 30％(即约工程勘察设计费的 0.36%)；
5.4.4    审查后的设计文件浮现Ⅰ类问题，或者无Ⅰ类问题、Ⅱ类问题多于 8 个， 不支付绩效审查费用；
5.4.5   上述审查后的设计文件问题不包含因施工过程中设计变更引起的和审查



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427103115042006053
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