## Slide 1
凯捷咨询（中国）有限公司
2013年04月
冀东发展集团信息化整体规划咨询项目
实施策略与周边业务系统评估

## Slide 2: 目录
    冀东水泥管控模式与信息系统规划
    SAP实施策略建议
    周边业务系统评估

## Slide 3: 水泥总部需重点建设为“发展经营中心、运营协同中心、风险控制中心以及管理服务中心”
承接总部职能，发挥区域优势，实现业务和管理协同
优化区域资源配置，实现区域经济效益和利润最大化
依照总部和大区标准，专注生产运营，持续优化运营效率，精细化成本管理
总部统一制定战略发展规划以及关键战略举措，并通过组织绩效管理管理将目标进行分级和落地
总部对各大区和子公司的业务开展，包括物资采购、销售、生产管理等进行高度协同
总部通过标准体系制度流程的建立与落实，来督促下属区域和子公司业务和管理的规范性
总部通过财务、人力资源以及信息化职能为区域和子公司提供专业支持与服务
水泥总部
大区
子公司
发展经营中心
运营协同中心
风险控制中心
管理服务中心
协调中心
利润中心
生产中心
成本中心
战略控制
运营管控
管控模式
各级定位
定位描述
节选自IBM管控设计报告

## Slide 4: 不同的核心管控线从水泥总部延伸到大区和子公司的程度也有所不同
战略
生产
水泥总部：
发展经营
运营协同
风险控制
管理服务
预算管理
人力资源
管理
风险控制管理
投资管理
组织绩效管理
物资采购管理
市场营销管理
生产工艺管理
质量管理
设备管理
安全健康管理
预算管理
人力资源管理
生产工艺管理
质量管理
设备管理
安全健康管理
预算管理
人力资源管理
风险控制管理
投资管理
组织绩效管理
物资采购管理
市场营销管理
生产工艺管理
质量管理
设备管理
安全健康管理
区域：
协调中心
利润中心
子公司：
生产中心
成本中心
代表某职能从水泥总部到大区到子公司的分级管控
代表某职能从水泥总部管控到区域
代表某职能从水泥总部直接管控到子公司的力度较大
风险控制管理
财务管理
财务管理
财务管理
组织绩效管理
4
节选自IBM管控设计报告
Notes: 更加专业化，更加接近客户和市场，降低风险、提升客户体验

## Slide 5: 根据冀东的管控模式和信息化发展战略，所需的应用系统主要包括三个层
当前应用现状
财务系统；人事管理系统；资金管理平台；协同平台系统； EMES系统（自开发）；NCS系统（用友）；合同备案审批系统；
暂无成体系的系统支持，多以手工汇总分析为主
资金管理系统(用友）
全面预算系统
EMES系统（自开发）EAM系统（IFS）
智能发运（自开发）
暂无成体系的系统
支持
DCS/PLC、GPS等专业系统
1
2
3
4
5
信息化建设后
冀东总部决策分析系统
冀东运营
支持系统
生产执行系统
实时监控系统
安全管理系统
矿山管理系统
1
2
3
5
4
销售管理
采购管理
计划管理
财务管理
人力资源
合同管理
安全管理
矿山设计
车辆调度
矿山数字化管理
生产管理
设备管理
质检管理
仓库管理
发运管理
运行监控
设备监控
企业管理决策层
企业运营支持层
企业生产执行层
决策分析
资金管理
预算管理
合并报表
SAP财务管理；SAP人力资源管理；SAP销售管理；SAP生产管理；SAP物资管理；SAP供应商管理；SAP客户关系管理；协同平台系统；合同管理系统；编码管理系统
SAP商业智能；SAP业务计划与模拟；SAP绩效管理；SAP管控、风险、合规管理；SAP资金管理系统；SAP全面预算和合并（BPC）
SAP生产管理；MES制造执行；质检管理系统；SAP仓库管理
智能发运管理系统;EAM（IFS)
安全管理系统；数字化矿山管理系统
DCS/PLC、GPS等专业系统
1
2
3
4
5

## Slide 6: 根据管控报告的设计，冀东组织架构将随着时间进行调整
水泥股份总经理
董事会秘书室
董事会
战略与投资部
审计部
安全生产监察
人力资源部
总经理办公室
运营管控部
生产技术中心
设备管理部
电气自动化部
品质管理部
财务部
内控部
法务部
业务管理
为主
职能管理
为主
生产管理
为主
5
3
招标办
6
总部定位
模式
管控路径建设
组织结构设计
节选自IBM管控设计报告
水泥股份职能部门的组织结构优化方案（6+5+3）
水泥股份总经理
生产管理为主
业务管理为主
职能管理为主
生产运营中心
战略与投资部
市场营销部
风控部
总经理办公室
技术研发中心
供应链管理部
人力资源部
2
董事会秘书室
董事会
财务部
3
4
审计职能
水泥股份组织结构远期设计方案（4+3+2）

## Slide 7: 未来在SAP系统内将通过财务组织、业务组织，以及虚拟报表组织实现对管控组织模式的支撑；通过权限、流程和报表设计实现业务管控
利润中心
成本中心
采购组织
销售组织
采购组
销售组
冀东发展集团有限责任公司
公司代码
SAP组织架构设计关键考虑因素
既考虑到上线时点的应用，又能满足未来业务发展和组织架构调整的需求；
法人和模拟法人都可以通过SAP“公司代码”来表示；
利用“成本中心”、“利润中心”和其他财务组织对象，满足财务记账和报表需求；
通过SAP“工厂代码”、“库存地”来表示工厂、生产车间和仓库。
根据管控模式要求，进行设计权限及分配
人事范围
工厂代码
库存地
其他
冀东水泥股份有限公司
……
内蒙大区
陕西大区
唐山冀东混凝土有限公司
包头冀东水泥分公司 包头市建源混凝土公司
生产线 / 仓库
管理部门
冀东水泥泾阳公司 陕西冀东混凝土公司
生产线 /仓库
管理部门
冀东水泥吉林公司 吉林市冀东混凝土公司
生产线 / 仓库
管理部门
冀东水泥唐山公司 唐山冀东混凝土公司
生产线 / 仓库
管理部门
计划财务部
投资管理部
信息管理部
法律事务部
总经理办公室
人力资源部
职能管理
海外事业部
运营管控部
业务开发
人力资源部
法律事务部
财务部
内控部
投资管理部
职能管理
总经理办公室
经营管理
生产技术中心
运营管控部
设备管理部
装备研发中心
招标办公室
电气自动化部
品质部
工程管理部
综合管理部
山西大区
渝川大区
吉林大区
辽宁大区
冀中南区
冀东大区
企业管理部
综合管理部
监审部
物资管理部 （物资公司）
经营管理
营销部 (营销公司）
合并单元

## Slide 8: 为什么建议在SAP系统建设过程中保持组织和管控模式的相对稳定？
SAP系统支持管控和组织模式的灵活变化，但在项目过程中这些变化将带来以下影响（按严重程度排列）：
主管领导和关键用户变化，流程和业务规则需要重新设计和确认或暂时无法开展；
程序逻辑需要重新调整，或找不到负责人进行测试和确认；
权限需要重新设计和调整；
数据可能需要重新收集和调整
最终用户部门调整，无法按时投入使用。

## Slide 9: 根据管控模式，设计未来水泥板块应用功能和系统架构
客户关系管理
销售管理
L4.一体化运营业务
合同管理系统
编码管理
企业门户
L5.决策支持与集团管控
协同平台
资讯管理
决策支持
L1.现场控制与硬件设备
知识管理
集团
板块（集团/股份）
大区
分子公司
全面预算
预算编制
预算考核
预算执行
财务管理
应付管理
总账管理
应收管理
信贷管理
管理会计
项目管理
采购与库存
库存管理
需求管理
采购管理
合同管理
供应商管理
销售管理
销售计划
价格管理
订单管理
客户管理
信用管理
交货管理
人力资源
招聘管理
绩效考核
人事管理
培训学习
员工发展
考勤管理
组织机构
薪酬福利
客户关系管理
市场管理
服务执行
销售业务管理
招投标管理
需求管理
供应商管理
合同管理
招议标管理
生产管理
配方调整
中短期计划
生产技术改造
质量管理
基础数据管理
工艺调整
生产订单管理
生产成本管理
设备管理
设备数据
备件管理
维修执行
维修成本
维修计划
财务资金
财务合并
资产管理
已有系统
需建系统
质量信息集成
项目管理
项目立项
项目进度
项目结算
项目计划
项目预算
项目验收
银行系统
外部系统
金税税控系统
诉讼（仲裁）案件审批备案
DCS/PLC
量具/衡具
工业控制
在线分析仪
GPS管理
短信应用
视频监控
实时数据库
L2.制造控制
生产信息采集
质量数据采集
状态监视
L3.制造 执行
市场价格管理
运输管理
车辆管理
发运计划
GPS监控
车辆调度
安全管理
隐患排查
作业组织
在线培训
信息发布
数字矿山信息系统
配矿功能
智能调度
历史回放
报警功能
自动布孔
报警功能
产量统计
加油管理
载重计量
行车防撞
手机移动监控管理
手机短信服务平台
统计及分析报表
设备维修状态跟踪
制造执行系统
生产监控
生产计划管理
生产调度管理
生产任务管理
能源管理
工厂物料管理
停机管理
生产统计分析与绩效
知识管理
质量检验系统
质量控制
质量检验
试验室管理
质量分析报告
质量纠纷
质量动态对标
销售分析
生产分析
设备分析
采购分析
人资分析
财务分析
资金分析
投资分析
预算分析
移动应用
采购与库存
库存政策
供应商管理
集采管理
设备管理
维修政策
周转件管理
价格政策
信用政策
集中销售
渠道分销管理
生产管理
产销计划平衡
报表分析
生产统计和协调
质量管理
产供销质量协调
质量统计监控
配方管理
质量结果统计
报表分析
能源分析
质量分析
ERP
+
BPC
ERP
ERP
ERP
CRM
人力资源管理系统
ERP
+
BPC
ERP
IFS
诉讼（仲裁）案件审批备案系统
电子采购与招投标系统
数字矿山信息系统
安全信息系统
MES
汽运系统
质量检验系统
ERP
ERP
CRM
ERP
ERP
MES
BI

## Slide 10: 根据管控模式，设计未来混凝土板块应用功能和系统架构
诉讼（仲裁）案件审批备案
DCS/PLC
量具/衡具
工业控制
在线分析仪
GPS管理
短信应用
视频监控
实时数据库
L2.制造控制
生产信息采集
质量数据采集
状态监视
L3.制造执行
L4.运营管控
L5.决策支持与集团管控
L1.现场控制与硬件设备
集团
板块（集团/股份）
大区
分子公司
全面预算
预算编制
预算考核
预算执行
财务管理
应付管理
总账管理
应收管理
信贷管理
管理会计
人力资源
招聘管理
绩效考核
人事管理
培训学习
员工发展
考勤管理
组织机构
薪酬福利
招投标管理
需求管理
供应商管理
合同管理
招议标管理
财务资金
财务合并
资产管理
合同管理系统
编码管理
移动应用
企业门户
协同平台
资讯管理
决策支持
知识管理
已有系统
需建系统
项目管理
项目立项
项目进度
项目结算
项目计划
项目预算
项目验收
银行系统
外部系统
金税税控系统
质量检验
质量控制
质量检验
试验室管理
制造执行
生产过程监控与统计分析
生产任务管理
生产排程与调度
产量、消耗确认
运输管理
车辆管理
发运计划
库存管理
需求管理
出入库管理
订单管理
销售订单管理
交货管理
维修维护管理
维修管理
维护保养
故障缺陷
GPS监控
车辆调度
安全管理
隐患排查
作业组织
在线培训
信息发布
市场价格管理
客户关系管理
销售管理
采购与库存
库存管理
需求管理
采购管理
合同管理
销售管理
销售计划
价格管理
订单管理
客户管理
信用管理
交货管理
客户关系管理
市场管理
服务执行
销售业务管理
生产管理
生产计划
生产技术改造
质量管理
基础数据管理
标准配比
生产订单管理
生产成本管理
设备管理
设备数据
备件管理
维修执行
维修成本
维修计划
质量信息集成
采购与库存
库存政策
供应商管理
集采管理
设备管理
维修政策
周转件管理
价格政策
信用政策
集中销售
渠道分销管理
生产管理
报表分析
生产统计和协调
质量管理
产供销质量协调
质量统计监控
配方管理
质量结果统计
报表分析
决策支持
销售分析
生产分析
设备分析
采购分析
人资分析
财务分析
资金分析
投资分析
预算分析
能源分析
质量分析
CRM
ERP
ERP
+
BPC
人力资源管理系统
ERP
+
BPC
ERP
ERP
诉讼（仲裁）案件审批备案系统
将心系统
安全信息系统
ERP
ERP
电子采购与招投标系统
ERP
BI

## Slide 11: 目录
    冀东水泥管控模式与信息系统规划
    SAP实施策略建议
    周边业务系统评估

## Slide 12: 经过多轮研讨，凯捷顾问与各个业务条线领导对本期SAP实施策略达成了框架性的共识：“集中设计、分步实施；先主业、后辅业”
按“点”实施
按“线”实施
冀东发展ERP实施策略：
按照“点”（按试点实施单位）、“线”（按业务专业线，如人力资源）相结合的方式进行实施。
水泥：股份总部、大区及分子公司 （例如冀东或陕西）
商混：商混总部、冀东大区及混凝土公司
＋
总部及下属单位
以业务专业线条为实施主线，比如人力资源管理进行全覆盖实施
采用“点线”结合的实施策略可以减少因下属单位的企业规模大小差异和业务复杂性不同而带来的实施风险，使得大型而复杂的企业通过按“线”实施，加快ERP实施的进程和尽早获得某些核心ERP功能模块的应用。
以上单位为试点，进行水泥和混凝土业务实施，将为后续的推广设计模板

## Slide 13: 备选方案一：HR和混凝土业务全覆盖，同时覆盖冀东大区水泥业务
水泥板块
冀东大区
板块层
大区层
水泥子公司层
搅拌站
冀东发展集团
集团层
关注于大区和生产单位（分子公司）形成“生产运营业务财务一体化平台”，同时在集团层面开始搭建统一的财务核算体系支撑。
建议实施业务模块：销售、物资采购、财务、库存、生产、设备(IFS与ERP同步实施）
9家分子公司
人力资源（组织、人事、薪资）
水泥板块和混凝土板块所有分子公司
混凝土板块
陕西大区
吉林大区
山西大区
冀东大区
内蒙大区
渝川大区
辽宁大区
陕西冀东水泥混凝土有限公司
咸阳冀东高新混凝土有限公司
吉林市冀东混凝土有限公司
吉林冀东伟达混凝土有限公司
大同盾石混凝土有限公司
大同金龙混凝土有限责任公司司
北京冀东海强混凝土有限公司
唐山冀东混凝土有限公司分部
天津冀东海丰混凝土有限公司
深州冀东混凝土有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀中南大区
建议实施模块：销售、物资采购及库存、财务共40家左右法人实体（全资或控股，将心系统已覆盖）+ 生产模块中心站（任各庄）
冀东
水泥唐山有限公司
冀东水泥滦县有限公司
冀东水泥丰润有限公司
冀东水泥启新有限公司
冀东水泥天津有限公司
冀东水泥三河有限公司
……
线
线
点

## Slide 14: 备选方案二：HR和混凝土业务全覆盖，同时覆盖陕西大区水泥业务
水泥板块
陕西大区
板块层
大区层
水泥子公司层
搅拌站
冀东发展集团
集团层
关注于大区和生产单位（分子公司）形成“生产运营业务财务一体化平台”，同时在集团层面开始搭建统一的财务核算体系支撑。
建议实施业务模块：销售、物资采购、财务、库存、生产、设备(IFS与ERP同步实施）
3家分子公司
人力资源（组织、人事、薪资）
水泥板块和混凝土板块所有分子公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
混凝土板块
陕西大区
吉林大区
山西大区
冀东大区
内蒙大区
渝川大区
辽宁大区
陕西冀东水泥混凝土有限公司
咸阳冀东高新混凝土有限公司
吉林市冀东混凝土有限公司
吉林冀东伟达混凝土有限公司
大同盾石混凝土有限公司
大同金龙混凝土有限责任公司司
北京冀东海强混凝土有限公司
唐山冀东混凝土有限公司分部
天津冀东海丰混凝土有限公司
深州冀东混凝土有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀中南大区
建议实施模块：销售、物资采购及库存、财务共40家左右法人实体（全资或控股）+ 生产模块中心站（任各庄）
线
线
点

## Slide 15: 备选方案三：HR和混凝土业务全覆盖，同时覆盖冀东和陕西大区水泥业务
水泥板块
冀东大区
板块层
大区层
水泥子公司层
搅拌站
冀东发展集团
集团层
关注于大区和生产单位（分子公司）形成“生产运营业务财务一体化平台”，同时在集团层面开始搭建统一的财务核算体系支撑。
建议实施业务模块：销售、物资采购、财务、库存、生产、设备(IFS与ERP同步实施）
12家分子公司
人力资源（组织、人事、薪资）
水泥板块和混凝土板块所有分子公司
混凝土板块
陕西大区
吉林大区
山西大区
冀东大区
内蒙大区
渝川大区
辽宁大区
陕西冀东水泥混凝土有限公司
咸阳冀东高新混凝土有限公司
吉林市冀东混凝土有限公司
吉林冀东伟达混凝土有限公司
大同盾石混凝土有限公司
大同金龙混凝土有限责任公司司
北京冀东海强混凝土有限公司
唐山冀东混凝土有限公司分部
天津冀东海丰混凝土有限公司
深州冀东混凝土有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
冀中南大区
建议实施模块：销售、物资采购及库存、财务共40家左右法人实体（全资或控股）+ 生产模块（任各庄中心站试点）
冀东
水泥唐山有限公司
冀东水泥滦县有限公司
冀东水泥丰润有限公司
冀东水泥启新有限公司
……
陕西大区
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
冀东水泥
凤翔有限责任公司
线
线
点

## Slide 16: 方案分析
 | 实施策略—试点组织选择方案分析 |  | 
 | 方案一：水泥冀东大区 +混凝土 | 方案二：水泥陕西大区 +混凝土 | 方案三：水泥（冀东大区+陕西大区） +混凝土
信息化基础 | NC系统已运行多年，为ERP的建设奠定了较好的基础 业务流程和数据的规范化有一定的基础和积累 | 目前主要是EMES系统支撑业务运作，信息化基础相对较弱 考虑借鉴海德堡ERP实施的成功经验 | 详见方案一、二分析
业务复杂程度 | 业务管理模式多种并存（例如销售业务方面包括了法人和非法人），同时生产业务含盖了冀东水泥各种生产方式，业务复杂度较高 | 业务管理模式相对复杂度较低（例如销售只有非法人模式） 生产业务未全部覆盖冀东水泥各种生产方式，业务复杂度低 | 业务复杂度高，除了考虑两个大区及分子公司的各种业务模式，还需要考虑管理上的复杂性（合资模式，冀东和海德堡的管理和财务要求）
业务典型性和代表性 | 业务规模大，覆盖了冀东水泥多种业务管理模式，形成推广模版具备代表性 | 整体业务缺乏代表性，销售模式与冀东大区（例如销售公司）存有差异，生产业务未能覆盖全部的生产方式，形成推广模版还不能完全具备代表性 较容易获得海德堡支持 | 实施后形成的推广模版代表性强 对现有业务和流程改进明显
实施成本 | 实施单位较多，项目资源配置较多控制难度大，实施成本较高 | 实施单位少，项目资源少，实施团队容易控制，实施成本低 | 实施单位多，区域跨度大，项目参与人员多，实施成本高
地理位置 | 分子公司分布唐山、北京、天津周边，地理位置跨度较大，上线支持和运维难度较大 | 分子公司主要分布在西安周边，地理位置跨度小，上线支持和运维容易 | 存在大区和分子公司的地理位置跨度很大，实施项目团队难以管理，上线支持和运维难度非常大
影响力和执行力 | 冀东大区具备总部的代表性，相比其他大区，影响力大 依托于总部职能部门，领导直接参与度高，决策力和执行力的及时效率相对高 | 主要是合资模式为主，对于冀东其他大区的影响力较低 | 结合总部、冀东大区、陕西和海德堡方的影响力。影响力大，执行力强
建议：在方案三的基础上，方案设计阶段邀请8个大区参与，其中冀东和陕西大区参与系统开发和测试。上线前基于准备度评估，最终决定上线单位
建议

## Slide 17: 上线准备度检查清单（示例）

## Slide 18: 实施工作量预估
启动前准备
ERP蓝图设计
ERP系统实现
上线后持续优化
冀东投入
顾问投入
+500人天
更多单位
更多单位
项目准备、概览培训
蓝图设计、原型系统
单元测试、集成测试、数据收集、用户培训
最终用户支持、系统优化
约100人天
约1500人天
约3600人天
约1000人天
冀东大区（9家分子公司）
陕西大区（3家分子公司）
冀东大区
陕西大区
+250
共约6200人天
约增加750人天
共6950人天

## Slide 19: 冀东SAP项目准备和风险控制措施建议
序号 | 风险控制和项目准备
1 | 明确经营战略
2 | 明确和优化业务流程
3 | 建立数据规范，保证数据质量
4 | 制定清晰的项目目标
5 | IT建设与管理改进协同转型
6 | 高层支持
7 | 提高业务用户参与度
8 | 选择成熟的ERP实施伙伴
9 | 保证培训效果，确立系统运维体制
10 | 制定清晰可行的信息化建设战略和路线图
11 | 健全网络和硬件基础
启动前准备
SAP蓝图设计
SAP系统实现
上线后持续优化

## Slide 20: 目录
    冀东水泥管控模式与信息系统规划
    SAP实施策略建议
    周边业务系统评估

## Slide 21: 冀东以ERP系统核心应用及企业信息化集成应用平台，集成OA办公系统以及其他专用领域的补充性系统，全面支撑信息化需求
全面预算（BPC）
商业智能 /决策分析（BI）
供应商关系管理（SRM）
客户关系管理 （CRM）
ERP 核心系统
（财务，人力，物资，销售，
生产）
实时监控系统
（DCS/PLC/…..）
协同平台管理系统
企业门户（EP）
以SAP为核心的ERP基本系统
专业领域的补充系统
办公自动化增强系统
其他辅助系统
MES系统 合同管理系统 质检管理系统 诉讼案件审批备案系统
EAM（IFS) 安全管理系统 编码管理系统 数字化矿山系统
久其合并系统
智能发运系统
物流配送系统
汽运系统
煤炭智能化验收系统
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## Slide 22: 根据业务调研和需求讨论，制定了冀东水泥制造执行业务的总体框架
生产计划管理
生产计划分解
生产计划排程
计划执行管理
生产调度管理
生产调度管理
调度会管理
运行管理
生产任务管理
生产操作任务
物料调度任务
生产任务报告
能源管理
能源监视调度
生产计量
能耗实绩管理
操作一致性分析
关键工艺参数捕获
综合绩效报告
停机管理
停机数据收集
停机事件记录
停机原因分析及报告
知识管理
生产操作知识
操作文档管理
交接班日志
工厂物料管理
生产线库存管理
物料移动与平衡
生产监控
运行指标监控
现场视频监控
物料库存监控
出入库管理
袋装站台管理
1
MES系统
生产绩效考核指标、统计分析、运行监控及技术开发和改造
建立KPI关键业绩指标
生产计划管理（总生产预算）
KPI评估与分析
生产监控与统计分析
水泥总部
大区
单
厂
部
署
集团部署
工艺技术管理
生产运行管理
技改项目管理
节能减排、环保、能源管理
分子公司
生产计划管理
产供销计划平衡
月度生产计划管理及下达
生产统计分析
生产统计分析和协调
生产工艺管理
生产工艺管理
能耗统计及分析
生产运行及监控
生产运行监控
能源管理和能耗监控
运行统计分析
大区部署

## Slide 23: 根据业务调研和需求讨论，制定了冀东水泥制造执行业务的总体框架
生产计划管理
生产计划分解
生产计划排程
计划执行管理
生产调度管理
生产调度管理
调度会管理
运行管理
生产任务管理
生产操作任务
物料调度任务
生产任务报告
能源管理
能源监视调度
生产计量
能耗实绩管理
操作一致性分析
关键工艺参数捕获
综合绩效报告
停机管理
停机数据收集
停机事件记录
停机原因分析及报告
知识管理
生产操作知识
操作文档管理
交接班日志
工厂物料管理
生产线库存管理
物料移动与平衡
生产监控
运行指标监控
现场视频监控
物料库存监控
出入库管理
1
MES系统
生产绩效考核指标、统计分析、运行监控及技术开发和改造
建立KPI关键业绩指标
生产计划管理（总生产预算）
KPI评估与分析
生产监控与统计分析
水泥总部
大区
单
厂
部
署
集团部署
工艺技术管理
生产运行管理
技改项目管理
节能减排、环保、能源管理
分子公司
生产计划管理
产供销计划平衡
月度生产计划管理及下达
生产统计分析
生产统计分析和协调
生产工艺管理
生产工艺管理
能耗统计及分析
生产运行及监控
生产运行监控
能源管理和能耗监控
运行统计分析
大区部署
1
ERP系统覆盖
MES系统覆盖
系统外处理
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
ERP和MES试点实施
ERP和MES推广实施
1

## Slide 24: ERP与制造执行系统（MES）接口及数据流向
综合管理
ERP
财务管理
生产管理
采购及库存管理
销售管理
生产绩效及分析
生产计划管理
生产调度管理
生产任务管理
能源管理
停机管理
知识管理
生产运行及监控
工厂物料管理
生产统计分析
MES
实时数据库
生产信息采集
生料、熟料烧成、
水泥粉磨等过程控制
其他过程
控制系统
DCS
产量及消耗信息
生产信息
出厂实绩
库存信息
生产计划信息
设备台账信息
物料库存主数据信息 发运计划
生产数据信息
能耗数据信息
设备运行数据信息
财务信息
能耗信息 订单执行实绩
1
MES系统
人力资源
设备管理（EAM）
设备台账管理
维修计划管理
点巡检管理
润滑管理
预防性维护
检修计划
故障维修信息
停机信息
设备运行信息
设备运行参数信息
每日计划分解，班组和设备级生产信息（实时数据）
中长期和每日生产信息、跨部门报表

## Slide 25: 合同审批备案系统分析
业务覆盖
合同审批备案系统在一定程度上提升了合规性审查的效率
在集团范围内实现了合同审批的透明化管理
但我们认为财务部门应该在合同的审批过程进行参与，而不是仅仅对结果进行把关。因为财务需要通过合同中付款条款进行资金预测和风险控制。
流程效率
系统性能较好：
系统响应速度基本满意；
使用便捷，需加强系统稳定性。
系统集成少、加签自定义功能过于灵活，降低流程效率：
没有与供应链系统物料关联，审批时无法查询合同标的明细清单；
没有与供应链订单、合同关联，不能直接获取合同执行情况；
没有与招标等系统关联，审批时不能随时查看招标、询比价结果；
使用者可以任意在审批环节中设定加签，且系统对此未做审批时间超限控制。
未来建议
建议未来保留合同管理系统，进行合同非结构化数据的审批和管理，并通过ERP的结构化数据集成，实现合同的闭环管理。
第一步，在ERP试点的同时，对合同管理系统进行优化，主要新增系统内自定义加签节点的时效功能；提高审批效率
第二步：
ERP推广阶段，在集团内进行审批流程的优化并实现统一和标准化，同时进行系统功能完善与优化，重点建设合同分析，经济监管等功能。
现状分析
组织范围：
全股份公司
系统功能
经济合同基础管理
经济合同审批过程
经济合同执行管理
经济合同备案管理
客户管理
需求经办部门在系统内提交合同之后，由主管部门、审计、法律等审批备案。通过审批后在系统打印二维条形码之后，由财务部门进行审批。
8个月+2个月
2013/05
ERP
ERP试点
ERP推广
与ERP接口
实现合同审批系统的审批阶点时效功能
客户管理迁移至ERP
合同分类编码迁移至编码系统
合同审批备案
2014/03
审批流程标准化
实现合同分析和经济监管
2
合同管理系统

## Slide 26: 以合同管理系统为核心，与周边系统的功能分界及数据流向设计概览
合同管理系统
合同起草
合同审批
合同备案分析
ERP
生产执行
库存管理
财务管理
编码系统
合同编码
销售管理
采购管理
合同执行情况
销售合同
合同执行情况
采购合同
合同编码
合同管理系统
ERP
编码系统
合同起草
销售合同
合同执行情况
采购合同
合同编码
生产执行
库存管理
财务管理
合同编码
销售合同
采购合同
CRM
商机管理
客户管理
销售订单
售后服务
电子商务
渠道管理
SRM
电子采购
供应商协同
招议标管理
合同审批
合同备案分析
合同执行情况
合同管理系统将管理合同从起草至合同审批签订的整个过程，同时也保留对合同的备案分析功能；
编码系统作为集团信息系统编码的源泉，向合同管理提供合同编码；
审批签订后的合同，在相应的业务系统内执行。
信息化建设初期
信息化建设深入应用阶段
2
合同管理系统

## Slide 27: 未来合同审批备案系统与相关业务系统的业务集成接口方案建议
系统集成需求点 | 系统集成方案 | 传输方向
合同编码 | 合同编码由编码系统产生，并传递至合同审批备案系统，再由合同审批备案系统将审批完成的合同传递至相关业务系统。 | 编码系统合同审批备案系统
销售合同 | 销售合同在合同审批备案系统审批完成后，传递至业务系统执行。在信息化建设初期，由ERP执行合同；在深化应用阶段，由CRM+ERP执行合同。 | 合同审批备案系统ERP系统 合同审批备案系统CRM系统
采购合同 | 销售合同在合同审批备案系统审批完成后，传递至业务系统执行。在信息化建设初期，由ERP执行合同；在深化应用阶段，由SRM+ERP执行合同。 | 合同审批备案系统ERP系统 合同审批备案系统SRM系统
合同执行情况 | 合同执行后，相应的执行信息由业务系统（ERP/CRM/SRM）回传至合同审批备案系统，以进行相关分析。 | ERP系统合同审批备案系统 CRM系统合同审批备案系统 SRM系统合同审批备案系统
2
合同管理系统

## Slide 28: 根据业务调研和需求讨论，制定了冀东水泥质量管理业务的总体框架
综合管理
质量数据采集
进厂原燃材料数据采集
生产过程物料数据采集
各品种水泥数据采集
质量数据分析
专业岗位数据分析
管理层数据分析
质量检验指标
实验样本信息管理
实验室样本信息管理
外来样本信息管理
实验室设备及药液管理
实验室药液管理
实验室设备管理
1
1
2
2
质量动态对标
质量指标执行分析
质量缺陷/异常诊断
质量纠纷及监督
进厂原燃材料纠纷及监督
质量监控与分析
质量数据监控
质量配比
消耗及成本分析
水泥售后纠纷及监督
其他质量纠纷及监督
样品对比分析
1
2
2
需求优先级
3
质检管理系统
水泥总部
大区
子公司
质量政策、质量标准、质量研究、质量人员管理、中央实验室
生产、采购、质量协调、指导、监控、管理，区域实验室
生产过程、收发货过程质量控制
战略控制
运营管控
质量控制和决策
质量分析
质量标准
1
技术研究
质量绩效
质量认证
综合利用
产品质量和售后
商标管理

## Slide 29: 根据业务调研和需求讨论，制定了冀东水泥质量管理业务的总体框架
综合管理
ERP系统覆盖
专业系统覆盖
系统外处理
质量数据采集
进厂原燃材料数据采集
生产过程物料数据采集
各品种水泥数据采集
质量数据分析
专业岗位数据分析
管理层数据分析
质量检验指标
实验样本信息管理
实验室样本信息管理
外来样本信息管理
实验室设备及药液管理
实验室药液管理
实验室设备管理
1
1
2
2
质量动态对标
质量指标执行分析
质量缺陷/异常诊断
质量纠纷及监督
进厂原燃材料纠纷及监督
质量监控与分析
质量数据监控
质量配比
消耗及成本分析
水泥售后纠纷及监督
其他质量纠纷及监督
抽样对比
1
2
2
3
质检管理系统
通过信息系统，逐步减少人工数据收集和监控的工作。未来通过三级质检体系建设（包括三级实验室体系）建设，实现高效、集约的质量管理。
之下而上实施
至上而下规划
质量控制和决策
质量分析
质量标准
1
技术研究
质量绩效
质量认证
综合利用
产品质量和售后
商标管理

## Slide 30: ERP与质量检验系统接口及数据流向
综合管理
ERP
财务管理
生产管理
采购及库存管理
质量数据采集
质量检验
质量数据分析
实验室管理
质量对标管理
质量纠纷
质量控制
质量检验系统
质量检验结果信息
检验请求信息
生产调度管理
生产任务管理
工厂物料管理（智能发运）
MES
生产任务信息
采购入库信息
财务信息
质量检验结果信息
发运信息
3
质检管理系统
生料、熟料烧成、
水泥粉磨等过程控制
DCS
生产质量 信息
销售管理

## Slide 31: EAM设备管理系统分析
业务覆盖
统一平台进行设备台帐管理；
点检管理更为精细精细
工单可追溯、可借鉴，且增强了维修计划性，规范了维修流程，可统计相关备件、工时信息；
提供了知识共享平台
应用效果
系统性能较好：
响应速度基本达到用户需求。
与财务没有集成性：
资产实物管理与资产价值没有联动；
设备维修与财务成本没有集成；
对备品备件的采购与库存尚未管理；
对外委服务及其成本没有管理。
未来建议
IFS系统是世界一流产品，为了充分利用原有IT资产，建议通过ERP与IFS接口实现设备资产财务业务一体化。
第一步：
备品备件分类和编码在集团层面的统一与标准化；
与集团ERP集成，管理备品备件采购与库存、维修成本；
与集团ERP集成，实现设备资产联动管理。
第二步：
ERP试点单位完成接口集成之后，再与ERP同步推广EAM系统。
现状分析
系统功能
组织范围：
子公司：滦县、凤翔、闻喜、璧山、
合川
设备台帐
点检管理
润滑管理
维修工单管理
固定资产（实物）管理
中心知识库
8个月+2个月
2013/05
ERP
ERP试点
ERP推广
备品备件
财务集成
资产集成
EAM设备管理系统
EAM设备管理系统推广
2014/03
5
EAM系统

## Slide 32: EAM设备管理系统与ERP系统的功能分界及数据流向设计概览
IFS
ERP
设备主数据
备件主数据
维修成本
采购需求
固定资产编码
固定资产
备件管理
采购管理
财务管理
设备台帐
点巡检
润滑管理
维修管理
预防性维护
知识库
通过ERP系统对设备资产价值相关信息进行管理，包括固定资产管理、备件的价值（及其相应的采购与库存管理），并由ERP系统记录维修业务的财务成本信息。
由IFS系统进行设备的专业管理，包括设备（实物）台帐、点巡检、润滑管理、维修管理、采购需求、预防性管理以及相应的经验、技能的知识库。
备件库存
采购需求
5
EAM系统

## Slide 33: 未来集团ERP系统与EAM设备管理系统的业务集成接口方案建议
系统集成需求点 | 系统集成方案 | 传输方向
设备主数据 | EAM设备管理系统中已经对设备的实物台帐进行了管理，由于EAM设备管理系统定义为设备管理的专业系统，未来建议继续通过EAM设备管理系统管理设备台帐，而为了相应财务信息、资产信息完整，需要将设备主数据从EAM设备管理系统回传至ERP系统。 | EAM设备管理系统ERP系统
固定资产编号 | EAM设备管理系统没有进行相应的固定资产及其财务信息管理。需要通过ERP端建立固定资产，并将相应的编号回传至EAM设备管理系统将设备实物与资产对应。 | ERP系统EAM设备管理系统
备件主数据 | EAM设备管理系统没有进行备件数据的管理，建议通过ERP进行备件的价值与库存管理，并将相应的主数据信息传递至EAM设备管理系统，作为备件领用的基础。 | ERP系统EAM设备管理系统
备件库存 | EAM设备管理系统没有进行备件库存的管理，建议通过ERP系统进行备件库存的管理，并在EAM设备管理系统在维修过程中进行备件领用时，由ERP系统提供相应的备件库存数量和价值信息，以便于维修成本的记录。 | ERP系统EAM设备管理系统
采购需求 | EAM设备管理系统在进行维修时，需要进行备件的领用，当备件不足时，需要提出采购需求并传递至ERP系统，ERP系统执行相应的采购、入库管理。 | EAM设备管理系统ERP系统
维修成本 | EAM设备管理系统在完成设备的维修后，在维修工单上记录了维修过程中发生的各类成本，但由于EAM设备管理系统并不进行财务成本管理，需要将相应的维修成本信息回传至ERP系统，归集维修成本。 | EAM设备管理系统ERP系统
5
EAM系统

## Slide 34
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457012102152006031