第一篇

第三篇

第二篇

（招标投标）消防工程投标书(范本)

第四篇

X正本

X 工程

# 投标书

##### XX 公司公司

二零一零年七月

## 目录

### 一、商务标

##### 第一部分报价及有关说明

（一）投标书

（二）投标书附录

（三）唱标表

（四）报价汇总表

（五）分子系统编制的设备清单及报价表

（六）分子系统编制的工程量清单及报价表

（七）分子系统编制的材料清单及原始价目表

（八）分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表

（九）分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表

（十）优惠条件

##### 第二部分对招标文件的认同程度说明

（一）对招标文件的认同程度

##### 第三部分投标人资格证明

（一）投标人概况表

附：1、企业法人营业执照2、资质证书

3、税务登记证

4、质量管理体系认证证书

5、环境管理体系认证证书

6、职业健康安全管理体系认证证书

（二）法定代表人授权委托书

（三）投标人所承建类似工程情况一览表

（四）目前正在承建工程情况一览表

（五）财务状况1．基本资料

2．最近两年的财务审计报告

（六）制造商授权书

### 二、技术标

##### 第一部分系统及设备说明

（一）主要设备、元器件、材料规格技术性能描述一览表

（二）主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表

（三）系统和设备的详细技术说明书和使用说明书

（四）系统和设备详细的结构、安装和接线图

（五）货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施

##### 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料

（一）国家授权部门出具的产品的检测、鉴定报告

（二）货物的专利证书及其有关资料

（三）获奖产品的证明资料

（四）计量合格证

（五）产品推荐证

（六）产品的测试设备、手段及认证证书

（七）产品样本

##### 第三部分安装施工方案

（一）特别承诺书

（二）施工组织设计1．编制依据及原则

- 工程概况

- 施工部署、技术方案

- 施工准备工作计划

- 施工进度安排

- 质量保证计划

- 确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施

- 施工总平面布置设计

- 项目部人员配备及施工力量部署

- 组织管理机构及施工力量部署

- 施工机构框图

- 项目管理班子配备情况表

- 主要管理人员简历

##### 第四部分售后服务和培训

（一）售后服务承诺

（二）培训计划

# 一、商务标投标文件

### 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程

投标文件内容：		商务标投标文件投标人：	（盖章）

### 法定代表人或

委托代理人：	（签字或盖章） 日期：二 0 一 0 年七		月二十六	日

# 第一部分商务报价

## 投标书

招标人：XXXXXXXXXX

根据已收到的招标编号 JZ—20607A—D51—113 的 XXXXXXXXX 学院新校区一期消防系统工程招标文件，未尾签字代表人（人名）、副总经理被正式授权代表 XXXX 公司，在此提交下列文件正本一份和副本

（根据招标文件几份） 份。

通过本投标书，本签字人在此声明：

- 根据招标人招标文件的规定，本投标文件中深化设计、供货、（进口报关） 、储运、施工安装、测试、调试运转、人员培训、交接验收、保修及售后服务的投标总报价为：人民币（大写）	（小写）	。

- 一旦我方中标，我方保证在	年       月      日 至         年	月日，共	天（日历日）内竣工并移交整个工程。

- 我们同意按招标文件的规定履行合同责任。

- 我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标之日起 90 天（ 日历日）。

- 我们同意提供招标人在招标文件中要求的所有资料，以及评标时可能要求

与我们的投标文件有关的任何资料。

- 我们认为你们有权决定中标者，认为最低价不一定中标。

- 我们愿意遵守国家的有关规定和招标文件的收费标准。

- 本投标文件在开标后的有效期内保持有效，不做任何修改和变动。

- 如果在规定的开标日期和时间后，在投标有效期内退出投标，我们的投标保证金不要求你们退还。

- 我方金额为 3	万元的投标保证金已按招标文件的有关要求递交。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价的 5	%银行保函作为履约担保，共同地和分别地承担责任。

- 我们承诺如果我们中标，我们将及时按招标文件的规定支付招标代理费。

- 有关这次投标的所有正式通迅应致： 投标人：（盖章）

单位地址：XXXXXXXXX

委托代理人：（签字、盖章） 邮政编码：

电话： 传真：

开户银行名称：

银行账号：XXXXXXXXXXXXX

日期：	年	月	日

## 投标书附录

| 序号 1 | 项目内容 施工准备时间 | 合同条款号 | 约定内容 根据招标人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 误期违约金额 |  | 1000 元/天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的 5% |  |
| 4 | 质量标准 |  | 优良 |  |
| 5 | 工程质量违约金最高限额 |  | 10 万元 |  |
| 6 | 进度款付款时间 |  | 工程量核实后 15 天内 |  |
| 7 | 竣工结算款付款时间 |  | 竣工结算审计完成后 |  |
|  |  |  | 30 天内 |  |
| 8 | 质保金限额 |  | 合同价格的 5% |  |
| 9 | 履约保函 |  | 合同总价的 5% |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章） 日期：	年	月	日

投标人名称

XXXXXXXXXXXXXXX 公司

工程总报价

元（大写：

元）

设备费

元

其中

安装调试费

元

无机防火堵料	有机防火堵料	防火包

防火板

防火封堵成活价

元/千克

元/千克

元/千克

元/千克

工期目标

20

日历天

质量目标

优良

项目经理证书级

项目经理

别及编号

对招标文件的认同程度

完全认同

投标人现场确认（签名）

唱标单

本投标人完全同意招标文件的全部条款，并作如下响应： 单位：人民币元

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期	年	月	日

# 第二部分对招标文件认同程度声明

XXXXXXX 基建办领导:

通过研究贵方发布的招标文件，并经我公司领导会议协商决定：郑重承诺同意贵方在招标文件中的所有意见。如我公司中标，将在施工过程中严格遵守贵方在招标文件中的有关规定。并由公司领导会议提出了“三个确保”的工程施工方针： 确保保质、保量、保速地完成施工任务。

确保工程的顺利竣工，工程质量达到有关部门的验收标准。确保系统调试一次成功，顺利通过省、市消防部门的验收。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司

年月日

# 第三部分资格证明

### 一、企业简历表

企业注册名称

XXXX 工程有限公司

建立日期

1993 年 8 月

企业法人代表

（人名）

职称

高级工程师

企业性质

合资经营

XXXX	建

上级主管部门

资质名称

建筑业企业

资质证码

委

开户银行

批准成立机构

XXXX 市工商行政管理局

名称

经营范围

| 在职管理人员 高工 | 工程师 | 助工 | 技术员 |  | 工人 4-8 级 1-3 级 | 无级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 30 | 70 数 量 | 120 总 功 | 率 | 200 500 | 400 |

|  | 名称 | 型号 |  | 制造国 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （台） （KW/HP） |  |
|  | 交流电焊机 | BX-200 | 24 30 | 中国上海 2013--2016 |
| 主要施工机械 | 电动套丝机 | ST1/2 | 18 0．75 | 中国杭州 2014--2016 |
| 设备 | 型材切割机 | 1．1 | 22 | 中国上海 2012--2016 |
|  | 电锤 |  | 16 | 中国、德国 2013--2016 |
|  | 台钻 | XH-13 | 12 | 中国苏州 2012--2016 |
|  | 电动试压泵 |  | 5 | 中国杭州 2011--2016 |

企业简介

见附表

企业职工人数

二、投标人所承建类似工程情况一览表

建设单位

项目名称及建

设地点

建 筑 面 积

M2

135000 米

结 构

类型

层数

开工竣工时间

合 同 价 格

质量达到标准

（万元）

XXX

XXX

框架

2003.5-2004.

2

1350 万

XX 奖

2

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

1200 万

优良

以下多填

### 三、目前正在承建工程情况一览

|  | 项 目 名 |  |  |  |  |  |  |  | 合同价 | 质 | 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面 | 结 | 构 |  | 建 | 筑 | 开工竣 |  |  |  |
| 建设单位 | 称 及 建 |  |  |  | 层数 |  |  |  | 格（万 | 达 | 到 |
|  | 设地点 | 积 M2 | 类型 |  |  | 特点 |  | 工时间 | 元） | 标准 |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期年月日

### 四、财务状况表

###### 一、基本资料

固定资产

元

资产总额

元

其中

流动资产

元

长期负债

元

负债总额

元

其中

流动负债

元

每年平均完成投资

万元

每年平均完成工程施

万元

工情况

最高年承建工程能力	万元

目前在建工程情况

万元

二、最近两年的财务审计报告

# 二、技术标投标文件

### 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程

投标文件内容：		技术标投标文件投标人：	（盖章）

### 法定代表人或

委托代理人：			（签字或盖章） 日期：二	年	xx 月 xxxx	日

第一部分系统及设备说明

### （一）主要设备、元器件、材料性能描述一览表

序

设备/元器件/	规格及

产地及

品牌

性能说明

备注

号

材料名称

主要技术参数

生产厂家

1

报警控制器

(实际填写)

琴台式

2

感烟探测器

3

手动报警按钮

电子编码，含电话插孔

4

总线隔离器

自恢复型

编码单输入/

5

输出模块

6

切换模块

广播控制用

编码型，可恢复型，带直接启泵触

7

消火栓按钮

点，断报警信号仍可启泵并点亮指

示灯。

8

接线端子箱

明装，内含 40 对接线端子。

子系统名称：自动报警系统

9

火灾显示盘

数字式

智能总线制消

10

电子录音

防电话主机

总线制编码消

11

防电话专用模

编码型，含插座

块

吸顶式广播喇

12

3W

叭

消防广播扩音

13

250W

机

录放卡座

投标人：（签章）xxxxxxxxxxxxxxxxxx 法定代表人或授权代表：（签字或盖章） 日期：2017 年x 月 xx 日

### （二）投标货物数量报价明细表

金额单位：人民币元

### （三）主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了招标人评议的需要， 投标人应将这些条款的任何偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如无偏差，请在本表中填写“无”。

子系统名称：

| 项次或页次 |  |  | 与招标文件的偏 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格描述 | 说明 |
| 招标文件 | 投标文件 |  | 差 无 无无 |

投标人：（签章）XXXXXXXXXXXX 公司法定代表人或授权代表：（签字或盖章） 日 期 ： 年 x 月 xx 日

# 第三部分安装施工方案

### （一）特别承诺书

我公司本着“真诚合作，竭诚为用户服务的态度”来参加 XXXXXXXXXXXXX 工程设备及安装施工投标，为体现我公司的实力和诚意，如本次消防工程由我公司中标施工，我们将按招标文件规定严格履行下列承诺：

1、工期：XX 天，我公司承诺确保与总包主体进度同步完成全部消防工程内容，并交付使用。实际开工日期以总包要求为准，并提前三天进场，搞好准备工作。

2、质量：我公司承诺保证本工程质量确保消防验收一次性通过。如因我方原因未能达到验收标准，愿按照招标文件规定的有关条款处罚。

3、工程管理：

①、我公司承诺本工程承接后，将由我方施工队伍自行完成，保证不转包、不分

包，如有违反，业主有权中止合同，我方承担一切经济损失。

②、我公司承诺作为分包单位，我方将保证无条件服从总包单位对质量、进度等方面的管理。

4、工程验收：我公司承诺保证本工程验收一次性合格通过,并取得消防验收合格证。

5、项目班子：我公司承诺项目经理月到位率达到 80%，项目班子管理人员

（除项目经理外）月到位率达到 90%以上。为此我们将采取下列措施：①、派遣目前无在建工程的管理人员；②、严格考勤制度；③、建立健全完善的工程管理制度；④、开展思想教育工作，让每个拟进场人员都认识到本工程的重要性。 6、安全生产与文明施工：我公司承诺配合总包单位争创省“文明标化工地”，

杜绝重大事故，经常性搞好宣传活动，实现现场文明施工。

7、售后服务：我公司承诺工程竣工后，负责免费保修二年，并实行终身维修。无论在保修期内外，只要接到业主通知，我公司根据警情，选派人员，准备料具，4 个小时内赶到现场。竣工后，免费为业主方培训专职或兼职消防操作人员，直到全部掌握消防设施操作、保养和基本维护技术。并保证每年不少于 2 次回访，2  次综合操作演练，并实行全天候服务， 出现异常问题随叫随到。

### （二）施工组织设计

#### 编制依据及原则

依据设计施工图纸和招标文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下列标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96（2005 年版）

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

3、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

4、《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001

5、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

6、《建筑物内部装修设计防火规范》GB50222-95

7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

11、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

12、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

14、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194

15、《电气装置安装工程施工验收规范》GBJ232-82

16、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

#### 工程概况

- 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX

- 建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX 落于 XXXXXXXXX，建筑面积约为 XX 万平方米。浙 XXXXXXXXXXXXX 公司作为消防工程的施工承担者，本着一丝不苟、精益求精的精神，把 XXXXXXXXXXXX 一期消防系统工程做到实用和艺术的完

美结合，将一个优质工程奉献给 XXXXXXXXXX。

- 施工部署、技术方案一、总体施工程序       1．施工工序总原则

A．施工时按照先地上后地下，先干管后支管及附件，先系统试压、冲洗，

后

防腐、保温的原则。                                                                           B．在同一空间内，先施工消防水系统，后施工火灾自动报警系统，若施工中电管与水管交叉，应在保证要求的情况下，电管给水管让出管路。    C．按子系统进行系统调试，按子系统进行中间并验收。

2．施工总体程序                                                                                      A．先进行现场布置，组织人力，机具现场，组织施工图纸会审，编制施工

组

织设计和项目质量计划进行材料设备进场验收。                                     B．对预留洞、预埋件等进行预埋及检查验收。                                      C．消防水主干管的安装，电缆桥架的安装，火灾自动报警系统布线。    D．设备就位，调平，找正消防水系统支管及附件的安装。                      E．管道设备的强度验收、清洗、吹扫、保温、调整、单机试运转。         F．配合后期工程安装喷淋喷头、火灾报警探头等，系统调试运转及省消防部门验收，竣工清理，交工验收。

G．工程竣工验收后的保修、回访。

###### 二、总体施工要求

- 按照业主提供的图纸和规范，图案，组织有关人员进行会审，核对各专业

之

间是否有矛盾，核对无差错和遗露。

- 设备配件及部分材料的选型，要报业主批准，选择的专业制造商由业主认可。各类材料必须有出厂合格证、材质证明及国家有关检验机构的试验检测，准用证等文件。进场后，项目组应严格按照《物资采购工程程序》《检验和试验工作序》 进 行 检 查 。                                                                                         3．在装修阶段，安装与土建，装饰加强联系，排出详细的作业计划，严格执行施工程序，避免因工序不当进行返工，并注意相互间的成品保护。                4．消防工程，应在当地消防局地检查监督下进行施工，并在其验收合格后方可投入使用。

###### 三、主要施工方法及工艺标准

（一）消防报警、联动系统部分

  - 施工工艺流程

  - 施工技术要求

钢管和线槽安装、设备安装主要工艺要求：                                  1．电线保护管遇到下列情况之一时应在便于穿线的位置增加接线盒： 管路长度超过 30m，无弯曲时；

管路长度超过 20m，有一个弯曲时； 管路长度超过 15m，有两个弯曲时； 管路长度超过 8m，有三个弯曲时；

  - 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝，且弯扁程度不应大于管外

径的 10%。

  - 明配管时弯曲半径不宜小于管外径的 6 倍，暗配管时弯曲半径不应小于管外径的 8 倍，直埋于地下或混凝土内时其弯曲半径不应小于管外径的 10 倍。 4．当管路暗配时，电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲，埋入非

燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时应按设计要求采取防火保护措施。

- 电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物基础，当必须穿过时应采取保护措施，如采用保护管等。

- 水平或垂直敷设的明配电线保护管安装，允许偏差 1.5%，全长偏差不应大于管内径的 1/2。

- 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，管口及其各连接处均应密封处理。

- 管路敷设经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）时应采取补偿措施。

- 明配管时应排列整齐，固定点间距均匀，钢管卡间的最大距离如下表； 管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒边缘的距离宜为 0.15-0.5m。

钢管直径（mm）敷设方式钢管种类 15-2025-3240-6065 以上厚壁钢管

1.52.02.53.5 吊架、支架或沿墙敷设薄壁钢管 1.01.52.0----

- 吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定，经装修单位允许，直径 20mm 及以下钢管可固定在吊杆或主龙骨上。

- 暗配管在没有吊顶的情况下，探测器的盒的位置就是安装探头的位置，不能调整，所以要求确定盒的位置应按探测器安装要求定位。

- 明配管使用的连接盒和安装设备盒应采用明装式盒。

- 钢管安装敷设进入箱、盒，内外应有根母锁紧固定，内侧安装护口。

钢管进箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。                                          14．箱、线槽和管使用的支持件宜使用予埋螺栓、膨胀螺栓，胀管螺钉、

予埋铁件、焊接等方法固定，严禁使用木塞等。使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时， 钻孔规格应与胀管相配套。

- 各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电气焊割孔。

- 钢管螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的	1/2，连接后螺纹宜外露 2-3 扣，螺纹表面应光滑无缺损。

- 镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。

- 配管及线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路， 不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。

- 配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内，但探测器报警线路若采用总线制时不受此限制。

- 弱电线路的电缆竖井应与强电线路的竖井分别设置，如果条件限制合用同一竖井时，应分别布置在竖井的两侧。

- 在建筑物的顶棚内必须采用金属管．金属线槽布线。

- 钢管敷设与热水管、蒸汽管同侧敷设时应敷设在热水管、蒸汽管的下

面。

有困难时可敷设在其上面，相互间净距离不应小于下列数值。

a 当管路敷设在热水管下面时为 0.2m，上面时为 0.3m，当管路敷设在蒸

汽管下面时为 0.5m,上面时为 1m。

b 当不能满足上述要求时应采用隔热措施。对有保温措施的蒸汽管上、下净距可减，可减至 0.2m。

- 钢管与其它管道如水管平行净距不应小于 0.1m。当与水管同侧敷设时直敷设在水管上面（不包括可燃气体及易燃液体管道）。当管路交叉时距离不宜小于相应上述情况的平行净距。

- 线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的局所。

- 线槽敷设宜采用单独卡具吊装或支撑物固定，吊杆的直径不应小于

6mm，固定支架间距一般不应大于1-1.5m，在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和弯形缝两端及丁字接头的三端 0.5m 以内，应设置固定支撑点。

- 线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角。

- 固定或连接线槽的螺钉或其它紧固件紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接，即螺母放在线槽壁的外侧，紧固时配齐平垫和弹簧垫。

- 线槽的出线口和转角、转弯处应位置正确、光滑、无毛刺。

- 线槽敷设应平直整齐，水平和垂直允许偏差为其长度的	2%，且全长允许偏差为 20mm，并列安装时槽盖应便于开启。

- 金属线槽的连接处不应在穿过楼板或墙壁等处进行。

- 金属管或金属线槽与消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时，其长度不宜而在于 2m，且应采用卡具固定，其固定点间距不应大于 0.5m， 且端头用锁母或卡箍固定，并按规定接地。

- 暗装消火栓配管时，接线盒不应放在消火栓箱的后侧，而应侧面进线。

- 消防设备与管线的工作接地、保护应按设计和有关规范、文件要求施

工。

- 钢管内绝缘导线敷设和线槽配线要求：

1）进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、数量、合格证等应符合设计要

求，并及时填写进场材料检查记录。                                                           2）火灾自动报警系统传输线路，应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆，其电压等

级不应低于交流     250V，最好选用     500V，以提高绝缘和抗干扰能力。3）为满足导线和电缆的机械强度要求，穿管敷设的绝缘导线，线芯截面最

小不应小于 1mm2，线槽内敷设的绝缘导线最小截面不应小于 0.75mm2，多芯电缆线芯最小截面不应小于 0.5mm2。

- 穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的	40%，敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的 50%。

- 导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接。

- 不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。

- 横向敷设的报警系统传输线路如果采用穿布线进，不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。采用总线制不受此限制。

- 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线，探测器的“+”线为红色，“-”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致，接线端子应有标号。

- 导线或电缆在接线盒、伸缩缝、消防设备等处应留有足够的余量。

- 在管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿线

前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净，管口带上护口。

- 目前我国的消防事业发展很快，使用总线制线路控制的很多，对线路敷设长度，线路电阻均有要求，施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。

- 导线连接的接头不应增加电阻值，受力导线不应降低原机械强度，亦不能降低原绝缘强度，为满足上述要求，导线连接时应采取下述方法：①塑料导线 4mm 以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层，如有编织的导线诮用电工刀剥去外层编织层，并留有约 12mm 的绝缘台，线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。

②导线绝缘台并齐合拢，在距绝缘台约 12mm 处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕 5-7 圈后剪断，把余头并齐折中回压在缠绕线上，并进行涮锡处理。

③LC 安全型压线帽：是铜线压线帽，分为黄、白、红三色，分别适用于1.0mm、1.5mm、2.5mm、4mm 的 2-4 根导线的连接。其操作方法是：将导线绝缘层剥去 10-13mm（按帽的型号决定），清除氧化物，按规定选用适当的压线帽，将线芯插入压线帽的压接管内，若填不实，可将线芯折回头（剥长加倍）， 填满为止，线芯插到底后，导线

绝缘层应与压接管的管口平齐，并包在帽壳内，然后用专用压接钳压实即

可。

④多股铜芯软线用螺丝压接时，应将软线芯扭紧做成眼圈状，或采用小铜

鼻子压接，涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。

⑤铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线)，要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内，导线裸露出针孔1-2mm，针孔大于线芯直径1 倍时需要折回头插

入压接。如果是多股软铜丝，应扭紧涮锡，擦干净再压接。

⑥导线连接的包扎：选用橡胶（或塑料）绝缘带从导线接头始端的完好绝缘层开始，缠绕 1-2 个绝缘带幅宽度，再以半幅度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕 1-2 圈后，再进行回缠，同时在包扎过程中收紧胶布、导线接头处两端用黑胶布封严密。导线敷设连接完成后，进行检查，无误后采 500V．量程为 0-500MΩ的兆欧表，对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测，其绝缘电阻值不应低于 20 兆欧。注意不能带着消防设备进行摇测。摇动速度应保持在 12r/min 左右，读数时应采用 1 分钟后的读数为宜。

- 火灾自动报警设备安装要求：.

- 进厂火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求，对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查，并提供给国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告，及其它有关安装接线要求的资料，同时与提供设备的单位办理进厂设备检查手续。

- 点型火灾探测器、气体火灾探测器、红外光束火灾探测器的安装要求：

①感烟感温探测器的保护面积应符合要求。

②感烟感温探测器的安装间距应符合要求中的极限曲线 D1-D11(含 D9)所规定的范围，并由探测器的保护面积 A 和保护半径 a 确定探测器的安装间距的极限曲线。

③一个探测器区内无原则设置的探测器数量应按下式计算： N=S/KA

其中：N--一个探测区域内所无原则设置的探测器数量(只)，并为整数。

S--一个探测区域的面积(m)

A--一个探测器保护面积(m)

K--修正系数，重点保护建筑取              0.7-0.9，其余取              1.0 A：在顶棚上设置感烟．感温探测器时，应考虑梁的高度对探测器安装数量

影响。

⑴梁突出顶棚高度小于 200mm 的顶棚上设置感烟、感温探测器时，可不考虑对探测器保护面积的影响。

⑵当梁突出顶棚的高度在 200mm-600mm 时，应确定梁的影响和一只探测器能保护的梁间区域的个数。

⑶当梁突出顶棚的高度超过 600mm，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

⑷当被梁隔断区域面积超过一只探测器的保护面积时，应视为一个探测区域，计算探测器的设置数量。

⑤当房屋顶部有热屏障时，感烟探测器下表面至顶棚距离应符合规定。锯齿型层顶和坡度大于 15。的人字型屋顶，应在每个屋脊处设置一排探测器，探测器下表面距屋顶最高处的距离应符合规定。

⑥探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不应大于 45。。

⑦房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时，则每个被隔开的部分应设置探测器。

⑧探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物，探测器至墙壁、梁边的水平距离， 不应小于 0.5m。

⑨探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m，至多孔送风顶棚孔口

的水平距离不应小于 0.5m，（是指在距离探测器中心半径为 0.5m 范围内的孔

洞用非燃烧材料填实）。

⑩在宽度小于 3m 的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过 10m，感烟探测器的安装间距不应超过 15m，探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

C：在电梯井、升降机井设置探测器时，其位置宜在井道上方的机房顶棚上。D：下列场所可不设火灾探测器：

厕所、浴室等潮湿场所。 不能有效探测火灾的场所。不便于使用、维修的场所。

E：可燃气体探测器应安装在气体容易泄漏出来气体容易流经的场所，及容易滞留的场所，安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。

F：红外光束探测器的安装位置，应保证有充足的视场，发出的光束应与顶棚保持平等，远离强磁场，避免阳光直射，底座应牢固地安装在墙上。

G：其它类型的火灾探测器的安装要求应按设计和厂家提供的技术资料进行安装。

H：探测器的底座应固定可靠，在吊顶上安装时应先把盒子固定在主龙骨上或在顶棚上生根作支架，其连接导线必须可靠压接或焊接，当采用

焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂，外接导线应有 0.15m 的余量，入端处应有明显标志。

I：探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/486230230040010052