柱塞泵行业企业战略风险管理报告

目录

前言	4

一、原辅材料供应	4

(一)、柱塞泵项目建设期原辅材料供应情况	4

(二)、柱塞泵项目运营期原辅材料供应及质量管理	5

二、定性、定量安全评价	6

(一)、安全管理单元	6

(二)、厂址条件、平面布置及建、构筑物单元	7

(三)、生产单元	8

(四)、公用工程及辅助设施单元	11

三、柱塞泵行业行业发展现状	14

(一)、市场规模的扩大	14

(二)、产品创新推动行业发展	14

(三)、线上线下渠道融合发展	15

(四)、定制化服务的兴起	15

(五)、环保意识的提高	15

四、行业前景及市场预测	16

(一)、行业基本情况	16

(二)、市场分析	17

五、柱塞泵项目选址可行性分析	18

(一)、柱塞泵项目选址	18

(二)、用地控制指标	18

(三)、节约用地措施	20

(四)、总图布置方案	21

(五)、选址综合评价	22

六、生产控制的基本程序	23

(一)、柱塞泵生产控制的基本程序	23

七、柱塞泵企业外部环境分析	24

(一)、企业外部环境分析	24

八、风险管理与应急预案	25

(一)、风险识别与分类	25

(二)、风险评估和优先级排序	26

(三)、风险应急预案的制定	27

(四)、风险监测与调整策略	29

九、柱塞泵项目组织管理与招投标	30

(一)、柱塞泵项目筹建时期的组织与管理	30

(二)、柱塞泵项目运行时期的组织与管理	30

(三)、劳动定员和人员培训	31

(四)、招标管理	32

十、应急救援预案	33

(一)、应急救援预案编制的背景和必要性	33

(二)、应急救援预案编制的基本原则	35

(三)、应急救援预案编制的程序和步骤	35

(四)、应急救援预案的内容要点	36

(五)、应急救援预案的执行	37

十一、柱塞泵项目风险分析	38

(一)、政策风险分析	38

(二)、经济风险分析	38

(三)、环境风险分析	39

(四)、人才风险分析	39

(五)、社会责任风险分析	39

(六)、全球经济不确定性风险分析	40

(七)、供应链风险分析	40

(八)、网络安全风险分析	40

十二、网络分销渠道	41

(一)、网络分销渠道与传统分销渠道的比较	41

(二)、网络分销渠道的特征	42

(三)、网络分销系统	43

(四)、网络分销渠道类型	44

十三、风险管理策略和内部控制体系	45

(一)、主要风险因素及来源分析	45

(二)、风险应对策略和措施	47

(三)、内部控制与审计体系	48

十四、柱塞泵项目进度说明	49

(一)、建设周期及时间分配	49

(二)、建设进度	50

(三)、进度安排注意事项	52

(四)、人力资源配置	54

(五)、员工培训	55

(六)、柱塞泵项目实施保障	57

十五、战略钟	58

(一)、战略钟	58

十六、员工关系管理与危机处理	60

(一)、员工关系管理原则与方法	60

(二)、危机处理机制的建立与实施	61

(三)、劳动争议解决与法律风险防范	61

十七、市场营销与品牌推广	62

(一)、市场调研与定位	62

(二)、营销策略与推广计划	63

(三)、客户关系管理	65

(四)、品牌建设与维护	66

十八、战略风险的识别	68

(一)、柱塞泵行业企业在确定愿景及使命时的风险识别	68

(二)、制定柱塞泵行业企业战略目标的风险识别	69

(三)、柱塞泵行业企业战略分析的风险识别	69

(四)、柱塞泵行业企业战略选择的风险识别	69

(五)、柱塞泵行业企业战略实施的风险识别	70

十九、第四十五章员工品牌建设	70

(一)、个人品牌管理	70

(二)、在柱塞泵行业内建立个人影响力	71

(三)、个人品牌与公司品牌的关联	72

(四)、社交媒体与个人品牌	72

(五)、个人品牌的社交媒体传播	73

(六)、员工品牌建设与公司形象一致性	74

二十、战略的定量评价决策方法	75

(一)、战略的定量评价决策方法	75

二十一、招标方案	76

(一)、柱塞泵项目招标依据	76

(二)、柱塞泵项目招标范围	76

(三)、招标要求	77

(四)、招标组织方式	79

(五)、招标信息发布	79

二十二员工离职率分析与降低措施	79

(一)、离职率分析的方法与工具	79

(二)、离职原因的调查与对策制定	81

(三)、降低离职率的策略与实践	82

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/495141303043011121