目    录

第一章  申报单位及项目概况	1

一、项目申报单位概况	1

二、项目概况	1

第二章  发展规划、产业政策和行业准入分析	16

一、发展规划分析	16

二、产业政策分析	18

三、行业准入分析	19

第三章  资源开发及综合运用分析	21

一、资源开发条件分析	21

二、资源开发基础	27

三、资源节约措施	31

第四章  节能方案分析	32

一、节能设计说明	32

二、水电气用量预测	33

三、相关专业节能措施	35

四、节能效果分析	37

第五章  建设用地、征地拆迁及移民安顿分析	39

一、项目选址及用地方案	39

二、土地运用合理性分析	40

三、征地拆迁及移民安顿方案	40

第六章  环境和生态影响分析	41

一、环境和生态现状	41

二、生态环境影响分析	43

三、生态环境保护措施	49

四、地质灾害影响分析	60

五、特殊环境影响	61

第七章  经济影响分析	63

一、投资估算与资金筹措	63

二、经济费用效益分析	64

三、宏观、区域及行业影响分析	67

第八章  社会影响分析	69

一、社会影响效果分析	69

二、社会适应性分析	71

三、社会风险及对策分析	71

四、社会评价	74

# 第一章  申报单位及项目概况

## 一、项目申报单位概况

（一）项目名称

安康龙诚酒店

（二）项目申报单位

镇坪县龙诚商务有限公司

（三）项目申报单位概况

公司名称：镇坪县龙诚商务有限公司

公司住所：陕西省安康市镇坪县城关镇上新街（原文教局宿办楼）

法人代表：刘先连

注册资本：贰千万元人民币

公司类型：有限责任公司 （自然人独资）

经营范围：旅馆、酒店、商场筹建。

经营期限：长期

成立日期：2023年4月2日

## 二、项目概况

（一）项目的建设背景

改革开放特别是实行西部大开发以来，西部地区各省区经济社会发展取得巨大成就。安康为了进一步推动国家优秀旅游目的地创建。加快“一山一湖一城”

核心景区建设，建成大南宫山景区南线旅游公路、服务区和四星级酒店。瀛湖招商开发取得进展，4A级景区创建通过省级验收。宁陕、石泉、平利、汉滨四大旅游板块特色鲜明。宁陕休闲养生度假旅游项目呈现集群开发态势，哺育出以皇冠、后柳、县河、长安等为代表的一批重点旅游村镇。借助安川高速通车机遇，瀛湖水上旅游、紫阳民俗旅游蓬勃兴起。“把安康带回家”大型宣传活动成效明显。成功举办第二届中国陕西茶叶节、汉江龙舟文化节、“春来早”旅游黄金周、汉阴油菜花节等节庆活动。参展西安世园会获五项大奖，进一步扩大了安康生态旅游的影响力和知名度。全年接待游客1561.9万人次，实现综合收入63.4亿元，分别增长28.2%和27.5%。预示着桂林在旅游服务业的发展中可以得到更多的政策自主权，得到国家、区域层面相关政策及项目的支持，将提高安康旅游服务业发展水平，推动跨越式发展。本项目作为一个投资旅游服务行业的项目，在建设过程中将得到政府的支持，从而争取更宽松的政策环境，为项目的顺利建设奠定基础。

（二）建设项目的由来

国家旅游资源调查分类标准，将旅游资源划分为观光游览型、购物型等8个主类，三分之一属于文化类型。安康旅游资源单体共964个，其中文化类型资源单体占到近一半。（陕西省2023年旅游资源普查结果）目前，安康全市已建成景区32处，景点78个,2个国家4A级景区和4个3A级景区，5个国家级森林公园，7个省级森林公园，1个国家级自然保护区，8个国家工农业旅游示范点。

近年来，随着国民经济的提高，生活水平的提高，游客人数已是成倍的增长，景区也随着游客的增多都加强了接待配套设施，安康市酒店行业业现重要为豪华酒店、经济型饭店两种类型，随着居民收入和个人品味的提高，个性化的精品酒店将是下一步高端的补缺市场。

根据安康市旅游酒店需求出现的新情况，镇坪县龙诚商务有限公司特提出安康龙诚酒店的项目。

（三）项目申请报告编制依据

本项目项目申请报告依据国家和地方的有关法律法规、规范、规程、标准及有关的规划、计划、文献等进行编制：

1、国家颁布的相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（1998年8月29日修订）；

（3）《中华人民共和国城乡规划法》；(2023年1月1日实行)；

2、国家颁布的相关规划及桂林市政策；

（1）国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；

（2）《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（3）《安康市汉滨区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（4）《安康市城市总体规划概要（2023—2023年）》；

（5）《安康市旅游业发展总体规划》；

（6）

国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

3、安康市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料；

4、安康龙诚酒店规划方案

5、其他有关依据资料。

（四）项目的建设地点

1、地块位置

安康市解放路25号（原安康市规划设计院）

2、地块构成

安康在大地构造位置上属于秦岭地槽褶皱系南部和扬子准地台北部汉南古陆的东北缘，分别由东西走向的秦岭地槽褶皱带和北西走向的大巴山弧形褶皱带复合交接组成。具南北衔接，东西过渡的特点。项目区地块为镇坪县龙诚商务有限公司法定代表人刘先连通过安康市非经营性国有资产管理局以招拍挂形式取得土地使用权，项目占地面积863.18㎡。

（五）项目的建设条件

1、市场条件

项目依托汉水文化旅游圈特殊的旅游地位、旅游品牌，旅游业发展前景广阔，市场潜力大，瀛湖风景名胜区、香溪洞风景名胜区、香溪洞风景名胜区都有很高的知名度。

2、社会条件

目前安康市与全国同样社会政局稳定，民族团结，人民安居乐业，

国家实行第十二个五年规划、继续推动西部大开发，社会经济连续稳定发展。

3、法律条件

项目符合国家和自治区的政策法规，符合区域社会经济发展规划规定，业主证照完备、合法。

4、技术条件

项目建设技术成熟，协调本地有专门建设机构和实力较强的专业技术人员队伍。

5、资金条件

本项目业主有一定的经济实力，资金来源有保障。

6、交通条件

安康龙诚酒店紧贴安康市解放路正街，交通十分便利。

7、供电及通讯条件

本项目用电由安康市供电公司供应，从附近高压干线接入，项目拟配置600KVA变压器一台，能保证满足建设后供电；附近的区域已经安装电话及网络，项目接入较为方便。

8、供水条件

项目区有市政供水管网到达，自来供水。项目水源充足，可以保证供水。

9、排水条件

项目拟采用雨污分流制，雨水可通过项目自设雨水管网收集后排放至与生活污水通过自设污水管网收集一并排入市政排水管网。

10、施工条件

项目具有良好的施工条件，建设用的钢筋、商品混凝土、沙、石等材料本地有保障。

11、外部协作配套条件

项目的交通、供电等重要外部协作配套条件已经具有。项目的支持和满足限度良好，地方政府和本地民众大力支持，齐心协助。

（六）建设规模及重要建设内容

本项目总占地面积863.18㎡，总建筑面积6667.52㎡，建筑内容及规模如下：拟建设客房70间，1个大会议室、办公及后勤用房相关设施配套齐全。

1、接待大厅：一层建筑，建筑面积491.28 ㎡；

2、餐饮区：二~三层建筑，建筑面积982.56㎡；

3、客房区：四~十层建筑，建筑面积3438.96㎡；

4、办公及会议区：十一层建筑，建筑面积294.16㎡；

5、给水：DN65~150度锌钢管；

6、排水：DN50~200HDPE排水管；

7、设备用房及车库位建于地下：建筑面积1460.56㎡；

8、电力配套设施600KVA变压器一台，项目区灯光设施：实现灯光智能化，高性能的电脑控制灯光设备。

（七）工程技术方案

1、项目定位及功能分区

根据安康龙诚酒店项目地区分布状况、地形地貌条件、土地运用、建筑布局现状等，并考虑未来发展需要，项目拟建设融旅馆、餐饮等多种功能于一体的综合性旅游度假酒店。规划设计及建筑设计要做到因地制宜，减少对原有生态系统的 破坏，同时应加强对周边环境的保护。

2、总平面布置及立面布置

（1）总平面布置

本项目在总平面规划中，充足考虑用地条件和功能，使其满足使用功能、建设规划规定以及技术经济合理性，拟建成总占地面积863.18 m2，总建筑面积为6667.52m2的安康龙诚酒店。项目涉及入口接待区、酒店客房区、后勤服务区。

①入口接待区涉及大堂接待厅、行李间，交通服务处及人行走廊；下层为酒店车行入口，涉及地下行车通道、接待办公室、停车场、机房控制室。

②酒店客房区由3种类型组成，分别为相对独立的套房区、多功能一体的商务房区、经济合用的标准客房区。

③后勤服务区重要由员工宿舍及办公楼组成。

（2）立面布置

项目建设充足考虑原有地形地貌，严格按本地建筑风格进行设计，整个建筑形体为竖向长方体，立面解决结合形体借助结构构件及装饰线脚给人强烈的竖向感，从而形成都市商务酒店时尚现代的外观形象与周边现代商业气息环境融为一体。

（3）项目建筑经济技术指标

项目建筑重要技术经济指标见表1-1。

表1-1        项目建筑重要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | 863.18 | m2 |  |
| 2 | 规划建设用地 | 863.18 | m2 |  |
| 3 | 总建筑面积 | 6667.52 | m2 |  |
| 4 | 容积率 | 6.0 | / |  |
| 5 | 建筑密度 | 57 | % |  |
| 6 | 停车位 | 43 | 个 | 地上37个地下6个 |

4、公用工程

（1）给水

1)供水水源

项目区有市政供水管网到达可满足规定。

2)给水系统

项目拟建30 m³水池及主给水管（DN150）可以满足平常用水需要。项目设有4套SQX150-A消防水泵接合器达成消防用水标准。

3)用水量

项目日最大入住人数约为140人，日用水定额按400L/人计，则住宿客人日用水量为56m³；项目员工30人，日用水定额按150L/人计，则日用水量为4.5m³；厨房餐厅日用水量为8 m³，不可预见用水量为6.85 m³/d。本工程合计日最大用水量为75.35 m³，日最大用水量标准及用水量详见表1-2，

表1-2             项目日最大用水量一览表

| 序号 | 用水项目 | 日用水标准 | 指标 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宿客人 | 0.4 m3/人.日 | 140人 | 56m3/d | 入住率按100%计 |
| 2 | 常住人员 | 0.15m3/人.日 | 30人 | 4.5m3/d | 酒店员工 |
| 3 | 厨房餐厅 | 0.08 m3/（座·次） | 100座 | 8m3/d | 就餐率按100%计 |
| 5 | 不可预见 | 按直接用水量的10%计算 | —— | 6.85m3/d | 不计入排放量 |
| 6 | 合计 | —— | —— | 75.35m3/d | 不含消防用水 |

（2）排水

项目区排水系统采用雨、污水分流制。

1)雨水系统

场地地表排水采用有组织暗管排水，雨水口汇总排入项目雨水管网。雨水设计暴雨强度：Q=3.64L／S·100 ㎡，设计重现期P=1年，地面集水时间为t=5分钟。屋面雨水经雨水斗收集后，由雨水立管排入室外雨水管道。

2)污水系统

项目污水重要是生活污水，按项目生活用水量的85%计算，日最大污水产生量为64m³。拟在项目场地建设污水解决设施1座，餐饮废水经隔油解决后纳入生活污水管网，采用“厌氧+生物接触氧化+曝气生物滤池”工艺对污水进行解决，达成《城乡污水解决厂污染物排放标准》（GB18918-2023）一级A标准后排入市政排水管网。

（3）供热及暖通

本项目采用太阳能及电能联合供热，不使用锅炉；客房热水以及厨房热水采用太阳能与电能相配合的方式供应。

项目暖通系统采用独立安装的柜式或台式空调，中央空调。客房、办公、包厢等设计采用独立台式空调；多功能厅、宴会厅、休息厅、活动室及大堂等设计采用低噪声变风量柜式空调机；厨房设计采用柜式空调机送冷、热风系统。

（4）供电

本项目供电由阳朔电网供应，设立1台600KVA电源供电。

（5）送排风

项目有外窗的客房、卫生间采用自然通风方式；设备用房采用自然通风与机械通风相结合的方式；餐厅采用机械通风设计；公共卫生间排气，由卫生间吊顶排风机排入竖井后集中排出屋面；厨房、备餐、烧烤等加工间，视加工间布置情况分设若干排风系统，以油烟净化器排出室内异味；活动室、包厢排气，由室内吊顶排风机排出室外，以排除室内烟气。

（6）弱电

本项目涉及电话、宽带网(预留管线)、公共广播音响系统、卫星电视、闭路电视系统、电视监视系统、电子巡更系统、火灾自动报警及消防联动系统的工程。

（7）消防

根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—98），项目区内楼房设立火灾自动报警系统。发电机房、办公用房、客房、公共走廊、楼梯间、控制室、设备用房等场合均设立感温、感烟探测器，此外，在每个防火分区设立一定数量的手动报警按钮以实现手动控制。项目区域内布设相应的消防用水管道及水泵。

（9）道路交通及停车

项目东贴安康市解放路正街北邻解放路交通十分便利，共设43个泊车位；其中：地上37个地下6个，能满足平常停车需求。

5、建筑风格

项目建筑充足考虑原有地形地貌，严格按本地建筑风格进行设计，整个建筑形体为竖向长方体，立面解决结合形体借助结构构件及装饰线脚给人强烈的竖向感，从而形成都市商务酒店时尚现代的外观形象与周边现代商业气息环境融为一体，取得与周边自然环境的呼应与协调。

6、建筑结构形式

本项目均采用剪力墙框架结构。

（八）投资规模和资金筹措方案

项目投资2500万元，其中：工程费用1870万元；其他费用300万元；基本预备费180万元；流动资金150万元。

资金由公司多渠道自筹。

（九）重要技术经济指标

本项目重要技术经济指标如下表1-3.

表 1-3           重要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总占地面积 | ㎡ | 863.18 |  |
| 二 | 总建筑面积 | ㎡ | 6667.52 |  |
| 三 | 项目总投资 | 万元 | 2500 |  |
| （一） | 工程费用 | 万元 | 1870 |  |
| （二） | 其他费用 | 万元 | 300 |  |
| （三） | 预备费 | 万元 | 180 |  |
| （四） | 流动资金 | 万元 | 150 |  |
| 四 | 劳动定员 | 人 | 30 |  |

（十）项目实行计划

1、项目建设期

项目建设期为24个月，项目实行进度涉及项目前期工作和工程建设两部分。项目前期工作涉及项目申请报告编制和论证审批3个月，工程建设土建施工期10个月、建筑内外装修6个月和调试设备安装4个月，竣工验收一个月。

# 第二章  发展规划、产业政策和行业准入分析

## 一、发展规划分析

（一）区域总体规划将对项目的影响分析

1、与安康市旅游发展总体规划一致性分析

根据《安康市旅游发展总体规划》的规划思绪，立足新的历史起点规划。旅游发展要与安康总体战略目的相符合，与安康产业结构调整相结合。立足世界旅游发展大势，判断安康旅游所处的阶段；立足大区域发展高度，判断安康旅游的区域地位；立足城市、经济、社会发展战略高度，拟定旅游业在安康的地位；从资源、市场、区位等多角度战略分析安康旅游发展的诸要素，科学规划旅游产业；以泛产业眼光来策划核心旅游项目；要统筹各种要素，实现协同发展。

本项目性质属于休闲酒店，建设性质符合《安康市旅游发展总体规划》一般景区的规定，项目建设方向为现安康市较缺少的个性化的精品酒店，在保护自然人文景观的同时，又满足追求高品位和文化享受的特定消费者的需求，符合福利景区规划。项目有酒店、餐厅、等，建筑风格与周边环境相协调，同时加强了对项目区域内的绿化及配套设施，现状周边景观环境将得到恢复保护并重新优化，因此本项目的建设完全符合《安康市旅游发展总体规划》。

2、符合安康市城市整体规划的规定

（一）规划目的 ：

1、将安康城市打导致为具有区域竞争力的、各类产业协调发展的现代城市。

2、优化城市结构，完善城市功能，塑造形态完整、布局合理、适应发展需求的新安康。

3、优化城市内外生态环境，通过人工绿化环境和自然山水的有机结合，体现“自然环境与人工环境共生”的生态型城市理念。

4、突出城市历史文化特色，强化旅游休闲功能，营造多元文化氛围浓厚的城市整体环境，将安康建设为旅游名城。

5、结合城市建设实际，通过度期规划为安康城市建设提供灵活、动态、可连续发展的规划指导。

（二）规划结构和发展方向：

一江两岸、一心多区：汉江自西向东贯穿中心城区10余公里，江面宽阔，气势恢宏，黄洋河、月河分别在东、西和汉江交汇，形成了独特的山水交融与湿地环境，构成了安康城区沿汉江东、西段优美的自然景观区域，也为一江两岸的升华提供了特质条件。将按照 “一江、两岸、三区、五桥、八景”

的总体空间结构进行规划建设，体现人本思想，以生态建设为主体，完善服务功能和游览功能。同时，在汉江七里沟大桥与城东大桥，江北大道与巴山路形成的口子型区域中布置商业服务、酒店宾馆等公共服务设施，形成城市核心区，展示安康城市的精华，彰显城市灵魂。

在“一江两岸”骨架的基础上将整个城市框架布局为一心八区。一心指中心片区（核心区并向南北延展），重要涉及江南老城区以及江北沿汉江区域，南至香溪洞风景区南缘、北至火车站、西至七里沟大桥、东到东坝湿地公园，是以行政、商贸、文化、金融、居住为主的多功能区。

（三）发展方向

发展方向为：“打造核心、开发江北、西进东延、提高江南”。城市的核心区域指七里沟汉江大桥和待建的城东汉江大桥间，一江两岸（两岸适当延伸）核心板块，通过打造形成城市标志性精品区，成为城市景观中心、商务中心和休闲中心；城市的南侧已布局大量的建设用地，远期建设空间受到限制，此后的建设以功能提高完善为主；城市北侧以铁路站场和工业园区为主体适度向北延展扩充用地，布局工业、仓储和现代物流，同时，全面提高江北跌路城、水电城；城市西侧为本次规划重要发展空间，涉及长岭片区、傅家河、月河区域，生态限制限度较低，开发建设适宜度较高、用地广阔，已建成的安康大道、花园大道、316国道形成基础设施支撑体系，是近远期及远景城市空间拓展的重要区域；东侧（张滩区域）用地条件较好，但受防洪等条件限制；基础设施难与主城区共享，可作为远景发展控制。基此，将打造核心作为提高城市品质最重要的目的，将拓展城西作为拉大城市骨架的重要空间。

本项目位于安康市解放路，项目在建筑风貌上与安康市的风貌控制规定相符，并与安康市城市总体发展方向相符。因此，在建设用地规划上本项目是符合《安康市城市总体规划概要（2023—2023年）》的。

## 二、产业政策分析

（一）国家产业政策对本项目的影响

2023年11月25日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《关于加快发展旅游业的意见》，指出：旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，中国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前中国正处在工业化、城乡化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。

为充足发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方面的积极作用，文献就加快发展旅游业提出如下意见：深化旅游业改革开放。放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制公司依法投资旅游产业，优化旅游消费环境。提倡文明健康的旅游方式。加快旅游基础设施建设。重点建设旅游道路、项目区停车场、游客服务中心、旅游安全以及资源环境保护等基础设施。推动旅游产品多样化发展，实行乡村旅游富民工程，哺育新的旅游消费热点。提高旅游服务水平，丰富旅游文化内涵。推动节能环保，促进区域旅游协调发展。

随着我国经济的快速发展，人们旅游活动的不断增长，同时安康素有“秦巴万宝山”、“中药材摇篮”和“天然生物基金库”的美誉。周边与四川、重庆、湖北毗邻，汉江横贯其中，三峡，东承湖北道教圣地武当山及神龙架自然保护区，西邻汉中三国遗址，是连结国家规划的“西安——三峡——张家界”绿色生态旅游长廊中的重要驿站，又是陕西绿色生态旅游的品牌。而安康市的旅游酒店业无法满足大量游客住宿等多样化需求。因此，镇坪县龙诚商务有限公司在汉滨区范围内建设以酒店、餐饮、休闲为主的安康龙诚酒店项目，有助于促进区域经济的发展，增长地方财政收入。

根据国家发改委2023年40号令《产业结构调整指导目录》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类行业，属允许类，符合国家产业政策。

（二）安康市产业政策对本项目的影响

根据《安康市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，安康市未来发展的总体定位是旅游休闲度假目的地，且在经济结构方面形成以旅游服务业为主体的完整产业体系。因此，该项目是符合安康市国民经济和社会发展“十二五”规划的。

## 三、行业准入分析

镇坪县龙诚商务有限公司是一家独资公司，该公司安康龙诚酒店项目得到了市、区政府的大力支持和认可。

（一）政策环境

区政府高度重视该项目的发展，从政策、人才等方面给予支持。

（二）产业环境

汉滨区党委、政府正在大力实行政府主导战略，加快产业政策配套，促进相关产业的发展，调整产业结构，促进产业结构的优化和转化，为安康市各产业的发展提供了良好机遇。

（三）投资环境

中国的投资环境已大为完善，为旅游投资建设提供了良好的条件。在安康市投资，投资准入方便，投资主体多元化；资本运作日趋规范；在投资方向上，将以旅游开发项目为重点；项目所处区域是投资的重点区域。

# 第三章  资源开发及综合运用分析

## 一、资源开发条件分析

（一）区位条件

安康市地处祖国内陆腹地，陕西省东南部，居川、陕、鄂、渝交接部，位于东经108°00′58″～110°12′，北纬31°42′24″～33°50′34″之间，南依巴山北坡，北靠秦岭主脊，东与湖北省的郧县、郧西县接壤，东南与湖北省的竹溪县、竹山县毗邻，南接重庆市的巫溪县，西南与重庆市的城口县、四川省的万源市相接，西与汉中市的镇巴县、西乡县、洋县相连，西北与汉中市的佛坪县、西安市的周至县为邻，北与西安市的户县、长安区接壤，东北与商洛市的柞水县、镇安县毗连。

总之，项目区的对外交通非常便捷，区位条件优越，为项目提供了重要的客源市场保障。

（二）旅游发展条件

安康是秦巴山地的重要组成部分和北亚热带季风地区的一部分，也是陕西省水、热资源最丰富的地区。这里悠久的历史，孕育了灿烂的文化，历史遗迹遍布全境，有古遗迹、古窟寺、摩崖石刻及近代文物遗址650余处，道教、佛教、伊斯兰教、天主教等寺、上许家台南宋古墓、庙、观、堂集中于安康市区，折射着安康灿烂的文化底蕴。安康市已查明景区32处，

景点78个，其中国家级森林公园5个（南宫山国家森林公园、鬼谷岭国家森林公园、千家坪国家森林公园、天华山国家森林公园、上坝河国家森林公园），省级森林公园多处（擂鼓台森林公园），国家级自然保护区3个（天华山自然保护区、化龙山自然保护区和平河梁自然保护区），国家级工农业旅游示范点8个（安康水电站等），省级风景名胜区2个，现已开发的景区景点29处。

其他名胜有：汉江、中华太极城、瀛湖、香溪洞、天柱山、巴山秋池、子午栈道、龙王山、旬阳县博物馆、文峰塔、吕河千里荷塘等。

（三）自然地理条件

1、地形地貌

安康在大地构造位置上属于秦岭地槽褶皱系南部和扬子准地台北部汉南古陆的东北缘，分别由东西走向的秦岭地槽褶皱带和北西走向的大巴山弧形褶皱带复合交接组成。具南北衔接，东西过渡的特点。

安康以汉江为界，分为两大地区，北为秦岭地区，南为大巴山地区，以汉水—池河—月河—汉水为秦岭和大巴山的分界，其地貌呈现南北高山夹峙，河谷盆地居中的特点。全市地貌可分为亚高山、中山、低山、宽谷盆地、岩溶地貌、山地古冰川地貌6种类型。

在本市土地面积中，大巴山约占60%，秦岭约占40%；山地约占92.5%，丘陵约占5.7%，川道平坝占1.8%。海拔高程以白河县与湖北省交界的汉江右岸为最低（海拔170米），秦岭东梁为最高（海拔2964.6米）。

秦岭主脊横亘于北，一般海拔2500米左右；大巴山主梁蜿蜒于南，一般海拔2400米左右；凤凰山自西向东延伸于汉江谷地和月河川道之间，形成“三山夹两川”地势轮廓，汉江谷地平均海拔370米左右。秦岭、大巴山主脊与汉江河谷的高差都在2023米以上。

境内的重要山脉有秦岭的东梁、平梁河、南羊山和大巴山的化龙山、凤凰山、笔架山。境内最高点镇坪牛头店红星村，海拔2912米，最低点白河县汉江出境处右岸，海拔168.6米。

2、气候

（1）气温

安康属亚热带大陆性季风气候，气候湿润温和，四季分明，雨量充沛，无霜期长。其特点是冬季寒冷少雨，夏季多雨多有伏旱，春暖干燥，秋凉湿润并多连阴雨。数年平均气温15℃～17℃，1月平均气温3℃～4℃，极端最低气温－16.4℃（1991年12月28日宁陕）；7月平均气温22℃～26℃，极端最高气温42.6℃（1962年7月14日白河县）。

最低月均气温3.5℃（1977年1月），最高月均气温26.9℃（1967年8月）。全市平均气温年较差22℃～24.8℃，最大日较差36.8℃（1969年4月镇坪）。

垂直地区性气候明显，气温的地理分布差异大。川道丘陵区一般为15～16℃，秦巴中高山区为12～13℃。生长期年平均290天，无霜期年平均253天，最长达280天，最短为210天。年平均日照时数为1610小时，年总辐射106千卡/平方厘米。0℃以上连续期320天（一般为2月10日～次年12月20日）。

（2）雨量

年平均降水量1050毫米，年平均降雨日数为94天，最多达145天（1974年），最少为68天（1972年）。极端年最大雨量1240毫米（2023年），极端年最少雨量450毫米（1966年）。降雨集中在每年6月至9月，7月最多。

通过以上分析，项目区气候条件良好，适宜旅游度假，适宜旅游类项目的开发。

3、汉水文化

汉水，又称汉江，是汉文 化的直接发祥地。地处汉水中游的安康，居巴蜀文化、荆楚文化、秦陇文化和中原文化的接壤处，特殊的地区赋予了安康极具个性的奇丽文化的同时，又使这块文化更富多元性和包容性。汉水（安康）文化从发蒙阶段就和华夏文明同步发展。“抟土作人”的人类始祖女娲，四五千年前就为今安康市平利县留下了有关赫赫功绩的传说。千秋传颂的帝舜，在安康更是有着直接的遗迹传说。深厚的汉水文化孕育出了诸多文化巨人，如锡光、怀让、王戎、沈尹默、瘳谦伍等 通过以上的分析，项目区的地质、气候、水文等自然资源条件良好，有助于项目的建设。

（四）社会经济条件

（1）城建

1949年，安康城区是一个仅有4万多人口，由东西大街、几条石板路和散落于其中的市场和商户，以及粗放、简朴的手工业作坊，外加城外的几所学校，面积局限性2平方公里的山区小城。通过了60年的社会主义建设，特别是改革开放之后的建设与发展，安康已成为交通便捷，工贸发达，设施齐全，功能完善，市场繁荣的陕南重镇。

2023年，安康中心城区（江北办、高新区、老城办、新城办、张滩镇前片、关庙镇前片）人口约50万人，其中建城区40平方公里，人口近43万。

（2）经济

2023年，安康市年实现生产总值（GDP）604.55亿元，比上年增长13.4%。其中，第一产

业增长值90.57亿元，增长5.1%；第二产业增长值321.4亿元，增长19.7%；第三产业增长值192.58亿元，增长9.5%。一、二、三产业占生产总值的比重为15︰53︰32。人均生产总值22943元，比上年增长13.1%。

2023年非公有制经济增长值307.85亿元，占生产总值的50.92%，比上年提高1.17个百分点。

（四）项目施工条件

1、交通条件

项目东贴安康市解放路正街北邻解放路交通十分便利。

2、供电及通讯条件

本项目供电由安康市电网供应，设立1台600KVA变压器电源供电。

3、供水条件

项目区有市政管网到达，自来用水可以保障供水。

4、排水条件

项目拟采用雨污分流制，雨水可通过项目自设雨水管网收集后排放至与生活污水通过自设污水管网收集一并排入市政排水管网。

5、建设条件

项目建设材料重要涉及石料、砂、水泥、钢材、木材等。安康市的石料、砂货源充足、质量优良，本地市场可以解决。安康市内商品混凝土厂家多达十余家，易于采购。

6、土地条件

项目建设用土地为安康市规划设计院原有用地，业主通过合法途径取得土地使用权。本建设项目用地符合城市规划规定，符合《中华人民共和国土地管理法》的规定。

## 二、资源开发基础

（一）安康旅游的大环境

安康素有“秦巴万宝山”、“中药材摇篮”和“天然生物基金库”的美誉。周边与四川、重庆、湖北毗邻，汉江横贯其中，三峡，东承湖北道教圣地武当山及神龙架自然保护区，西邻汉中三国遗址，是连结国家规划的“西安——三峡——张家界”绿色生态旅游长廊中的重要驿站，又是陕西绿色生态旅游的品牌。

安康是秦巴山地的重要组成部分和北亚热带季风地区的一部分，也是陕西省水、热资源最丰富的地区。这里悠久的历史，孕育了灿烂的文化，历史遗迹遍布全境，有古遗迹、古窟寺、摩崖石刻及近代文物遗址650余处，道教、佛教、伊斯兰教、天主教等寺、上许家台南宋古墓、庙、观、堂集中于安康市区，折射着安康灿烂的文化底蕴。所以说，项目区自然生态环境优越，区域优势明显，旅游大环境良好，市场前景广阔。

（二）安康旅游资源条件

安康市已查明景区32处， 景点78个，其中国家级森林公园5个（南宫山国家森林公园、鬼谷岭国家森林公园、千家坪国家森林公园、天华山国家森林公园、上坝河国家森林公园），省级森林公园多处（擂鼓台森林公园），国家级自然保护区3个（天华山自然保护区、化龙山自然保护区和平河梁自然保护区），国家级工农业旅游示范点8个（安康水电站等），省级风景名胜区2个，现已开发的景区景点29处。

其他名胜有：汉江、中华太极城、瀛湖、香溪洞、天柱山、巴山秋池、子午栈道、龙王山、旬阳县博物馆、文峰塔、吕河千里荷塘等。20世纪的中国旅游是以城市观光型旅游起步，21世纪中国将以城乡休闲式旅游将成为主导。安康的田园风光像清新空气般，一定会越来越受到青睐，她的品质超凡脱俗，淳朴自然，与安康山水一起完美地融合，形成无法替代的陕南特色。项目区所处的地区，自然、人文旅游资源丰富，使得项目的建设具有良好的基础。

## 三、资源节约措施

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：坚持把建设资源节约型、环境和谐型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。进一步贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，减少温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可连续发展之路。

本项目是酒店休闲度假项目，在建设过程中，应加强建筑节能、生产用电和用水节能、营运节能等，减少各环节的原料损耗，提高生产效益，节能方案具体在第四章中分析。

在土地资源的运用上，该项目是通过合法手续对土地的运用，对安康市优化配置土地资源，优化环境有极其重要的意义。

安康龙诚酒店项目，充足保护和发挥了该区域的自然环境优势，在统一规划，合理布局，综合开发，配套建设的原则下，提高了土地使用价值，完善了安康市旅游功能和旅游基础设施，有助于改善旅游环境和经营条件，有良好的社会效益和经济效益。

# 第四章  节能方案分析

## 一、节能设计说明

（一）用能标准和节能规范

1、《项目申请报告通用文本》中关于第四章节能方案分析的规定；

2、《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85；

3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2023）；

4、《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》(DB45／221-2023)；

5、《公共建筑节能设计规范》(DB45／392—2023)。

（二）规划节能设计

项目从建筑选址、分区、建筑方位朝向、建筑体型、建筑间距、季风主导风向、太阳辐射等方面考虑，以优化建筑的微气候环境，利于节能，使建筑在夏季能迎合夏季主导风、引导空气穿越，加快建筑外墙围护结构的散热速度。冬季又能阻挡寒冷东北风的侵袭，较好地适应气候的变化。尽也许使项目区道路走向平行于本地主导风向；旅游建筑应尽也许布置在避风、向阳地段，尽量减少遮挡；建筑物体型系数多层不宜超过0.35，低层不宜超过0.45；设计合理安排室内南北向门窗位置及大小，形成穿堂风，并增长了房间内的空气流动，利于室内换气，加快室内的散热速度，减小空调负荷。

（三）土地运用节能设计

运用场地内为坡地的优势结合地形进行建筑布置，在保护原有地形的基础上减少土方开挖。

（四）墙体节能设计

墙体是外围护结构，除了满足建筑外观及风格的古建筑材料的运用外，外墙可使用自保温体系，如采用加气混凝土或泡沫玻璃新型保温材料等。此类新型墙体材料或复合墙体的运用有助于减少污染，保护环境。

（五）门窗节能技术

在夏热冬冷地区旅游建筑总能耗中，空调能耗占了重要部分，而建筑外围护结构的空调负荷中，外窗占了62％。在建筑外围护结构中，门窗的保温隔热能力较差，门窗缝隙还是冷风渗透的重要通道，改善门窗的绝热性能是节能工作的一个重点。一方面要控制窗墙比，北向、（东、西）向、南向窗墙比应分别控制在0.2、0.3、0.35；另一方面，要提高门窗气密性，减少冷风渗透，加强户门、阳台门的保温，改善窗户保温效果，如增长窗玻璃层数、加膜或采用各种新型建材节能窗等；对外窗采用遮阳措施可以在夏季减少太阳辐射直接或间接进入室内，减少空调能耗，改善室内的舒适环境。

（六）屋面节能技术

顶层住房冬冷夏热问题在节能设计应加以重视， 对于不同类型的屋面应采用不同保温材料，以达成最佳效果。结合屋面的设计进行太阳能等可再生能源的运用，实行太阳能与建筑一体化，例如屋顶太阳能热水器的使用能大幅度缓解由于热水消耗量的增长而引起的能源供应压力和环境压力。

## 二、水电气用量预测

（一）用水量

用水量重要是营业用水、消防用水、生活用水以及喷洒用水。根据相关标准的用水量定额指标测算项目区的用水量。经测算，项目区日最大需水用量约159.3m3/日，见表1-2。

（二）用电量

1、用电负荷用电量测算

结合项目区的实际情况，计算出本项目用电负荷，详见下表4-1。

表4-1                   用电负荷表

| 建筑类型 | 变压器装置指标（VA/ m2） | 面积（m2） | 估算指标（KVA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 80 | 566.4 | 45.3 |
| 酒店客房 | 80 | 10907.1 | 782.5 |
| 停车场及道路绿化等 | 1.5 | 17895 | 16.8 |
| 合计 |  | 29368 | 844.6 |

通过以上计算在项目选择1台1000KVA的变压器。

供电电源进线电压为10KVA，经电力变压器降压后以380／220伏进行低压配电，项目选用1台250KW的柴油发电机作为备用电源，动力和照明及建筑内的应急照明为二级负荷，其他电力负荷等级属三级负荷。

2、用电量测算

结合项目区的实际情况，得出电力能耗，见表4-2。

表4-2                电力能耗测算表

| 建筑类型 | 用电指标 | 建筑面积 | 运营天数 | 天天小时 | 同时系数 | 年用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w/m2 | m2 | d | h | x1 | 万KWh |
| 办公 | 40 | 566.4 | 253 | 7 | 0.7 | 2.81 |
| 酒店客房 | 60 | 10907.1 | 365 | 24 | 0.3 | 171.98 |
| 停车场及道路绿化等 | 8 | 17895 | 365 | 18 | 0.6 | 56.43 |
| 合计 |  | 29368 |  |  |  | 231.22 |

本项目年用电量估算为231.22万KWh，折合标准煤284.83吨。

（三）用气量测算

结合项目区的实际情况，项目区的食堂、餐饮部等使用天然气作为气源，年需要量约为2.18万m³，见表4-3.

表4-3                 燃气消耗量表

| 业态分布 | 建筑面积 | 用气量指标 | 系数 | 年天然气耗气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （万㎡） | （m3/万㎡.日） |  | (104m3) |
| 酒店（住宿） | 1.09 | 900 | 0.2 | 1.96 |
| 后勤办公 | 0.056 | 2023 | 0.2 | 0.22 |
| 合 计 |  |  |  | 2.18 |

本项目天然气年年耗气量2.18万m³，折合标准煤26.46吨。

（四）用油量测算

项目用油重要是柴油发电机用油，本项目配有1

部250千瓦的柴油发电机组，估计项目区每年停电的天数为3天（72小时），根据发电用柴油机的比油耗换算，每千瓦小时耗油大约0.3升计算，1部柴油发电机组每年耗油4.3吨，折合标准煤6.27吨。

## 三、相关专业节能措施

（一）节水措施

本项目拟将雨水等废水收集后通过人工湿地或微生物等方式净化解决后再运用，可用于景观用水等杂用水，也可以减少水解决投资；减少景观水体面积可以减少蒸发量，减少补给用水，项目依托漓江的大水体优势，减少局部小型水体的设立；院落，停车场地等采用透水地面，可以补充地下水量，减少热岛效应；园林采用微型喷灌，滴灌，低压、低流量供水等技术，最大限度地控制灌水量。

（二）暖通节能措施

1、 合理选择冷热源系统

目前在国内常用的空调冷源有两大类——以电能作动力的压缩式制冷机和以热能为动力的吸取式制冷机。各种机型在不同的制冷量范围内其制冷性能系数相差甚大，在选用时应对各种机组进行具体分析比较。采用空调蓄冷系统可以有效地做到合理用电，缓解电力负荷的峰谷差现象，以谷补峰，减少电力及空调制冷机装机容量，明显节约运营费用。

2、 合理选择采暖、通风与空调系统

在系统形式选择时，应当分析环境控制场合的特点和各种系统具有的特点，使两者有最佳的配合，从而达成既经济又节能的目的。此外系统选择与划分时应充足考虑运营调节与管理的规定，如不同朝向、内外区系统应分开设立或分环，或采用多分区新风机、多分区空调机系统，对内外区分别输送不同参数的风，风量也可分别调节与控制，从而避免不同区域出现过冷或过热的能量浪费现象。此外在气流组织上应选择具有节能优点的气流分布模式，如下送风模式；置换通风模式等。

3、 空调系统运营的节能措施

（1）合理拟定新风量

（2）防止过冷和过热现象

（3）改变空调设备启停时间；预冷和预热时停止取用新风

（4）过渡季尽量运用室外新风

（5）提高输送能量的效率

（6）建筑设备的自动化

（7）加强平常管理

4、 建筑中的热回收

（1）排风热回收

（2）内区热量回收

（3）其他热量回收

5、选用保温效果好的新型保温材料对管道进行保温以利于节能。

(三) 建筑废渣的再运用

将建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类解决，并将其中可再运用材料、可再循环材料回收和再运用。 如：金属材料、

玻璃、铝合金型材、石膏、木制品、砖渣等。

## 四、节能效果分析

阳朔地处亚热带，气候湿热多雨。本项目设计上通过设立大量的走廊、连廊，减小东西向窗的开窗面积、使用大面积长窗、条窗以及局部设立外遮阳的方式，通过对阳光、空气、水等自然条件的充足运用，达成既环保节能，又能发明生动的景观空间的目的。建筑设计采用符合现行国家及地方节能强制性标准的外墙、屋面材料和构造，保证节能达成规定。建筑的水、电设备均考虑采用高效低耗的新型设备，并严格遵守国家及地方节能强制性标准，力求在现有条件下最大也许地实现对环境的保护。

本项目总建筑面积11473.5㎡（不含景观绿化面积、停车场），年耗能317.56吨标准煤，单位面积能耗0.027吨标准煤，单位投资能耗0.041吨标准煤/万元。

本项目为达成节能、环保的目的，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面，严格执行国家的相关方面的标准、规范，通过选用高效节能的设备、材料和技术方案等节能措施，达成在传统能耗标准基础上节能50%的目的；项目实行了国家相关的节能规定。预计本项目在建筑围护结构上节能25%，在采暖降温、照明上节能25%。本项目严格遵循节能设计相关标准及规范、相关终端用能产品能效标准，不采用国家明令严禁或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，所有设备均选用先进、成熟、可靠、高效率、低能耗节能型设备，最大限度地减少能耗。

本项目单位耗能满足国家相关标准及广西区内规定。

# 第五章  建设用地、征地拆迁及移民安顿分析

## 一、项目选址及用地方案

（一）项目建设地点

本项目用地为XXX景区内， 项目选址不会导致相关不利影响，不是压覆矿床和文物，不妨碍防洪和排涝，不影响通航及军事设施等。

该项目符合《桂林市土地运用总体规划》及《阳朔县土地运用总体规划》，用地规模基本合理。

（二）场址土地权属类别及占地面积

项目区所有土地权属由项目业主通过合法途径获得，为XXX景区用地，项目占地面积44598.4m2，土地性质为文化旅游综合用地。

（三）相关规划规定

1、项目区建设以旅游建筑为主，适当设立配套公建。以优化生态环境为约束条件，增长绿地面积，减少污染排放，发明一流的人居环境和生态环境。

2、发挥区域特色和优势，发展循环经济，促使区域的可连续发展，为适应市场需要，对土地运用在功能分区明确的基础上有一定的弹性和灵活性。道路系统、土地运用、市政设施等方面与城市总体规划相衔接、相协调。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/496212221052010033