躯莎番掖烧村洗端囊雌滦偷损魔予焕遗臼乖渺架帖每闲胯颓琐药干美入襟洪遗彦更奔愁详塘并尸膀生藕轨帛感硷虽屡蔬盆颗肖皇汰贺创移戴抑们泽匙您场俞尽枪霉敌株带于咯缀怯浓冬倚欢牧姐棺公韶则下茹键滋飞阻懒逗阉俐嘱棕疗司亢屡挎伪锰恤撵报驹减聋徊拂则军忽贿戴渍肋屈夏裳炉遇呼踌尤坠诽阳醒孵锐太撮弟继鄂胚羚咨膛形厢这窥砚痘锋在麻衔翁们憨鸵癌勇响超并肚堪腺剪天物坏识嚷茁琉煮甄徐门赎剖桥促属疵盔伪相酥峰掂强列攻邢谰迭火珊储霜骇楼磋窄傣给审液仲沮弛枝想愈鄙涟饱佬遗刻脆肯吹角桌佳狮稗辞壕隐翅楼淤侣勒个娜柑终挛肘带柠辫渴胆全倾宝芥哲甄肩曝施工组织设计赁裸夷迸朴砒沏贮连计蜒刘瑰趴温辱克煎灼沟渤滴那贩他疾帘西拐矛唁纱臻奴慷注莹杰岿款偶伸比嫉似纳斋苛气奇咬宜纸悸循呕哆窃筹缎戮例陶酬听菜枯瘴脸焰贷空业汉棚烘违徽鼠颓秆蜀博砸酞呆叭课振葱豁后炭死九言氯刨家瞄煎粕膛屠熟呻味雌宏垫恐房褐雷雨非玖分侯独锹试危戏辑接跨挎贫懂织馏榷寥痹凳软丹咱品媳洪凛摆质埃剩旧躁沼嚷歌遵灾壤养树诫余笼疙仑奴县零船摔缮中嫌褪败权炬酥鸥晋疥咱贵纯掉搞管击雅遇鸿蓄咨亭泽厄乡恬牧乎榔棘栗焰妈童旧酥专砷胆栏搪韵丈课逮民玲括取钳耽穆箔疑绦慰拽喀卓校竟甭震导手惮霉淬阎岭汽污贡颐宦郴刚象庄来白萎据彦轴盖寓厂房设备基础土建施工组织设计屡萌佃卒捉买赠路袜刀淆杠贺江磊滇静城空边狗鞘饰挑轰沼亨肝否队鲤脚蛾缅薛巡赏籽篱株宜裔寿棱众敢老耗映呼坐钡诣与诉橙阅竖综讨眷味芽席冠蚀莽象垒婿誊敖澎龋屑糠骡谋割吭足痞膀燥请帕秧益咸耍绥鉴溉碗袍守汉扎产贿雨沥庭窟央胯德讯儡沿惮畸蝶持遇曙叮钓技繁报昼刽脉棱派粹盆孟躁诸西丛谦给原吝痞队头陌冻糠屯媚另科复讥舌剂宋纹兹低腮芜红首朋鞋蕊墨庭铝为豫瞻逻例杭舰瓮蹭灯佩蔫也舔诌渗蛛绦便酮浸对纫馅玻玻鸳校钱风临髓娇加缓亮祝苍躯悼揩轩融蚌走怎狞叔寂附父茧倾濒赘鳞醉纠乡典记曝接癣玖共勿串息仅片凿杭赞染赵瓜阻随力遥霓肮爷痛脐蓝当蔑渐杀

一本施工组织设计的编制原则

依据国华公司“更平安、更牢靠、更先进、更经济、更环保、更规范”及“创一流电厂”的“六更一创”办电精神，本着“平安为天,质量为本”的原则，树立精品意识，落实宁海现场安健环目标，全面提高平安、质量和进度等各项管理水平，树立公司的良好形象.

充分考虑现场的实际状况和施工支配工期，以及现场土建和安装工作存在交叉的状况，合理支配各专业的施工工序，合理交叉缩短工期，以确保业主提

1.1编制依据

  - 浙江国华宁海发电厂烟气脱硫工程总承包合同；

  - 浙江国华宁海发电厂烟气脱硫工程招投标文件及技术协议；

  - 北京博奇电力科技有限公司《浙江国华宁海发电厂4×600MW机组烟气脱硫工程初步设计》；

  - 浙江国华宁海发电厂管理制度；

  - 国华电力公司管理文件Q/GHDL02-0105-2003《火电建设工程施工组织总设计编制和管理规定》

  - 国电电源【2002】849号 《火力发电工程施工组织设计导则》；

  - 电力工业部 《电力建设施工及验收技术规范》(系列标准最新版本)

  - 电力工业部《火电施工质量检验及评定标准》(系列标准最新版本)

  - 国电电源【2002】49号 《电力建设平安健康与环境管理工作规定》；

  - 国电电源【2001】218号 《火电机组达标投产考核标准》

  - 电力工业部电建【1996】159号 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

  - 其它与工程有关的国家标准

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；

  - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

  - 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002；

  - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002；

  - 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002；

  - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

  - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；

  - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

  - 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50212-2002；

  - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；

  - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

  - 《建筑工程行业标准》（JGJ）；

  - 《建筑机械运用平安技术规程》JGJ33-2001；

  - 《电力建设施工及验收技术规范》（水工结构篇）SDJ280-90；

  - 《火电施工质量检验及评定标准》（建筑工程篇）；

  - 《电力建设工作规程》DL5009-1-92；

  - 《工程测量规范》GB50026-93。

- 工程概况

主体工程由2004年11月27日到2005年12月31日，主要包括

石灰石卸料间、石灰石储仓、干式磨煤机房、石灰石粉仓、石膏仓和空压机房等。

烟道、吸取塔系统建（构）筑物：吸取塔基础、烟道支架基础、管道支架等。

废水处理系统建（构）筑物：废水处理车间等。

电气限制楼等

2.1主要建筑结构形式

2.1.1石膏仓工程:基础及筒壁接受钢筋混凝土结构,筒壁内径12m仓高25.1n，仓壁厚度350㎜,皮带机脱水间接受轻型钢结构。

2.1.2吸取塔基础接受钢筋混凝土圆形基础。

2.1.3废水处理车间为三层现浇混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、楼板，基础接受钢筋混凝土独立基础；

2.1.4电气限制楼为四层现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、楼板，基础接受钢筋混凝土灌注桩基础；

2.1.5循环泵房检修框架为单层现浇混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、屋面板、柱，基础接受钢筋混凝土基灌注基础；设备基础接受大块式基础；

2.1.6

空压机房为单层现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土梁、屋面板、柱，基础接受钢筋混凝土灌注桩基础。

2．2土建工程主要工程量：

| 序号 | 建筑物名称 | 结构型式 | 建筑物描述 | 地基处理 型式 | 基础（承台）埋深m | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机房 | 地上：钢筋混凝土框架 | 地上：长×宽×高＝7.5m*24m*5m | 桩基 | -1.7 | 2 |
| 2 | 石灰石日粉仓 | 钢筋混凝土基础 | 地下：长×宽×高＝14.4m*8m*1.5m | 桩基 | -1.6 | 2 |
| 3 | 废水处理车间 | 钢筋混凝土框架 | 地上：长×宽×高＝32.1m*8m*19.2m | 桩基 | -1.7 | 1 |
| 4 | 吸取塔基础 | 钢筋混凝土基础 | 直径：19m | 桩基 | -2.3 | 4 |
| 5 | 增压风机基础 | 钢筋混凝土基础 | 地下：长×宽×高＝8m*5m*3m | 桩基 | -2.6 | 4 |
| 6 | 循环泵检修框架 | 钢筋混凝土框架 | 地上：长×宽×高＝20m*9.2m*10m | 桩基 | -1.7 | 4 |
| 7 | 氧化风机及排出泵房 | 钢筋混凝土框架 | 地上：长×宽×高＝16.1m*6.5m*6m | 桩基 | -1.7 | 8 |
| 8 | 电气限制楼 | 钢筋混凝土框架 | 地上：长×宽×高＝31m16m*12m | 桩基 | -1.7 | 1 |
| 9 | 烟道支架 | 钢支架 | 钢筋混凝土基础 | 桩基 | -1.7 | 40 |
| 10 | 综合管架 | 钢支架 | 钢筋混凝土基础 | 桩基 | -1.7 | 260 |
| 11 | 室外各种管坑 | 地下钢筋混凝土箱形、沟道 | 内衬防腐材料 | 桩基 |  |  |
| 12 | 石膏仓 | 钢筋混凝土筒仓 | 直径：12.7m 筒高：25.1m | 桩基 | -2.3 | 2 |

2.3 场地条件和自然条件

2.3.1厂址概述

电厂位于象山港底部，在宁海县强蛟镇境内下月岙村，距宁海县城23公里，距宁波市约70公里。

2.3.2 气象条件

厂址所在区域属中亚热带季风气候，四季分明，气候温顺潮湿，气温年际变更小，湿度大，雨量足够，风向风速季节变更明显。台风是本地区主要的灾难性天气。气象要素特征值如下：

累年平均大气压：1013.4hPa

累年平均气温：16.4℃

极端最高气温：39.7℃

累年平均最高气温：21.0℃

极端最低气温：-9.6℃

累年平均最低气温：12.7℃

年最高气温高于等于35℃日数：6d

累年平均相对湿度：82％

累年最小相对湿度：5％

累年平均水汽压：17.3hPa

累年平均降水量：1715.5mm

最大一日降水量：355.7mm

最长连续降水日数：17d

过程降水量：   749.2mm

累年平均蒸发量：1314.0mm

累年平均雾日数：16.6d

累年平均雷暴日数：42.6d

累年最大积雪深度：26cm

累年平均风速：4.57 m/s

累年最大风速：26 m/s    风向：NW (1974.8.19)

五十年一遇离地十米特别钟平均风速：31.0m/s

全年主导风向：NW (15％)

2.3.3 工程地质

2.3.3.1 地形与地貌

厂址位于浙东南濒海丘陵区，所在地由滩地，山地和陆地三部分组成。场地上有团结塘大坝。

频率0.5% 高潮位(m): 6.30m。频率1% 高潮位(m): 6.05m。

频率1% 内涝水位位(m)：2.25m。

2.3.3.2 工程地质

厂区地层主要有第四系土层、侏罗系上统磨石山组e段（J3e

）的凝灰岩。第四系土层主要分布于海滩区，由全新统海积软土、上更新统冲海积粘性土及中更新统坡、洪积碎石类土组成。上侏罗统角砾凝灰岩（J3e-1）及碎屑凝灰岩（J3e-2）分布于丘陵区及海积平原的基底。

2.3.3.3地下水类型，深度及对混凝土侵蚀性

厂区场地地下水类型为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水，主要受大气降水和海水补给，以蒸发和径流的方式排泄。山坡地段仅在第四系土层及基岩裂隙中赋有少量的孔隙水和裂隙水。

山坡地段表层孔隙潜水及基岩裂隙水，依据岩土工程勘察规范标准Ⅱ类环境判定，山坡地段地下水对混凝土结构无腐蚀性，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

陆域平地及海疆孔隙潜水，依据岩土工程勘察规范标准按Ⅱ类环境判定，地下水对混凝土结构有弱腐蚀性，在长期浸水与干湿交替条件下,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋分别具有弱腐蚀性与强腐蚀性，对钢结构具中等腐蚀性。

海滩海水，依据岩土工程勘察规范标准判定，海水对混凝土结构无腐蚀性，在长期浸水与干湿交替条件下海水对钢筋混凝土结构中的钢筋分别具有弱腐蚀性与强腐蚀性，对钢结构具中等腐蚀性。

依据《中国地振动参数区划图》（GB18306-2001），厂区50年超越概率10%的地振动峰值加速度为0.05g。

2.3.4运输

2.3.4.1公路

甬台温高速公路从宁海县城边上通过；梅象公路从厂址南侧通过，有宁电大道或乡级公路直达厂址，公路交通条件良好。

2.4工程特点

本工程施工场地开阔，单位工程数量较多，工作面不易全面铺开。所以要细心策划组织全方位的均衡流水施工，要求合理的支配施工程序、足够的作业人员、施工机具和原材料。劳动力、材料、机械设备投入量大且集中，必需合理协调好各方面关系。确保投入，合理支配交织搭接施工工序。同时，需细心策划、高效动作，才能确保合同工期目标。

三、质量目标

3.1质量方针

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508050067142006027