飞 扬·新 安 里 1# 楼

土

建

工

程

监

理

细

则

武汉金龙建设监理公司荆门分公司

飞 扬·新 安 里 1# 楼

土 建 工 程 监 理 细 则

审   核：

编   制：

武汉金龙建设监理公司荆门分公司

2008年6月20日

目       录

1.工程概况

2.编制依据

3.土建工程特点

4.监理工作流程

4.1原材料、构配件、设备报验程序

4.2分项工程及工序交接检查

4.3隐藏工程检查验收

4.4工程变更和处理

4.5工程质量事故处理

4.6行使质量监督权

4.7质量技术签证

4.8记好监理日记

4.9组织现场质量协调会

4.10定期向公司、业主报告有关工程动态状况

5.监理工作的限制要点及目标值

5.1质量限制

质量的事前限制

质量的事中限制

.1钢筋工程质量限制要点

.2板模安装质量限制要点

.3砼工程质量限制要点

.4砌体工程质量限制要点

.5屋面工程质量限制要点

.6装修工程质量限制要点

.7资料限制要点

质量的事后限制

.1分项工程阶段验收

.2分项工程验收

.3分部工程验收

.4单位工程验收

5.2进度限制

5.3投资限制

6.监理工作的方法和措施

6.1质量限制的方法和措施

6.2进度限制的方法和措施

6.3投资限制的方法和措施

1、工程概况

1、工程名称：飞扬·新安里1#楼

2、工程地址：荆门市浏河路东侧

3、建设单位：湖北飞扬房地产开发有限公司

4、设计单位：湖北禾泽都林建筑设计有限公司

5、勘察单位：武汉地质工程勘察院

6、建设规模：建筑面积：6032m2

层数：6层

7、工程总投资：435万

8、结构形式：基础：主楼/人工挖孔墩基础

群楼/独立基础

主体：框架结构

9、质量要求：市优

10、合同工期：13个月

11、施工单位：荆门市东泰建筑工程有限公司

2、编制依据

2.1湖北禾泽都林建筑设计有限公司发出的设计文件、技术资料。

2.2土建工程施工规程、规范。

2.3经批准的飞扬·新安里1#楼工程监理规划。

3、土建工程特点

3.1地基形式为主楼/人工挖孔墩基础；群楼/独立基础。

3.2主体部分为框架结构。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/516131050223010031