安钢 限公司

铁山矿区 平井巷工程

施工组织设计

中十 钢工程处

2009年11月25日

目 录

一、建设工程概况

（一）建设条件

（二）自然地理条件

（三）工程和水文地质

（四）工程设计概况

二、编制依据

（一）编制依据

（二）编制原则

三、施工方案

（一）开拓系统

（二）井巷施工方案

（三）掘进作业循环图表

- 工期保证措施

- 质量保证措施

- 劳动组织支配支配

- 主要施工机械设备

四、平安保证措施

（一）平安方针和目标

（二）平安管理体系标准引用

（三）平安管理机构及职责

（四）个人平安预防

（五）爆炸物品管理

（六）围岩或坠落物及其它平安管理

（七）设备平安操作管理

（八）消防

（九）环境污染监测及卫生防护

五、文明施工

# 一、建设工程概况

## （一） 建设条件

本工程工作区舞 限公司东副井-400水平平巷施工工程。该工程项目业主为安钢

矿业有限公司。依据业主方供应的文件及图纸编制施工组织设计，本次设计主要包括-400水平开拓运输巷道及穿脉工程等。

## （二）自然地理条件

矿区海拔高度100米左右，相对高差20—50米。冬季寒冷少雪、夏季酷热多雨、昼夜温差不大。年最高气温超过 40o，元至二月最冷；区内多雨，年降雨多集中在7～9月。矿区交通便利。

## （三） 工程和水文地质

## 依据勘察范围深度，结合区域地质及以往地质资料，地层为第四系冲洪积物，条带状混合岩岩层，主要矿物成分为长石、石英、钾长石。该中段岩层稳固。地下水受大气降水的影响，目前赋存地下水不多，随着工程掘进地下水将可能增加。

## （四）  工程设计概况

东副井作为开拓工程的提升井，井筒深度538.5米，井筒净直径Ф5.5m，设计为吊桶提升,为了满足平安和提升要求,将单吊桶改为箕斗配罐笼，井下设计有料仓。地面运输采纳自卸式汽车转运至矿业公司石料厂或选矿厂。

东副井设计有-40、-100、-160、-220、-280、-340、-400七个中段，各中段均已掘成马头门。该设计主要考虑-400M水平工程。

- 编制依据

# （一） 编制依据

1、  国家现行法规、标准、规程

《中华人民共和国平安生产法》

《中华人民共和国矿山平安法》

《矿山井巷工程施工及验收规范》 （GBJ213-90）

《 金属非金属矿山平安规程 》 （GB16423-2006）

《爆破平安规程》 （GB6722）

《矿山平安标记》（GB4161）

《 罐笼平安技术要求 》 （GB16542）

《箕斗平安技术要求》  （GB16543）

《工业企业照明设计标准》（GB50034）

《 矿山电力设计规范 》 （GB50070）

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086）

《 工业企业设计卫生标准 》 （GBZ1）

《矿井提升机和矿用提升绞车平安要求》（JB8516）

2、 技术资料： 舞钢矿业有限公司供应的设计图纸

3、 本公司矿山井巷工程施工所具备的施工水平和技术装备水同等

## （二）  编制原则

1、科学管理、以人为本的原则

我们依据工程系统理论方法，编制项目施工支配，并以此为依据限制施工过程；以动态管理为基础 ，采纳切实可行的施工技术措施；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518062116101006036