## Slide 2
• 业主与承包商的基本概念
• 业主与承包商的合作模式
• 业主与承包商的合同管理
• 业主与承包商的沟通与协调
• 业主与承包商的风险管理
• 案例分析

## Slide 3
业主与承包商的基本概
念

## Slide 4
业主的定义与职责
定义
业主是指拥有或投资某项工程或
项目，并承担相应风险和享有收
益的自然人、法人或其他组织。
职责
业主负责确定工程需求、提供必
要条件、选择承包商、监督工程
进度和质量，以及支付工程款项等。

## Slide 5
承包商的定义与职责
定义
承包商是指按照合同约定，负责完成
工程项目的企业或个人。
职责
承包商负责按照合同约定，提供符合
质量要求的工程服务，并按照约定的
时间和方式收取报酬。

## Slide 6
业主与承包商的关系特点
经济合同关系
利益不一致性
业主追求的是工程项目的整体利益，
而承包商追求的是经济利益最大化，
两者利益不一致可能导致合作中的矛
盾和冲突。
业主与承包商之间通过经济合同建立
合作关系，明确双方的权利和义务。
相互依赖性
业主和承包商在工程项目中相互依赖，
业主需要承包商的专业技能和资源，
承包商则需要业主的信任和支持。

## Slide 7
业主与承包商的合作模
式

## Slide 8
固定总价合同模式
• 总结词：固定总价合同模式是一种常见的合作方式，业主和承包商在合
同中约定一个固定的总价，承包商在保证工程质量和满足要求的前提下，
按照约定的时间和价格完成工程。
•
详细描述：在固定总价合同模式下，业主需要提供详细的设计图纸和工程要求，承包商根据这些要求计算工程量并报价。
一旦合同签订，承包商不能因工程量增加或材料价格上涨等因素要求调整合同价格。
适用范围：固定总价合同模式适用于工程量较小、工期较短、工程风险较低的项目，如小型建筑工程、维修工程等。
注意事项：在签订固定总价合同时，业主需要仔细审核承包商的报价，确保其合理性和准确性，避免因报价不实造成损
失。
•
•

## Slide 9
单价合同模式
• 总结词：单价合同模式是指业主和承包商在合同中约定各项目的单价，根据实
际完成的工程量进行结算。

## Slide 10
成本加酬金合同模式
• 总结词：成本加酬金合同模式是指业主和承包商约定工程的成本和酬金的计算
方式，根据实际发生的成本和约定的酬金进行结算。

## Slide 11
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/526053104240010051