2024年-广东省建筑安全员知识题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.安全生产管理的根本目的是 ( D )。
A.消除隐患,杜绝事故
B.避免造成人身伤亡,财产损失
C.提高企业安全生产管理水平
D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展


2.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A）个工作日内办理完毕。
A.5 B.7 C.15 D.20

3.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）
A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

4.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

5.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过12.5m的高度处，以后每隔（ B）内设置一个。
A.5m B.10m C.15m D.20m

6.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C ）。
A.1/1000～1/1000
B.1/1000～2/1000
C.1/1000～3/1000
D.1/1000～4/1000


7.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由( B )支付。
A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

8.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。
A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

9.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织( A )进行论证、审查。
A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/527103050113006050