# 振义煤业平安风险分级管控实施方法

为进一步提升煤矿平安生产预防能力，有效防范和控制事故发生，根据《国 务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意 见》(安委办〔2016〕11号)、国家煤矿平安监察局下发的《煤矿平安生产标 准化根本要求及评分方法(试行)》、 《山西省煤炭工业厅关于全省煤矿构建平 安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(晋煤执发(2017)293 号)、皖北煤电集团公司《煤矿平安风险分级管控指导意见》等有关规定，结

合矿井实际，制定本方法：

一、组织领导

成立矿平安风险分级管控领导小组

组  长：矿长

副组长：分管矿领导

成  员：各单位负责人

日常管理部门为平安科。

职责：

矿长：

1、负责组织开展年度平安风险辨识评估，编制年度平安风险辨识评估

报告，建立重大平安风险清单。

2、 负责组织开展本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本

省范围内发生重特大事故后针对性的专项平安风险辨识评估。

3、 负责组织实施重大平安风险管控措施，落实工作方案、人员、技术、

资金保障。

4、 每月组织召开一次风险管控工作会议，检查管控措施的落实情况，评

估管控效果，完善管控措施。

5、 带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

总工程师：

1、协助矿长开展矿井年度水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大危险因素的 辨识评估，组织编制专业年度评估报告，建立重大平安风险清单，并将辨识结

果应用于指定下年度工作。

2、 负责在划定的重大平安风险区域设定作业人员上限。

3、 负责每季度组织相关科室对年度重大平安风险管控实施方案进行一次

修订。

4、 每旬组织对分管范围月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分

析，检查管控措施的落实情况，改良完善管控措施。

5、 负责组织开展新水平、新采区、新工作面设计前；启封火区、排放瓦

斯、石门揭煤等高危作业前的专项辨识以及针对性的专项辨识。

6、 负责组织年度及专项辨识结果的专业应用，将结果应用于指导生产方 案、作业规程、操作规程、灾害预防和处理方案、应急救援预案以及平安技术

文件的编制和完善。

7、 带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

生产矿长：

1、协助矿长开展矿井年度采煤、掘进管理方面重大危险因素的辨识评估。

2、 每旬组织对分管范围月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分

析，检查管控措施的落实情况，改良完善管控措施。

3、 负责组织开展采掘工作面过构造带、生产工艺、重大灾害因素等发生

重大变化时的专项辨识以及针对性的专项辨识。

4、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

机电矿长：

1、协助矿长开展年度矿井提升系统、机电运输等重大危险因素的辨识评 估，组织编制年度评估报告，建立重大平安风险清单，并将辨识结果应用于指

定下年度工作。

2、每旬组织对分管范围月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分

析，检查管控措施的落实情况，改良完善管控措施。

3、负责组织开展机电、运输系统生产系统、主要设施设备、重大灾害因

素等发生重大变化时专项辨识。

4、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

通风区队长

1、协助矿长开展年度矿井瓦斯、自然发火、煤尘灾害方面重大危险因素 的辨识评估。组织编制专业年度评估报告，建立重大平安风险清单，并将辨识

结果应用于指定下年度工作。

2、负责月度对瓦斯、自然发火、煤尘灾害进行风险专项辨识评估。

3、每旬组织对分管范围月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分

析，检查管控措施的落实情况，改良完善管控措施。

4、 负责落实将辨识结果应用于编制和完善瓦斯、自然发火、煤尘等方面 防治方案及技术文件。负责对启封火区、石门揭煤、排放瓦斯、通风系统重大

调整等专项辨识的落实。

5、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

地测防治水副总

1、协助矿长开展矿井年度防治水管理方面等重大危险因素的辨识评估， 组织编制专业年度评估报告，建立重大平安风险清单，并将辨识结果应用于指

定下年度工作。

2、负责月度对地质、防治水灾害进行风险专项辨识评估。

3、每旬组织对分管范围月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分

析，检查管控措施的落实情况，改良完善管控措施。

4、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

调度指挥中心主任

1、负责月度对地面平安设施和调度专业分管范围内风险专项辨识评估。

2、每旬组织对分管范围月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分

析，检查管控措施的落实情况，改良完善管控措施。

3、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

平安矿长：

1、负责平安风险分级管控工作责任体系的建立，监督、检查、考核平安

风险分级管控工作的实施情况。

2、协助矿长开展矿井年度重大危险因素的辨识评估及针对性的专项辨识。

3、负责组织培训办对平安风险辨识结果的平安培训。

3、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。

生产技术部：

1、煤矿顶板灾害风险管控的主体单位，是新水平、新采区、新工作面设 计前；新技术、新材料试验或推广前等专项辨识的牵头单位，专项辨识需在工

程实施前完成，并将辨识结果作为完善设计方案、编制平安技术措施的依据。

2、负责开展对年度及专项辨识顶板灾害进行风险辨识评估。

3、负责编制顶板局部的年度辨识评估报告。

4、 负责月度及每旬顶板风险管控重点的分析评估，完善管控措施。

5、负责将辨识结果应用于编制和完善生产方案、作业规程、操作规程及

平安技术文件。

通风科：

1、煤矿瓦斯、自然发火、煤尘灾害风险管控主体单位，是启封火区、石 门揭煤、排放瓦斯、通风系统重大调整等专项辨识的牵头单位，专项辨识需在

工程实施前完成，并将辨识结果作为编制平安技术措施的依据。

2、负责对年度及专项辨识瓦斯、自然发火、煤尘灾害进行风险辨识评估，

并将辨识结果应用于编制和完善瓦斯、煤尘等方面防治方案及技术文件。

3、负责编制瓦斯、煤尘灾害局部的年度辨识评估报告。

4、负责月度及每旬瓦斯、煤尘灾害风险管控重点的分析评估，完善管控

措施。

5、负责将辨识结果应用于编制和完善瓦斯、自然发火、煤尘等方面防治

方案及技术文件。

地测防治水科：

1、煤矿水灾风险管控主体单位，是矿井水灾灾害因素发生重大变化时专

项辨识的牵头单位，专项辨识需在工程实施前完成。

2、负责对年度及专项辨识水灾进行风险辨识评估，负责将辨识结果应用

于编制和完善水灾防治规划、操作规程及技术文件。

3、负责编制水灾局部的年度辨识评估报告。

4、负责月度及每旬水灾风险管控重点的分析评估，完善管控措施。

调度指挥中心：

1、负责编制分管专业范围内(包括夏季三防、冬季三防)的年度辨识评

估报告。

2、 负责月度及每旬地面平安设施和调度风险管控重点的分析评估，完善

管控措施。

3、 负责矿领导带班记录跟踪重大平安风险管控措施落实情况。

平安科：

1、矿井平安风险年度辨识的牵头单位，负责组织编写年度辨识评估报告。

2、负责采用信息化管理手段，实现对平安风险记录、跟踪、统计、分析、

上报等全过程的信息化管理。

3、 负责对平安风险分级管控工作的监督、检查、考核。

4、 负责重大平安风险的井口公告警示。

5、 负责组织平安风险管控的教育培训，年度和专项平安风险辨识评估结 果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施，纳入入井人员和地面关键岗位人

员平安培训内容。

6、 负责每年组织一次参与平安风险辨识评估工作人员的培训，提高平安

风险辨识水平。

采煤区、掘进区：

1、管控范围内管控措施落实的主体单位，工作面过地质构造带、生产工 艺发生重大变化时等专项辨识的牵头单位，专项辨识需在作业规程(措施)会

审前完成，负责将辨识结果应用于编制平安技术措施。

2、 负责月度及每旬管控范围管控重点的检查、分析，完善管控措施。

3、 负责对年度及专项辨识结果的科区自主培训。

机运科：

1、煤矿提升运输系统、供电系统灾害风险管控主体单位，是矿井生产系 统、主要设备设施等发生重大变化时专项辨识的牵头单位，专项辨识需在工程

实施前完成，并将辨识结果作为编制平安技术措施的依据。

2、负责对年度及专项辨识提升运输系统、供电系统灾害进行风险辨识评 估，负责将辨识结果应用于编制和完善提升运输、供电等方面操作规程及技术

文件。

3、负责编制提升运输系统、供电系统灾害局部的年度辨识评估报告。

4、 负责月度及每旬提升运输系统、供电系统灾害风险管控重点的分析评

估，完善管控措施。

经营办：

1、负责落实对平安风险管控措施投入的物资方案、资金保障、物资供给。

二 、风险分级方法和标准

(一)平安风险分级

以“人、物、环、管”四大要素为依据，综合考虑危险程度、后果严重程 度、管控难易程度等因素，分为重大平安风险、较大平安风险、 一般平安风险

和低平安风险。

1、重大平安风险。危险性强、易造成较大及以上事故或矿长必须立即组

织制定并落实管控措施的风险。

2、较大平安风险。危险性较强、易造成人员伤亡(财产损失)或煤矿总

工程师和其他领导班子成员应当立即组织制定并落实管控措施的风险。

3、一般平安风险。具有危险性、会造成人员伤亡(财产损失)或职能部

门、区队负责人应当组织制定并落实管控措施的风险。

4、低平安风险。危险性较低，可能会造成人员伤亡(财产损失)或班组、

岗位人员有能力管控的风险。

(二)风险分级方法及标准   (附件8:平安生产风险矩阵表)

# 三、平安风险辨识评估

开展年度平安风险辨识评估、专项平安风险辨识评估和区队平安风险辨识 评估，根据辨识评估结果制定完善管控措施，落实矿井、科室、区队、班组、

岗位的平安风险管控责任。

平安风险辨识的方法：采用平安检查、隐患排查、专项检查等方式进行风 险辨识，通过集体讨论、矩阵法、作业风险分析法等进行风险评估，给出风险

评估结论，采取管控措施。

平安风险辨识的范围：瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统、爆破、 机电运输等重大危险因素；生产系统、生产工艺、主要设施设备、作业环境、

工程技术、现场操作等致灾因素。

(一)年度平安风险辨识评估。

每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度平安风险辨 识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机 电运输等容易导致重大事故的危险因素开展平安风险辨识；编制年度平安风险 辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，制定相应的管 控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完

善下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案。

(二)专项平安风险辨识评估

1、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室开 展一次平安风险专项辨识。重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的平

安风险，补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施，辨识结果用于完善

设计，指导生产工艺选择、  生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

2、生产系统、生产工艺、主要设施设备，重大灾害因素等发生重大变化 时，由分管矿领导组织有关业务科室开展1次平安风险专项辨识，重点辨识作 业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的平安风险， 补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重

新编制或修订完善作业规程、操作规程。

3、启封火区、排放瓦斯、过构造带或石门揭煤等高危作业实施前；新技 术、新材料试验或推广应用前；煤矿连续停工、停产1个月以上复工复产前， 由分管矿领导组织有关业务科室和区队开展一次平安风险专项辨识，重点辨识 作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险，补充完 善重大平安风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果作为编制平安技术

措施依据。

4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省范围内发生 重特大事故后， 由矿长组织分管矿领导和业务科室开展一次针对性的专项辨 识。识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大平 安风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导修订完善设计方

案、作业规程、  操作规程、平安技术措施等技术文件。

(三)科区平安风险辨识评估

科区负责人每旬组织本单位管技人员针对本周平安风险管控情况，提出改 良措施，对下周可能出现的平安风险进行辨识评估，补充和完善平安风险清单， 较大及以上平安风险经分管领导签字后报平安科， 一般及以下平安风险由区队

制定相应的管控措施。

(四)建立健全平安风险库

1、平安科负责，其他职能科室和业务单位配合，建立健全矿井重大及较

大平安风险库。

2、一、二线单位及矿平安协管单位应当建立健全本单位的平安风险库。

3、平安风险库应当在信息管理平台统一发布，并动态更新。

四、平安风险管控

(一)分级管控

1、重大平安风险管控由矿长组织，并经矿平安办公会研究，明确管控责 任单位、管控时间、资金保障、责任领导等具体事项，并在划定的重大平安风 险区域设定作业人数上限，形成会议纪要，并认真执行煤矿领导带班制度，跟

踪重大平安风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。

2、较大平安风险管控由总工程师或其他领导班子成员组织相关职能部门、 区队负责人召开专题会议，制定并落实管控措施，形成会议纪要，由职能部门

跟踪闭合管理。

3、一般平安风险管控由职能部门、区队负责人组织本单位管技人员讨论、

研究并制定管控措施，采取“五定表”的形式，由区、队长组织实施。

4、低平安风险管控由岗位员工在进入工作现场前，针对现场人、机、环

境按照班组平安风险管控及隐患排查卡进行风险评估，落实管控措施。

(二)监督检查

1、矿长每月利用平安办公会组织对重大平安风险管控措施落实情况和管 控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并 结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点，明确责

任分工。

2、总工程师每季度对重大平安风险管控方案进行修订一次。

3、分管矿领导每旬组织一次对分管范围内月度平安风险管控重点实施情 况进行一次检查分析(生产会或科区联席会时间),检查管控措施落实情况，改

良完善管控措施。

(三)监测预警

建立平安风险监测预警机制，要确立瓦斯、水、火、地质构造、矿压参数、 机电设备工况等敏感信息的平安风险预警指标，根据关键数据变化量，确定风 险预警级别，明确预警发布、处置人员、处置方法措施等事项。经采取处置措

施仍不能有效控制平安风险时，必须立即采取停电、停产、停工或撤人等措施。

(四)公告警示

重大平安风险必须在井口或存在重大平安风险区域的显著位置公告警示，

公告存在的重大平安风险，管控责任人和主要管控措施。

(五)风险报告

1、各单位每月25日前将月度平安风险管控落实、管控效果分析评估及下 月平安风险管控管控重点报平安科(电子版),对重大平安风险，在辨识评估确

认后2个工作日内并经分管领导签字确认后报平安科。

2、平安风险年度和专项辨识报告(电子版和书面版)审批后2个工作日

内报平安科备案。

(六)信息管理

采用信息化管理手段，实现对平安风险记录、跟踪、统计、分析、上报等

全过程的信息化管理，并在信息平台上进行公示。

各单位要落实平安风险分级管控工作制度，对平安风险进行分类分级，每 旬编制平安风险分级管控清单，经分管领导签字报平安科，平安科汇总定期在

平安生产会进行通报。

(七)教育培训

平安科培训办把年度和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大 平安风险管控措施，纳入入井人员和地面关键岗位人员平安培训内容，并每年

至少组织一次参与平安风险辨识评估工作人员的培训，提高平安风险辨识水平。

# 五、考核

1、未按规定建立和完善本单位平安风险库的，扣单位平安自主管理考核

2分，并给予负责人罚款200元。

2、未按规定流程开展平安风险辨识评估的，扣辨识牵头单位平安自主管

理考核2分，并给予责任人罚款200元.

3、平安风险辨识成果未在应用中表达的，每发现一项扣责任单位平安自

主管理考核1分，并给予责任人罚款100元。

4、未按规定开展平安风险管控措施检查分析评估，完善管控措施的，扣

每发现一次扣管控单位平安自主管理考核1分，并给予责任人罚款100元。

5、未按规定时间报送平安风险管控相关材料的，扣单位平安自主管理考

核0.5分，并给予单位负责人罚款50元。

6、未按照风险管控方案实施风险管控作业的，每发现一次扣单位平安自

主管理考核1分，并给予责任人罚款100元。

7、 平安风险分级管控工作取得较好效果，对在平安风险分级管控工作中

做出突出奉献的单位和个人，给予适当奖励。

# 六 、本方法自2017年7月1日起执行。

附件：    1、平安风险辨识评估流程

2、平安风险管控流程

3、年度平安风险辨识评估报告编制提纲

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536023034213010101