# 云亭特大桥悬臂施工临时固结 方案计算算例

# （32+48+32 米）

| 计 复 | : : 算 核 |  |
| --- | --- | --- |

一、工程概况

云亭特大桥主桥上部结构为 32m+48m+32m 预应力混凝土变截面连 续箱梁， 单箱单室箱型截面，主桥上部箱梁采用悬臂浇筑法施工，每 个主墩悬臂浇筑 5 节段（不包括合拢段），最大悬浇节段长度 4m ， 为确保节段悬臂施工安全， 需对临时支撑及 0  号块支撑进行复核计

算。

二、 荷载计算

1 、结构自重（考虑梁体自重不均匀的情况，偏载侧取 1.05

倍梁重， 另外一侧取 1 倍重）。

2 、挂篮、模板及辅助设备按设计 600kN（单个挂篮）计算。

3 、混凝土不平衡浇筑、施工材料、施工人员等荷载按照

200kN 集中力施加在偏载悬臂端考虑。

4 、单侧风载顶升力。

荷载组合：按如下不利情况组合：

1.2×（1+2+3+4）

三、 有限元计算模型

利用有限元分析软件 midas civil 对施工结构进行建模分析，主梁 采用空间梁单元， 不考虑永久支座参与受力， 仅考虑临时支座及腹板 下钢管混凝土柱参与支撑受力，主梁与临时墩支座采用主从约束连

接，全桥共分 6 个施工阶段。

施工阶段 1：主墩、临时支座、钢管混凝土柱、主梁 0 号块

施工阶段 2：主梁 1 号块

施工阶段 3：主梁 2 号块

施工阶段 4：主梁 3 号块

施工阶段 5：主梁 4 号块

施工阶段 6：主梁 5 号块

有限元模型见图 1：

| 34 | 5 6 7 8 |  | 9 | 21 23 | 10 11 22 25 | 12 24 | 20 | 13 14 15 16 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | 27 19 26 |  |  | 29 1 32 | 31 18 30 |  | 33 |

图 1  最后施工阶段有限元模型

四、 临时固结计算分析

1、临时支座计算

经计算全部施工阶段临时墩均为受压状态， 其中施工最后节段时

轴力图见图 2 所示：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536201101145010054