某抽水蓄能电站施工组织设计

# 摘　要

本文通过对某县抽水蓄能电站施工特点进行分析后提出施工组织设计，用以对工程施工活动提供科学管理手段和措施。本文对工程特点进行了分析，并通过从施工条件、主体工程施工、施工进度等方面进行论述和设计。在对工程特点分析后，完成了施工导流、料场布置规划、主体工程施工、施工组织设计平面布置图、进度表等，为科学施工和控制施工进度提供依据。

关 键 词：抽水蓄能电站；施工组织设计；平面布置图

论文类型：c.应用研究

论文类型包括：a.理论研究，b.应用基础，c.应用研究，d.研究报告，e.软件开发，f.设计报告，g.案例分析，h.调研报告，i.其它。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537005063163006040