精品文档

# 第六部分	项目财务分析

# 一、项目投资估算和依据

房地产开发项目投资与成本费用估算的范围包括：开发成本（土地购置成本、土地开发成本、建安工程造价、及开发期间的税费等全部投资）和开发费用（管理费用、销售费用、财务费用等）。

# （一）开发成本

1、土地费用

- 土地使用权出让金。土地使用出让金的估算可参照政府前期出让的类似地块的出让金数额并进行时间、地段、用途、临街状况、建筑容积率、土地出让年限、周围环境状况及土地现状等因素的修正得到；也可依据茂名市人民政府颁布的城市基准地价或平均标定地价。

- 拆迁安置补偿费。它实际上包括两部分费用，即拆迁安置费和拆迁补偿费。按政府相关规定给以补偿。

# 2、前期工程费。

- 项目的规划、设计、可行性研究所需费用。一般可以按项目总投资额的一定百分比估算。通常规划及设计费为建安工程费的3％左右，水文地质勘探费可根据所需工作量结合有关收费标准估算。

- “三通一平”等土地开发费用。主要包括地上原有建筑物、构筑物拆除费用、场地平整费和通水、通电、通路的费用等。这些费用可以根据实际工作量，参照有关计费标准估算。

精品文档

精品文档

# 3、建安工程费。

它是指直接用于建安工程建设的总成本费用。主要包括建筑工程费（建筑、特殊装修工程费）、设备及安装工程费（给排水、电气照明、电梯、空调、燃气管道、消防、防雷、弱电等设备及安装）以及室内装修工程费等。在可行性研究阶段，建安工程费可采用单元估算法、单位指标估算法、工程量近似匡算法、概算指标估算法以及类似工程经验估算法等估算。

# 4、基础设施费。

它又称红线内工程费，包括供水、供电、供气、道路、绿化、排污、排洪、电讯、环卫等工程费用，通常采用单位指标估算法来计算。5、公共配套设施费。

它主要指在开发小区内可计入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。如钢炉房、水塔、居委会、派出所、幼托、消防、自行车棚、公厕等设施支出。其估算可参照“建安工程费”的估算方法。

# 6、开发期间税费。

开发项目投资估算要考虑项目在开发过程中所负担的各种税金和地方政府或有关部门征收的费用。根据当地有关法规标准估箅。 7、不可预见费。

它包括基本预备费和涨价预备费。依据项目的复杂程度和前述各项费用估算的准确程度，以上述 1～6 项之和为基数，按 3％一 5％计算。

精品文档

精品文档

# （二）开发费用开发费用：

指与房地产开发项目有关的管理费用、销售费用和财务费用。

# 1、管理费用。

可按项目开发成本构成中前 1—6 项之和为基数，按3％左右计

算。

# 2、销售费用。

它指开发建设项目在销售产品过程中发生的各项费用以及专设销售机构或委托销售代理的各项费用。主要包括以下三项：

- 广告宣传费。约为销售收人的 2％一 3％；

- 销售代理费。约为销售收入的 1．5％一 2％；

- 其他销售费用。约为销售收入的 0．5％一 1％。

以上各项合计，销售费用约占销售收人的 4％一 6％。

# 3、财务费用。

它指为筹集资金而发生的各项费用，主要为借款利息和其他财务费用(如汇兑损失等)。

# 二、项目各种财务数据的估算

（一）投资与成本费用估算

1、土地费用：本项目土地费用估算见表 6-1：

# 表 6-1	土地费用估算表	单位：万元

序号

1

项目名称

土地费用

估算依据

金额

备注

其中：

1.1

土地使用权出让金

精品文档

精品文档

1.2

土地拆迁补偿安置费

合计

528

2、前期工程费：本项目前期工程费估算见表 6-2：

序号	项	目

估算依据

金额

备注

表 6-2	前期工程费估算表	单位：万元

| 1 | 规划设计费 | 建安工程费×3% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 可行性研究费 | 建安工程费×1.5% |  |  |
| 3 | 水文、地质、勘探费 | 建安工程费×0.5% |  |  |
| 4 | 通水、通电、通路费 | 建安工程费×2.5% |  |  |
| 5 | 场地平整费 总 计 | 元／平方米，共 | 平方米 | 1000 |

3、建安工程费：参照有关类似建安工程的投资费用，用单位指标估算法得到该项目的建安工程费估算结果。见表 6-3。

# 表 6-3	建安工程费估算表	单位：万元

序

号

项目

建筑面积

土建

装饰

设备

金额

合计

单价

金额	单价

金额	单价

金额

1

2

住宅

地下室

平方米

合计

10437.5

备注

4、基础设施费：其估算过程参见表 6-4

# 表 6-4	基础设施费估算表	单位：万元

序号

1

2

3

4

项	目

估算依据

金额

备注

供电工程

供水工程

道路工程绿化工程

精品文档

精品文档

5

其他工程

合计

800

5、公共配套设施费：其估算过程参见表 6-5

# 表 6-5	公共配套设施费估算表	单位：万元

序号

1

项	目

估算依据

金额

备注

2

3

物业管理中心、

门 卫 配电室

垃圾集中处

4

自选车停放处

其他工程

5

875

合计

6、开发期税费：其估算过程参见表 6-6：

# 表 6-6	开发期税费估算表	单位：万元

序号

1

2

3

4

项

目

估算依据

金额

备注

固定资产投资方向调节税

分散建设市政公用设施建设费建筑工程质量安全监督费

供水管网补偿费

5

供电用电负荷费

6

其他

合	计

400

7、不可预见费

取以上 1～4 项之和的 3%。则不可预见费为：200 开发成本小计： 14240	万元。

精品文档

精品文档

# （二）开发费用估算

1、管理费用

取以上 1～4 项之和的 3%。则管理费用为：400 2、销售费用

销售费用主要包括：广告宣传及市场推广费，占销售收入的2%； 销售代理费，占销售收入的 2%；其他销售费用，占销售收入的 1%。合计为 300 万元。销售收入详见表 6-7。

# 3、财务费用

指建设期借款利息。第 1 年借款  万元，贷款利率为   %， 每年等本偿还，要求从建设期第 2 年起 1 年内还清。建设期借款利息计算如下：

第 1 年应计利息： 第 2 年应计利息：

则财务费用为上述合计：	万元。详见表 6-12 贷款还本付

息表。

# 开发费用小计：700 万元

总成本费用合计：14940.5 万元(	)

（三）投资与总成本费用估算汇总表：详见表 6-7。

精品文档

精品文档

# 表 6-7	投资与总成本费用估算汇总表	单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 | 均方成本（元/m2） | 估算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开发成本 | 14240.5 | 3582.5 | 以下 1～7 项合计 |
| 1 | 土地费用 | 528 | 132.8 |  |
| 2 | 前期工程费 | 1000 | 251.6 |  |
| 3 | 建安工程费 | 10437.5 | 2625.8 |  |
| 4 | 基础设施建设费 | 800 | 201 |  |
| 5 | 公共配套设施费 | 875 | 220 |  |
| 6 | 开发期税费 | 400 | 101 |  |
| 7 | 不可预见费 | 200 | 50.3 |  |
| 二 | 开发费用 | 700 | 176 | 以下 1～3 项合计 |
| 1 | 管理费用 | 400 | 106 |  |
| 2 | 销售费用 | 300 | 76 |  |
| 3 | 财务费用 | 0 | 0 |  |
| 三 | 合计 | 14940.5 | 3759 |  |

（四）项目销售收入估算

# 1、销售价格估算

根据市场调查，确定该项目各部分的销售单价为： 住宅：	8277 元／平方米

# 2、销售收入的估算

本项目可销售数量为：住宅	29750 平方米，地下车位 188 个。详见表 6-8

|  | 表 6-8 | 销售总收入预测表 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 可售数量 | 可售单位成本 预计销售单价 | 销售收入 备注 |
| 住宅 | 29750 平方米 | 3759 元/ 平方米 8277 元/ 平方 米 | 24624.0750 万元 |

3、销售计划与收款计划的确定：具体见表 6-9

精品文档

精品文档

应收款 4469 万 5800 元

销售额

项

7656 万 2250 元	8028 万 6900 元

4469 万 5800 元

实收款

项

446 万 9580 元

2296 万 8675 元

1 亿 7410 万 6695

元

4469 万 5800 元

备注

共销售140 套公寓 共销售 145 套公

（30 套 50 ㎡， 寓（30 套 50 ㎡，

共销售 85 套公寓	10 套 55 ㎡，

（25 套 50 ㎡，25 套 60 ㎡，

25 套 70 ㎡,

10 套 90 ㎡），总销

售额收取 10%的定

金。

10 套 55 ㎡，

30 套 60 ㎡，

10 套 65 ㎡，

30 套 70 ㎡，

15 套 90 ㎡，

5 套 110 ㎡），总销

售额收取 30%的定金。

30 套 60 ㎡,

10 套 65 ㎡，

30 套 70 ㎡，

20 套 90 ㎡，

5 套 110 ㎡），总

共销售 85 套公寓

（25 套 50 ㎡， 25 套 60 ㎡，

25 套 70 ㎡,

销售额收取第一 10 套 90 ㎡）收取全

季度未付款的

90%、第二季度未付款的 70%以及第三季度的全额收益。

额。

表 6-9	销售收入分期按销售面积预测	单位：万元

| 2015 年 | 第一季度 预定期 | 第二季度 预售期 | 第三季度 开盘期 | 第四季度 售楼期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售面积 | （1 月-3 月） 5400 ㎡ | （4 月-6 月） 9250 ㎡ | （7 月-9 月） 9700 ㎡ | （10 月-12 月） 5400 ㎡ |

（五）税金估算

1、销售税金与附加估算：具体见表 6-10

# 表 6-10	销售税金及附加估算表	单位：万元

精品文档

精品文档

| 序号 | 类别 | 计算依据 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业税 | 销售收入×5% | 1231.2375 |  |
| 2 | 城市维护建设税 | 营业税×7% | 86.1866 |  |
| 3 | 教育费附加 | 营业税× 3% | 36.9371 |  |
| 4 | 教育专项基金 | 营业税×4% | 49.2495 |  |
| 5 | 防洪工程维护费 | 销售收入×0.18% | 44.3245 |  |
| 6 | 印花税 | 销售收入×0.05% | 12.3123 |  |
| 7 | 交易管理费 | 销售收入×0.5% | 123.1237 |  |
|  | 合计 | 销售收入×6.43% | 1583.4 |  |

2、土地增值税估算：具体见表 6-11

“土地增值税税增值额×税率－扣除项目金额×速算扣除数”额＝

表 6-11	土地增值税估算表	单位：万元

| 序 | 号 | 项 | 目 | 估算依据 | 估算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 销售收入 |  |  |  |  | 24624.75 |
| 2 扣除项目金额 |  |  |  | 以下 4 项之和 | 19372 |
| 2.1 开发成本 |  |  |  |  | 14240.5 |
| 2.2 开发费用 |  |  |  |  | 700 |
| 2.3 销售税金及附加 |  |  |  |  | 1583.4 |
| 2.4 其他扣除项目 |  |  |  | 取(2.1)项的 20% | 2848.1 |
| 3 增值额 |  |  |  | (1) － (2) | 5252.75 |
| 4 增值率 |  |  |  | (3)／(2)×100% | 27% |
| 5 增值税税率 |  |  |  | (4)≤ 50 % | 30% |
| 6 土地增值税 |  |  |  | (3)×(5)-(2)×0 | 1575.8 |
| 备注 增值税税率 级数 土地增值额 |  |  |  |  | 税率（%） 速算扣除系数 |

| 1 增值额未超过扣除项目金额 50%的部分 | 30 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 增值额超过扣除项目金额 50%未超过 100%的部分 | 40 | 5% |
| 3 增值额超过扣除项目金额 100%未超过 200%的部分 | 50 | 15% |
| 4 增值额超过扣除项目金额 200%的部分 | 60 | 35% |

（六）投资计划与资金筹措

精品文档

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/537130046053006050